Tímový projekt

Zápis zo stretnutia č. 1 tím 12

Dátum a čas stretnutia:	20.10.1998, 10:00

Zúčastnili sa:

Za riešiteľský tím:		Ľubomír Blaškovič	(blaskov@decef.elf.stuba.sk)

Henrieta Czereová  (czereova@decef.elf.stuba.sk)

Juraj Lányi		(juro@hdo.sk)

Ľuboslav Lišaník	(lisanik@greco.sk)

Patrik Madliak	(madliak@greco.sk)

Za odberateľa:		RNDr. Valéria Šimáková

Obsah:

1.	Na prvom pravidelnom stretnutí tímu sa najprv riešili organizačné otázky

2.	Tím bude vedený Henrietou Czereovou

3.	Z každého stretnutia sa vyhotoví zápis. Vo funkcii zapisovateľa sa budú členovia tímu striedať po týždni. Toto stretnutie zapisuje Lányi, budúce Lišaník. Projektová agenda bude vedená dvojmo.

4.	Pracovný tím si zriadi WWW stránku o stave projektu a túto bude priebežne aktualizovať.

5.	V najbližšom období je treba vytvoriť špecifikáciu problému, najmä spracovávaných údajov. Do najbližšieho stretnutia si členovia tímu pripravia koncept špecifikácie údajov vybranej časti problematiky takto:

Blaškovič	bod 1 (zadania)

Czereová	bod 6

Lányi		bod 3

Lišaník	bod 2

# Madliak	bod 9

Treba si dať pozor na vzájomné preväzbenie cez dátové položky. Problematiku je možné konzultovať na katedre KIVT FEI s ing. Bielekovou a p. Hricovou.

6.	Rozhodlo sa, že bodom 4 sa tím v podstate nebude zaoberať. V časti

"Knižnica" sa ovšem zabezpečí prepojenie na "Výskumnú činnosť" a "Služobné cesty".

7.	Postupnosť etáp v zimnom semestri bude: Špecifikácia, Hrubý návrh a Tvorba prototypu.

8.	Zápis sa vyhotoví v 2 exemplároch.

--------------------------------------------------

Predbežná verzia - na schválenie.

Vyhotovil Juraj Lányi.

Dátum poslednej zmeny 25.10.1998