Tímový projekt

Zápis zo stretnutia č. 19 tím 12

Dátum a čas stretnutia:	29.04.1999,  9:00

Zúčastnili sa:

Za riešiteľský tím:		Ľubomír Blaškovič	(blaskov@decef.elf.stuba.sk)

Henrieta Czereová  (czereova@decef.elf.stuba.sk)

Juraj Lányi		(juro@hdo.sk)

Ľuboslav Lišaník	(lisanik@greco.sk)

Patrik Madliak	(madliak@greco.sk)

Za odberateľa:		RNDr. Valéria Šimáková

Obsah:

- Na stretnutie prišli všetci členovia tímu okrem J. Lányiho. Doriešili sme otázky prihlasovania užívateľov do systému a jednotlivé skupiny, ktoré budú existovať v systéme.

- Otestovali sme jednotlivé časti systému na lokálnom počítači. Po teste sme nainštalovali server-časť aplikácie na server a klienta na druhý počítač. Nepodarilo sa nám danú aplikáciu spustiť, pretože sme nemali administrátorské práva.

- Dohodli sme sa o vyhotovení dokumentácie o priebehu testovanie. H. Czereová zhotoví šablónu pre tento dokument, ktorá bude použitá pre všetky časti systému.

- Skontrolovali a doplnili sme WWW stránku projektu.

--------------------------------------------------

Vyhotovil Patrik Madliak

Dátum poslednej zmeny 05.05.1998