Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Študijný odbor: Informatika

Počítačová podpora hodnotenia programov

v C-jazyku

### Tímový projekt

Tím č. 1:

Bc. František BOTLÓ

Bc. Imrich HORVÁTH

Bc. Róbert KNOTEK

Bc. Peter KÓSA

Bc. Kristián PUSKÁS

Vedúci projektu: Doc. Ing. Jana Minárová, CSc.	1999 / 2000

- Obsah

- Špecifikácia a hrubý návrh riešenia	.................	1

- Úvod .........................................................................	.............	2

- Plán projektu	...................................................................	4

- Kontext systému	.............................................................	5

- Špecifikácia a hrubý návrh funkcií systému	....................	6

  - Prijímanie zadaní pomocou elektronickej pošty	..........................	7

    - Analýza spôsobov prijímania elektronickej pošty	........................................	7

    - POP3 protokol	.............................................................................................	8

  - Správa databázy	...........................................................................	9

    - Opis funkcií správy databázy	......................................................................	9

  - Testovanie funkčnosti a správnosti .......	......................................	11

    - Špecifikácia testovania funkčnosti	..............................................................	11

    - Špecifikácia testovania správnosti	..............................................................	11

    - Návrh testovania funkčnosti a správnosti	....................................................	12

  - Preprocesor	..................................................................................	13

    - Preprocesor jazyka C	..................................................................................	13

    - Preprocesor pre analyzátor štýlu a podobnosti programov	.........................	14

    - Špecifikácia preprocesora 	...........................................................................	14

  - Štýl programovania .........................................................	.............	17

    - Sledované vlastnosti programov	.................................................................	17

    - Hrubý návrh riešenia	...................................................................................	19

  - Podobnosť zadaní	........................................................................	19

    - Špecifikácia funkčnosti	podsystému ...........................................................	19

    - Špecifikácia rozhrania	.................................................................................	20

    - Hrubý návrh podsystému	............................................................................	22

- Špecifikácia údajov v systéme	........................................	24

  - Popis dátových entít ..................................................................	..	25

- Špecifikácia správania systému 	......................................	27

- 5.1.	Naplnenie databázy ...................................................................	..	27

- 5.2.	Prijímanie a evidencia zadaní ...............................................	.......	27

- 5.3.	Generovanie výsledného hodnotenia cvičení ........................	......	27

- Návrh grafického používateľského rozhrania	..................	28

- Ďalšie požiadavky a ohraničenia 	....................................	30

- Zoznam použitej literatúry	......................................................	31

- Návrh a implementácia systému	........................	32

- Úvod .........................................................................	.............	33

- Plán projektu	...................................................................	34

- Zapracovanie nedostatkov špecifikácie

- a podrobný návrh	............................................................	37

- 2.1.	Bezpečnosť 	.................................................................................	37

- 2.2.	Hodnotenie študentov	.................................................................	37

- 2.3.	Kontrola podobnosti zadaní	.........................................................	37

- 2.3.1. 	Histogram písmen	..................................................................................	39

- 2.3.2. 	Maurerov – Coronov test	.......................................................................	40

- 2.3.3.	Histogram symbolov	...............................................................................	40

- 2.3.4.	Hodnotenie výsledkov porovnania zadaní 	..............................................	42

- 2.4.	Kontrola štýlu programovania	......................................................	43

- 2.4.1. 	Návrh algoritmu kontroly štýlu	................................................................	44

- 2.4.2. 	Postup pri hodnotení programátorského štýlu	........................................	44

- 2.5.	Prijímanie zadaní	.........................................................................	45

- Architektúra systému	.......................................................	47

- Fyzický model údajov systému	........................................	49

- 4.1.	Popis dátových entít	.....................................................................	50

- Ohraničenia, zmeny špecifikácie, priority riešenia	..........	56

- Určenie spôsobu testovania a údaje na testovanie	.........	58

- 6.1.	Databáza systému CSS	...............................................................	58

- 6.2.	Preberanie a posielanie pošty	.....................................................	58

- 6.3.	Integrovaný systém CSS	.............................................................	59

- Výber implementačného jazyka a prostredia	..................	60

- Štandardy kódovania	.......................................................	61

- Opis implementácie jednotlivých modulov	.......................	62

- 9.1.	Databáza systému CSS	...............................................................	62

- 9.2.	Preberanie a posielanie pošty	.....................................................	63

- 9.3.	Kontrola funkčnosti a správnosti zadaní	......................................	64

- 9.4.	Kontrola podobnosti zadaní a štýlu programovania	.....................	66

- 9.5.	Integrovaný systém CSS	.............................................................	70

- Testovanie	.......................................................................	78

- 10.1.	Databáza systému CSS	...............................................................	78

- 10.2.	Preberanie a posielanie pošty	.....................................................	78

- 10.3.	Kontrola podobnosti zadaní a štýlu programovania	.....................	78

- 10.4.	Integrovaný systém CSS	.............................................................	80

- Čo sme nestihli	................................................................	81

- Čo sme sa naučili	............................................................	82

- Používateľská príručka systému	.......................	83

- Úvod .........................................................................	.............	85

- Inštalácia a spustenie systému	.......................................	86

- Popis používateľského rozhrania	....................................	87

- 2.1.	Položka CSS 	...............................................................................	91

- 2.1.1. 	Nová databáza	.......................................................................................	92

- 2.1.2. 	Výber databázy	.......................................................................................	92

- 2.1.3. 	Pridelenie zadaní	....................................................................................	93

- 2.1.4. 	Štart preberania	......................................................................................	93

- 2.1.5. 	Výstup zo systému	.................................................................................	94

- 2.1.6. 	Koniec 	.....................................................................................................	94

- 2.2.	Práca s databázou študentov	......................................................	95

- 2.2.1. 	Pridanie študenta	...................................................................................	95

- 2.2.2. 	Editovanie študenta 	................................................................................	96

- 2.2.3. 	Hodnotenie študenta 	..............................................................................	97

- 2.3.	Práca s databázou učiteľov	.........................................................	100

- 2.3.1. 	Pridanie učiteľa	......................................................................................	100

- 2.3.2. 	Editovanie učiteľa	..................................................................................	101

- 2.4.	Práca s databázou zadaní	...........................................................	103

- 2.4.1. 	Pridanie typu zadania	.............................................................................	103

- 2.4.2. 	Editovanie typu zadania	..........................................................................	104

- 2.4.3. 	Práca s variantmi zadania	.......................................................................	105

- 2.4.3.1.	Pridanie variantu zadania	...................................................................	106

- 2.4.3.2.	Editovanie variantu zadania	...............................................................	107

- 2.5.	Konfigurácia	................................................................................	108

- 2.5.1. 	Poštový server	........................................................................................	109

- 2.5.2. 	Nastavenie ciest	.....................................................................................	110

- Odovzdávanie zadaní	......................................................	111

- Požiadavky na operačný systém	....................................	112

- Prílohy

- Ponuka

- Zápisnice

- Posudok na špecifikáciu a hrubý návrh riešenia od

- tímu č. 2

- Posudok na špecifikáciu a hrubý návrh riešenia 	tímu č. 2

- Reakcia na posudok na špecifikáciu a hrubý návrh riešenia od tímu č.2

- Preberacie protokoly

- Používateľská príručka k prototypu systému

- Posudok na prototyp a používateľskú príručku systému

- od tímu č.2

- Posudok na prototyp a používateľskú príručku systému

- tímu č.2

- Finálny posudok od tímu č.2

- Finálny posudok na tím č.2

Počítačová podpora hodnotenia programov

v C-jazyku

### I.  Špecifikácia a hrubý návrh riešenia

Úvod

Na predmete "Programovanie v C" študenti odovzdávajú veľké množstvo zadaní. Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a overiť programový systém, ktorý má pomôcť učiteľom pri ich preberaní a hodnotení.

Systém má podporiť najmä tieto úlohy:

- fyzické prijímanie a evidencia študentských riešení: predpokladá sa prijímanie študentských programov pomocou elektronickej pošty, uloženie s evidovaním autora, učiteľa, verzie zadania, času odovzdania,...

- analýza a vyhodnotenie štýlu programu: analýza vlastností programového textu z hľadiska programovacieho štýlu a kvantifikácia výsledkov. Treba uvažovať niekoľko „dobrých", resp. „zlých" programových štruktúr, rozpoznať ich, poukázať na ne a ohodnotiť. Črty, ktoré bude systém sledovať treba vytypovať.

- odhalenie „identických“ riešení: porovnanie rôznych riešení rovnakého problému s cieľom odhaliť príliš podobné riešenia. Treba vytypovať kritéria pre zisťovanie "zhody".

- testovanie programu: podpora testovania správnosti riešenia na základe pripravenej množiny vstupov a výstupov pre konkrétne zadanie.

Ohraničenia

Najväčšie ohraničenie na proces vývoja je nedostatok času. Z tohoto dôvodu sme ustúpili od pôvodného zámeru navrhnúť a implementovať systém aj na platforme UNIX a zvolili sme len operačný systém Windows 95/98/NT. Z výberu platformy vyplývajú aj potrebné softvérové prostriedky: Microsoft Visual C++ 5.0 (prípadne 6.0).

Riešiteľský kolektív:

Každý člen tímu má ukončené bakalárske štúdium v odbore Informatika na FEI STU a momentálne pokračuje v prvom ročníku inžinierskeho štúdia v odbore Informatika na FEI STU.

- Bc. František BOTLÓ je programátorom s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, ovláda programovacie jazyky C/C++, Pascal, Perl, Lisp, Prolog, Jazyk symbolických inštrukcií.

- Bc. Imrich HORVÁTH ovláda programovanie v jazykoch C/C++, Pascal, Perl, Lisp, Prolog, SQL, Jazyk symbolických inštrukcií.  Pozná prácu v prostredí Visual C++ (MFC), Visual Fox Pro, operačné systémy Windows 9x, NT.  Teoretické vedomosti k problematike daného projektu získal z predmetov „Princípy softvérového inžinierstva“, „Databázové systémy“, ale predovšetkým úspešným absolvovaním predmetu „Opis a preklad programovacích jazykov“.

- Bc. Róbert KNOTEK má praktické znalosti v programovaní v C/C++, Pascal, Perl, Visual BASIC, HTML, Fox Pro. Vyzná sa v operačných systémoch Linux, Windows 9x. Teoretické znalosti k danej problematike má podložené absolvovaním predmetov Princípy Softvérového Inžinierstva (PSI), Databázové Systémy I (DBS I) a Opis a Preklad Programovacích Jazykov (OPPJ).

- Bc. Peter KÓSA má skúsenosti s programovaním v jazykoch C/C++, Pascal, Perl, Jazyk symbolických inštrukcií, Lisp, Prolog, Basic. Ovláda prácu v programovacom prostredí Visual C++ (MFC). Pozná architektúru operačného systému Windows 9x.

- Bc. Kristián PUSKÁS je programátor v oblasti databázových aplikácií. Programuje v jazykoch C/C++, Lisp, Prolog, SQL, Visual BASIC a Jazyk symbolických inštrukcií.

# Plán projektu

| Týždeň v ZS | Úlohy |
| --- | --- |
| 1 | - Vytvorenie tímu, štúdia ponúkaných projektov |
| 2 | - Výber projektu, štúdia problémovej oblasti a príprava ponuky |
| 3 | - Dopracovanie ponuky, jej odovzdanie a prezentácia |
| 4 | - Stretnutie č.1: - Oboznámenie sa s výsledkami ponúk, - Určenie termínu stretnutí a pridelenie vedúceho tímového projektu |
| 5 | - Stretnutie č.2: - Vytvorenie základnej organizačnej štruktúry tímu, - Analýza problému a rozdelenie úloh, - Návrh hrubej architektúry systému |
| 6 | - Stretnutie č.3: - Analýza problému a hrubý návrh riešenia - Návrh tímovej www stránky |
| 7 | - Stretnutie č.4: - Analýza problému a hrubý návrh riešenia - Príprava dokumentu k špecifikácii požiadaviek a hrubému návrhu - Dopracovanie www stránky |
| 8 | - Stretnutie č.5: - Posúdenie dokumentu k špecifikácii požiadaviek a hrubému návrhu, dopracovanie pripomienok, - Odovzdanie dokumentácie špecifikácie riešenia spolu s hrubým návrhom (dva výtlačky) vo štvrtok 11. 11. 1999 o 13.00 v D-07. |
| 9 | - Stretnutie č.6: - Vypracovanie oponentského posudku na dokument k špecifikácii požiadaviek a hrubému návrhu konkurenčného tímu |
| 10 | - Stretnutie č.7: - Analýza získaného oponentského posudku na našu dokumentáciu k špecifikácii požiadaviek a hrubému návrhu, zapracovanie pripomienok, - Implementácia prototypu (grafické používateľské rozhranie) |
| 11 | - Stretnutie č.8: - Implementácia prototypu, jeho testovanie a pripomienkovanie - Vytvorenie používateľskej príručky k prototypu systému |
| 12 | - Stretnutie č.9: - prezentácia prototypu systému a odovzdanie k nemu potrebnej dokumentácie |

# Kontext systému

Obrázok č.2.1:	Kontextový diagram

Jediným zdrojom informácií o typoch zadaní, študentoch a cvičiacich je používateľ systému. Systém je jednoužívateľský, nerozlišujú sa prístupové práva používateľov. V prípade potreby, tieto práva zabezpečí operačný systém.

Zdrojom vypracovaných zadaní je poštový server, z ktorého systém automaticky preberá dané zadania.

Prijaté zadania systém ohodnotí a študentovi pošle naspäť výsledok elektronickou poštou na adresu, ktorú má študent zapísanú v databáze.

# Špecifikácia funkcií systému

Obrázok 3.1:	Diagram tokov údajov 1. úrovne

  - Prijímanie zadaní pomocou elektronickej pošty

Systém musí byť schopný prijímať zadania pomocou elektronickej pošty. Keďže nepredpokladáme, že bude systém bežať na počítači spolu s „mail serverom“, prijímanie zadaní musí byť realizované pomocou protokolu POP3 alebo IMAP. Táto funkcia je kľúčová a patrí medzi najdôležitejšie funkcie systému. Ak by nebola implementovaná, systém by nebol schopný prijímať zadania a nemalo by zmysel pokračovať v implementácii ďalších častí systému.

Systém bude schopný informovať študentov o prijatí zadania, chybách v zadaní, prípadne aj o výsledkoch vykonaných testov, avšak z hľadiska funkčnosti systému to nie je nevyhnutné a systém by bol schopný fungovať aj bez implementácie tejto funkcie.

V DFD 1. úrovne vykonáva túto funkciu proces č.1 - Elektronická pošta.

    - Analýza spôsobov prijímania elektronickej pošty

Existuje niekoľko spôsobov prijímania pošty:

- Pomocou protokolu SMTP: Tento spôsob je maximálne nevýhodný, pretože vyžaduje úplnú implementáciu protokol SMTP a taktiež je potrebné zabezpečiť, aby bola elektronická pošta smerovaná na počítač, na ktorom beží táto implementácia. Tieto nevýhody vyplývajú najmä z toho, že protokol SMTP je navrhnutý skôr na posielanie pošty ako na jej prijímanie.

- Pomocou programu sendmail: Program sendmail je konkrétna implementácia protokolu SMTP a z toho dôvodu vyplývajú aj nevýhody jeho použitia v našom projekte. Medzi jeho ďalšie nevýhody patrí skutočnosť, že je implementovaný v operačnom systéme UNIX a nie je prístupný v MS Windows 9x/NT. Je však potrebné spomenúť, že implementácia takéhoto riešenia by si žiadala asi päť minút času (do súboru „.forward“ v domovskom adresári by bolo treba dopísať riadok „exec ~/bin/mailfilter“).

- Protokolom IMAP: Tento protokol je príliš zložitý pre jednoduchú a rýchlu implementáciu.

- Protokol POP3: Tento protokol je jednoduchý a prehľadný. Bol navrhnutý podobne ako protokol IMAP na prijímanie elektronickej pošty zo vzdialenej poštovej schránky na lokálny počítač.

Z uvedenej analýzy vyplýva, že najvhodnejším spôsobom preberania pošty je pomocou protokolu POP3 a to hlavne pre jeho jednoduchosť.

    - POP3 protokol (RFC 1939)

Ako už bolo spomenuté, protokol POP3 je určený na prijímanie pošty na lokálnu sieťovú stanicu. Beží na aplikačnej vrstve protokolu TCP/IP na porte 110. Po pripojení sa na tento port server požaduje autentifikáciu menom a heslom. Po autentifikácii sa server nastaví do „režimu transakcií“, v ktorom je možné pracovať s elektronickou poštou.

Zoznam príkazov potrebných na preberanie pošty:

Autentifikácia:

USER username	Oznámenie mena používateľa, pod ktorým má vytvorenú poštovú schránku. Možné odpovede servera:

+OK ......

-ERR no mailbox for user

PASS password	Oznámenie hesla používateľa, ktorého meno bolo zadané príkazom USER. Možné odpovede:

+OK ....

-ERR invalid password

-ERR unable to lock mailbox

Transakcie:

STAT			Požiadavka na informácie o veľkosti schránky. Možné odpovede:

+OK n s	n = počet správ

s = veľkosť schránky v bajtoch

RETR n		Požiadavka na zaslanie n-tej správy. Možné odpovede:

+OK ...... <CRLF>

<správa>

<CRLF>.<CRLF>

-ERR No such message

DELE n	Označenie n-tej správy na vymazanie, fyzicky sa ešte nezmaže. Možné odpovede:

+OK .....

-ERR No such message

QUIT	Vymazanie označených správ a ukončenie komunikácie. Možné odpovede:

+OK ....

-ERR Some messages not deleted

POP3 protokol používa UTF-7 kódovanie t.j. používa sa 7 bitový prenos. Čo sa týka prenosu správy, správa je ukončená bodkou (znak „.“) na začiatku riadku, za ktorou nasledujú znaky <CRLF>. Ak sa na začiatku riadku v správe vyskytne bodka, bude vyslaná dvakrát. Ak sa pri prijímaní vyskytne na začiatku riadku bodka, za ktorou nenasledujú znaky <CRLF>, bude táto bodka zo správy odstránená.

  - Správa databázy

Systém musí evidovať minimálne tieto údaje: meno a priezvisko cvičiaceho, meno a priezvisko študenta, osobné číslo študenta, číslo zadania, verzia zadania, dátum odovzdania zadania, výsledky testov zadania. Toto sú minimálna množina údajov, ktoré musí systém evidovať, aby spĺňal naň kladené požiadavky a aby bol schopný prevádzky.

    - Opis funkcií správy databázy

Na obrázku 3.2 je znázornený diagram tokov údajov 2. úrovne pre správu databázy údajov v systéme. Obsahuje procesy:

- správa zadaní a sledovaných parametrov: Poskytuje funkcie na prístup k úložisku údajov Zadania. Umožňuje vytvárať typy zadaní a zadávať požadované a sledované vlastnosti zadaní.

- evidencia študentov: Poskytuje funkcie na čítanie a zápis informácií o študentoch a priradenie študentov k cvičiacim. Funkcie taktiež automaticky prideľuje zadania študentom.

- evidencia cvičiacich: Poskytuje funkcie na čítanie a zápis informácií o cvičiacich.

- spracovanie výsledkov: Umožňuje zápis výsledkov vykonaných testov aplikovaných na zadania, vypočítava celkové hodnotenie a výsledný počet bodov za všetky zadania vypracovaných študentom.

Obrázok 3.2:	Diagram tokov údajov 2. úrovne pre proces správy databázy

  - Testovanie funkčnosti a správnosti

    - Špecifikácia testovania funkčnosti

Úlohou testovania funkčnosti odovzdaného zadania je zistiť, či je možné zadanie skompilovať a zlinkovať bez chyby t.j. dá sa z neho vytvoriť spustiteľný súbor. Testovanie funkčnosti je ďalší krok, ktorý nasleduje po prijatí zadania. V prípade, že prijaté zadanie nevyhovie danému testu, ďalej sa neanalyzuje a pošle sa správa autorovi zadania o kritickej chybe. Funkčnosť zadania budeme testovať po aplikácii prekladača a linkera jazyka C na dané zadanie. Táto časť projektu je platformovo závislá, pretože je rôzny postup pri preklade pod rôznymi operačnými systémami.

Požiadavky na zadanie:

- zadanie musí byť vytvorené pre prekladač, ktorý je používaný systémom,

- aby bolo možné zadanie preložiť, musia byť určené súbory, ktoré sa majú prekladať. Existujú dve prípustné možnosti:

- zadanie pozostáva len z jediného zdrojového súboru (s príponou .c), prípadne niekoľkých hlavičkových súborov (s príponou .h) a na preklad sa používajú štandardné prepínače,

- v ostatných prípadoch existuje súbor riadenia kompilácie (s menom "makefile"), ktorý určuje postup kompilácie.

Výstupom testovania funkčnosti programu je logická hodnota, ktorá signalizuje, či bol preklad úspešný.

    - Špecifikácia testovania správnosti

Druhým krokom po prijatí zadania je testovanie správnosti programu, ak je zadanie funkčné. Na overenie správnosti programu sa používa výstupný spustiteľný súbor získaný z  testovania funkčnosti. Keďže pri tomto teste bude daný súbor spustený, vytvorený binárny súbor musí byť prekladaný na rovnakej platforme operačného systému, na akej je implementovaný projekt hodnotenia programov. Samotné testovanie správnosti už môže byť platformovo nezávislé.

Funkcia testovania správnosti je vlastne filtrom, pracuje so štandardným vstupom a výsledok generuje na štandardný výstup.

Proces testovania správnosti sa bude uskutočňovať spustením binárneho súboru, niekoľkokrát s rôznymi (už dopredu navrhnutými) testovacími vstupmi. Výstup testovaného programu sa porovná so vzorovým výstupom. Zadanie sa považuje za správne, ak vo všetkých výstupoch došlo k zhode porovnávaných výstupov. Výstupom z testovania správnosti je logická hodnota určujúca správnosť resp. nesprávnosť zadania. Ak je výsledok testu negatívny, pošle sa správa autorovi zadania o chybe.

Vzorové vstupy a výstupy programu budú základné typy údajov: celé čísla so znamienkom, čísla v pohyblivej desatinnej čiarke a reťazce, ktoré budú medzi sebou oddelené medzerou, tabelátorom alebo koncom riadku.

    - Návrh testovania funkčnosti a správnosti

Jeden podsystém bude testovať funkčnosť aj správnosť zadania. Vstupným bodom testovania bude funkcia Testuj:

- vstupnými parametrami funkcie sú mená zdrojových textov, prípadne makefile,

- výstupom je jedna z troch hodnôt:

- zadanie je funkčné aj správne,

- zadanie je funkčné, ale nesprávne,

- zadanie je nefunkčné t.j. nie je ani preložiteľné

Scenár Testuj:

Testuj funkčnosť;

Ak zadanie je nefunkčné,

Vráť (Zadanie je nefunkčné);

Testuj správnosť(meno spustiteľného súboru);

Ak je zadanie nesprávne,

Vráť (Zadanie je nesprávne);

Inak		Vráť (Zadanie je správne);

Scenár Testuj funkčnosť:

Ak existuje makefile,

Spusti program make pre makefile;

Inak	 Ak existuje jediný *.c súbor,

Spusti prekladač so štandartnými prepínačmi pre preklad tohoto súboru;

Inak	Vráť (Zadanie je nefunkčné);

Ak sa vytvoril spustiteľný súbor,

Vráť (Zadanie je funkčné, meno spustiteľného súboru);

Inak		Vráť (Zadanie je nefunkčné);

Scenár Testuj správnosť(meno spustiteľného súboru):

Pre každý testovací vstup

{

Spusti súbor <testovací vstup >výsledok;

Porovnaj výsledok a testovací výstup;

Ak výsledok != testovací výstup,

Vráť (Zadanie je nesprávne);

};

Vráť (Zadanie je správne);

  - Preprocesor

Preprocesor predspracuje zdrojové texty programov na úrovni textu. Nepozná syntax ani sémantiku vlastného programovacieho jazyka.

    - Preprocesor jazyka C

Preprocesor jazyka C poskytuje nasledujúce funkcie:

- odstraňovanie komentárov, /*komentár*/

- definovanie a undefinovanie konštanty: Zadefinovaný identifikátor (reťazec alfanumerických znakov začínajúci na písmeno) sa nahradí iným reťazcom. (Pr.: #define PI 3.14159265359 nahradí každý výskyt identifikátora PI v zdrojovom texte číslom 3.14159265359, pokiaľ neuvedieme #undef PI,

- používanie makier: Podobne ako definovaním konštanty, aj používaním makier sa dosadí reťazec na miesto identifikátora. Makro ale môže mať parametre. Závisia od hodnôt parametrov, dosadený reťazec bude iný. Používanie makier je veľmi podobné volaniu inline funkcií. Pr.: #define max(X, Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y)) nahradí výskyt max(5, 1) reťazcom ((5) > (1) ? (5) : (1)), pokiaľ neuvedieme #undef max.

- pri definovaní konštánt a makier môžeme používať ďalšie konštanty a makrá, ale rekurzia nie je povolená. Pr.: #define X 5, #define X2 (X * X),

- podmienený preklad: V závislosti od hodnôt identifikátorov alebo výrazov preprocesor ponechá alebo vynechá niektoré riadky zdrojového textu, #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #endif,

- vloženie ďalšieho zdrojového súboru (zvyčajne hlavičkového súboru) do predspracovaného súboru. Pr.: #include <stdio.h>,

- špecifikácia chybového výpisu počas prekladu. Pr.: #error Chyba – generuje chybu "Chyba" počas prekladu.

- aplikácia strojových, od platformy a od prekladača závislých nastavení na niektoré časti zdrojového textu. Pr.: #pragma message ("Žiadna chyba, len správa") – generuje správu "Žiadna chyba, len správa" počas prekladu.

    - Preprocesor pre analyzátor štýlu a podobnosti programov

Analýza štýlu programovania potrebuje na zistenie niektorých vlastností programu (napr. čitateľnosť) analyzovať nezmenené (pôvodné) zdrojové texty a na zistenie iných sú potrebné preprocesorom upravené zdrojové kódy.

Kvôli uľahčeniu ďalšej práce na zdrojových textoch bude vytvorený jediný súbor, ktorý bude obsahovať  všetky zdrojové a dosadené hlavičkové súbory.

Funkcie preprocesora jazyka C potrebné v ich plnej funkčnosti:

- definovanie konštánt,

- používanie makier.

Funkcie potrebné len v čiastočnej podobe:

- dosadenie hlavičkových súborov: Dosadené budú len hlavičkové súbory vytvorené študentom, t.j. ktoré sa nachádzajú v adresári zdrojových textov,

- podmienený preklad: Direktívy podmieneného prekladu (#if, #ifdef, #ifndef, defined()) vo svojich výrazoch budú môcť používať identifikátory definované len v zdrojových textoch zadania, t.j. v tých zdrojových textoch, ktoré sa nachádzajú v adresári zdrojových textov.

Funkcie, ktoré nevyžadujeme od preprocesora:

- odstránenie komentárov, pretože sú potrebné pre obe časti ďalšej analýzy,

- špecifikácia chybových výpisov počas prekladu, ktoré boli zistené testovaním funkčnosti programu,

- aplikovanie strojových, platformovo a od prekladača závislých nastavení.

    - Špecifikácia preprocesora

Direktívy preprocesora

Každá direktíva sa musí začať znakom # a tento znak musí byť prvým znakom na riadku. Jedna direktíva môže byť na viacerých riadkoch, v tom prípade musia byť riadky ukončené znakom "\".

Direktíva #define

Syntax:

#define identifikátor token-string alebo

#define identifikátor(param1, param2, ... paramN) token-string

kde parametre písané kurzívou nie sú povinné.

Direktíva #define dosadí token-string pri každom výskyte identifikátora. Ak je token-string prázdny, identifikátor sa vymaže. K dosadeniu nedôjde, ak je identifikátor podreťazcom iného identifikátora, alebo ak sa nachádza v reťazci alebo v komentári.

Druhá syntax direktívy umožňuje definovanie makra podobnej funkcie. Parameter je lokálne jedinečný. Každý jeho výskyt v token-string je nahradený jeho hodnotou pri "volaní" makra.

Direktíva #undef

Syntax:

#undef identifikátor

Preprocesor v už ďalšom identifikátor nepoužíva pri svojej činnosti. Identifikátor mohol byť definovaný direktívou #define.

Direktíva #include

Syntax:

#include "file"

kde file je meno zdrojového súboru spolu s cestou k súboru. Na miesto výskytu tejto direktívy sa dosadí celý súbor file, ktorý sa musí nachádzať v adresári zadania. Štandardné (hlavičkové) súbory dosadené nebudú.

Direktívy podmieneného prekladu

Syntax:

if-časť

elif-časť	- nepovinné

else-časť	- nepovinné

endif-časť

kde if-časť je: if-riadok text,

if-riadok je jeden z:	 (#if výraz, #ifdef identifikátor, #ifndef identifikátor),

elif-časť je jeden z: (elif-riadok text, elif-časť elif-riadok text),

elif-riadok je: #elif výraz,

else-časť je: else-riadok text,

else-riadok je: #else,

endif-časť je: #endif,

pričom výraz je konštantný celočíselný výraz vytvorený z operátorov preprocesora a text je ľubovoľný (viacriadkový) text.

Preprocesor hľadá tú vetvu direktívy, ktorej výraz je pravdivý (nenulový). Ak nie je pravdivý žiadny výraz, vyberie vetvu #else, ak existuje. Text časť tejto vetvy sa spracúva ďalej, a text ostatných vetiev sa vynechá zo súboru.

Operátory preprocesora

Vo výrazoch preprocesora môžu byť používané nasledovné celočíselné operátory jazyka C:	+, -, /, *, <, >, <=, >=, |, ||, &, &&, >>, <<, ? :, ~, !, ==, !=

Špeciálne operátory preprocesora

# operátor

Syntax:	#text

Text nahradí reťazcom jazyka C - text uzavrie do úvodzoviek ("") a doplní  potrebné escape znaky, napr.: #C:\WINDOWS nahradí "C:\\WINDOWS".

#@ operátor

Syntax:	#@text

Text nahradí znakovou konštantou jazyka C - text uzavrie do apostrofov (´´) a doplní potrebné escape znaky, napr.: #@" nahradí ´\"´.

## operátor

Syntax:	text1##text2

Zreťazí dva texty do jedného bez oddelovacích znakov, napr.:

#define XaY(X, Y)X##a##Y

XaY(JA, TY) nahradí JAaTY

defined operátor

Syntax:	defined(identifikátor)

Hodnota operátora je pravdivá, ak je identifikátor definovaný.

  - Štýl programovania

K tomu, aby sme pristúpili k analýze štýlu programovania, musí byť program preložiteľný čiže aj spustiteľný. Súčasne by mal program pracovať správne na základe požiadaviek na výstup pre dané vstupy, t.j. mal by byť správny.

Na analýzu kvality štýlu programovania bude použitá statická analýza zdrojových textov. Vstupom do tohto podsystému bude odovzdané zadanie každého študenta zvlášť a výstupom podsystému bude protokol obsahujúci informácie o výsledku sledovania vytypovaných vlastností správneho štýlu programovania.

Všeobecné hodnotenie:

- interval najlepšieho ohodnotenia,

- interval akceptovateľných (ešte číselne hodnotených) hodnôt,

- interval neprijateľných (nebodovaných) hodnôt = hrubé chyby programovania.

    - Sledované vlastnosti programov

Podsystém by mal sledovať nasledovné vlastnosti štýlu programovania:

- veľkosť funkcií: Dĺžka funkcie bude mať stanovenú hornú hranicu počtu riadkov, čo by nemalo byť viac ako je riadkov na jednu obrazovku, implicitne 25 riadkov. Nesprávny je aj výskyt percentuálne veľkého množstva krátkych funkcií v pomere k celkovému počtu funkcií.

- dĺžka riadkov: Bude nastaviteľná v konfigurácii (napr. 80 znakov na riadok) a bude spĺňať  pravidlá všeobecného hodnotenia.

- počet parametrov funkcií: Max. počtom bude napr. do 5 vstupných parametrov, do 7–8 akceptovaných a viac nie.

- množstvo komentárov: Kritérium je percentuálne ohodnotenie komentovaných riadkov k ich celkovému počtu. Počiatočná hlavička sa môže zanedbať.

- príkaz goto: Používanie tohto príkazu je neprípustné, pretože existujú elegantné spôsoby jeho eliminácie a neexistuje dôvod  potreby jeho použitia. (Zvyšuje neprehľadnosť programu, .....).

- použitie konštrukcie asm je neprípustné.

- zarovnanie kódu podľa štruktúry programu: Všetky príkazy v danom bloku, musia začínať na rovnakom stĺpci. Číslo stĺpca nadradeného bloku musí byť menšie ako číslo stĺpca podradeného bloku. Ak má blok len jeden riadok, tak nemusí byť zaručene na samostatnom riadku. Ak ale je, tak musí byť odsadený tak isto, ako je rozdiel dvoch vnorených blokov. Pri výskyte znaku TAB bude číslo stĺpca zarovnané na veľkosť tabelátora (je pevne daná na 8 znakov). Hodnotenie bude stanovené počtom nedodržaných riadkov nevyhovujúcich požadovanému odsadeniu.

- premenovanie kľúčových slov jazyka je neprípustné.

- veľké množstvo define je nevhodné. Pri jeho použití by sa mal nachádzať v hlavičkovom súbore a identifikátor nesmie obsahovať malé písmená.

- veľké množstvo globálnych premenných je nevhodné

- počet príkazov na riadok: Povoľuje sa max. 1 príkaz na riadok (príp dovolíme: i++; j++ na jednom riadku)

- počet vnorených blokov: Veľký počet do seba vnorených blokov zvyšuje neprehľadnosť zdrojového kódu, povolené do 3–4.

- Za otváracou zloženou zátvorkou sa akceptuje maximálne komentár a na riadku zatváracej zátvorky (ukončenie bloku) sa nesmie vyskytnúť nič okrem komentára t.j. zatváracia zátvorka sa nesmie vyskytovať na riadku posledného príkazu v bloku a ani za ňou nesmie začínať nový príkaz. Výnimku tvorí príkaz DO–WHILE.

To sú vytypované hrubšie chyby programátorského štýlu. V ďalšom by mohli byť definované prepínače pre sledovanie špecifických vlastností (rysov jazyka C) zdrojového kódu:

- ukazovatele,

- dynamické premenné,

- použitie rekurzie,

- použitie štruktúr,

- zákaz/povolenie používania statických premenných.

Jednotlivé sledované rysy programu, ktoré potrebujú určitý interval akceptovania a hodnotenia danej vlastnosti, budú stanovené experimentálne t.j. bude určená nejaká ideálna hodnota (napr. ohodnotená 100) a vzďaľovanie od tejto hodnoty bude hodnotené menším počtom bodov. Program by mal umožniť nastavenie konfigurácie týchto tzv. ideálnych vlastností programu, ktoré bude môcť určiť cvičiaci v závislosti od vlastností konkrétneho zadania. Ideálne hodnoty by nemali byť určené konkrétnou hodnotou, ale intervalom tolerancie a pri presiahnutí tohto intervalu bude znižované ohodnotenie kvality programu.

    - Hrubý návrh riešenia

Samotný lexikálny analyzátor bude realizovaný ako množina rekurzívne sa volajúcich funkcií. Jednotlivé inštrukcie jazyka C budú napevno implementované. Ako výstup pre ostatné podsystémy generuje analyzátor tokeny.

Niektoré vlastnosti budú analyzované na základe výstupu analyzátora. Pre každú vlastnosť je potrebné sledovať len určité tokeny. V prípade ich výskytu systém upraví počet percent za dané hodnotenie. Zvyšné tokeny sú pre danú vlastnosť ignorované.

Ostatné vlastnosti potrebujú analyzovať pôvodný zdrojový kód. V prípade výskytu sledovanej vlastnosti upravia počet percent pridelených za túto vlastnosť.

  - Podobnosť zadaní

Cieľom analýzy podobnosti je určenie miery podobnosti zadaní (zdrojových kódov, programov v jazyku C). Vstupom je pritom n programov, kde n>= 2. Analýza podobnosti (ďalej len Program) musí odhaliť podobnosti kódov aj v prípade použitia rôznych techník na ukrytie skutočnosti, že zadanie je kópiou iného zadania. Na druhej strane program musí tolerovať určité podobnosti v zadaniach, ktoré môžu vyplývať zo štandardného riešenia niektorých štandardných problémov.

    - Špecifikácia funkčnosti podsystému

Pri špecifikácii a návrhu programu budeme vychádzať z nasledovných možných techník pokusu o ukrytie podobnosti v zadaniach:

- Zmena poradia blokov inštrukcií,

- Zmena poradia funkcií,

- Zmena poradia niektorých inštrukcií,

- Náhrada symbolov za iné symboly, čo však nezmení výsledný program po kompilácii,

- Náhrada mien funkcií v ich deklaráciách a súčasná náhrada mien pri ich volaní,

- Náhrada pomenovaní premenných,

- Zmena alebo zmazanie komentárov,

- Skopírovanie len niektorých funkcií, iné funkcie si „zlodej“ implementuje sám.

Okrem požiadavky na funkčnosť podsystému, existuje aj požiadavka na výkonnosť: podsystém nesmie analyzovať zadania príliš dlho. Musí sa zohľadniť aj to, že zadaní môže byť veľmi veľké množstvo. To znamená, že v prípade porovnania každého zadania s každým zadaním by zložitosť tohto porovnania (n2) spôsobila aj pri veľmi rýchlych algoritmoch veľké časové oneskorenie.  Najvhodnejšie teda bude algoritmy navrhnúť tak, aby nevyžadovali analyzovať každú dvojicu programov zvlášť. Na druhej strane však nie je možné vyvinúť vhodnú stratégiu porovnávania zadaní, ak sa vyžaduje, aby boli zadania testované postupne, ako sú odovzdávané.

Navrhujeme dva spôsoby riešenia:

- Porovnávanie zadaní v tom poradí, ako prichádzajú – porovnanie zadania, ktoré bolo práve prijaté so všetkými ostatnými. Treba vyriešiť problém opätovného odovzdania zadania, keď treba zmazať výsledky starej verzie zadania .

- Porovnanie veľkého počtu zadaní – použije sa algoritmus umožňujúci, aby sa nemuseli porovnávať všetky dvojice zadaní.

V tejto časti analýzy sme sa rozhodli, že algoritmov na porovnávanie použijeme niekoľko. Domnievame sa, že vhodným výberom niekoľkých algoritmov a dobrým spôsobom zohľadnenia výsledkov jednotlivých algoritmov sa dosiahnu lepšie výsledky, ako keby sme navrhli a implementovali iba jeden z nich.

Odladenie analyzátora

Po ukončení implementácie uskutočníme cielené testovanie na veľkom počte zadaní, kde budeme vopred poznať mieru ich podobnosti. Podľa výsledkov tohto testovania potom urobíme niektoré zmeny v algoritmoch, stratégiách a ich prioritách tak, aby sme tým dosiahli čo najlepšie výsledky.

Uvedené „Odladenie analyzátora“ je treba zohľadniť v špecifikácii, alebo najneskôr v návrhu, pretože program musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné vykonať takéto zmeny bez zásahu do štruktúry programu.

    - Špecifikácia rozhrania

Analýza podobnosti programov bude komunikovať s ostatnými časťami systému cez volania jednoduchých funkcií jednotlivých modulov a cez zdieľané databázy (v širšom zmysle slova).

Funkcie analýzy podobnosti volané inými subsystémami:

- Analyzuj jedno zadanie

Úloha:  Program urobí analýzu zadania, porovná ju so všetkými ostatnými a výsledky zapíše do úložiska výsledky.

Vstupy:  identifikátor zadania

Výstupy:  žiadne

- Analyzuj všetky zadania

Úloha:	 Program urobí analýzu všetkých už odovzdaných zadaní (ich vzájomnej podobnosti) a výsledky zapíše do úložiska Výsledky.

Vstupy:  žiadne

Výstupy:  žiadne

Funkcie iných subsystémov volané analýzou podobnosti:

- Predspracuj

Úloha:  Funkcia vráti meno súboru predspracovaného zadania

Modul:  Preprocesor

Vstupy: identifikátor zadania

Výstupy:  upravený zdrojový kód

- Zapíš výsledok

Úloha:  Funkcia zapíše výsledky do úložiska výsledky

Modul:  Správa databáz

Vstupy: identifikátor zadania, výsledky

Výstupy: žiadne

Poznámka: Názov, ako aj presné parametre tejto funkcie budú určené až v etape podrobného návrhu v module Správa databáz.

- Čítaj výsledok

Úloha:  Funkcia načíta výsledky z úložiska výsledky

Modul:  Správa databáz

Vstupy: identifikátor zadania

Výstupy: výsledky

Poznámka: Názov, ako aj presné parametre tejto funkcie budú určené až v etape podrobného návrhu v module Správa databáz.

- Lexikografická analýza

Úloha:  Funkcia vráti meno súboru, ktorý obsahuje lexikografický záznam zadania

Modul:  Lexikografická analýza

Subsystém:  Štýl programovania

Vstupy: identifikátor zadania

Výstupy: lexikálny rozbor

    - Hrubý návrh podsystému

Ako už bolo uvedené v špecifikácii podsystému, algoritmov na porovnávanie použijeme niekoľko. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné vybrať „správne algoritmy“, t.j. algoritmy, ktoré si vzájomne kompenzujú svoje nedostatky. Pritom ich treba navrhnúť tak, aby rozpoznali všetky druhy ukrytia podobnosti popísané v špecifikácii.

Vybrané algoritmy analýzy podobnosti:

- Histogram písmen: Ide o jednoduchý spôsob, ktorý spočíva vo vytvorení histogramu písmen, ktoré obsahuje text. Odolnosť na zmenu štruktúry textu sa dosiahne ignorovaním záznamu niektorých špeciálnych znakov ako sú prázdny znak, tabelátor, alebo koniec riadku. Odolnosť na zmenu poradia blokov inštrukcií je 100%-ná a vyplýva z povahy algoritmu. Tento algoritmus je implementačne najjednoduchší a pritom v odhalení skrytých podobností najúčinnejší. Má však určité nevýhody, keď v niektorých prípadoch označí aj odlišný program za kópiu. Preto ho bude najlepšie použiť v kombinácii spolu s tretím algoritmom.

- Histogram slov (symbolov): 	Je obdobou predchádzajúceho spôsobu, avšak nemá vyššie uvedené nevýhody a je implementačne drahší. Jeho schopnosť odhaliť skryté podobnosti je obmedzená.

- Algoritmus zarovnávania reťazcov: Ide o spôsob, keď sa dva reťazce znakov porovnávajú zarovnávaním, ktoré je realizované pridávaním prázdnych znakov do oboch reťazcov a vyhodnotenie sa uskutoční ohodnotením niektorých zhôd a nezhôd medzi nimi. Efektivita algoritmu vo veľkej miere závisí od stratégie ohodnotenia. Tento algoritmus je málo odolný na niektoré techniky ukrytia podobnosti, ale v  iných prípadoch zas dáva najlepšie výsledky.

Druhý a tretí algoritmus bude možné použiť aj v spojení s lexikografickým analyzátorom.

Predpokladáme, že v zimnom semestri budeme implementovať len prvý algoritmus a tento sa stane súčasťou prototypu systému.

Odladenie analyzátora

Pri implementácii analyzátora sa vyskytnú dva  problémy:

- Nie je možné presne definovať obor platnosti analýz, čo vedie k zlej interpretácii ich výsledkov a k prípadnému zanedbaniu dôležitých údajov,

- Ťažko sa definujú ohodnotenia dielčích porovnávaní v implementáciách algoritmov. Tento problém sa týka v najväčšej miere tretieho algoritmu.

Jediným rozumným riešením pre oba problémy je experimentálne overenie funkčnosti programu. Preto, po ukončení implementácie uskutočníme cielené testovanie na veľkom počte zadaní, kde budeme vopred poznať mieru ich podobnosti. Podľa výsledkov tohto testovania v implementácii zmeníme parametre jednotlivých algoritmov (hlavne hodnotiace a prioritizačné čísla) a aj spôsob interpretácie výsledkov jednotlivých dielčích analýz a algoritmov.

Toto „Odladenie analyzátora“ je treba zohľadniť v návrhu, pretože program musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné vykonať horeuvedené zmeny bez zásahu do implementačnej štruktúry programu, ktorá vyplýva z návrhu.

# Špecifikácia údajov v systéme

Dátové entity

V systéme budú uchovávané údaje v nasledujúcich dátových entitách:

- cvičiaci

- študent

- zadanie

- výsledok

- vlastnosť

V systéme sa vyskytujú aj iné údaje avšak tieto nie sú zakreslené v dátovom modeli, pretože sa v systéme buď neuchovávajú vôbec (výsledná správa, upravený zdrojový kód, lexikálny rozbor), alebo nie sú uchovávané v databáze, ale na súborovom systéme počítača.

číslo

verzia

termín

názov

náročnosť

typ zadania

zadanie

čas

verzia

hodnotenie

študent

ID

meno

priezvisko

e-mail

výsledok

meno

hodnota

cvičiaci

meno

priezvisko

miestnosť

e-mail

vypracoval

je typu

cvičí

patrí k

má

má pridelené

meno

spôsob

vlastnosť

má

má

Obrázok č. 4.1:	Logický model údajov systému

  - Popis dátových entít

Cvičiaci

Entita uchováva potrebné údaje o cvičiacom. Ku každému študentovi je priradený učiteľ, ktorý vedie jeho cvičenia. Tento učiteľ prideľuje študentovi body za vypracovanie zadaní.

Atribúty:

meno		meno cvičiaceho

priezvisko	priezvisko cvičiaceho

miestnosť	číslo miestnosti, kde má cvičiaci kanceláriu

e-mail		adresa poštovej schránky cvičiaceho

Študent

Uchováva potrebné údaje o študentovi. Každý študent má pridelené zadania ktoré vypracúva a odovzdáva.

Atribúty:

meno		meno študenta

priezvisko	priezvisko študenta

ID		identifikačné číslo študenta

e-mail		adresa poštovej schránky študenta

Zadanie

Toto je jedna z najdôležitejších entít systému. Uchováva údaje o zadaní. Ide vlastne o väzobnú entitu medzi študentom a typom zadania. Nesie informácie o pridelení zadania študentovi a o výslednom hodnotení zadania.

Atribúty:

čas_odovzdania	čas kedy bolo zadanie odovzdané

verzia	číslo verzie zadania. Tento atribút má len informačný význam pôvodné verzie zadaní sa budú vymazávať.

hodnotenie	výsledné hodnotenie zadania. Môže sa líšiť od čísla, ktoré ponúkne program. Je to číslo z intervalu (0,1).

Typ_zadania

Obsahuje informácie o danom type zadania. Rovnaký typ zadania môže byť priradený viacerým študentom.

Atribúty:

číslo	číslo zadania (napr. 1,2,3)

verzia	verzia zadania. Každé zadanie má niekoľko modifikácií a treba ich od seba navzájom odlíšiť.

termín	termín odovzdania

názov	názov zadania

náročnosť	vyjadruje náročnosť zadania. Môže to byť maximálny počet bodov za zadanie ale nemusí byť. Čím je väčšie, tým väčší vplyv má toto zadanie na výsledné bodové hodnotenie za cvičenia.

Výsledok

Táto entita popisuje vlastnosť zadania ktorá bola testovaná. Ide o čiastkové ohodnotenie zadania na základe jednej testovanej vlastnosti.

Atribúty:

meno		meno vykonaného testu

hodnota	hodnota po vykonaní testu. Musí to byť číslo z rozsahu (0,1).

Vlastnosť

Entita popisuje sledovanú vlastnosť zadania.

Atribúty:

meno		meno sledovanej vlastnosti

spôsob		hovorí o spôsobe sledovania danej vlastnosti

# Špecifikácia správania systému

  - Naplnenie databázy

Pred začiatkom semestra treba naplniť databázu údajmi o študentoch, prípadne modifikovať údaje o cvičiacich ako aj modifikovať zadania. Systém bude poskytovať možnosť vytvorenia nových zadaní, modifikácie pôvodných zadaní alebo bude možnosť ponechať zadania z predchádzajúceho roka bez zmeny. Po naplnení databázy informáciami o zadaniach a učiteľoch, bude nasledovať naplnenie databázy informáciami o študentoch spolu s priradením jednotlivých študentov k učiteľom. Potom bude nasledovať automatické pridelenie zadaní. Manuálne prideľovanie zadaní alebo manuálna zmena pridelenia nebude podporovaná.

  - Prijímanie a evidencia zadaní

Po prijatí zadania elektronickou poštou bude toto zadanie uložené na súborový systém a bude o ňom vytvorený záznam. Ak už toto zadanie daný študent odovzdal, bude pôvodná verzia zadania prepísaná a číslo verzie zadania bude zväčšené o 1. Potom môžu byť použité ďalšie funkcie na kontrolu zadaní.

Ak je už po termíne odovzdania a študent ešte zadanie neodovzdal, bude mu umožnené ho odovzdať. Po termíne odovzdania už nebude možné odovzdávať ďalšie verzie zadaní t.j. bude ohodnotená posledná verzia ktorá bola odovzdaná.

  - Generovanie výsledného hodnotenia cvičení

Systém bude na konci semestra umožňovať generovanie výsledného hodnotenia za semester. Správa bude obsahovať meno študenta, osobné číslo študenta, pridelené zadania, počet získaných bodov za jednotlivé zadania a výsledný počet bodov z cvičení. Výsledný počet bodov sa vypočíta vynásobením maximálneho počtu bodov z cvičení a celkového hodnotenia zadaní. Celkové hodnotenie zadaní je vážený aritmetický priemer vypočítaný z hodnotení jednotlivých zadaní pričom náročnosť je váha.

Výsledná správa bude vo formáte HTML.

# Návrh grafického používateľského rozhrania

Nasledovný návrh obsahuje popis všetkých okien systému a menu. Systém bude obsahovať menu správy jednotlivých databáz. Obsahuje nasledovné položky:

- Študenti - Položka volá okno, ktorá umožňuje zadávanie, vymazanie študenta a úpravu údajov študenta, umožňuje priradenie študenta k danému cvičiacemu, výber cvičiaceho je možný len z množiny už existujúcich cvičiacich.

Okno obsahuje nasledovné položky:

meno študenta			editbox

priezvisko študenta			editbox

e - mail				editbox

identifikačné číslo cvičiaceho	promptbox

Cvičiaci - Položka volá okno, ktoré umožňuje zadávanie nového a vymazanie cvičiaceho a úpravu dát cvičiaceho

Okno obsahuje nasledovné položky:

meno cvičiaceho			editbox

priezvisko cvičiaceho		editbox

e - mail				editbox

Zadanie - položka volá okno, ktorá slúži na výber textových súborov s textom zadania, vstupnými a výstupnými dátami

Okno obsahuje nasledovné položky:

meno súboru zadania 	editbox a tlačidlo, ktoré otvára okno na výber súboru

meno súboru vstupných dát 	editbox a tlačidlo, ktoré otvára okno na výber súboru

meno súboru výstupných dát 	editbox a tlačidlo, ktoré otvára okno na výber súboru

termín odovzdania	editbox

náročnosť	editbox

Výsledok - otvára okno, ktoré zobrazuje výsledok testu zadania pre daného človeka, vyberie sa  meno študenta zo zoznamu všetkých študentov, tento zoznam obsahuje mená len tých študentov, ktorý patria k danému cvičiacemu, meno cvičiaceho je preto potrebné vybrať zo zoznamu všetkých cvičiacich, výsledky sa zobrazujú v textovej forme a čítajú sa z databázy výsledkov

Okno obsahuje nasledovné položky:

meno cvičiaceho		promptbox

meno cvičiaceho		promptbox

meno študenta		promptbox

výsledky		skupina textových blokov

Výsledky obsahujú nasledovné údaje:

- čísla zadaní, ku ktorým je dané zadanie študenta podobné

- výstupy výsledkov pre všetky analyzované vlastnosti z podsystému Štýl programovania

Hodnotenie - niektoré vlastnosti programového štýlu sú voliteľné, táto položka menu otvára okno, v ktorom sú jednotlivé vlastnosti vymenované a je ich možné pomocou checkboxov zvoliť, ku každému je nutné priradiť maximálne bodové ohodnotenie

Okno obsahuje nasledovné položky:

- každá vlastnosť z podsystému Štýl programovania obsahuje editbox pre zadanie počtu bodov, voliteľné vlastnosti majú aj pridelený checkbox

Všetky uvedené okná budú používať funkcie z modulu Správa databáz pre čítanie a zápis údajov.

# Ďalšie požiadavky a ohraničenia

Zo špecifikácie a hrubého návrhu riešenia vyplývajú nasledovné ohraničenia, ktoré sú kladené na výsledný systém:

- predpokladá sa používanie pod operačným systémom Windows 9x/NT,

- počítač, na ktorom beží systém, musí byť pripojený na Internet,

- údaje sa v systéme budú uchovávať bez diakritiky,

- študenti sa nesmú opierať o platformovo závislé prekladanie (pragmy a preddefinované konštanty prekladača).

- systém bude jednopoužívateľský, nerozlišujú sa prístupové práva používateľov,

- v odovzdávaných zadaniach sa nesmú používať dlhé názvy súborov t.j. mená súborov musia mať maximálne 8 znakov a 3 znaky prípona.

Zoznam použitej literatúry

[1]	Meyers, J. - Rose, M.: Post Office Protocol - Version 3 (RFC 1939). Dover Beach Consulting, May 1996

[2]	Berry, R.E. - Meekings, B.A.E.: A Style Analysis of C programs. Communications of the ACM, Volume 28, Issue 1, January 1985, pp. 80-88.

[3]	Jackson, D.: A Software System For Grading Student Computer Programs. Computers and Education, Volume 20, Issue 2, 1993, pp. 183-190.

[4]	Leach, R.J.: Using Metrics To Evaluate Student Programs. SIGCSE Bulletin, Volume 27, Issue 2, June 1, 1995, pp. 41-43.

[5]	Yerramilli, V.: Static Analysis of Novice Student C++ Programs. Master`s Thesis, Computer Science, Texas Tech University, May 1998.

Počítačová podpora hodnotenia programov

v C-jazyku

### II.  Návrh a implementácia systému

Úvod

Nasledújúca kapitola opisuje podrobný návrh systému, implementáciu jednotlivých modulov, priebeh ich testovania ako aj integráciu a testovanie celého systému. Táto časť dokumentácie je výsledkom práce tímu na projekte počas letného semestra.

# Plán projektu

| Týždeň v LS | Úlohy |
| --- | --- |
| 1 | - odovzdanie posudku na prototyp systému tímu č.2 |
| 2 | - zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh |
| 3 | - zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, vytvorenie testovacích údajov |
| 4 | - implementácia a testovanie modulov, tvorba dokumentácie |
| 5 | - implementácia a testovanie modulov, tvorba dokumentácie |
| 6 | - implementácia a testovanie modulov, postupná integrácia |
| 7 | - implementácia a testovanie modulov, postupná integrácia |
| 8 | - implementácia a testovanie modulov, postupná integrácia |
| 9 | - integrácia produktu a testovanie, tvorba dokumentácie |
| 10 | - integrácia produktu a testovanie, tvorba dokumentácie |
| 11 | - kompletizácia dokumentácie |
| 12 | - odovzdanie produktu a dokumentácie |
| 13 | - technická prezentácia produktu a obhajoba - odovzdanie posudku práce tímu č.2 |

Tab. 1:  Uvedená tabuľka predstavuje plán činností tímu na projekte počas letného semestra. Na nasledujúcej strane je znázornený časový diagram, ktorý prehľadnejšie a podrobnejšie znázorňuje konkrétny rozvrh činností s uvedením zodpovedného člena tímu za každú časť práce na projekte.

Obr. 1.1: Grafické zobrazenie plánu činností na projekte za letný semester

Pozn.:

Ešte v prvej štvrtine semestra sme v dôsledku dlhodobejšej absencie jedného člena tímu (Kristián Puskás) boli nútení pristúpiť k čiastočnej modifikácii rozdelenia činností za jednotlivé časti projektu. Keďže Kristián nemôže byť prítomný na pravidelných stretnutiach tímu fyzicky, ale od druhej polovice semestra môže byť s nami v elektronickom spojení, tak na základe spoločného dohovoru všetkých členov tímu sme rozhodli o jeho ďalšom pokračovaní v práci na projekte. Podľa uvedeného plánu projektu bolo jeho hlavnou úlohou vytvorenie používateľského rozhrania a celková integrácia systému, ktoré za neho preberá Imrich Horváth. Úlohou Kristiána bude vyhotovenie používateľskej príručky pre výsledný systém ako aj čiastočné úlohy pri tvorbe dokumentácie.

# Zapracovanie nedostatkov špecifikácie a podrobný návrh

Po implementácii prototypu sme dospeli k potrebe zavedenia určitých zmien pri realizácii projektu oproti špecifikácii a hrubého návrhu. Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

2.1.  Bezpečnosť

Pri špecifikácií sme neuvažovali o bezpečnosti systému z hľadiska prístupu používateľov (t.j. učiteľov). Každý učiteľ bude mať pridaný atribút prístupového hesla do systému. Jednotlivý učitelia budú rovnocenný používatelia systému, pričom sa predpokladá určitý stupeň dôvernosti medzi učiteľmi (t.j. nebudú úmyselne prepisovať údaje s cieľom určitého poškodenia niektorého študenta resp. iného učiteľa). Prístupové práva učiteľom sa zavádzajú iba z dôvodu zákazu prístupu používateľov iných ako učiteľov. Toto zabezpečenie nie je príliš silné, ale pre náš systém postačujúce, pretože študenti priamy prístup do systému nemajú.

2.2.  Hodnotenie študentov

- V špecifikácii sa uvádza, že systém bude automaticky hodnotiť prijaté zadanie študenta pridelením bodov z intervalu 0 -- MAX_BODY na základe vykonaných testov. Keďže podľa nášho názoru je zautomatizovanie takéhoto hodnotenia náročnejšia úloha,

2.3.  Kontrola podobnosti zadaní

Cieľom tejto časti návrhu je doplniť hrubý návrh modulu Analýza podobnosti zadaní o ďalšie údaje, upresniť algoritmy a popísať ich podstatu tak, aby tento návrh mohol slúžiť ako podklad pre implementáciu modulu.

Keďže od vyhotovenia špecifikácie a hrubého návrhu uplynulo niekoľko mesiacov, náš tím sa dohodol na niekoľkých spresneniach oproti uvedeným dokumentom a tieto doplnky tu teraz uvádzame:

- V pôvodnej špecifikácii boli na vyhodnotenie zadaní uvedené 2 možné stratégie – porovnávanie zadaní jednotlivo ako sa odovzdávajú, alebo porovnanie zadaní naraz. Rozhodli sme sa pre prvú možnosť – každé zadanie sa pri jeho odovzdaní porovná so všetkými už odovzdanými zadaniami.

- Algoritmus zarovnávania reťazcov, ktorý sme uviedli v špecifikácii ako tretí sme sa rozhodli vynechať. Dôvodom sú pochybnosti o jeho efektívnosti v prípade rozoznávania podobnosti zadaní, ktoré boli zámerne upravené zmenou poradia inštrukcií. Kedže študenti sú veľmi vynaliezaví, nie je možné vychádzať z toho, že takéto prípady budú len ojedinelé. Ďalším dôvodom je skúsenosť získaná z prototipu tímu č. 2, kde bol realizovaný uvedený algoritmus na kóde spracovanom syntaktickou ananlýzou a zistili sme, že použitie takéhoto algoritmu by spomalilo porovnávanie zadaní niekoľko tisíc krát.

V ponuke na projekt, ktorý sme odovzdali v septembri sme uviedli, že výsledkom analýzy podobnosti bude percentuálne ohodnotenie miery podobnosti dvoch zadaní. Na základe širšej analýzy problematiky sme však zistili, že takýto spôsob ohodnotenia nie je vhodný. Z percentuálnej miery podobnosti totiž nemožno zistiť, či je zadanie kópiou iného zadania a to z jednoduchého dôvodu: Pre každý typ zadania je hranica miery podobnosti iná, lebo tá časť podobnosti, ktorá je zapríčinená rovnakým znením úlohy sa mení podľa typu úlohy. Učiteľ by teda nevedel povedať či podobnosť 60 % znamená skopírované zadanie, alebo nie. Takýto výsledok porovnania je teda nepoužiteľný. Upravujeme teda špecifikáciu – výsledkom porovnania zadaní bude len to, či je zadanie skopírované, alebo nie. Stanovenie tohto výroku bude robiť program sám a návrh spôsobu stanovenia výroku sa nachádza v tejto kapitole pri návrhu algoritmov.

    - Histogram písmen

- Vstupy: Zdrojový kód dvoch zadaní bez komentárov (2 x 1 súbor)

- Výstup: Miera podobnosti na základe histografickej analýzy (číslo od 0 do 100)

- Činnosť: Výsledkom bude percentuálny pomer zhôd počtu výskytu znakov v oboch zadaniach ku počtu všetkých znakov, ktoré sa v súboroch nachádzajú. Neuvažujú sa prázdne znaky.

- Návrh algoritmu: Algoritmus bude realizovaný dvomi funkčnými jednotkami (možné implementovať ako dve funkcie alebo metódy v C++): Príprava histogramu a Porovnanie histogramov. Príprava histogramu urobí jednoduché spočítanie jednotlivých znakov zdrojového súboru a tieto počty (256 prirodzených čísel) uloží do poľa. Porovnanie histogramov prejde dva histogramy (vyhotovené z dvoch rôznych zadaní Prípravou histogramu) a spočíta počet znakov, v ktorých počte sa histogramy zhodujú (alebo sú „skoro totožné“) a počet, v ktorých sú rôzne – ani do jednej z týchto hodnôt sa pritom nezapočítajú prázdne znaky . Pre dobrú funkčnosť algoritmu treba bližšie špecifikovať pojem „skoro totožné“, to sa však uskutoční až po podrobnom testovaní. Podľa predbežných výsledkov testovania z prototypu sa nám zatiaľ ako najvhodnejšia javí nasledovná definícia: Hodnoty h1 a h2 sú skoro totožné ak h1−h2≤max(1, 0.125∗(h1+h2)). Ak počet zhôd (“skoro totožných” hodnôt) je Z a počet nezhôd je N, tak výsledok X, ktorý tvorí výstup algoritmu bude X=Z/(Z+N).

- Použitie:  Algoritmus je použiteľný na určenie podobnosti dvoch postupností znakov nezávisle od lexikálnej alebo syntaktickej stavby tohto textu. Preto sa hodí na porovnávanie zdrojového kódu ľubovolného programovacieho jazyka. Keďže lexikálna podobnosť implikuje histografickú podobnosť (podobnosť histogramov postupnosti) s výnimkou premenovania symbolov, tento algoritmus je vhodný na porovnanie podobnosti zadaní okrem prípadov s veľkým množstvom premenovaných symbolov. Pri testovaní sme zistili, že pri malom počte premenovaných symbolov pracuje správne, avšak pri väčšom objeme takýchto zmien zlyhá. Preto ho budeme používať len ako doplňujúci algoritmus a využijeme ho aj pri testovní krátkych zdrojových kódov (do 250 znakov), kde sa javí, že pracuje lepšie ako ostatné algoritmy.

    - Maurerov – Coronov test

- Maurerov – Coronov test je moderný matematický nástroj slúžiaci na odhad (s presnosťou až 98%) náhodných charakteristík postupnosti symbolov. Je to výpočtový princíp merania entropie. Potom, ako J. S. Coron v roku 1999 upresnil vzorec Maurerovho testu, považuje sa tento spôsob merania entropie za najpresnejší a využíva sa aj na zisťovanie podobnosti postupnosti symbolov. Je to veľmi presný a účinný spôsob zisťovania podobnosti v prípadoch, keď sa časti postupnosti navzájom málo ovplyvňujú – v praxi to znamená, že hodnota symbolu závisí len od predchádzajúcich 100-120 symbolov. Samotný test podobnosti sa uskutočňuje meraním entropie jednej aj druhej postupnosti a následnom zmeraní (výpočte) entropie postupnosti pozostávajúcej z oboch postupností umiestnených za sebou. Mieru podobnosti potom určuje podiel medzi priemerom entropíí jednotlivých postupností a entropiou skombinovanej postupnosti. V prípade úplnej nezhody by mal tento pomer byť 1 a v prípade úplnej podobnosti by mal byť 2.

Tento test sme zaradili do návrhu napriek tomu, že jeho algoritmus nebudeme implementovať. Urobili sme tak preto, aby sme zdokumentovali aj zváženie iných spôsobov zisťovania podobnosti, než aké sme použili. Samotný algoritmus sme zamietli z podobných príčin, ako algoritmus zarovnávania reťazcov - Maurerov – Coronov test by bol síce presnejší a účinnejší ako zarovnávanie reťazcov, ale pracuje na rovnakom princípe, t.j. zisťuje podobnosť postupností. To znamená, že takýto test nepovažuje za podobnosť postupnosti so zmeneným poradím niektorých symbolov. To je vážny nedostatok, pretože študenti často prehodia poradie blokov inštrukcií, aby zakryli skutočnosť, že zadanie skopírovali od kolegu.

    - Histogram symbolov (porovnanie lexikálnych rozborov)

- Vstupy: Lexikálne rozbory dvoch zadaní

- Výstup: Miera podobnosti na základe porovnania dvoch lexikálnych rozborov  (číslo od 0 do 100)

- Činnosť: Výtupom je percentuálny pomer zhôd počtu výskytov lexikálnych jednotiek v oboch zadaniach ku počtu všetkých lexikálnych jednotiek, ktoré sa v súboroch nachádzajú. Uvažuje sa aj premenovanie lexikálnych jednotiek.

- Návrh algoritmu: Algoritmus bude realizovaný dvomi funkčnými jednotkami: Príprava histogramu a Porovnanie histogramov. Príprava histogramu spočíta jednotlivé lexikálne jednotky z lexikálneho rozboru a uloží ich do poľa. Porovnanie histogramov prejde dva histogramy (vyhotovené z dvoch rôznych zadaní Prípravou histogramu) a spočíta počet lexikálnych jednotiek, v ktorých počte sa histogramy zhodujú – tu však treba uvažovať aj prípady premenovania symbolov. Lexikálne jednotky sa najprv rozdelia na kľúčové slová, premenné, názvy funkcií, operátory a hodnoty (reťazcové a číselné). Kľúčové slová, operátory a hodnoty sa porovnajú priamo, t.j. porovná sa ich počet v jednom a druhom lexikálnom rozbore. Počet zhôd a nezhôd sa pritom spočíta rovnako ako v algoritme Histogramu písmen – zhoda h1 a h2 znamená h1−h2≤max(1, 0.125∗(h1+h2)). Ostatné lexikálne jednotky sa porovnajú párovaním – za rovnaký symbol v oboch rozboroch sa považujú tie, ktorých hodnoty majú v absolútnej hodnote najmenší rozdiel. Výsledky takéhoto párovania sa budú uvažovať s nižšou prioritou, ktorú určí P (P<1).  Ak v prvom prípade je počet zhôd  Z1 a počet nezhôd je N1 a v druhom prípade to je Z2 a N2 tak výsledok X, ktorý tvorí výstup algoritmu bude X=(Z1+P*Z2)/(Z1+N1+P*(Z2+N2)). Do dôkladného otestovania algoritmu budeme používať P=0,6.

- Použitie:  Algoritmus je použiteľný na určenie podobnosti dvoch lexikálnych rozborov nezávisle od poradia lexikálnych jednotiek v postupnostiach. Preto sa hodí na porovnávanie zdrojového kódu programu a bude mať veľmi dobré výsledky pri odhaľovaní skrytých podobností (je 100%-neimúnny voči premenovaniu symbolov a zmene poradia symbolov). Ďalšou jeho výhodou je, že minimalizuje účinok druhu zadania na výsledok porovnania, lebo ten je nezávislý od syntaktickej štruktúry zdrojového textu, ktorého podobnosť by mohla byť implikovaná zhodným znením zadania. Algoritmus využijeme ako hlavný porovnávací algoritmus dvoch zadaní. Jedinou výnimkou bude analýza krátkych zadaní, kde by mohol mať problémy kôli eventuálnemu malému zastúpeniu kľúčových slov jazyka v celkovom kóde. Veľkosť minimálneho zadania, ktoré sa bude týmto algoritmom porovnávať určíme až pri testovaní, v súčasnosti ho odhadujeme na 200-250 znakov.

2.3.4. Vyhodnotenie výsledkov porovnania zadaní

- Vstupy: identifikátor referenčného zadania,N – krát dvojica [identifikátor zadania,podobnosť]

- Výstup: Pole identifikátorov zadaní

- Činnosť: Výtupné pole obsahuje identifikátory tých zadaní, ktoré sa na referenčné zadanie podobajú vo väčšej miere, ako by to mohlo byť zapríčinené náhodou.

- Návrh algoritmu: Jednotlivé vstupné dvojice označujú zadania, ktoré sú rovnakého typu ako referenčné zadanie a ich podobnosť vyhľadom k referenčnému zadaniu v percentách. Cieľom je určiť, ktoré z nich sa podobajú na referenčné zadanie vo väčšej miere, ako je hranica tzv. „náhodnosti“. Takáto hranica sa však ťažko určuje analytickými metódami, preto sa v tomto algoritme použije štatistický výpočet. Prvá fáza je určenie priemernej podobnosti zadania  P – je to aritmetický priemer všetkých vstupných podobností. Ďalším krokom algoritmu je určenie priemernej odchýlky od priemernej podobnosti O – vypočíta sa ako aritmetický priemer odchýlok podobností od priemernej podobnosti. Po úspešnom vypočítaní P a O sa stanoví hranica podobnosti H = max(m,min(P + k*O,l)). Výstupné pole sa naplní prvými projekciami tých prvkov vstupného poľa, ktorých druhá projekcia je väčšia ako H. Hodnoty konštánt k,l a m je nutné stanoviť až po odladení modulu, dočasne budeme uvažovať k=1,2; l=92 a m=25.

- Použitie:  Algoritmus bude použitý na určenie tých zadaní, ktoré sa na dané zadanie podobajú vo väčšej miere, ako by to bolo štatisticky pravdepodobné a teda sú z vysokou pravdepodobnosťou kópiou daného zadania (alebo naopak). Tento algoritmus je výborný spôsob na určenie toho, či sa dané zadanie podobá na niektoré iné. Jeho veľkou výhodou je, že prechádza od nejasného pojmu percentuálnej podobnosti dvoch zadaní ku konkrétnemu určeniu zadaní, ktoré sú navzájom podobné a eliminuje pritom závislosť podobnosti od znenia úlohy zadania. Algoritmus využijeme po ukončení etapy odovzdávania zadaní, keď budú už známe všetky výsledky porovnaní dvojíc zadaní a až potom sa použitím tohto algoritmu určia zadania, ktoré sú navzájom podobné.

2.4.  Kontrola štýlu programovania

Cieľom tejto časti návrhu je doplniť hrubý návrh modulu Štýl programovania o ďalšie údaje, upresniť algoritmy a popísať ich podstatu tak, aby tento návrh mohol slúžiť ako podklad pre implementáciu modulu.

Od vyhotovenia špecifikácie a hrubého návrhu uplynulo niekoľko mesiacov a počas tejto doby sa náš tím dohodol na viacerých zmenách spôsobu sledovania vlastností štýlu. Dôvodom vypustenia pôvodne uvažovaných vlastností je sčasti ich nadbytočnosť a sčasti nemožnosť riešenia niektorých problémov kvôli ich nedeterminizmu. Iné vlastnosti štýlu sme zas považovali za natoľko dôležité, že sme ich dodatočne pridali do návrhu. Sledované vlastnosti sme rozdelili do dvoch kategórií:

- Vlastnosti, ktoré neovplyvňujú funkčnosť zadania

Do tejto kategórie patria tie vlastnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska čitateľnosti kódu programu a ovplyvňujú jeho znovupoužiteľnosť a možnosť údržby, alebo opravy chýb. Takýmito vlastnosťami sú napríklad spôsob okomentovania kódu, voľba názvov premenných, zarovnávanie a podobne. Keďže nie je možné interpretovať obsahovú stránku výrazov (komentárov, alebo názvov premenných), musíme redukovať sledované vlastnosti tak, aby boli kvantifikovateľné. Nebudeme sledovať obsah komentárov, ale len ich množstvo (pomer k celkovému kódu) a nebudeme ani skúmať vhodnosť voľby názvov premenných. Okrem toho budeme zisťovať spôsob zarovnávania, dĺžku funkcií a počet príkazov na jednom riadku.

- Vlastnosti, ktoré ovplyvňujú funkčnosť zadania

- Do tejto kategórie patria tie vlastnosti, ktoré ovplyvňujú preložený programový  kód. Majú teda vplyv na logiku vykonávania programu. Pri vykonávaní analýz štýlu vychádzame zo skutočnosti, že zadanie úspešne prešlo testmi funkčnosti a správnosti a predpokladáme, že funguje správne. Vlastnosti, ktoré sledujeme, sa teda týkajú len spôsobu štruktúrovaného postupu pri vytváraní zdrojového kódu zadania. Sledujeme výskyt neštruktúrovaných príkazov skoku, ako sú goto, break (len mimo príkazu case) a continue. Zisťujeme aj použitie dynamických premenných.

2.4.1. Návrh algoritmu kontroly štýlu

- Vstupy: Zdrojový kód zadania bez komentárov (1 súbor)

- Výstup:  Kvantifikácia všetkých sledovaných vlastností štýlu

- Činnosť: Na základe lexikálneho rozboru daného súboru sa vyhodnotia jednotlivé sledované vlastnosti štýlu.

- Návrh algoritmu:  Vstupom je súbor, ktorý už je výsledkom spracovania zadania preprocesorom. Nad týmto súborom sa uskutoční lexikálny rozbor, t.j. získa sa postupnosť lexikálnych jednotiek. Algoritmus pracuje ďalej v dvoch fázach:

V prvej fáze sa  vyhodnotí postupnosť lexikálnych jednotiek, kde sa zisťuje prítomnosť lexikálnych jednotiek goto, case, continue, break, switch. Keďže sa jedná o kľúčové slová jazyka C, stačí nájsť výskyt takýchto jednotiek v rozbore a tým nájdeme príkazy, lebo nie je možné definovať premenné alebo funkcie s takýmito menami. Príkazy case a switch je potrebné vyhľadať, aby sa mohlo zistiť, či je príkaz break vnorený v konštrukcii switch - case. Podobne sa zistí aj použitie dynamických premenných. Sledovaním lexikálnych jednotiek { } [ ] ( ) je možné zistiť mieru vnorenia blokov, dĺžku funkcií a pod.

V druhej fáze sa analyzuje pôvodný vstupný súbor a súčasne sa použijú informácie z lexikálneho rozboru sa zistenie začiatkov a koncov blokov, výskyt bodkočiarky, reťazcov a znaku \\. V tejto fáze algoritmus zisťuje dodržiavanie „dobrých“ zásad zarovnávania a použitie viacerých príkazov na jednom riadku. Popis spôsobu ohodnotenia týchto vlastností, ako aj definíciu tzv. „dobrého“ zarovnávania nájdete v časti Implementácia tejto dokumentácie.

- Použitie:  Algoritmus bude použitý na určenie niektorých vlastností štýlu programovania za účelom podpory rozhodovania učiteľa pri bodovom ohodnotení zadania.

2.4.2. Postup pri hodnotení programátorského štýlu

- Po tom, ako sa odovzdá zadanie a zistí sa, že spĺňa definované kritériá funkčnosti a správnosti, pristúpi sa k analýze programátorského štýlu. Za týmto účelom sa na zdrojový kód zadania aplikuje spracovanie preprocesorom -  výsledkom tohto spracovania je jeden súbor. Tento súbor tvorí vstup do Algoritmu analýzy štýlu, ktorý sa následne vykoná. Výsledkom tohto algoritmu bude skupina hodnôt kvantifikujúcich jednotlivé sledované črty programátorského štýlu. Všetky tieto hodnoty sa zapíšu do databázy. Ak študent odovzdá novú verziu zadania, všetky údaje sa zmažú a analýza štýlu sa vykoná znovu (ak nová verzia tiež vyhovuje špecifikácii funkčnosti a správnosti).

- Pri prezeraní hodnotení študentov sa učiteľovi zobrazia hodnoty jednotlivých vlastností štýlu a na základe týchto hodnôt môže učiteľ zadať počet bodov za zadanie.

2.5.  Prijímanie zadaní

Ako už bolo uvedené v analýze, prijímanie zadaní sa bude vykonávať pomocou protokolu POP3. Na tento účel musí byť vytvorená e-mailová schránka. Táto e-mail adresa ako aj heslo bude uložená v konfigurácii systému. Pri preberaní sa program pozrie do schránky a ak v nej nieje žiadna pošta,  program bude čakať. O jednu minútu sa o to pokúsi znovu. Ak schránka bude obsahovať poštu, tak ju stiahne, dekóduje zadanie, pridá do databázy a spustí naň testy.

Zadania sa budú prenášať pomocou elektronickej pošty zakódované v tele správy (nie ako príloha). Tento spôsob sme zvolili preto, že zdania budú musieť posielať študenti prvého ročníka, ktorí ešte nevedia pracovať pod OS UNIX (predpokladáme, že ich budú musieť posielať zo servera decef). Na tento účel budú vytvorené skripty, ktoré si od študenta vypýtajú údaje potrebné na jeho identifikáciu, zakódujú zadanie a pošlú ho systému.

Zadanie bude zakódované nasledujúcim jednoduchým spôsobom:

- K zadaniu budú pripojené údaje o študentovi a číslo zadania.

- Celý adresár so zadaním bude spakovaný programom zip.

- Následne bude výsledok pakovania upravený programom uuencode.

- Výsledok bude zaslaný ako telo správy systému elektronickou poštou.

Na druhej strane bude pri prijatí zadania:

- Bude dekódované programom uudecode.

- Rozbalené programom zip.

- Bude verifikovaná pravosť pomocou pripojených údajov o študentovi.

- Zadanie bude pridané do databázy.

Pošta sa v schránke uchovávať nebude. Pri prijatí zadania sa automaticky bude mazať.

Prijatie zadania sa dosiahne postupnosťou týchto POP3 príkazov:

USER login

PASS heslo

RETR 1

DELE 1

QUIT

Po každom príkaze server pošle odpoveď. Ak táto začína znakom „-“ tak nastala chyba, ak „+“ tak je všetko v poriadku. Po úspešnom príkaze „RETR 1“ bude nasledovať telo správy (zakódované zadanie) ukončené znakom „.“ na riadku.

# Architektúra systému

Obr. 3.1: Architektúra systému CSS

Systém CSS je jednopoužívateľský systém bežiaci pod operačným systémom Windows NT. Systém sa sieťovo pripája pomocou počítačovej siete TCP/IP na poštový server slúžiaci na komunikáciu medzi systémom a študentami odovzdávajúcimi vypracované zadania.

Systém CSS sa inštaluje na lokálne PC. Z toho vyplýva, že súčasne môže so systémom pracovať len jeden používateľ a databáza systému je uložená lokálne na disku PC. Systém umožňuje prístup do databázy viacerým používateľom, nie však súčasne.

Databáza systému CSS je realizovaná pomocou ini súborov.

Obr. 3.2: Interakcia procesov s databázou CSS

# Fyzický model údajov systému

V systéme sú údaje uchovávané v dátových entitách: typ zadania, zadanie, študent, vlastnosť, modifikácia (t.j. variant zadania), výsledok a cvičiaci.

typ zadania

zadanie

študent

IDštudent

FEI ID

meno

priezvisko

e-mail

krúžok

cvičiaci

modifikácia

cvičiaci

výsledok

vlastnosť

cvičí

patrí k

má pridelené

má

je priradená

IDtyp

termín

body

IDtyp, IDštudent IDmodifikácia

čas

verzia

body

oneskorenie

vypracoval

patrí k

je typu

má

patrí k

má

má

IDtyp

IDmodifikácia

znenie

testovacie vstupy

testovacie výstupy

odovzdali

IDcvičiaci

meno

priezvisko

e-mail

miestnosť

heslo

meno

hodnota

meno

spôsob

Obr. 4.1: Fyzický model údajov systému CSS

  - Popis dátových entít

Cvičiaci	Entita uchováva základné osobné údaje o cvičiacom.

Atribúty:

IDcvičiaci	jednoznačný identifikátor cvičiaceho. Je mu pridelený automaticky.

meno	krstné meno cvičiaceho

priezvisko	priezvisko cvičiaceho

e-mail	e-mail adresa cvičiaceho. Táto adresa nebude používaná pri preberaní zadaní.

miestnosť	miestnosť kde má dotyčný cvičiaci kanceláriu.

heslo	prístupové heslo cvičiaceho. Je prevedené do takej formy aby sa nedalo rozkódovať. Pri overovaní sa systém nebude pokúšať heslo dekódovať a porovnať ale zadané heslo sa zakóduje a porovná sa s až potom sa bude porovnávať či sú identické.

Študent	Entita uchováva základné informácie o študentovi.

Atribúty:

IDštudent	jednoznačný identifikátor študenta. Je mu pridelený automaticky.

FEI ID	ID študenta ktoré mu bolo pridelené na PGO.

meno	meno študenta

priezvisko	priezvisko študenta

e-mail	e-mail adresa študenta na ktorú mu budú zasielané odpovede po prijatí zadania.

Zadanie	Tu sú uložené informácie o tom, ktorý študent má pridelenú ktorú modifikáciu daného typu, či študent dané zadanie už odovzdal a koľko bodov zaň dostal.

Atribúty:

IDtyp,IDštudent	zadanie je jednoznačne identifikované typom zadanie a študentom.

IDmodifikácia	hovorí o tom, ktorú modifikáciu má študent pridelenú.

čas(rok,mesiac,deň)	obsahuje informáciu o tom, kedy študent odovzdal zadanie

verzia	verzia odovzdaného zadania, ak študent ešte nič neodovzdal tak 0. Má to len informatívny význam a hovorí o tom koľko krát študent dané zadanie odovzdal.

body	Body ktoré študentovi pridelil cvičiaci. Automaticky pridelené body sa budú uchovávať v rámci výsledkov.

oneskorenie	počet dní o koľko bolo zadanie prijaté po termíne. Ak bolo zadanie prijaté pred termínom, bude toto číslo záporné.

Typ zadania		Uchováva základne údaje o type zadania (t.j. zadanie 1,2, ...).

Atribúty:

IDtyp	jednoznačný identifikátor typu zadania.

termín	termín odovzdania.

body	maximálny počet bodov aký je možné získať za zadanie.

Vlastnosť	Sledovaná vlastnosť typu zadania.

Atribúty:

meno	meno sledovanej vlastnosti

spôsob	spôsob sledovania danej vlastnosti (musí sa vyskytnúť v zadaní, nesmie sa, môže sa vyskytnúť)

Výsledok	Výsledok testu vykonaného na zadaní.

Atribúty:

IDtyp	hovorí o type zadania ktorého je to modifikácia.

IDmodifikácia	ID modifikácie v rámci typu zadania. Spolu s IDtypu zadania tvorí jednoznačný identifikátor tejto entity.

znenie	Súbor so znením zadania.

testovacie vstupy	Súbor s testovacími vstupmi.

testovacie výstupy	Súbor s testovacími výstupmi.

odovzdali	Zoznam študentov, ktorí majú pridelenú túto modifikáciu a odovzdali ju.

Obr. 4.2: Graf životného cyklu entity – učiteľ

Obr. 4.3: Graf životného cyklu entity – študent

Obr. 4.4: Graf životného cyklu entity – zadanie

# Ohraničenia, zmeny špecifikácie, priority riešenia

Po implementácii prototypu sme dospeli k potrebe zavedenia určitých zmien pri realizácii projektu oproti špecifikácii a hrubého návrhu. Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

Bezpečnosť

Pri špecifikácií sme neuvažovali o bezpečnosti systému z hľadiska prístupu používateľov (t.j. učiteľov). Každý učiteľ bude mať pridaný atribút prístupového hesla do systému. Jednotlivý učitelia budú rovnocenný používatelia systému, pričom sa predpokladá určitý stupeň dôvernosti medzi učiteľmi (t.j. nebudú úmyselne prepisovať údaje s cieľom určitého poškodenia niektorého študenta resp. iného učiteľa). Prístupové práva učiteľom sa zavádzajú iba z dôvodu zákazu prístupu používateľov iných ako učiteľov. Toto zabezpečenie nie je príliš silné, ale pre náš systém postačujúce, pretože študenti priamy prístup do systému nemajú.

Hodnotenie študentov

- V špecifikácii sa uvádza, že systém bude automaticky hodnotiť prijaté zadanie študenta pridelením bodov z intervalu 0 – MAX_BODY na základe vykonaných testov. Keďže podľa nášho názoru je už samotné zautomatizovanie takéhoto hodnotenia náročnejšia úloha a nemožno ju (aj z časových dôvodov) zrealizovať.

Kontrola štýlu programovania

Náš tím sa dohodol na viacerých zmenách spôsobu sledovania vlastností štýlu. Dôvodom vypustenia pôvodne uvažovaných vlastností je sčasti ich nadbytočnosť a sčasti nemožnosť riešenia niektorých problémov kvôli ich nedeterminizmu. Iné vlastnosti štýlu sme zas považovali za natoľko dôležité, že sme ich dodatočne pridali do návrhu. Sledované vlastnosti sme rozdelili do dvoch kategórií:

- Vlastnosti, ktoré neovplyvňujú funkčnosť zadania

Do tejto kategórie patria tie vlastnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska čitateľnosti kódu programu a ovplyvňujú jeho znovupoužiteľnosť a možnosť údržby, alebo opravy chýb.

- Vlastnosti, ktoré ovplyvňujú funkčnosť zadania

- Do tejto kategórie patria tie vlastnosti, ktoré ovplyvňujú preložený programový kód, majú teda vplyv na logiku vykonávania programu.

- Pozn.:

- Zoznam nových vlastností, ako aj spôsob ich sledovania a kvantifikácie sa nachádzajú v podrobnom návrhu a v popise implementácie modulu.

Kontrola  podobnosti

V pôvodnej špecifikácii boli na vyhodnotenie zadaní uvedené 2 možné stratégie – porovnávanie zadaní jednotlivo ako sa odovzdávajú, lebo porovnanie zadaní naraz. Rozhodli sme sa pre prvú možnosť – každé zadanie sa pri jeho odovzdaní porovná so všetkými už odovzdanými zadaniami.

Algoritmus zarovnávania reťazcov, ktorý sme uviedli v špecifikácii ako tretí sme sa rozhodli vynechať. Dôvody sú popísané v podrobnom návrhu modulu.

V ponuke na projekt, ktorý sme odovzdali v septembri sme uviedli, že výsledkom analýzy podobnosti bude percentuálne ohodnotenie miery podobnosti dvoch zadaní. Upravujeme teda špecifikáciu – výsledkom porovnania zadaní bude len to, či je zadanie skopírované, alebo nie. Stanovenie tohto výroku bude robiť program sám a návrh spôsobu stanovenia výroku sa nachádza v návrhu modulu.

# Určenie spôsobu testovania a údaje na testovanie

Vo všeobecnosti je k testovaniu programov nutné mať k dispozíciu niekoľko vzoriek dvojíc vstupov a výstupov. Po vykonaní testov so zadanými vstupmi sa potom porovnajú skutočné výstupy produkované programom s očakávanými výstupmi. Odchýlka výstupov potom tvorí chybu.

6.1.  Databáza systému CSS

Jednotlivé funkcie databázy budú najskôr testované jednotlivo už počas implementácie a následne po implementácii a integrácii bude databáza otestovaná spolu s GUI. Najvhodnejším spôsobom by bolo naplnenie databázy nejakým starším ročníkom alebo ak nie, bude postačovať aj umelé vytvorenie dvoch až troch krúžkov po desať ľudí s dvomi cvičiacimi a potom nad takto naplnenou databázou vykonávať operácie čítania, zápisu, mazania a vytvárania študentov, cvičiacich a typov zadaní tak, aby boli použité všetky funkcie a procedúry databázy. Najdôležitejšie je otestovať funkciu pridávania a čítania študentov do/z databázy, pretože je to jedna z funkcií od ktorej závisí funkčnosť celého systému. Je nutné najmä otestovať správne zaradenie študenta do databázy, ďalej správne prideľovanie identifikačných čísel študentom a správny zápis údajov o študentovi do databázy po ich zmene. Poslednú vymenovanú funkciu treba obzvlášť pozorne otestovať pretože s jej správnosťou už boli veľké problémy v minulosti.

6.2.  Preberanie a posielanie pošty

Testovanie prijímania zadaní bude veľmi jednoduché. Stačí poslať ľubovolné súbory namiesto zadania. Najdôležitejšie bude otestovať vkladanie zadania do databázy t.j. otestovať ako sa bude správať pri uvedení nesprávnych údajov pri posielaní zadania. Taktiež je treba dávať pozor na správne vytváranie zoznamu študentov ktorí už odovzdali jednotlivé pridelené zadania, pretože nefunkčnosť tejto funkcie by mala zásadný vplyv na funkciu testovania podobnosti.

6.3.  Integrovaný systém CSS

Na testovanie budú použité údaje z vlastného ročníka skupiny. Budú zadaný učitelia, ktorý naozaj na fakulte vedú cvičenia z predmetu Programovací jazyk C. Študentov predstavujú naši kolegovia, študenti piateho ročníka. Zadania budú vymyslené, nepredstavujúce reálne zadania z programovacie jazyka C. Texty zadaní budú textové súbory obsahujúce len jednovetný popis zadania pre test zobrazenia v textovom editore. Na ich obsahu nezáleží, nie je od nich závislá žiadna časť systému. Súbory obsahujúce vstupné a výstupné dáta budú vytvorené tak, aby predstavovali reálne dáta pre testovanie jednotlivých zadaní. Na testovanie prevzatia e-mailov z POP3 servra bude použité konto na fakultnom servri decef jedného člena skupiny.

Všetky údaje bude potrebné zadať manuálne. Systém nepodporuje priame načítanie väčšieho množstva údajov zo súboru a ani žiadne údaje takého typu nemáme k dispozícii. Bude preverená konzistentnosť databázy zadávaním nových študentov, ich mazaním a editáciou ich údajov. Bude následne, po zápise všetkých údajov a ich preverení, poslaných na server pomocou elektronickej pošty niekoľko vypracovaných zadaní. V systéme sa spustí preberanie zadaní. Priebežne budú sledované hodnotenia už prevzatých a skontrolovaných zadaní. Po korektnom prevzatí zadaní je systém skontrolovaný a môže byť vyhlásený za správný.

# Výber implementačného jazyka a prostredia

Implementačným jazykom systému, ako je uvedené aj v špecifikácii a hrubom návrhu systému, je jazyk C++ v prostredí vývojárskeho nástroja MS Visual C++ 6.0. Projekt je vyvinutý na základe využitia knižnice MFC (Microsoft Foundation Classes).

V úvode projektu sme uvažovali resp. sme sa rozhodovali medzi prostredím MS Visual C++ 6.0 a Borland Builder 4.0. Nakoniec sme sa rozhodli pre prvé z uvedených prostredí. Prostredie B Builder je síce programátorsky pohodlnejšie, ale nástroj Visual C++ je výkonnejší, rozšírenejší a hlavne prístupnejší pre všetkých členov tímu. Vybraný nástroj sa nachádza aj na fakulte, čo nám umožnilo implementovať a hlavne integrovať jednotlivé moduly do celku aj v školskom prostredí. Pri výbere iného nástroja by to nebolo možné.

Keďže prostredie Visual C++ vo veľkej miere podporuje vývoj objektovo orientovaných aplikácií, rozhodli sme sa postaviť moduly na báze objektových tried. Napriek tomu, že celková koncepcia výstavby modulov je procedurálna (funkčnými celkami sú funkcie a procedúry), je možné tieto funkcie zapuzdriť do niekoľkých tried. Takto vytvorený program nie je objektový v zmysle súdržnosti a závislosti, ale triedy ktoré tvoria moduly sú prehľadnejšie a funkcie, ktoré sú ich metódami majú takto jednoznačnú príslušnosť k modulom.

# Štandardy kódovania

Kvôli dosiahnutiu prehľadnosti a čitateľnosti v zdrojových textov je potrebné dodržiavať pri implementácii nasledujúce štandardy kódovania:

- Meno triedy začína písmenom „C“ napr. CStudent

- Meno členskej premennej v triede musí začínať reťazcom „m_“

- Pred každou funkciou musí byť nasledujúca hlavička.

/*************************************
	Prototyp:
	Vstupy:
	Výstupy:
*************************************/

- Zdrojové texty musia byť na dôležitých miestach komentované.

- Bloky musia byť odsadzované.

# Opis implementácie jednotlivých modulov

9.1.  Databáza systému CSS

Databáza nie je implementovaná pomocou žiadneho databázového systému (DAO, ODBC), ale svojpomocne. Implementovali sme vlastné funkcie čítania a zápisu. Ako základný formát súboru na uchovávanie informácií sme si zvolili formát INI súborov. Takáto voľba je dosť výhodná v tom, že je možné na rýchly zápis a čítanie elementárnych údajových typov použiť funkcie Windows API.

Implementácia databázy je tvorená týmito triedami: CDBObject, CStudent, CTeacher, CTask, CAcceptedTask, CDatabase.

CDBObject

Je to trieda, ktorá sa používa len ako základná trieda na odvodenie tried obsahujúcich informácie o nejakom objekte (CStudent, CTeacher, CTask, CAcceptedTask). Poskytuje funkcie na zápis a čítanie údajov (celé číslo, desatinné číslo, reťazec a štruktúra).

CStudent

Prvoradý význam tejto triedy je uchovávanie informácií o študentovi t.j. FEIID, meno, priezvisko, e-mail, odkaz na cvičiaceho a krúžok. Ďalej poskytuje rozhranie na prístup k akceptovanému zadaniu (čítanie, prijatie zadania) a poskytuje funkciu na priradenie zadania študentovi.

CTeacher

Táto trieda uchováva informácie o cvičiacom. Jeho meno, priezvisko, e-mail a miestnosť. Taktiež poskytuje dve funkcie na prácu s heslami, a to nastavenie hesla a kontrola hesla. Čítanie hesla nieje implementované pretože heslo sa uchováva v takom stave, z ktorého sa už spätne nedá získať.

CTask

Slúži na uchovávanie vlastností typu zadania, t.j. počet bodov a dátum odovzdania. Taktiež poskytuje metódy na prístup k informáciám o variantách zadania. Keďže varianty nemajú svoje špecifické vlastnoti, ale len súbory s údajmi (znenie, vstupné a výstupné údaje), neboli implementované vlastnou triedou, ale len pomocou rozhrania pre prístup k týmto súborom.

CAcceptedTask

Uchováva informácie o odovzdanom (prijatom) zadaní  t.j. dátum odovzdania, počet dní po termíne, verzia, pridelená varianta zadania a získané body. Ďalej slúži na prístup k výsledkom testov, ktoré boli vykonané.

CDatabase

Trieda ktorá funkcionalitou stojí nad všetkými predchádzajúcimi a poskytuje rozhranie na prístup k týmto triedam, na rozdiel od nich ktoré poskytujú prístup k údajom. Ďalej poskytuje informácie na čítanie a zápis konfigurácie.

9.2.  Preberanie a posielanie pošty

Preberanie elektronickej pošty zabezpečuje funkcia mail_recv(...). Funkcia sa pripojí na POP3 server a pokúsi sa stiahnuť elektronickú poštu. Ak sa to nepodarí, vráti hodnotu FALSE, ak áno, tak vráti hodnotu TRUE. Poštová schránka sa prezerá pravidelne v cykle 5 krát za sekundu. Zároveň sa kontroluje ukončovacia podmienka cyklu.

Posielanie elektronickej pošty je implementované vo funkcii mail_send pomocou protokolu SMTP. Pri úspechu vráti hodnotu TRUE, pri neúspechu FALSE.

9.3.  Kontrola funkčnosti a správnosti zadaní

- funkcnost.cpp, funkcnost.h

Obsahujú definíciu a deklaráciu funkcie Funkcnost:

int Funkcnost(LPCTSTR lpszFileName, int nProjectType)

Zistí, či je zadanie preložiteľné.

Argumenty:

lpszFileName – konštantný ukazovateľ na reťazec obsahujúci meno zdrojového súboru zadania. Zdrojový súbor je buď Makefile (zvyčajne príponou .mak) alebo jediný zdrojový text jazyka C (zvyčajne príponou .c).

nProjectType – udáva typ zdrojového súboru. Jeho hodnota môže byť jeden z konštánt definovaných v hlavičkovom súbore:

PT_C – zdrojový súbor je jediný zdrojový text jazyka C

PT_MAK - zdrojový súbor je makefile

Návratová hodnota:

Návratová hodnota funkcie môže byť jedna z konštánt definovaných v hlavičkovom súbore:

F_OK – zadanie je funkčné, spustiteľný súbor je hotový

F_ERROR – chyba: prekladaču sa nepodarilo preložiť zdrojový súbor: zadanie je nefunkčné

F_EXECUTIONERROR – fatálna chyba: prekladač je nedostupný

- spravnost.cpp, spravnost.h

Obsahujú deklaráciu a definíciu funkcie správnosť:

int Spravnost(LPCTSTR lpszExecutableName, CTestArray &aTestFiles) {

Zistí správnosť zadania podľa dopredu vytvorených testovacích súborov.

### Argumenty:

lpszExecutableName – Konštantný ukazovateľ na reťazec obsahujúci meno spustiteľného súboru.

aTestFiles – pole dvojíc mien súborov: testovací vstup a správny výstup.

struct CTestElement {	- položka poľa

LPTSTR lpszTestFile;	- meno súboru obsahujúci testovacie vstupy

LPTSTR lpszResultsFile;	- meno súboru obsahujúci správny výstup

}

### Návratová hodnota:

Návratová hodnota funkcie môže byť jedna z konštánt definovaných v hlavičkovom súbore:

SPR_OK – zadanie prešiel každé testovanie

SPR_ERROR – zadanie pre niektorý testovaní vstup dalo zlý výsledok

SPR_EXECUTIONERROR – zadanie nemohlo byť spustené

SPR_STDERR – chyba pri presmerovaní štandardného vstupu alebo výstupu

SPR_RESULTSFILEERR –súboru obsahujúci správny výsledok je nedostupný

SPR_RESULTSFILESTRUCTERR – zlá štruktúra súboru obsahujúceho správny výsledok

### Poznámky:

Štruktúra súboru obsahujúceho správny výsledok

[WS]

[

%c<char>… |

%C<char>… |

%s<string>[WS]|

%S<string>[WS]|

%f<number>[WS]

]

kde

[] znamená voliteľný,

| výber,

… opakovanie,

<char> je ASCII znak. Znak % treba zadávať ako \%, znak \ ako \\

<string> je reťazec znakov ukončujúci na WS

WS je oddelovač (whitespace).

9.4.  Kontrola podobnosti zadaní a štýlu programovania

Rozhranie modulov Analýza programátorského štýlu a Podobnosť zadaní bolo v návrhu stanovené nasledovne:

Podobnosť

zadaní

Analýza programátorského štýlu

Preprocesor

Lexikálny analyzátor

Preberanie zadaní

Pri pridelení tried modulom sme sa rozhodli, že spojíme moduly s rovnakými vstupno/výstupnými rozhraniami do spoločných tried. Z horeuvedeného diagramu je jasné, že v tomto prípade sa jedná o moduly Podobnosť zadaní a Analýza programátorského štýlu. Spoločnú triedu týchto modulov sme nazvali CZadanie.

Trieda CZadanie zahŕňa všetky metódy, ktoré sú implementáciou algoritmov z návrhu modulov Podobnosť zadaní a Analýza programátorského štýlu. Okrem toho obsahuje aj niekoľko pomocných metód, ktoré sa v návrhu nenachádzajú. Ide o tieto metódy:

HistogramPismen()

Algoritmus Histogram písmen - Príprava histogramu , Metóda vytvorí histogram písmen zadania.

HistogramSymbolov()

Algoritmus HistogramSymbolov (analýza lexikálneho rozboru) – Príprava histogramu. Metóda vytvorí histogram lexikálnych jednotiek.

OdstranKomentare()

Metóda odstráni komentáre zo zdrojového kódu.

PorovnajPísmená()

Algoritmus Histogram písmen – Porovnanie histogramov. Metóda porovná dva histogramy a vráti výsledok porovnania – číslo od 0 do 100.

PorovnajSymboly()

Algoritmus Histogram Symbolov (analýza lexikálneho rozboru) – Porovnanie histogramov. Metóda porovná dva histogramy a vráti výsledok porovnania – číslo od 0 do 100.

PorovnajZadania()

Metóda je implementáciou postupu uvedeného v návrhu Analýzy podobnosti pod názvom Postup pri zisťovaní podobnosti zadania. Robí porovnanie dvoch zadaní.

VykonajPorovnania()

Metóda je druhou časťou implementácie postupu uvedeného v návrhu Analýzy podobnosti pod názvom Postup pri zisťovaní podobnosti zadania. Robí porovnanie jedného zadania so všetkými ostatnými zadaniami rovnakého typu a variantu.

AnalyzaStylu()

Metóda je implementáciou algoritmu Analýzy štýlu. Zisťuje všetky vlastnosti programátorského štýlu uvedené v návrhu. Výsledky zapisuje do databáz.

Funkcia realizujúca Algoritmus vyhodnotenia vyhodnotenia výsledkov porovnania sa nachádza v triede CAcceptedTask pod názvom ZoznamPodobnýchZadani().

Vstupom funkcie je súbor, ktorý je výsledkom spracovania zadania preprocesorom. Nad týmto súborom sa uskutoční lexikálny rozbor, t.j. získa sa postupnosť lexikálnych jednotiek. Funkcia okrem toho používa aj takú verziu zdrojového súboru, ktorú preprocesor vytvoril len spojením súborov projektu, ale nijak inak nespracoval (nedosadil makrá, neodstránil komentáre ...).

- Zistenie použitia goto, break a continue

Zisťuje sa prítomnosť lexikálnych jednotiek goto, case, continue, break, switch. Keďže sa jedná o kľúčové slová jazyka C, stačí nájsť výskyt takýchto jednotiek v rozbore a tým nájdeme príkazy, lebo nie je možné definovať premenné alebo funkcie s takýmito menami. Príkazy case a switch je potrebné vyhľadať, aby sa mohlo zistiť, či je príkaz break vnorený v konštrukcii switch - case. Pre jednoduchosť uvažujeme takéto pravidlo: Ak je príkaz break ľubovolne vnorený do ľubovolného bloku case, nepovažuje sa takýto príkaz break za porušenie štruktúrovanosti programovania. Za porušenie štruktúrovanosti programovania sa budú pouvažovať všetky príkazy break takto nevnorené a všetky príkazy goto a continue. K sledovaniu vnorenia sa použije lexikálny rozbor, kde sa vyhľadajú lexikálne jednotky { a }.

2. Vlastnosti odsadenia (zarovnávania)

Tieto vlastnosti sa zisťujú ako zo zdrojového textu, tak aj z lexikálneho rozboru. V lexikálnom rozbore sa sleduje výskyt lexikálnych jednotiek { } ; a :. V zdrojovom súbore sa sledujú začiatky riadkov (prvý neprázdny znak) a konce riadkov (znak konca riadku). Kvantifikáciou zarovnávania bude počet riadkov s porušením pravidiel zarovnávania, ktoré sú následovné:

- Úroveň bloku je daná stĺpcom prvého neprázdneho znaku na riadku, ktorý obsahuje znak {.

- Znak konca bloku } sa musí nachádzať v rovnakom stĺpci ako je úroveň bloku, ktorý uzatvára.

- Každý riadok v bloku musí začínať v stĺpci, ktorý je aspoň o jeden znak doprava od začiatku bloku.

- Ak riadok končí dvojbodkou, žiadne porušenie zarovnania sa na takomto riadku neberie do úvahy.

- Ak riadok nekončí bodkočiarkou, tak nasledujúci riadok musí začínať aspoň o jeden stĺpec doprava od začiatku tohto riadku.

- Znak tabelátora sa považuje za 8 znakov medzery.

Správne:

void main()

{

int i;

i++;

}

Tiež správne:

void main() {

int i;

i++;

}

Nesprávne:

void main()

{

int i;

i++;

}

Tiež nesprávne:

void main()

{

int i;

i++;

}

3. Počet príkazov na riadok

Pravidlá pre viaceré príkazy na riadok sme definovali nasledovne: Nie je správne použitie viacerých príkazov na jednom riadku. Pre kvantifikáciu dodržania tohto pravidla sme použili počet riadkov, na ktorých sa nachádza viac príkazov. V 99,9% prípadov platí, že viac príkazov na riadok znamená viac bodkočiarok na riadok. Nie je samozrejme možné uvažovať bodkočiarky v úvodzovkách, v komentároch a pod. Preto je nutné pre túto vlastnosť vyhľadať bodkočiarky z lexikálneho rozboru. Ten sa porovná so zdrojovým súborom a určí sa, ktorá bodkočiarka sa nachádza na ktorom riadku súboru. Potom sa spočíta počet riadkov s dvomi a viacerými bodkočiarkami a toto číslo tvorí výsledok.

4. Ostatné vlastnosti

Zo zdrojového súboru a jeho lexikálneho rozboru sa jednoduchým vyhľadávaním a spočítaním zistí množstvo pomocných vlastností, ako sú dĺžka funkcie v riadkoch, celkový počet riadkov, pomer komentárov v kóde a podobne.

Trieda CZadanie má niekoľko verejných premenných, ktoré obsahujú zistené informácie o štýle programovania. Tieto hodnoty sa zapisujú aj do databázy. Ide o nasledovné premenné:

vlPercentoKomentarov – Percentuálny obsah komentárov v kóde.

vlGoto - Použitie príkazu goto (0=nie, 1=áno).

vlBreak - Použitie príkazu break mimo blok case (0=nie, 1=áno).

vlContinue - Použitie príkazu continue (0=nie, 1=áno).

vlMaxDlzkaFunkcie – Počet riadkov najdlhšej funkcie.

vlPriemernaDlzkaFunkcie – Priemerná dĺžka funkcie.

vlDynamickePremenne – Použitie dynamických premenných.

vlViacPrikazovNaRiadok – Počet riadkov s viacerými príkazmi.

vlPocetPoruseniZarovnania – Počet nesprávne zarovnaných riadkov.

Pri vyhodnotení programátorského štýlu sa pre lepšie posúdenie dodržanie pravidiel „čitateľného programovania“ určí jedno číslo, ktoré ohodnotí kvalitu štýlu bodmi od 0 do 100. Toto číslo sa vypočíta ako pomer súčtu porušení zarovnania a viacerých príkazov na riadok k celkovému počtu riadkov zadania. Pomer ešte prepočíta na percentá a to tak, že študentovi sa toleruje 5%-ný omyl, t.j. 5% chýb = 100%-ný štýl, 10% chýb = 91%-ný štýl a tak ďalej.

9.5.  Integrovaný systém CSS

Okrem integrovaných horeuvedených modulov obsahuje systém CSS moduly pre obsluhu menu systému a jednotlivých dialógových okien:

- css.cpp, css.h

Deklarácie a definície funkcií pre obsluhu menu systému.

void OnCssVstup()

Funkcia otvorí dialógové okno na prihlásenie sa učiteľa do systému CSS.

void OnCssVystup()

Funkcia odhlási aktuálne prihláseného učiteľa zo systému CSS.

Obr. 9.4: Stavový diagram režimov práce systému CSS

void OnAppAbout()

Funkcia otvorí dialógové okno s informáciami o programe a jeho autoroch.

void OnStudPridanie()

Funkcia otvorí dialógové okno na pridanie nového študenta do databázy študentov v prípade, keď sa už nachádza aspoň jeden učiteľ v databáze učiteľov.

void OnStudEditovanie()

Funkcia otvorí dialógové okno na editovanie údajov študentov v prípade, keď sa už nachádza aspoň jeden študent v databáze študentov.

void OnStudHodnotenie()

Funkcia otvorí dialógové okno na prezeranie výsledkov zadaní študentov, pridelenie resp. zmenu pridelených bodov za daný typ zadania.

void OnPriradZad()

Funkcia náhodne vyberie a priradí zadanie všetkým študentom z každého typu zadania, pokiaľ ho ešte nemá pridelené.

void OnUcitPridanie()

Funkcia otvorí dialógové okno na pridanie nového učiteľa do databázy učiteľov.

void OnUcitEditovanie()

Funkcia otvorí dialógové okno na editovanie údajov učiteľov v prípade, keď sa už nachádza aspoň jeden učiteľ v databáze učiteľov.

void OnZadPridanietypu()

Funkcia otvorí dialógové okno na pridanie nového typu zadania do databázy zadaní.

void OnZadEditovanietypu()

Funkcia otvorí dialógové okno na editovanie údajov typu zadania.

void OnZadPridanievar()

Funkcia otvorí dialógové okno na pridanie nového variantu k zvolenému typu zadania v prípade, keď sa už nachádza aspoň jeden typ zadania v databáze zadaní.

void OnZadEditvar()

Funkcia otvorí dialógové okno na editovanie variantu zadania.

void OnKonfig()

Funkcia otvorí dialógové okno na konfiguráciu poštového servera.

void OnKonfigbcc()

Funkcia otvorí dialógové okno na nastavenie ciest k prekladaču jazyka C, textovému editoru resp. www prhliadaču.

void OnPreberaj()

Funkcia prepne systém CSS do režimu preberania zadaní. (Obr. 9.5)

void OnNepreberaj()

Funkcia vráti systém CSS z režimu preberania zadaní do režimu štandardnej práce so systémom.

Obr. 9.5: Stavový diagram preberania zadaní v systéme CSS

void OnNewdb()

Funkcia otvorí dialógové okno na zadanie mena novej databázy, ktorú následne vytvorí.

void OnChangedb()

Funkcia otvorí dialógové okno na výber a aktualizáciu inej existujúcej databázy.

void OnChoosedb()

Funkcia na výber aktuálnej databázy v režime pred prihlásením.

- LoginDlg.cpp, LoginDlg.h

Deklarácia a definícia funkcie pre vstup do systému CSS.

void OnOK()

Funkcia prihlási učiteľa do systému CSS a zmení režim na štandardnú prácu so systémom v prípade, že verifikácia a validácia učiteľa je úspešná.

- DlgAddStud.cpp, DlgAddStud.h

Deklarácie a definície funkcií na pridanie nového študenta do databázy študentov.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu študentov uložených v databáze, prvého študenta nastaví na aktuálneho a vyplní jeho údaje.

void OnPridat()

Funkcia zapíše nového študenta do databázy študentov v prípade, že sú vyplnené všetky editovateľné položky pre údaje študenta.

- DlgEditStud.cpp, DlgEditStud.h

Deklarácie a definície funkcií na editovanie údajov študenta.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu študentov uložených v databáze, prvého študenta nastaví na aktuálneho a vyplní jeho údaje.

void OnZmenit()

Funkcia zapíše aktualizované údaje študenta do databázy.

void OnVymazat()

Funkcia vymaže aktuálne zvoleného študenta a všetky jeho údaje.

void OnSelChangeStudeditlist()

Funkcia na zmenu aktuálneho študenta.

void OnPridelZad()

Funkcia na pridelenie resp. znovupridelenie všetkých zadaní, ktoré ešte aktuálny študent neodovzdal.

- DlgStudResults.cpp, DlgStudResults.h

Deklarácie a definície funkcií na prezeranie výsledkov zadaní študentov.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu študentov uložených v databáze, ktorí patria k aktuálne prihlásenému učiteľovi, vyplní jeho údaje, načíta typy zadaní.

void ChangePoints()

Funkcia zapíše zadaný počet bodov pre daný typ zadania pre aktuálne zvoleného študenta v prípade, že body neprevyšujú maximálny počet bodov za daný typ zadania.

void ClearItems()

Funkcia vymaže všetky položky údajov študenta.

void CountAllPoints(CStudent tmpStud)

Funkcia vypočíta a zapíše do okna súčet bodov zadaného študenta za všetky typy zadaní.

void OnCheckall()

Funkcia pracuje ako prepínač - vypíše do zoznamu všetkých študentov uložených v databáze, alebo  len študentov priradených k aktuálne prihlásenému učiteľovi.

void OnResHtml()

Funkcia otvorí dialóg na uloženie HTML súboru, do ktorého následne zapíše tabuľku s bodovým hodnotením zadaní študentov nachádzajúcich sa v zozname. Potom sa otvorí www prehliadač na prezeranie uloženého súboru.

void OnSelchangeListstud()

Funkcia na zmenu aktuálneho študenta.

void OnSelchangeTasktyp()

Funkcia na zmenu aktuálneho typu zadania.

void OnSource()

Funkcia na prezeranie zdrojových kódov aktuálneho študenta pomocou www prehliadača.

void OnZapisat()

Funkcia zavolá funkciu ChangePoints()v prípade, že sú body študenta zmenené, študent má daný typ zadania pridelený a aspoň raz ho už odovzdal.

void WriteHTML(char *str)

Funkcia zapíše zadaný reťazec do HTML súboru.

- DlgAddTeach.cpp, DlgAddTeach.h

Deklarácia a definícia funkcie na pridanie nového učiteľa do databázy učiteľov.

void OnPridat()

Funkcia pridá nového učiteľa do databázy učiteľov.

- DlgEditTeach.cpp, DlgEditTeach.h

Deklarácie a definície funkcií na editovanie údajov učiteľa.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu učiteľov uložených v databáze, prvého učiteľa nastaví na aktuálneho a vyplní jeho údaje.

void OnZmenit()

Funkcia zapíše aktualizované údaje učiteľa do databázy.

void OnVymazat()

Funkcia vymaže aktuálne zvoleného učiteľa a všetky jeho údaje v prípade, že nemá pridelených žiadnych učiteľov.

void OnSelChangeTeachlist()

Funkcia na zmenu aktuálneho učiteľa.

- DlgAddTaskTyp.cpp, DlgAddTaskTyp.h

Deklarácie a definície funkcií na pridanie nového typu zadania do databázy zadaní.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia nastaví termín odovzdania nového typu zadania na aktuálny dátum.

void OnPridat()

Funkcia pridá nový typ zadania do databázy zadaní.

- DlgEditTaskTyp.cpp, DlgEditTaskTyp.h

Deklarácie a definície funkcií na editovanie typu zadania.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu typy zadaní uložených v databáze, prvý typ nastaví na aktuálny a vyplní jeho údaje.

void OnZmenit()

Funkcia zapíše aktualizované údaje typu zadania do databázy.

void OnVymazat()

Funkcia vymaže aktuálne zvolený typ zadania v prípade, že ho ešte nemá nikto pridelený.

void OnSelchangeTasktyp()

Funkcia na zmenu aktuálneho typu zadania.

- DlgAddTasVar.cpp, DlgAddTasVar.h

Deklarácie a definície funkcií na pridanie nového variantu zadania do databázy zadaní.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu typy zadaní, prvý nastaví na aktuálny.

void OnPridat()

Funkcia pridá nový variant zadania do databázy zadaní.

void VstupBrowse()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru vstupných hodnôt.

void VystupBrowse()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru výstupných hodnôt.

void ZadBrowse()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru znenia zadania.

- DlgEditTaskVar.cpp, DlgEditTaskVar.h

Deklarácie a definície funkcií na editovanie variantu zadania.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta do zoznamu typy zadaní, prvý nastaví na aktuálny, načíta do zoznamu jeho varianty, prvý variant nastaví na aktuálny a zobrazí jeho údaje.

void OnDelete()

Funkcia vymaže aktuálne zvolený variant zadania pre aktuálne zvolený typ zadania.

void NoVar4Typ()

Funkcia vymaže položky hodnôt aktuálneho variantu zadania.

void OnSelchangeTypzad()

Funkcia na zmenu aktuálneho typu zadania.

void OnSelchangeVarzad()

Funkcia na zmenu aktuálneho variantu zadania.

void OnVstupdataBrowse()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru vstupných hodnôt.

void OnVystupdataBrowse ()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru výstupných hodnôt.

void OnZnenieBrowse()

Funkcia otvorí dialóg na hľadanie súboru znenia zadania.

void OnVstupedit()

Funkcia na editovanie súboru vstupných hodnôt textovým editorom.

void OnVystupedit()

Funkcia na editovanie súboru výstupných hodnôt textovým editorom.

void OnZnenieEdit()

Funkcia na editovanie súboru znenia zadania textovým editorom.

- DlgConfigPOP3.cpp, DlgConfigPOP3.h

Deklarácie a definície funkcií na nastavenie poštového servera.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta z inicializačného súboru css.ini údaje o aktuálne nastavenom poštovom serveri.

void OnOK()

Funkcia zapíše do inicializačného súboru css.ini údaje o aktuálne nastavenom poštovom serveri v prípade, že sa zhoduje uvedené heslo a jeho potvrdenie.

- DlgConfigBCC.cpp, DlgConfigBCC.h

Deklarácie a definície funkcií na nastavenie ciest prekladača jazyka C, textového editora a www prehliadača.

BOOL OnInitDialog()

Funkcia načíta z inicializačného súboru css.ini údaje o aktuálne nastavených cestách.

void OnOK()

Funkcia zapíše do inicializačného súboru css.ini údaje o aktuálne nastavených cestách.

# Testovanie

10.1.  Databáza systému CSS

Testovanie bolo vykonané podľa horeuvedeného postupu. V databáze boli vytvorené tri krúžky a dvaja cvičiaci. Pri uchovávaní informácií o cvičiacich sa nevyskytli žiadne problémy. Pri uchovávaní informácií o študentoch sa vyskytol už spomínaný problém pri zmene FEI ID študenta, ktorý bol spôsobený nevhodnou prácou s databázou a nedostatočným ošetrením takejto situácie. Taktiež sa vyskytli problémy so zaraďovaním prijatých zadaní do databázy. Tieto problémy boli spôsobené rozdielnosťou WinNT a Win98, konkrétne nesprávnym vyplňovaním ciest pri kopírovaní súborov (Win98 to akceptovali ale vo WinNT treba presne a konkrétne určiť čo treba kopírovať).

10.2.  Preberanie a posielanie pošty

Testovanie prijímania mailov sa takisto nezaobišlo bez problémov. V implementácii tejto časti sa vyskytla hrubá chyba pri práci s reťazcami, reťazce neboli ukončované znakom NULL, čo vyústilo do veľmi zvláštneho a pozoruhodného správania sa.

10.3.  Kontrola podobnosti zadaní a štýlu programovania

V prípade testovania modulu analýzy podobnosti je situácia zložitejšia. Nie sú totiž k dispozícii žiadne testovacie dvojice vstupov a výstupov. Okrem toho samotné zistenie správnosti alebo nesprávnosti nepostačuje, na základe testov je nutné doladiť niektoré parametre (konštanty) testovacích algoritmov, pretože kvôli nedeterminizmu celkového riešenia a neexistencie jednoznačnej vstupno – výstupnej špecifikácie nebolo možné určiť tieto konštanty s dostatočnou presnosťou. Úlohou testovania je teda v prvej fáze stanovenie týchto konštánt a v druhej fáze otestovanie celého modulu na nových vstupných dátach s použitím nastavených hodnôt.

Na testovanie nebolo z vyššie uvedených dôvodov možné použiť štandardnú stratégiu (ako metóda čiernej alebo bielej skrinky), použili sme údaje, ktoré sme mali k dispozícii. Ako testovacie vstupy sme použili niekoľko reálnych zadaní z prechádzajúcich ročníkov. Testovacie výstupy (mieru podobnosti jednotlivých zadaní ako aj odhalenie nadmieru podobných zadaní) sme určili sami.

V prvej fáze sme vykonali testovanie na piatich zadaniach. Na základe získaných výsledkov sme doladili všetky konštanty implementácie algoritmov tak, aby modul správne rozpoznal podobnosti. Nepovažujeme za dôležité jednotlivé konštanty v tejto dokumentácii uvádzať – sú súčasťou implementácie programu.

V druhej fáze sme vykonali testovanie na ďalších šiestich zadaniach, v tomto prípade boli zadania odlišného typu. Program odhalil jednu dvojicu nadmieru podobných zadaní a po preskúmaní týchto šiestich zadaní sme dospeli k rovnakému názoru, ako program.

Modul sme sa rozhodli testovať metódou čiernej skrinky. Testovacie vstupy sme vytvorili výberom z tried ekvivalencie. Jednotlivé vstupné údaje sú zdrojové kódy programov, ktoré sme vytvorili výlučne za účelom testovania. Testovacie výstupy (očakávané výstupy) sme jednoducho vypočítali zo spomenutých programov.

Celkovo sme uskutočnili testy na 9 vzorkách programov. Jednotlivé triedy ekvivalencie sme zvolili nasledovne:

- Použitý príkaz goto / nepoužitý príkaz goto

- Použitý príkaz continue / nepoužitý príkaz continue

- Použitý príkaz break v bloku case / použitý mimo case / nepoužitý break

- Použité dynamické premenné / nepoužité dynamické premenné

- Nepoužité komentáre / 5% komentárov / 20% komentárov

- Správne zarovnávanie / 9 chýb v zarovnávaní

- Nepoužitie viacerých príkazov na riadok / použitie v 2 prípadoch

Testovanie prebehlo v poriadku, v programe (module) sme neodhalili žiadne chyby.

10.4.  Integrovaný systém CSS

Po spustení systému sa vytvorila nová databáza. Prihlásili sme sa do tejto prázdnej databázy menom admin a heslom admin. Pokúšali sme sa zobraziť jednotlivé dáta systému a všetky funkcie nás informovali o tom, že ešte  žiadne dáta daného typu neexistujú a nezobrazili ani dialógové okná pre editáciu a prezeranie.  Funkčnosť je správna.

Nastavili sa správne hodnoty pre poštový server a cesty k prekladaču, textovému editoru a WWW prehliadaču. Pridali sme nového učiteľa a pozreli pomocou editácie, či bol pridaný. Nový učiteľ bol do databázy správne zaznamenaný. Odhlásili sme sa zo systému a pokúsili sa znovu prihlásiť na meno admin. Prístup bol zamietnutý. Toto heslo po existencii aspoň jedného učiteľa nie je prístupné. Prihlásili sme sa menom učiteľa a zlým heslo. Systém vstup zamietol. Po zadaní správneho hesla nám bol vstup povolený. Funkčnosť je správna.

Pridali sme ďalších učiteľov. Vytvorili a priradili im nových študentov. Konzistencia údajov v databáze bola odtestovaná vytváraním, editáciou a mazaním študentov a učiteľov. Konzistencia databázy zostala zachovaná.

Pridali sa nové zadania a odtestovala sa aj ich editácia a mazanie. Následne boli študentom pridelené zadania. Na e-mail člena tímu, Imricha Horvátha, boli poslané vypracované zadania. Bolo spustené preberanie zadaní. Priebežne boli sledované hodnotenia už prevzatých zadaní. Odhlásili sme sa zo systému a znovu prihlásili. Preberanie zadaní nerušene prebiehalo ďalej. Funkčnosť je správna.

Po prevzatí všetkých zadaní bolo zobrazené hodnotenie a pridelili sa body. Zadané body boli správne zapísané do databázy. Niektoré zadania boli úmyselne rovnaké alebo veľmi podobné. Systém ich spoznal ako podobné a správne zobrazil mená študentov, ktorým tie zadania patrili. Ďalšie sledované vlastnosti odovzdaných programov tiež zodpovedal vlastnostiam identifikovaných systémom. Pridali sa ďalší študenti. Pridelili sa im zadania. Študentom, ktorý už mali pridelené zadania, sa variant prideleného zadania nezmenil, nebol ovplyvnený prideľovaním. Funkčnosť je správna.

Zvolila sa iná už vytvorená a niekoľko krát menená databáza. Boli prevedené všetky už popísané operácie i na nej. Funkčnosť všetkých častí systému bola správna.

# Čo sme nestihli

Najväčším a najnepríjemnejším súperom pri riešení tímového projektu je nedostatok času. Samotný tímový projekt je predmet zaujímavý, ale častokrát ide práca na projekte na úkor iných projektov. V každom prípade si myslíme, že tento predmet pohltí oveľa viac času než stanovených 3 hodiny do týždňa pre každého člena tímu. Z toho vyplýva aj určitý nepomer v počte kreditov v porovnaní s ostatnými predmetmi.

Aj napriek uvedeným časovým obmedzeniam sme sa snažili dotiahnuť projekt do finálnej fázy v stanovenom termíne a potrebnej kvalite. Žiaľ, Peter Kósa nebol schopný rozchodiť modul kontroly funkčnosti a správnosti zadaní v systéme CSS pod operačným systémom Windows NT a v poslednom týždni semestra nám nečakane oznámil prerušenie štúdia.

Hlavná črta systému, ktorá bola zmenená (hlavne z časových dôvodov) je automatické hodnotenie zadaní pridelením bodov študentovi po vykonaní všetkých testov odovzdaného zadania. Realizácia takéhoto automatického systému je príliš veľká úloha a nepriniesla by efekt porovnateľný s vynaloženým úsilím. Uvedený automatický systém by musel mať implementovaný určitý rozhodovací mechanizmus prideľovania bodov založený na algoritmoch umelej inteligencie. Takýto systém by vôbec nebolo ľahké odladiť, aby hodnotil prijaté zadania správne a objektívne. Nakoniec, aj keby systém určil hodnotu pre bodové hodnotenie zadania, učiteľ by mal mať možnosť, po prezretí výsledkov testov, toto hodnotenie zmeniť. Myslíme si, že najlepšie bude, ak body za študentove zadania pridelí výlučne učiteľ.

Ďalším bodom, ktorý sme museli mierne modifikovať, je sledovanie len niektorých vlastností pri kontrole programovacieho štýlu uvedené v špecifikácii. Takto sme vypustili napr. kontrolu použitia rekurzie v zadaní.

Posledná vec, na ktorú nám neostalo príliš veľa času je komplexné a hromadné testovanie systému preberaním veľkého počtu zadaní od veľkého počtu študentov. Takýto test si vyžaduje oveľa viac času a pracovných síl ako máme k dispozícii.

# Čo sme sa naučili

- Absolvovanie tímového projektu počas uplynulých dvoch semestrov nás naučilo ku skutočnej tímovej spolupráci na relatívne veľkom projekte.

- Za uplynulý rok sme mali možnosť spoločne rozmýšlať nad problémami projektu a následne ich riešiť.

- Získali sme veľmi dobré skúsenosti s riadením projektu a naučili sme sa vhodne a rovnomerne rozdeliť prácu medzi všetkých členov tímu na základe ich možností a znalostí tak, aby bola čo najmenšia zviazanosť a závislosť na ostatných členov tímu pri implementácii jednotlivých modulov systému.

- Naučili sme sa vypočuť si názory, myšlienky a pripomienky ostatných členov a nepohádať sa v prípade rôznych pohľadov na problém, ale nájsť spoločné riešenie ako aj spravodlivo rozdeliť získané body podľa odvedenej práce každého člena tímu.

- V priebehu riešenia projektu sme museli byť schopný, z dôvodu dlhodobej absencie jedného člena tímu, dynamicky prerozdeliť úlohy medzi členov tímu a prispôsobiť sa tejto výnimočnej situácii.

- V praxi sme si odskúšali realizovať všetky fázy pri vývoji softvérového systému počnúc od prvotnej špecifikácie a návrhu nového systému, lebo podobné projekty sa na fakulte ešte nerealizovali.

- Prácou na projekte sme získali aj veľké množstvo nových odborných vedomostí:

- Založenie, celoročná údržba a aktualizácia internetovej stránky tímu,

- Vytvorenie a obsluha vlastnej databázy pre systém,

- Prijímanie a posielanie e-mailov zo siete TCP/IP do prostredia Win32 použitím protokolov POP3 a SMTP,

- Implementácia veľkého projektu v prostredí Visual C++,

- Softvérová integrácia modulov implementovaných rôznymi členmi tímu,

- Poznatky o analýze zdrojových kódov.

Počítačová podpora hodnotenia programov

v C-jazyku

### III.  Používateľská príručka systému

|  |   © |
| --- | --- |

Počítačová podpora hodnotenia programov

v C-jazyku

### Používateľská príručka k prototypu systému

Úvod

Dostáva sa Vám do rúk používateľská príručka k  systému C Support System © (ďalej len CSS). Je to systém, ktorého úlohou je zautomatizovať preberanie zadaní veľkého počtu študentov. Zadania budú vypracovávané v rámci predmetu Programovanie v C na FEI STU v Bratislave.

Vysvetlenie niektorých pojmov používaných v používateľskej príručke:

- Menu – Menu je ponuková lišta v hornej časti hlavného okna systému. Zvolením niektorej z položiek menu sa aktivujú funkcie priradené týmto položkám.

- Podmenu – Ak sa položka menu skladá z viacerých funkcií, ktoré logicky prislúchajú danej položke, tak jej aktivovaním sa rozvinie ďalšie menu (podmenu) obsahujúce položky týchto funkcií.

- Dialógové okno – V prípade, že sa položka v menu nerozvinie do ďalšieho podmenu, jej aktivovaním sa zobrazí dialógové okno na komunikáciu s používateľom. Dialógové okno obsahuje položky, ktoré môže používateľ nastavovať, prípadne meniť ich obsah, a zmeny zaznamenať resp. ponechať pôvodné nastavenia.

- Editbox – Editbox je nastaviteľný prvok položky použitý v dialógových oknách. Jeho obsahom je hodnota, ktorú môže používateľ modifikovať „kliknutím“ na tento prvok a prepísaním jeho znakov.

- Combobox – Combobox je nastaviteľný prvok, ktorého hodnotou je niektorá zvolená hodnota z hodnôt ponúkaných pri jeho rozvinutí. Rozvinutie prvku nastane „kliknutím“ na šípku v pravej časti prvku.

- Checkbox – Checkbox je nastaviteľný prvok, ktorý môže mať dve hodnoty, aktívnu alebo neaktívnu. Aktivovanie resp. deaktivovanie prvku nastane „kliknutím“ na prvok, pričom sa v prvku zobrazí „fajka“ resp. prvok sa zobrazí prázdny.

- Listbox – Listbox je nastaviteľný prvok, ktorého hodnotou je niektorá zvolená položka z položiek ponúkaných v jeho zozname. Zvolená položka sa vyznačí. Pri prvom zobrazení je zvolená prvá položka.

- Toolbar – je grafickým prvkom operačného systému. Nachádza sa pod menu systému. Umožňuje spúšťať niektoré funkcie systému obsiahnuté aj v menu.

- Inštalácia a spustenie systému

Systém sa inštaluje manuálne.

- Z inštalačnej diskety sa skopíruje adresár CSS do cieľového adresára na disku, odkiaľ bude systém spúšťaný.

- Cesta k databáze systému sa zadáva do súboru css.ini. Uvedená cesta musí byť absolútnou cestou, ktorá končí v adresári ...\CSS\db\empty.

Môže to byť napríklad:

[dbase]

dbpath=C:\TimovyProjekt\Prototyp\CSS\db\empty

- Cesta k samotnému systému sa zadáva tiež do súboru css.ini. Uvedená cesta musí byť absolútnou cestou, ktorá končí v adresári ...\CSS.

Môže to byť napríklad:

[dbase]

csspath=C:\TimovyProjekt\Prototyp\CSS

- Takto modifikovaný súbor sa skopíruje do systémového adresára Winnt operačného systému MS Windows NT/2000 alebo adresára Windows pre MS Windows 95/98.

- Po takto vykonanej inštalácii je možné aplikáciu C Support System spustiť súborom css.exe.

- Popis používateľského rozhrania

Po spustení systému príkazom css.exe sa na obrazovke používateľa zobrazí okno systému C Support System (ďalej len CSS) s pevnou veľkosťou 800 x 600 bodov.

Obr 2.1 – Okno systému C Support System

Systém CSS obsahuje 3 typy menu:

- Prihlásenie sa do systému – menu sa zobrazí pri štarte systému a 
pri odhlásení sa používateľa. Umožňuje výber databázy, prihlásenie sa do systému a ukončenie systému.

- Systém CSS – menu sa zobrazuje po prihlásení do systému. Obsahuje všetky funkcie systému.

- Preberanie zadaní – menu sa zobrazí pri preberaní zadaní, je možné len ukončenie preberania zadaní, odhlásenie sa zo systému a prezeranie hodnotenia  už prevzatých a ohodnotených zadaní.

Menu pre prihlasovanie sa do systému obsahuje len dve položky:

- CSS – Po výbere tejto položky sa rozvinie podmenu, ktoré obsahuje tri položky.

- Položka Výber databázy umožňuje zmenu voľby aktuálnej databázy. Aktuálna databáza je databáza, ktorá bola naposledy touto funkciou vybraná a je zapísaná v súbore css.ini. Po aktivovaní tejto položky sa zobrazí okno s ponukou všetkých databáz. Po zvolení niektorej z ponúkaných databáz a stlačení tlačidla OK, sa stane zvolená databáza aktuálnou a zobrazí sa dialógové okno pre prihlásenie sa do tejto databázy. Stlačením tlačidla Späť sa žiadna zmena aktuálnej databázy nevykoná a dialógové okno sa nezobrazí.

- Položka Vstup do systému slúži na prihlásenie sa do systému zadaním mena a hesla. Po zvolení tejto položky sa zobrazí okno umožňujúce zadať meno a heslo. Meno pre prihlásenie do systému je priezvisko prihlasujúceho sa učiteľa. Po ich správnom zadaní nám systém zobrazí kompletné menu pre prácu so systémom. V prípade chybne zadaného mena alebo k nemu patriaceho hesla, systém vypíše chybové dialógové okno a nepustí nás ďalej. Bez patričnej identifikácie nie je možné so systémom pracovať. Ak je cesta v css.ini súbore chybná, zobrazí sa chybové dialógové okno informujúce o tejto chybe.

- Položka Koniec ukončuje činnosť celého systému.

- Pomoc – Po výbere tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce jedinú položku.

- Položka O Programe ... zobrazí okno s informáciami o systéme CSS a menami jeho autorov.

Obr. č. 2.2 – Dialógové okno informácií O programe a autoroch

Toolbar pre menu prihlasovania sa do systému graficky zobrazuje funkcie systému obsiahnuté v menu:

Obr č. 2.3 – Toolbar pre menu prihlasovania sa do systému

- CSS – Výber databázy

- CSS – Vstup do systému

- Pomoc – O programe ...

- CSS – Koniec

Menu systému CSS obsahuje nasledovné položky:

- CSS – Položka obsahuje funkcie systému pre vytvorenie novej databázy, zmeny voľby aktuálnej databázy, pridelenie zadaní, štart preberania zadaní, odhlásenie a ukončenie systému. Tieto funkcie systému sa nachádzajú
v podmenu, ktoré sa zobrazí po výbere položky.

- Študenti – Položka slúži na obsluhu databázy študentov, ktorý budú odovzdávať vypracované  zadania  do  systému CSS. Po voľbe tejto položky sa rozvinipppe podmenu, ktoré umožní pridať nového študenta do databázy, editovať údaje o študentovi, vymazať študenta z databázy študentov a prezeranie hodnotení študentov za odovzdané zadania. Zmeny údajov by sa mali vykonávať len na začiatku semestra, aby sa predišlo nekonzistenciám.

- Učitelia – Položka slúži na obsluhu databázy učiteľov, ktorý cvičia študentov odovzdávajúcich vypracované zadania na predmete Programovanie v jazyku C. Po voľbe tejto položky sa rozvinie podmenu, ktoré umožní pridať nového učiteľa do databázy, editovať údaje o učiteľovi resp. vymazať učiteľa z databázy. Zmeny údajov by sa mali vykonávať len na začiatku semestra, aby sa predišlo nekonzistenciám.

- Typ zadania – Táto položka v Menu slúži na evidenciu zadaní pre študentov v systéme. Po voľbe tejto položky sa rozvinie podmenu, ktoré umožní pridať nový typ zadania. Pod typom zadania sa myslí číslo zadania (napr. ak študenti odovzdávajú za semester 3 zadania, tak typ zadania bude mať hodnotu 1,2 resp. 3, pričom varianty zadaní s rovnakým typom majú rovnakú náročnosť). Ďalšie možnosti v tejto časti sú editovanie parametrov typu zadania, vymazanie typu zadania a evidencia variant zadaní pre určený typ zadania.

- Konfigurácia – Položka slúži na nastavenie sieťovej adresy POP3 servra, kde budú uložené odoslané zadania od študentov, nastavenie mena a hesla na prístup k tomuto servru. Na nastavenie mena SMTP servra, na ktorý bude systém CSS posielať e-maily späť k študentom. Na nastavenie ciest k prekladaču jazyka C, k textovému editoru a k Internetovému priehliadaču.

- Pomoc – Po zvolení tejto položky z Menu sa v okne zobrazia informácie o systéme CSS s menami jeho autorov.

Toolbar systému CSS obsahuje niektoré položky z menu systému CSS:

Obr. č. 2.4 – Toolbar systému CSS

- CSS – Štart preberania

- Študenti – Hodnotenie

- Konfigurácia – Poštový server

- Konfigurácia – Nastavenie ciest

- CSS – Výber databázy

- Pomoc – O programe ...

- CSS – Výstup zo systému

- CSS – Koniec

  - Položka CSS

Každý rok sa mení zoznam študentov, ktorý majú zapísaný predmet Programovanie v jazyku C. Preto je vhodné, aby systém umožňoval vytvoriť pre každý rok novú databázu. Každému študentovi je potrebné prideliť z každého typu zadania niektorú z variant. Vypracované zadania zasiela študent na vopred dohodnutú schránku poštového servra. Z tohto servra ju potom systém prevezme. Ak používateľ skončil prácu so systémom, môže sa odhlásiť a tým umožniť iným sa prihlásiť, alebo úplne ukončiť systém.

Pracovať s týmito funkciami systému môžeme aktivovaním položky menu CSS. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre vytvorenie novej databázy, výber databázy, priradenie a preberanie zadaní, odhlásenie sa zo systému a ukončenie systému.

    - .  Nová databáza

Výberom tejto položky môžeme založiť novú databázu. Zobrazí sa dialógové okno obsahujúci jeden editbox:

- Meno databázy – Zapisuje sa meno vytváranej databázy.

Obr. č. 2.5 – Dialógové okno Založenia novej databázy

Po zápise mena a po stlačení tlačidla OK sa vytvorí nová databáza a stane sa aktuálnou databázou. V prípade ak predsa nie je potrebné vytvoriť novú databázu, tak stlačením tlačidla Späť zrušíme túto operáciu a žiadna databáza sa nevytvorí. Po vytvorení novej databázy, táto databáza neobsahuje ešte žiadneho učiteľa. Prihlasovacie meno je preto admin a heslo je admin. Toto meno a heslo je možné použiť výhradne len pri prázdnej databáze bez jediného učiteľa.

    - .  Výber databázy

Položka Výber databázy umožňuje zmenu voľby aktuálnej databázy. Aktuálna databáza je databáza, ktorá bola naposledy touto funkciou vybraná alebo zadaná pri inštalácii a je zapísaná v súbore css.ini. Po aktivovaní tejto položky sa zobrazí okno s ponukou všetkých databáz. Po zvolení niektorej z ponúkaných databáz a stlačení tlačidla OK, sa stane zvolená databáza aktuálnou. Používateľ je automaticky zo systému odhlásený. Následne sa zobrazí dialógové okno pre prihlasovanie sa do databázy a používateľ sa môže prihlásiť do novej aktuálnej databázy. Stlačením tlačidla Späť sa žiadna zmena aktuálnej databázy nevykoná.

Obr. č. 2.6 – Dialógové okno Výberu databázy

    - .  Pridelenie zadaní

Táto funkcia pridelí každému študentovi jednu variantu zadania z každého typu, pre ktorý ešte pridelenú variantu nemá. Po aktivovaní tejto funkcie sa zobrazí dialógové okno. Informuje o tom, že každému študentovi, ktorý nemá pridelené zadanie, sa zadanie pridelí. V prípade ak túto operáciu chceme vykonať, stlačíme tlačidlo OK. Po priradení zadaní študentom sa zobrazí dialógové okno informujúce o úspešnom priradení zadaní a pošle sa e-mail s termínom odovzdania, maximálnym počtom bodov a znením zadania na adresu študentov, ktorým boli zadania pridelené. Ak potrebujeme túto operáciu zrušiť, stlačíme tlačidlo Späť.

    - .  Štart preberania

Funkcia spustí preberanie zadania zo servra. Zobrazí sa nové menu a toolbar obsahujúci nasledujúce funkcie:

- CSS – obsahuje funkcie na ukončenie preberania zadaní a odhlásenie sa používateľa zo systému.

- Stop preberania – ukončí preberanie zadaní a vráti sa pôvodné menu.

- Výstup zo systému – ukončí prácu aktuálneho používateľa a odhlási ho zo systému. Umožní tým prihlásenie iného používateľa do systému.

- Študenti – obsahuje funkciu na prezeranie údajov študentov.

- Hodnotenie – umožňuje prezeranie hodnotení študentov, ktorých zadania už boli hodnotené. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré je popísané nižšie.

Toolbar zobrazuje funkcie menu:

Obr. č. 2.7 – Toolbar pre preberanie zadaní

- CSS – Stop preberania

- Študenti – Hodnotenie

- Pomoc – O programe ...

- CSS – Výstup zo systému

Po prečítaní zadania z nastaveného POP3 sa zadanie preloží a vykonajú sa na ňom všetky testy. Ak je zadanie nepreložiteľné, posiela sa e-mail študentovi informujúci o tejto chybe. V opačnom prípade systém posiela e-mail o akceptovaní prijatého zadania. Prečítané zadania sa na POP3 serveri zrušia. Preto je vhodné, aby sa táto schránka používala výhradne na príjem zadaní.

    - .  Výstup zo systému

Funkcia ukončí prácu aktuálne prihláseného používateľa a odhlási ho zo systému. Objaví sa menu a toolbar pre prihlasovanie sa do systému a tým umožní prihlásenie sa inému používateľovi.

    - .  Koniec

Funkcia ukončí prácu so systémom, odhlási používateľa a zatvorí hlavné okno systému.

  - Práca s databázou študentov

Systém poskytuje pre možnosť práce s databázou študentov funkcie na pridanie nového študenta, editovanie údajov o študentovi, vymazanie študenta resp. prezeranie hodnotení študentov a hodnotenie ich už odovzdaných zadaní. Študenti sú potom evidovaní v databáze študentov.

Prácu s databázou študentov možno aktivovať výberom položky Študenti z hlavného menu systému. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre pridanie, editovanie a hodnotenie.

Funkcie editácie a hodnotenia študentov zobrazia chybovú správu v prípade, ak je databáza študentov prázdna a následne sa žiadne dialógové okno príslušnej funkcie nezobrazí.

    - .  Pridanie študenta

Na pridanie nového študenta do databázy študentov slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Študenti – Pridanie v menu systému. Pridanie je možné len vtedy ak v databáze existuje aspoň jeden učiteľ.

V zobrazenom okne je niekoľko editbox-ov, do ktorých sa zapisujú jednotlivé údaje nového študenta:

- Meno – Zapisuje sa krstné meno študenta, povinná položka.

- Priezvisko – Zapisuje sa priezvisko študenta, povinná položka.

- E-mail adresa – Zapisuje sa adresa elektronického poštového priečinku študenta (napr. horvathi@decef.elf.stuba.sk), povinná položka.

- Krúžok – Zapisuje sa krúžok, do ktorého študent patrí v danom ročníku, povinná položka.

- FEI ID študenta – Zapisuje sa identifikačné číslo študenta pridelené v prvom ročníku po príchode na fakultu FEI STU, povinná položka.

- Učiteľ – Vyberie sa meno učiteľa z promptbox-u, ku ktorému bude študent patriť v rámci odovzdávania vypracovaných zadaní. Učiteľ, ktorý má byť pridelený študentovi, musí už byť zapísaný v databáze učiteľov, povinná položka.

Obr. č. 2.8 – Dialógové okno pre Pridanie nového študenta

Po vyplnení jednotlivých položiek študenta sa voľbou tlačidla Pridať zaznamenajú údaje o novom študentovi v databáze študentov. V prípade, že si používateľ neželá pridať nového študenta, voľbou tlačidla Späť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy študentov.

2.2.2. 	Editovanie študenta

Na editovanie údajov študenta v databáze študentov slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Študenti – Editovanie v menu systému.

Na to, aby bolo možné modifikovať alebo mazať údaje o študentovi, ktorý sa nachádza v databáze študentov, je potrebné zvoliť príslušného študenta. Výber študenta sa realizuje zvolením jeho mena, z mien ponúkaných listbox-om (prvá položka dialógového okna s názvom Študenti).

Po zvolení mena študenta sa v ďalších položkách zobrazia jeho údaje zaznamenané v databáze. Položky, ktorých obsahy je možné modifikovať, sú:

- E-mail adresa – Prepisuje sa adresa elektronického poštového priečinku študenta, povinná položka.

- Krúžok – Prepisuje sa krúžok, do ktorého v rámci ročníka patrí, povinná položka.

- Učiteľ – Priradí sa iné meno učiteľa prideleného študentovi z mien, ktoré ponúka combobox, povinná položka.

Obr. č. 2.9 – Dialógové okno pre Editovanie študentov

Po modifikácii údajov o študentovi je možné tieto zmeny zaznamenať v databáze študentov voľbou tlačidla Zmeniť. Ak bola vykonaná zmena v položkách e-mail, krúžok alebo učiteľ a zmeníme výber študenta v listboxe, zobrazí sa dialógové okno. Ak chceme zaznamenať vykonané zmeny, stlačíme tlačidlo Áno. Stlačením tlačidla Nie sa zmeny študenta stratia. V prípade, že si používateľ neželá realizovať ďalšie zmeny databázy, voľbou tlačidla Zrušiť sa dialógové okno zatvorí. Ak si používateľ praje vymazať údaje o študentovi, tak voľbou tlačidla Vymazať sa vymažú všetky údaje o aktuálne zvolenom študentovi a dialógové okno sa zatvorí. Výberom položky Pridelenie nových zadaní je možné zmeniť pridelené zadania danému študentovi. Varianty zadania sa jednotlivým študentom prideľujú náhodne. Nie je možné zmeniť pridelenú variantu zadania daného typu ak zadanie už bolo odovzdané.

2.2.3.	 Hodnotenie

Na zobrazenie hodnotenia odovzdaných zadaní študentov slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Študenti – Hodnotenie.

Pre zobrazenie hodnotenia konkrétneho študenta je potrebné vybrať jeho meno z listbox-u Študenti. Po zvolení mena študenta sa v ďalších položkách zobrazia jeho údaje zaznamenané v databáze.

- Študenti – Zoznam všetkých študentov aktuálneho učiteľa.

- Meno – Krstné meno študenta.

- Priezvisko – Priezvisko študenta.

- E-mail adresa – Adresa elektronického poštového priečinku študenta (napr. horvathi@decef.elf.stuba.sk).

- Krúžok – Krúžok, do ktorého študent patrí v danom ročníku.

- FEI ID študenta – Identifikačné číslo študenta pridelené v prvom ročníku po príchode na fakultu FEI STU.

- Učiteľ – Meno učiteľa, ku ktorému bude študent patriť v rámci odovzdávania vypracovaných zadaní.

- Body(spolu) – Body za všetky odovzdané zadania.

- Typ zadania – Umožňuje výber typu zadania, pre ktorý sa budú zobrazovať údaje o variante zadania, počte odovzdaní, počte dní po odovzdaní, poznámky, body a vysoko podobné zadania.

- Variant zadania – Variant zadania pre daný typ zadania.

- Počet odovzdaní – Počet odovzdaní variantu zadania daného typu.

- Počet dní po termíne odovz. – Počet dní po termíne odovzdania variantu zadania daného typu.

- Body – Počet pridelených bodov variantu zadania daného typu. Táto položka je ako jediná editovateľná. Učiteľ sem zapisuje počet bodov pre zadanie. Počet bodov nesmie presiahnuť hodnotu MAX.

- MAX – Maximálny počet bodov za variantu zadania daného typu.

- Listbox vo Výsledkoch – Hodnotenie vlastností variantu zadania daného typu.

- Vysoko podobné zadania – Obsahuje zoznam mien študentov, ktorých zadanie sa veľmi podobá na zadanie aktuálne zvoleného študenta.

Obr. č. 2.10 – Dialógové okno Hodnotenia zadaní študentov

Jedinou editovateľnou položkou v dialógovom okne je položka Body. Ostatné položky slúžia len na zobrazenie príslušných informácií.

Checkbox Všetci študenti umožňuje zobraziť všetkých študentov, nielen študentov aktuálneho učiteľa. Aktivovaním checkboxu sa v zozname študentov zobrazujú všetci študenti. Deaktivovaním sa zobrazia len študenti aktuálneho učiteľa.

Tlačidlo Hodnotenie študentov   HTML zobrazí hodnotenie študentov ako hypertextový dokument. Pred samotným zobrazením sa zobrazí dialógové okno pre zadanie mena dokumentu. Po stlačení tlačidla OK sa dokument zobrazí. Treba však mať správne nastavenú cestu k Internetovému prehliadaču. Stlačením tlačidla Späť sa dokument nezapíše a nezobrazí.

Tlačidlo Zadania zobrazí v hypertextovom formáte zdrojové kódy variantu zadania daného typu. Jednotlivé príkazy jazyka C, premenné, poznámky a dáta sú farebne odlíšené kvôli lepšej priehľadnosti zdrojového kódu.

Bodové hodnotenie určuje výhradne učiteľ. Systém žiadny zo zadaní nehodnotí. Poskytuje len čo najväčšie množstvo informácií pre učiteľa.

Po vyplnení bodového hodnotenia sa voľbou tlačidla Pridať zaznamená bodový údaj do databázy zadaní. V prípade, že si používateľ neželá zaznamenať bodové hodnotenie, voľbou tlačidla Späť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy zadaní. Ak sa zmení výber študenta v listbox-e a bolo zmenené bodové hodnotenie, zobrazí sa dialógové okno. Stlačením tlačidla OK sa zmena zaznamená do databázy. V prípade voľby tlačidla Späť sa zmena bodového hodnotenia stratí.

  - Práca s databázou učiteľov

Systém poskytuje pre možnosť práce s databázou učiteľov funkcie na pridanie nového učiteľa, editovanie údajov o učiteľovi resp. vymazanie učiteľa. Učitelia sú potom evidovaní v databáze učiteľov a možno ich mená priradiť študentom, ktorí budú odovzdávať zadania do systému CSS v rámci absolvovania predmetu Programovanie v C.

Prácu s databázou učiteľov možno aktivovať výberom položky Učitelia z hlavného menu systému. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre pridanie a editovanie učiteľa.

    - .  Pridanie učiteľa

Na pridanie nového učiteľa do databázy učiteľov slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Učitelia – Pridanie v menu systému.

V zobrazenom okne je niekoľko editbox-ov, do ktorých sa zapisujú jednotlivé údaje nového cvičiaceho:

- Meno – Zapisuje sa krstné meno učiteľa, povinná položka.

- Priezvisko – Zapisuje sa priezvisko učiteľa. Systém nepovažuje za dôležité evidovať aj tituly učiteľa, ale v prípade potreby je možné ich zapísať za priezvisko učiteľa. Priezvisko by sa malo zapisovať bez diakritiky, lebo sa používa ako prihlasovacie meno do systému. Priezvisko je povinná položka.

- E-mail adresa – Zapisuje sa adresa elektronického poštového priečinku učiteľa (napr. minarova@dcs.elf.stuba.sk), nepovinná položka.

- Heslo – Zapisuje sa prihlasovacie heslo učiteľa, povinná položka.

- Potvrdenie hesla – Zapisuje sa prihlasovacie heslo učiteľa. Obsah musí byť identický s obsahom položky Heslo. Slúži na overenie zadaného hesla a tak chráni pred preklepom a následnou stratou hesla po zápise, povinná položka.

- Miestnosť – Zapisuje sa číslo miestnosti (kancelárie) učiteľa, nepovinná položka.

Obr. č. 2.11 – Dialógové okno pre Pridanie nového učiteľa

Po vyplnení jednotlivých položiek sa voľbou tlačidla Pridať zaznamenajú údaje o novom učiteľovi v databáze učiteľov. V prípade, že si používateľ neželá pridať nového učiteľa, voľbou tlačidla Späť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy učiteľov.

    - .  Editovanie učiteľa

Na editovanie údajov učiteľa v databáze učiteľov slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Učitelia – Editovanie v menu systému.

Na to, aby bolo možné modifikovať údaje o učiteľovi, ktorý sa nachádza v databáze učiteľov, je potrebné zvoliť príslušného učiteľa. Výber učiteľa sa realizuje zvolením jeho mena, z mien ponúkaných listbox-om (prvá položka dialógového okna s názvom Učiteľ).

Po zvolení mena učiteľa sa v ďalších položkách zobrazia jeho údaje zaznamenané v databáze. Položky, ktorých obsahy je možné modifikovať, sú:

- E-mail – Prepisuje sa adresa elektronického poštového priečinku cvičiaceho, nepovinná položka.

- Staré heslo – Zapisuje sa staré prihlasovacie heslo učiteľa. Musí sa zhodovať s heslo uvedeným v databáze, povinná položka. Je potrebné vyplniť túto položku ak požadujeme zmenu hesla.

- Heslo – Zapisuje sa prihlasovacie heslo učiteľa, nepovinná položka.

- Potvrdenie hesla – Zapisuje sa prihlasovacie heslo učiteľa. Obsah musí byť identický s obsahom položky Heslo. Slúži na overenie zadaného hesla a tak chráni pred preklepom a následnou stratou hesla po zápise, nepovinná položka.

- Miestnosť – Prepisuje sa číslo miestnosti (kancelárie) cvičiaceho, nepovinná položka.

Po modifikácii údajov o učiteľovi je možné tieto zmeny zaznamenať v databáze učiteľov voľbou tlačidla Zmeniť. Ak bola vykonaná zmena v položkách e-mail alebo miestnosť a zmeníme výber učiteľa v listbox-e, zobrazí sa dialógové okno. Ak chceme zaznamenať vykonané zmeny, stlačíme tlačidlo Áno. Stlačením tlačidla Nie sa zmeny učiteľa stratia. V prípade, že si používateľ neželá realizované ďalšie zmeny databázy, voľbou tlačidla Zrušiť sa dialógové okno zatvorí. Ak si používateľ praje vymazať údaje o učiteľovi, tak voľbou tlačidla Vymazať sa vymažú všetky údaje o aktuálne zvolenom učiteľovi a dialógové okno sa zatvorí.

Obr. č. 2.12 – Dialógové okno pre Editovanie učiteľa

- 2.4.  Práca s databázou zadaní

Systém poskytuje pre možnosť práce s databázou zadaní funkcie na pridanie nového typu zadania, editovanie údajov o type zadania, vymazanie typu zadania, pridanie, editovanie a vymazanie varianty zadania pre daný typ zadania resp. nastavenie parametrov na hodnotenie jednotlivých typov zadaní.

Typ zadania znamená číslo typu zadania (napr. ak študenti odovzdávajú za semester 3 zadania, tak typ zadania bude mať hodnotu 1,2 resp. 3). Každý typ zadania bude mať niekoľko variant, pričom varianty zadaní s rovnakým typom budú mať rovnakú náročnosť.

Typy zadaní a ich varianty budú potom evidované v databáze zadaní. Prácu s databázou zadaní možno aktivovať výberom položky Typ zadania z hlavného menu systému. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre pridanie, editovanie a vymazanie typu zadania, nastavenie parametrov hodnotenia pre typ zadania resp. evidenciu variant pre typy zadaní.

    - .  Pridanie typu zadania

Na pridanie nového typu zadania do databázy zadaní slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Typ zadania – Pridanie v menu systému.

V zobrazenom okne je niekoľko editbox-ov, do ktorých sa zapisujú jednotlivé údaje nového typu zadania:

- Typ zadania – Zapisuje sa typ zadania t.j. poradové číslo (1,2,3...), povinná položka.

- Bodové hodnotenie – Zapisuje sa bodové hodnotenie pre daný typ zadania. Je to číselná hodnota predstavujúca maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za daný typ zadania, povinná položka.

- Termín odovzdania – Zapisuje sa termín odovzdania pre daný typ zadania. Termín je určený dátumom posledného možného odovzdania bez sankcií na študenta za neskoré odovzdanie. Dátum je možné zadať v poradí Deň_Mesiac_Rok (napr. 22_10_1999), pričom sa tieto hodnoty zapisujú do samostatných editbox-ov umiestnených vedľa seba, povinná položka.

Obr. č. 2.13 – Dialógové okno pre Pridanie nového typu zadania

Po vyplnení jednotlivých položiek typu zadania sa voľbou tlačidla Pridať zaznamenajú údaje o novom type zadania v databáze zadaní. V prípade, že si používateľ neželá pridať nový typ zadania, voľbou tlačidla Späť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy zadaní.

    - .  Editovanie typu zadania

Na editovanie údajov typu zadania v databáze zadaní slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Typ zadania – Editovanie v menu systému.

Na to, aby bolo možné modifikovať údaje o type zadania, ktoré sa nachádza v databáze zadaní, je potrebné zvoliť príslušný typ zadania. Výber typu zadania sa realizuje zvolením jeho čísla, z čísiel ponúkaných combobox-om (prvá položka dialógového okna s názvom Typ zadania).

Po zvolení typu zadania sa v ďalších položkách zobrazia jeho údaje zaznamenané v databáze. Položky, ktorých obsahy je možné modifikovať, sú:

- Bodové hodnotenie – Prepisuje sa bodové hodnotenie pre daný typ zadania. Je to číselná hodnota predstavujúca maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za daný typ zadania. Bodové hodnotenie je povinná položka.

- Termín odovzdania – Prepisuje sa termín odovzdania pre daný typ zadania. Termín je určený dátumom posledného možného odovzdania bez sankcií na študenta za neskoré odovzdanie. Dátum je uvedený v poradí Deň_Mesiac_Rok, pričom sú tieto hodnoty uvedené v samostatných editbox-och umiestnených vedľa seba. Termín odovzdania je povinná položka.

Obr. č. 2.14 – Dialógové okno pre Editovanie typu zadania

Po modifikácii údajov o type zadania je možné tieto zmeny zaznamenať v databáze zadaní voľbou tlačidla Zmeniť. V prípade, že si používateľ neželá realizovať ďalšie zmeny databázy, voľbou tlačidla Zrušiť sa dialógové okno zatvorí. Ak si používateľ praje vymazať údaje o type zadania, tak voľbou tlačidla Vymazať sa vymažú všetky údaje o aktuálne zvolenom type zadania a dialógové okno sa zatvorí. Vymazanie sa uskutoční len v prípade, že daný typ zadania ešte nemá pridelený žiadny študent. Ak sa vyberie z promptbox-u iný typ zadania a bolo zmenené bodové hodnotenie alebo termín odovzdania, zobrazí sa varovné dialógové okno. Potvrdením tlačidla Áno sa zmeny položiek zaznamenajú do databázy zadaní. Stlačení tlačidla Nie sa zmeny položiek stratia.

    - .  Práca s variantmi zadania

Keďže každý typ zadania môže mať niekoľko variant rovnakej náročnosti, systém poskytuje funkcie na pridanie, editovanie resp. vymazanie varianty zadania pre daný typ zadania.

Prácu s variantmi zadaní možno aktivovať výberom položky Typ zadania – Varianty z hlavného menu systému. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre pridanie, editovanie a vymazanie variantu zadania.

      - Pridanie variantu zadania

Na pridanie nového variantu zadania do databázy zadaní slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Typ zadania – Varianty – Pridanie v menu systému.

Na to, aby bolo možné pridať novú variantu zadania, je potrebné zvoliť príslušný typ zadania, ku ktorému bude nový variant priradený. Výber typu zadania sa realizuje zvolením jeho čísla, z čísiel ponúkaných combobox-om (prvá položka dialógového okna s názvom Typ zadania).

V zobrazenom okne sú ďalšie editbox-y, do ktorých sa zapisujú údaje novej varianty zadania:

- Variant zadania – Zapisuje sa číselná hodnota t.j. poradové číslo variantu. Povinná položka.

- Znenie zadania – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho znenie variantu zadania pre daný typ zadania. Umiestnenie súboru je možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Povinná položka.

- Vstupné dáta – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho vstupné testovacie údaje na zisťovanie správnosti zadania. Umiestnenie súboru je možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Povinná položka.

- Výstupné dáta – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho výstupné testovacie údaje na zisťovanie správnosti zadania. Umiestnenie súboru je možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Povinná položka.

Po vyplnení jednotlivých položiek typu zadania sa voľbou tlačidla Pridať zaznamenajú údaje o novom variante zadania v databáze zadaní. V prípade, že si používateľ neželá pridať nový typ zadania, voľbou tlačidla Späť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy zadaní.

Obr. č. 2.15 – Dialógové okno pre Pridanie nového variantu zadania

      - Editovanie variantu zadania

Na editovanie variantu zadania slúži dialógové okno, ktoré sa zobrazí výberom položky Typ zadania – Varianty – Editovanie v menu systému.

Na to, aby bolo možné editovať variantu zadania, je potrebné zvoliť príslušný typ zadania a variantu zadania. Výber typu zadania resp. výber variantu zadania sa realizuje zvolením jeho čísla, z čísiel ponúkaných combobox-om (položka dialógového okna s názvom Typ zadania resp. Číslo varianty zadania).

Po zvolení typu a variantu zadania sa v ďalších položkách zobrazia údaje zadania zaznamenané v databáze. Položky, ktorých obsahy je možné modifikovať, sú:

- Znenie zadania – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho znenie variantu zadania pre daný typ zadania. Umiestnenie súboru bude možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Editovanie zadania je možné aktivovaním tlačidla Editovať na pravej strane položky. Povinná položka.

- Vstupné dáta – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho vstupné testovacie údaje na zisťovanie správnosti zadania. Umiestnenie súboru bude možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Editovanie zadania je možné aktivovaním tlačidla Editovať na pravej strane položky. Povinná položka.

- Výstupné dáta – Zapisuje sa absolútna cesta k textovému súboru obsahujúceho výstupné testovacie údaje na zisťovanie správnosti zadania. Umiestnenie súboru bude možné vyhľadať aj aktivovaním tlačidla na pravej strane položky a prechodom cez adresárovú štruktúru. Editovanie zadania je možné aktivovaním tlačidla Editovať na pravej strane položky. Povinná položka.

Obr. č. 2.16 – Dialógové okno pre Editovanie variantu zadania

Pre editáciu všetkých textových súborov sa používa textový editor zadaný v Konfigurácii – Nastavenie ciest, ktorý sa naštartuje po aktivovaním tlačidla Editovať.

Po modifikácii zvolených položiek variantu zadania sa voľbou tlačidla OK budú zaznamenávať údaje o variante zadania v databáze zadaní. V prípade, že si používateľ neželá pridať novú variantu zadania, voľbou tlačidla Zrušiť sa dialógové okno zatvorí bez zápisu do databázy zadaní.

  - Konfigurácia

- Pre korektnú prácu systému CSS je potrebné nastaviť niekoľko parametrov. Aby systém vedel, z ktorého servra a konta má prečítať odovzdané zadania, treba tieto údaje systému zadať. Pre korektný preklad zadaní musí systém poznať cestu k prekladaču. Na zobrazenie údajov sa používajú okrem integrovaných funkcií aj externé programy pre zobrazenie textových a hypertextových dokumentov. Cesty k príslušným nástrojom sa systému tiež zadávajú.

Nastavenie parametrov systému je možné aktivovaním položky Konfigurácia z hlavného menu systému. Z tejto položky sa rozvinie podmenu obsahujúce funkcie pre nastavenie poštového servra a ciest.

2.5.1.  Poštový server

Na to, aby systém prebral odovzdané zadania z POP3 servra a posielal e-maily na SMTP, potrebuje mať definovanú e-mailovú adresu, na ktorú sa bude pripájať. Okrem toho je potrebné definovať meno používateľa, ktorý bude spúšťať funkciu preberania zadaní resp. jeho prístupové heslo na daný POP3 a SMTP server.

Na nastavenie týchto parametrov slúži položka s názvom Konfigurácia – Poštový server  v menu systému.

Po zvolení tejto položky sa zobrazí dialógové okno obsahujúce editbox-y:

- SMTP server – nastavuje sa e-mailová adresa SMTP servra, kde budú posielané e-maily od CSS.

- POP3 server – nastavuje sa e-mailová adresa POP3 servra, kde budú umiestnené vypracované zadania študentov.

- Login – nastavuje sa prihlasovacie meno na POP3 server.

- Heslo – nastavuje sa prístupové heslo na POP3 server.

- Potvrdenie hesla – nastavuje sa prístupové heslo na POP3 server. Obsah musí byť identický s obsahom položky Heslo. Slúži na overenie zadaného hesla a tak chráni pred preklepom a následnou stratou hesla po zápise.

Obr. č. 2.17 – Dialógové okno pre konfiguráciu poštového servra

Po nastavení parametrov je možné ich uložiť do systému voľbou tlačidla OK. V prípade zachovania pôvodného nastavenia sa voľbou tlačidla Zrušiť zatvorí dialógové okno bez uloženia zmien parametrov.

2.5.2. 	Nastavenie ciest

Pre preklad zadaní musí systém poznať cestu k prekladaču jazyka C. Pre zobrazenie a editáciu textových súborov je potrebné zvoliť vhodný editor a zadať jeho meno s plnou cestou. Pre zobrazenie hypertextových dokumentov je potrebné zvoliť niektorý Internetový prehliadač a zadať jeho meno a plnú cestu.

Na nastavenie týchto parametrov slúži položka s názvom Konfigurácia – Nastavenie ciest v menu systému.

Po zvolení tejto položky sa zobrazí dialógové okno obsahujúce editbox-y:

- Kompilátor jazyka C – nastavuje sa plná cesta k prekladaču jazyka C, nie je nutné uviesť, ak máme v systéme túto cestu uvedenú v premennej prostredia PATH.

- Textový editor – nastavuje sa meno a plná cesta k editoru textových súborov. Cestu nie je nutné uviesť, ak máme v systéme cestu k tomuto programu uvedenú v premennej prostredia PATH.

- WWW prehliadač – nastavuje sa meno a plná cesta k prehliadaču hypertextových dokumentov.

Obr. č. 2.18 – Dialógové okno pre Nastavenie ciest

Po nastavení parametrov je možné ich uložiť do systému voľbou tlačidla OK. V prípade zachovania pôvodného nastavenia sa voľbou tlačidla Zrušiť zatvorí dialógové okno bez uloženia zmien parametrov.

- Odovzdávanie zadaní

Na posielanie zadaní sú napísané skripty pre operačné systémy 32-bitové Windows aj pre OS Unix/Linux. Pred spustením programu je treba sa presvedčiť, či sa premenná DEST v skripte nastavuje na skutočnú adresu kam sa majú posielať zadania (pravdepodobne sa to urobí ešte pred zverejnením skriptov).

Pri verzii pre Windows je nutné taktiež skontrolovať premennú HOST ktorá musí obsahovať platnú IP adresu SMTP servra. Táto môže byť prednastavená ešte pred zverejnením skriptu avšak táto hodnota bude pravdepodobne platná len na pôde FEI STU. Taktiež bude takéto nastavenie platné vo firmách s priamym prístupom na internet.

Skript má jeden parameter, a to meno adresára aj s cestou, v ktorom je uložené zadanie. Skript si vypýta FEIID študenta, ID študenta ktoré mu pridelila databáza a číslo zadania (1, 2, 3, ...). Ak ide o verziu pre Unix/Linux je toto všetko a zadanie bude zaslané. Ak ide o verziu pre Windows, tak sa skript navyše spýta na adresu odosielateľa a až potom bude zadanie odoslané. Táto adresa bude použitá len na účely prenosu pošty a môže to byť ľubovoľná platná adresa.

- Požiadavky na operačný systém

Systém C Support System je oknová aplikácia, ktorá funguje pod operačnými systémami  MS Windows NT/2000. Na prevádzkovanie pod systémom Windows 95 je potrebné aplikáciu prekompilovať pod týmto systémom.

Systém CSS nemá špeciálne nároky na hardvérové vybavenie počítača a postačia nároky kladené na prevádzkovanie operačného systému. Jediná vec, ktorá sa žiada je rozlíšenie obrazovky 800x600. Operačný systém by mal podporovať diakritiku pre slovenské prostredie systému CSS.