## Zápis z 1. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	20.10.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky)

Popis stretnutia:

- Konzultujúci pedagóg informoval tím o produktoch dvoch tímov z minulého školského roku 1998/1999, ktoré sa zaoberali problematikou s názvom Katedrový informačný systém so zameraním na podporu tvorby rozvrhu, pričom ako lepší bol označený tím č.2.

- Bol vykonaný náhľad na vytlačené dokumentácie, s ktorého sa usúdilo použiť zakladač pre udržiavanie dokumentácie. Pri tejto príležitosti bolo Ing. Kapustíkom poukázané na nevyhnutnosť odovzdať každý dokument dvojmo, kvôli kópii pre konkurenčný tím. Ďalej Ing. Kapustík vymenoval kontrolné body pre odovzdanie potrebných dokumentov a iných produktov tímu.

- Konzultujúci pedagóg predviedol tímu niektoré funkcie prototypu vytvoreného tímom č.2

- Prebehlo rozdelenie funkcií pre jednotlivých členov v rámci tímu, kde Martin Mišák bol zvolený ako vedúci tímu (vzhľadom na jeho organizačné schopnosti), Rastislav Samák za správcu WWW stránky, Alexander Ješenko ako zapisovateľ priebehu stretnutí tímu, Andrej Haršáni ako správca dokumentácie (jednotná úprava, tlač dokumentov, prípadné upozornenie na doposiaľ chýbajúce dokumenty).

- Rozdelenie si dokumentácie produktov tímov z minulého roka,  podľa tímu, medzi členov tímu na preštudovanie (M. Mišák, J. Schindler si vybrali tím č.1 a A. Haršáni, A. Ješenko, R. Samák si zvolili tím č.2).

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Pripravenie popisu dokumentácie systémov minuloročných tímov

- Vytvorenie tímovej WWW stránky

- Zaobstaranie zakladačov na udržiavanie dokumentácie