## Zápis z 11. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	7.3.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: J. Schindler

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### implementácia a testovanie modulov, tvorba dokumentácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

23. - 25. Definícia štandardov a ohraničení bola vytvorená. Vytvorili sa skripty pre vytvorenie databázy podľa fyzického modelu, ktorý bol čiastočne upravený. Architektúra systémov bola navrhnutá, ale bola ešte na stretnutí konzultovaná a bude ju treba ešte dopracovať.

Popis stretnutia:

- Ing. Kapustík zodpovedal na naše otázky, predložené na predchádzajúcom stretnutí:

  - Verzia SQL servera: 6.5

  - V predchádzajúcom projekte nebolo heslo kryptované

- Prezentovanie návrhu databázy

  - Treba vytvoriť novú tabuľku, v ktorej budú uložené informácie o začiatku a konci semestra, štátnych sviatkoch …

  - Pri práci s podskupinami treba dať pozor na to, aby pri vyhodnocovaní počtu zapísaných kreditov sa žiaden predmet nezapočítaval viackrát.

- Do definície štandardov sa doplnilo, že názvy tabuliek a položiek v tabuľkách budú bez diakritiky.

- Ukážka tvorby rozvrhu – drag & drop.

- Treba dopracovať architektúru systému

  - Ing. Kapustík odporúčal na najvyššej úrovni naznačiť jedno úložisko, ktoré sa bude ďalej dekomponovať na nižších úrovniach. Potom však treba uviesť v dokumentácií, že sme použili takúto metodiku.

  - Zabudovať do architektúry systém prihlasovania sa užívateľov

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Implementácia. Rozdelenie častí podľa plánu projektu.