## Zápis z 12. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	14.3.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: J. Schindler

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### implementácia a testovanie modulov, tvorba dokumentácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

26. Bola predvedená ukážka editovania rozvrhu, možnosť vkladania, presúvania, vymazávania položiek. Architektúra systému bola prerobená, ale aj tak ju bude treba ešte upraviť.

Popis stretnutia:

- Ing. Kapustík upozornil na formálne chyby na www stránke. V niektorých prípadoch chýbala diakritika, prípadne sa vyskytovali chybné znaky.

- Ďalej mal výhrady i k upravenej architektúre systému. Je potrebné:

  - ujednotiť názvy procesov v diagramoch tokov údajov

  - skorigovať názvy úložísk, zvážiť, aké informácie skutočne obsahujú

  - rozšíriť popis procesov

- M. Mišák rozdal už konečný fyzický model systému, štruktúru databázových tabuliek a sprístupnil skripty na vytvorenie a naplnenie databázy testujúcimi údajmi.

- Bude potrebné zistiť nutné nastavenie Web servera pre chod aplikácie a požiadať Ing. Galbavého o prístup na SQL server.

- A. Haršáni predviedol ukážku editovania rozvrhu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Pokračovanie v implementácii.

- Zistiť potrebné nastavenie Web servera a požiadať o prístup na SQL server.