## Zápis z 13. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	21.3.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: J. Schindler

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### implementácia a testovanie modulov, tvorba dokumentácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

27. – 28. Predviedlo sa niekoľko už implementovaných častí, avšak bude treba riešiť problém s tým, že linuxovský server www2 nepodporuje ASP súbory a taktiež nevie komunikovať s MS SQL databázovým serverom.

Popis stretnutia:

- Bol dokončený návrh funkcií systému.

- Predvedenie dynamického vytvárania rozvrhu skúšok, vytvárania študijného plánu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Pokračovanie v implementácii podľa plánu projektu.

- Vyriešiť problém s ASP skriptami a SQL serverom.