## Zápis zo 18. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	2.5. 2000

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Členovia tímu:

- Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: J. Schindler

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### integrácia produktu a testovanie, kompletizácia dokumentácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

34. Evidencie jednotlivých údajov v databáze boli vytvorené.

35. Kontroly študijných plánov sú realizované len jednotlivo, pre študenta, ktorý vypĺňa plán.

36. Možnosť zmeny príznaku predmetu pre študentov (zapísaný -> absolvovaný…)bola doplnená.

Popis stretnutia:

- Počas stretnutia sa robila záverečná integrácia celého produktu. Pri integrácii a testovaní sa vyskytli ešte drobné chyby, ktoré boli odstraňované priamo na stretnutí. Výsledný produkt by mal byť už plne funkčný.

- Vedúci tímu spísal a rozdelil časti, ktoré ešte treba zapracovať do dokumentácie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

37.	Kompletizácia dokumentácie, príprava na odovzdanie produktu.