## Zápis z 2. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	27.10.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Analýza problému, hrubý návrh riešenia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- Boli vytvorené práce obsahujúce popis významných častí dokumentov minuloročných tímov, spolu s  pripomienkami. Odovzdanie úplného popisu bolo preložené na ďalšie stretnutie.

- R. Samák predviedol prototyp WWW stránky a vyslovil možnosť doplnenia spoločného priestoru pre výmeny tímových správ s prístupom aj pre pedagogického vedúceho

- Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné získať zakladače, tieto budú musieť byť zakúpené (úloha pre A. Haršániho).

Popis stretnutia:

- Pedagogický vedúci poukázal na nevyhnutnosť členiť úlohy v rámci tímu

- Možnosť prevziať všetko od predchádzajúcich tímov okrem dokumentácie

- Treba odovzdať dokumentáciu špecifikácie riešenia spolu s hrubým návrhom najneskôr do štvrtka v 8. týždni. Hodnotiť prácu nášho tímu bude iný tím, než ktorý odovzdal svoju prácu nám.

- Poznámky k tvorbe dokumentácie na analýzu a  návrh (vzhľadom na prácu predchádzajúceho tímu):

      - Analýza:

      - čo chýba v analýze predchádzajúceho tímu

      - čo nie je jasné zo spomenutej dokumentácie

      - pozretie podrobnej špecifikácie požiadaviek, doplnenie

      - Návrh:

- čo je dobré, čo sa dá prevziať, čo je slabo opísané

- Pedagogický vedúci sa vyjadril aj k implementácii:

- čo mienili implementovať a čo naozaj implementovali, doplnenie naviac ľahko zhotoviteľných častí (vzhľadom na prácu predchádzajúceho tímu)

- ako sa zhoduje implementácia s návrhom

- od minuloročného tímu prebrať najmä správu študentov, rozdelenie do krúžkov (dobre navrhnuté rozdelenie osôb do skupín)

- Zainteresovaní ľudia v sledovanom procese: Ing. Bieleková, prom. mat. Husárová, RNDr. Galan (spoločné priestory). Stretnutia s týmito ľuďmi bude treba naplánovať až na základe určenia si nejasností. Pri týchto schôdzkach treba vytvárať protokoly z rozhovorov.

- Identifikované rozšírenia:

  - zadania požiadaviek súvisiacich s výučbou predmetu – doplnenie poznámok k predmetu ako vopred určených požiadaviek (napr. meotar) a neznámych požiadaviek

  - prihlasovanie študentov na predmet – vytvorenie študijných plánov študentov, pričom každý študent by mal mať vlastné heslo

  - doteraz uvažovaný rozvrh iba na jeden týždeň. Potrebné rozšírenie systému na viactýždňový rozvrh. Príklad na potrebu viactýždňového rozvrhu je predmet tímový projekt, kde sú najprv naplánované spoločné stretnutia na určitý deň, ktorý možno vopred určiť, na rozdiel od spoločných stretnutí tímov, ktoré sú známe až po vytvorení tímov a pridelení témy.

  - požadované generovanie rozvrhu skúšok Samotné generovanie rozvrhu nie je požadované, avšak jeho včlenenie je ponechané na zváženie členmi tímu. Ing. Kapustík k tejto téme bližšie poznamenal:

  - treba poznať požiadavky, z ktorých sa má generovať rozvrh

  - niektoré vymenované pravidlá:

  - implicitné (nemožno mať v celku viac ako 6 hodín, ...)

  - explicitné (subjektívne požiadavky)

  - zavadene priorít, ak nemožno vygenerovať rozvrh bez kolízie

  - umožnenie generovať ďalšie kombinácie

- Potrebné riešiť definovanie nadväznosti predmetov, umožnenie kontroly pomocou uchovávania absolvovaných predmetov

- Podpora modifikovania údajov viacerými používateľmi naraz. Definovanie privilégií študent, rozvrhár, ...

- Korigovanie katedrového rozvrhu rozvrhárom fakulty, ktorý by pôsobil v tomto smere ako vrchná autorita. Pri individuálnych rozvrhároch by bol problém, kto môže komu meniť rozvrh

- Komunikovať s iným tímom, napr. vymieňaním si dokumentácie (konkurenčný je tím č. 9)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Pripravenie recenzii dokumentácii predchádzajúcich tímov

  - Rozdelenie vytvorenia recenzií na dokumenty predchádzajúcich tímov:

    - tím č. 1:

      - analýza a návrh: J. Schindler

      - implementácia: M. Mišák

    - tím č.2:

      - analýza: A. Haršáni

      - návrh: A. Ješenko

      - implementácia: R. Samák

- Dopracovanie tímovej WWW stránky a jej zverejnenie

- Vytvorenie analýzy a hrubého návrhu rozšírení s nasledovným rozdelením na členov tímu:

  - viactýždňový rozvrh (M. Mišák, R. Samák)

  - analýza formulára pre zadávanie požiadaviek na predmet (M. Mišák, R. Samák)

  - rozvrh skúšok (A. Haršáni)

  - študijný plán (A. Ješenko, J. Schindler)

- Zakúpiť zakladače na dokumenty