## Zápis z 3. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	3.11.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Analýza problému, hrubý návrh riešenia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- Recenzie dokumentácií boli odovzdané, okrem recenzie týkajúcej sa časti implementácie od minuloročného tímu č.2 (neprístupné ASP súbory)

- Ešte nekompletná tímová WWW stránka bola  predbežne zverejnená (obsahuje časti: ponuka, členovia tímu, zápis zo stretnutia č.1)

- Vytvorená bola analýza a hrubý návrh, formulára pre zadávanie požiadaviek na predmet a viactýždňového rozvrhu. Ostatné rozšírenia sú vo fáze dokončenia hrubého návrhu.

- Bol zakúpený zakladač na dokumenty, treba dodať ešte jeden

Popis stretnutia:

- Možnosť prevzatia potrebných informácií z dokumentácie minuloročných tímov časti špecifikácia požiadaviek. Jeden z dôvodov prevzatia je splnenie minimálnej funkčnosti. Doplnenie o nami špecifikované požiadavky.

- Prezentovanie analýzy a hrubého návrhu formulára pre zadávanie požiadaviek na predmet a viactýždňového rozvrhu (M. Mišák, R.Samák). Navrhnutý formát formulára ešte obsahuje nedostatky (ak predmet nie je otvorený – nezadávajú sa požiadavky, definovanie výučby každý druhý týždeň,...).

- Rozhodnutie, čo bude implementované: podľa náročnosti, vzhľadom na nutnosť úrovne dokončenia.

- Efektívne presúvanie kolidujúcich častí rozvrhu pri jeho tvorbe.

- V prototype nutné implementovať aj niektoré funkcie, nielen vytvorenie ukážok používateľského rozhrania

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Odovzdanie recenzie na časť implementácia minuloročného tímu č.2

- Vytvorenie kompletnej tímovej WWW stránky

- Dokúpenie ďalšieho zakladača na dokumenty

- Vytvorenie nasledujúcich častí dokumentácie (s rozdelením úloh)

- Úvod (J. Schindler)

- Plán projektu (M. Mišák)

- Analýza

  - Analýza súčasného stavu (M. Mišák)

  - Analýza požadovaných rozšírení (A. Haršáni)

- Kontextový diagram (A. Ješenko)

- Špecifikácia funkcií systému (podľa rozdelenia rozšírení, viď stretnutie č.2, bod 6)

- Špecifikácia údajov v systéme (podľa rozdelenia rozšírení, viď stretnutie č.2, bod 6)

- Špecifikácia správania systému (podľa rozdelenia rozšírení, viď stretnutie č.2, bod 6)

- Ďalšie požiadavky a ohraničenia (J. Schindler)