## Zápis zo 4. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	10.11.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Odovzdanie dokumentácie špecifikácie riešenia spolu s hrubým návrhom 		1. kontrolný bod WWW stránky

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- Recenzia na časť implementácia minuloročného tímu č.2 odovzdaná

- Tímová WWW stránka vytvorená

- Ďalší zakladač na dokumenty bol zakúpený

- Všetky časti dokumentácie vytvorené

Popis stretnutia:

- Dňa 11.11.1999 bude nami vytvorená dokumentácia odovzdaná tímu č.7 a Ing. Kapustíkovi. Preberať budeme dokumentáciu od tímu č.9.

- Preberací protokol by mal obsahovať časti charakterizované otázkami: kto, kde, kedy, od koho (za tím sa podpisuje vedúci tímu), čo bolo prevzaté (obsah dokumentácie, poznámky pre chýbajúce časti). Môže byť v písomnej forme. Nutné priložiť ho k dokumentácii.

- K vytvoreniu posudku na dokumentáciu tímu č.9:

  - Sledované vlastnosti:

    - formálna (gramatická) stránka

      - množstvo chýb, početnosť jednotlivých chýb

      - vzhľad, štruktúra (zhoda obsahu s rozdelením), prehľadnosť (najmä obrázky, veľa vecí naraz, zlé názvy, zduplikované) dokumentácie

    - obsahová stránka

      - dokument má všetko, čo má mať

      - správnosť informácii (chýbajúce zdôvodnenie => nemožno určiť správnosť)

      - plusy/mínusy

        - plus (možný prínos pre nás) – perfektný nápad, vhodná štruktúra

        - mínus – chýba, nezdôvodnené, zle zdokumentované, logicky nesprávne

  - Zdôvodnenie na každý plus alebo mínus

  - Ku všetkým kapitolám popis

  - Navrhnutie riešenia

  - Posudky dvojmo

  - Vyjadrenie sa k posudku dvojmo (k formálnej stránke sa nevyjadruje, na obsahovú stránku treba reagovať)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č.9. Rozdelenie posudzovaných častí:

  - Analýza (J. Schindler)

  - Špecifikácia a ostatné (M. Mišák)

  - Návrh a zápisy zo stretnutí (A. Ješenko)