## Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	1.12.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Pedagóg:

Ing. I. Kapustík

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Implementácia prototypu vybraných častí

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- Vyjadrenie k posudku od tímu č.7 bolo dopracované do konečného stavu a bude zatiaľ zverejnené v elektronickej forme na WWW stránke.

- Úloha je presunutá do ďalšieho stretnutia, pričom doteraz boli vytvorené tieto HTML stránky:

  - Úvodné menu, editovanie rozvrhu semestra

  - Prezeranie, editovanie požiadaviek na predmet

Popis stretnutia:

- Nutné odovzdať prototyp a príručku do 13. hodiny vo štvrtok 9.12.1999.

- Prototyp sa bude prezentovať všetkým konkurenčným tímom. Prezentácia a vlastnosti prototypu budú ohodnotené a uvedené do posudku, ktorý bude potrebné vytvoriť na prácu tímu č.9.

- Vytvorenie zoznamu chýb zistených v produkte minuloročného tímu č.2 (jeho zverejnenie na WWW aj pre konkurenčné tímy).

- Predvedenie vytvorených HTML stránok prototypu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Vytvorenie prototypu podľa rozdelenia uvedeného v úlohe č. 16. zo 6. stretnutia, ktorého súčasťou musí byť aj používateľská príručka.