## Zápis z 9. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 	22.2.1999

Miestnosť: 	D07b

Prítomní:

- Členovia tímu:

A. Haršáni

A. Ješenko

M. Mišák

R. Samák

J. Schindler

Zápis vypracoval: A.Ješenko

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

### Zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

18. – 20. Prototyp a používateľská príručka bola vytvorená. Prezentácia prototypu sa uskutočnila 12.12.1999 v miestnosti D07b. Dokumentácia bola odovzdaná Ing. Kapustíkovi a tímu č. 9.

Popis stretnutia:

- Odovzdanie dokumentácie a produktu posledný týždeň semestra. Rezerva pre možné posledné úpravy (produkt dokončený predposledný týždeň).

- Prezentovanie dosiahnutých výsledkov na každom stretnutí.

- Upozornenie na možné chyby v použitých prostriedkoch.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Vytvoriť plán na letný semester.

- Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia

  - Javascript, dynamické schopnosti (A. Haršáni, R. Samák)

  - Fyzický dátový model (A. Ješenko, M. Mišák)

  - Odozva na posudok tímu č. 7 (J. Schindler)