| - Zápis zo stretnutia | č. 3 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 25.10.2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Forma a obsah dokumentácie, rozdelenie úloh | Čas: | 11:10 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Pavol Boďo |
|  |  | Prílohy: | Plán projektu (5.-8. týžďeň) |

Zhodnotenie úloh z 1. stretnutia

| Osoba | Splnená úloha |
| --- | --- |
| Vlado | vypracoval plán projektu na 5. – 8. týždeň zimného semestra. Až na drobnú zmenu (zamyslenie sa nad štruktúrou dokumentácie už v 5. týždni) bol odsúhlasený. Nachádza sa v prílohe tohto zápisu |
| Zolo | vypracoval prvú verziu tímovej web stránky. M. Bieliková súhlasila s jej obsahom a štruktúrou. Jediná výhrada bola k úvodu, kde je treba jasne povedať, že ide o zadanie projektu. Na dizajne stránky sa bude pracovať |

Opis stretnutia

- Na začiatku stretnutia sme si vytýčili cieľ projektu – urobiť jednoduchú a použiteľnú aplikáciu. V zimnom semestri je potrebné vytvoriť prototyp. Týmto prototypom môže byť aj vylepšený NoDAM a NoDAC. Druhou možnosťou je vytvoriť podobný, ale lepší prototyp. V tomto prípade treba náležite vysvetliť, prečo sme zavrhli riešenie NoDAM a NoDAC. Dôraz sa kladie hlavne na koncepciu zberu nameraných údajov.

- Podstatnou časťou nášho stretnutia bolo preberanie formy a obsahu dokumentácie do prvého kontrolného bodu. Po kratšom úvode, kde môžu byť odkazy na iné dokumenty týkajúce sa problematiky EMG, sa máme zamerať na problém zberu normatívnych dát a možné alternatívy jeho riešenia. Dokumentácia by mala zachytiť všetky naše nápady a idey, aj keď sa neskôr možno zavrhnú.

- Počas diskusie o obsahu dokumentácie sme sa vrátili opäť k ECCO formátu. M.Bieliková nás upozornila na jeho pozitívne stránky (existujúca podpora na pracoviskách, veľkosť) a negatívne stránky (modifikovateľnosť, podpora v nových aplikáciách). Taktiež poukázala na jeho slabú perspektívu v budúcnosti.

- Ďalším bodom stretnutia bola tvorba denníku. Každý člen tímu by mal evidovať svoju projektovú činnosť v denníku. Denník by mal obsahovať informácie o tom, čo sa robilo, kto to robil a čas v desiatkach minút. Členovia tímu môžu byť evidovaní iba iniciálkami. Odporúčaná perióda zápisov do denníka je jeden týždeň.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Vlado | Špecifikácia a problém zberu normatívnych dát |
| Zdeno | stručná analýza existujúcich aplikácií NoDAC a NoDAM (návrhové hľadisko), identifikácia problémov, návrh alternatív riešenia |
| Mišo |  |
| Zolo | Analýza implementácie NoDAM |
| Palo | Analýza implementácie NoDAC |

Príloha A. k stretnutiu č.3:
Plán projektu na 5. – 8. týždeň zimného semestra

5. týždeň: Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu, analýza problému

- utorok 24. 10. 2000 – diskusia s R. Kovaľom a M. Kucbelom o programoch NoDAM a NoDAC,

- rozhodnutie o úlohách všetkých členov tímu,

- schválenie podrobnejšieho plánu projektu na 5. – 8. týždeň,

- zhodnotenie 1. verzie tímovej web stránky,

- zamyslenie sa nad štruktúrou vytváranej dokumentácie,

- vypracovanie referátov o zbere normatívnych dát a o programoch NoDAM a NoDAC z hľadiska funkčnosti, návrhu a implementácie

6. týždeň: Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh

- diskusia o vytvorených referátoch, identifikácia nevyriešených problémov

- úvahy o architektúre vytváraného systému, identifikácia alternatív

7. týždeň: Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh

- hrubý návrh – alternatívy, diskusia,

- výsledný návrh štruktúry dokumentácie, integrácia vytvorených dokumentov do tejto štruktúry

8. týždeň: Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek spolu s hrubým návrhom

- záverečné práce na dokumentácii,

- vytvorenie preberacieho protokolu,

- štvrtok 16. 11. 2000 o 1200  hod. odovzdanie dokumentácie