| Zápis zo stretnutia | č. 8 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 28. 11.2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o prototype | Čas: | 11:10 – 13:40 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Pavol Boďo |
|  |  | Počet príloh: | 1 |

# Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Mišo | - Vypracoval návrh vyjadrenia k posudku, ktoré bolo predmetom ďalšej diskusie. |
| --- | --- |
| Palo | - Vytvoril prvú verziu prototypu. Vo Visual Basicu navrhol dizajn základných okien pre požiadavky a merania. |
| Vlado | - Vypracoval štruktúrovaný zoznam požiadaviek, ktorý bol už sobotu (25.11.) zaslaný, aby boli na jeho základe vytvorené prototypy. |
| Zolo | - Taktiež vytvoril prvú verziu prototypu so základnými oknami. Ako vývojový nástroj použil taktiež Visual Basic. |
| Zdeno | - Identifikoval atribúty dátového modelu, napísal SQL skripty a vytvoril datábazu v MS ACESS. - Taktiež pozbieral otázky na lekárov. |

# Opis stretnutia

- Úvodom stretnutia si M. Bieliková prečítala pripravované vyjadrenie k značne kritickému posudku od tímu č.2. Toto vyjadrenie k posudku, vypracované Mišom, vysvetľovalo kritické body, ktoré nie vždy boli opodstatnené.

- M. Bieliková nás oboznámila s hodnotením dokumentácie, posudku a web stránky:

- Dokumentácia – celkovo 44 bodov 
Mišo 9b, Palo 8b, Vlado 9b, Zdeno 9b, Zolo 9b

- Posudok – celkovo 10 bodov
Mišo 2b, Palo 2b, Vlado 2b, Zdeno 2b, Zolo 2b

- Web stránka – celkovo 10 bodov
Mišo 2b, Palo 2b, Vlado 2b, Zdeno 2b, Zolo 2b

- Predmetom ďalšej diskusie bola tvorba helpu a používateľskej príručky. Mali by pojednávať a tom  čo (rozsah) a prečo bolo prototypované, dôvod zvolenia daného prostredia a obrazovky prototypu. Postačuje aj elektronická verzia, tlač nie je vyžadovaná. Help by mal byť robený spôsobom, aby ho nebolo potrebné prerábať pri ďalšom vývoji aplikácii. Teda nemal by byť robený iba pre prototyp. Zameranie by nemalo byť na detaily, ale na funkčnosť.

- M. Bieliková  sa opäť vyjadrila k našej dokumentácii a navrhla nám par zmien do budúcnosti. Jednalo sa o prečíslovanie prvej časti, zavedenie kontrolných bodov – pomocou farebných papierov, ktoré sa vsunú do dokumentácie. Výhrada bola aj k literatúre, ktorá ma byť jednotná pre celú dokumentáciu a má byť uvedená na konci dokumentu.

- Najdôležitejšou časťou bolo zhodnotenie vytvorených  prototypov. Prvý prototyp, ktorý bol podrobený konštruktívnej kritike, bol Zolov prototyp vytvorený vo Visual Basicu.  Aj druhý prototyp bol vytvorený vo Visual Basic, tento raz Palom. Celkovo sme sa dohodli, že prototyp bude mať podobu skôr poštového programu ako je napr. MS Outlook. Prototyp by mohol obsahovať priečinky ako má aj zmienený poštový program (inbox, outbox, sent items, …). Mal by umožňovať pripojenie viacerých podmienok pre meranie pri vytváraní požiadaviek a tvorba požiadaviek by mala byť možná aj na základe už vytvorených požiadaviek.

- Na základe pripomienok k prototypom sa doplnili požiadavky vytvorené Vladom a sú prílohou tohto dokumentu.

- Zdeno nám ukázal vytvorené SQL skripty a aj vytvorenú databázu. Ďalším krokom bude naplnenie databázy údajmi o štruktúrach a technikách.

- Dohodli sme sa, že Mišo bude mať na starosti tvorbu helpu, pričom sa v najbližších dňoch zoznámi s jej procesom vytvárania.

# Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Mišo | - Oboznámenie sa s tvorbou helpu. |
| --- | --- |
| Palo | - Koordinovaná tvorba prototypu so Zolom s dohodnutými vlastnosťami |
| Vlado | - Upraviť štruktúru dokumentu, aby zodpovedala dohodnutým vlastnostiam |
| Zolo | - Koordinovaná tvorba prototypu s Palom s dohodnutými vlastnosťami |
| Zdeno | - Naplniť databázu – číselníky, techniky, štruktúry a väzby medzi nimi. |

Príloha A. k stretnutiu č.8:
Funkcie aplikácie v centrálnom pracovisku

- Správa požiadaviek

  - Vytvorenie novej požiadavky:

– výber typu štruktúry, štruktúry, techniky

– zadanie obmedzení na meranie (teplota, veková skupina, pohlavie)

  - Editovanie vytvorenej požiadavky

  - Zrušenie vytvorenej požiadavky

  - Priradenie lekárov k vytvoreným požiadavkám

  - Prehľad požiadaviek:

    - Usporiadanie  podľa stavu požiadavky (vytvorené, priradené, odoslané,

prijaté) a  následne  podľa dátumu (vytvorenia, priradenia, odoslania, prijatia), lekára, typu štruktúry, štruktúry, techniky

    - Filtrovanie

  - Podpora vytvárania požiadaviek (štatistiky, odporúčania)

  - Nastavenie preddefinovaných hodnôt pre požiadavky (teplota, ...)

  - Tlač

  - Odoslanie požiadaviek:

    - Vytvorenie súborov s požiadavkami

    - Automatické odoslanie súborov s požiadavkami prostredníctvom Internetu

- Správa informácií o lekároch a pracoviskách

  - Pridanie

  - Editovanie (lekár – meno, e-mail, názov pracoviska,

pracovisko – názov, adresa)

  - Zrušenie

  - Prehľady lekárov a pracovísk:

    - Usporiadanie (lekár – meno, počet priradených, odoslaných, prijatých

požiadaviek)

    - Vyhľadávanie

  - Tlač

- Práca s nameranými hodnotami

  - Príjem nameraných hodnôt (ich uloženie do databázy alebo odmietnutie)

    - Príjem zo súborov, ktoré sa nachádzajú na disku

    - Príjem priamo z aplikácie prostredníctvom Internetu

  - Analýza nameraných hodnôt (kvôli prijatiu či odmietnutiu nameraných hodnôt)

  - Prehľad nameraných hodnôt

  - Tlač

- Normatívne dáta

  - Tvorba normatívnych dát

  - Prehľady normatívnych dát

  - Tlač

  - Export (aby ich mohli používať iné EMG softvérové nástroje)

Pozn.: Funkcie s väčšou prioritou sú vyznačené tučným písmom.