| Zápis zo stretnutia | č. 15 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 20.2.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zhodnotenie práce 1. semestra + prípravné práce na implementáciu v 2. semestri | Čas: | 13:00 – 15:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Michal Ďurdina |
|  |  | Prílohy: |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Splnená úloha |
| --- | --- |
| Zdeno | Dorobenie zmien v dátovom modeli. |

Opis stretnutia

- Najprv tímová vedúca p.Bieliková zhodnotila posledne odovzdanú dokumentáciu zo zimného semestra. Do budúcna treba zaviesť v dokumentácii slovník pojmov, aby sa zabránilo dvojitej interpretácii pojmov. Ďaľším nedostatkom dokumentácie bol záver, ktorý neobsahoval dostatočné zhodnotenie z hľadiska výsledkov prototypovania.

- Tímová vedúca nám prezentovala bodové ohodnotenie za prácu v zimnom semestri a to nasledovne:

- Prototyp:		49/50 bodov

- Protokol z prototypu:	10/10 bodov

- Web stránka:		10/10 bodov

- Práca v tíme:		Vlado a Zolo po 10 bodov, Mišo, Palo a Zdeno po 9 bodov

- Diskutovalo sa o výbere vývojového prostredia pre našu klientskú aplikáciu, ktorú budeme implementovať v letnom semestri. Po vylúčení Delphi najmä z licenčných dôvodov a Visual Basicu z dôvodu jeho neperspektívnosti pre ostatných ostali dve vývojové prostredia: MS Visual C++ a JBuilder.

- Prebehla rôznorodá argumentácia ohľadne výberu vývojového prostriedku. Na jednej strane boli vznesené pochybnosti (Palom) ohľadne vhodnosti Javy pre jednoduchú klientskú aplikáciu, ktorá má byť predovšetkým jednoducho použiteľná. Na druhej strane vznikli námietky proti vývoji v MS Visual C++ z dôvodu jeho prílišnej zložitosti a neznalosti. Napokon sme sa rozhodli pre JBuilder, pretože väčšina uznala, že je jednoduchší na naučenie a jazyk Java progresívnejší ako C++. Odteraz sa teda zameriavame na vývoj v Jave pomocou prostriedku JBuilder.

- Palo dostal za úlohu trochu sa pohrabať v dokumentácii k hadici, na čom úspešne začal pracovať. Dokumentácia k tomuto prístroju na elektromyografické vyšetrenia značky Viking sa nachádza v elektronickej podobe v tímovom adresári a je prístupná aj cez web. Odkaz je možné nájsť z tímovej web stránky v časti Odkazy.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Vlado | Spísať požiadavky na klientskú aplikáciu (vychádzajúc z NoDAC) |
| Zdeno | Doplnenie údajov do databázy + príprava návrhu XML definície k dátovému modelu |
| Zolo | Porovnanie vývojových prostriedkov Jbuilder 2.0 vzhľadom na Jbuilder 3.5 |
| Palo | Vytriediť a zorientovať sa v dokumentácii k „hadici“ Viking |
| Mišo | Porovnať a otestovať možnosti pripojenia sa na databázu MS Access v Jave |