| Zápis zo stretnutia | č. 21 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 27.3.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o programe Asterix a o module H.A.D.I.C.A. | Čas: | 13:00 – 16:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Zdeno KUBO |
|  |  | Prílohy: | 0 |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Pridanie stĺpcov do tabuľky požiadaviek – údaje o pridružených štruktúrach |
| Zdeno | Práca na DTD a XML – údaje o vyšetrení, lekárovi a vyšetrovaných osobách, štúdium rozhraní SAX a DOM, rozdiely a výhody/nevýhody |
| Vlado | Študoval rozhrania SAX a DOM; parsery XML: JAXP a Xerces |
| Palo | Práca so skriptami na spracovanie údajov z VIKINGA v MS Word, študovanie zdrojových kódov |
| Zolo | Pracoval na formulári manuálneho zadávania nameraných údajov |

Opis stretnutia

- Upresnenie dátumu odovzdávania dokumentácie a produktu – posledný štvrtok v semestri (10.5.2001)

- Diskusia o hadici:

- Palo zistil, že program VIKING spoluprcuje s okolím pomocou DDE (dynamic data exchange)

- treba vytvoriť „mapovací“ súbor, ktorý bude transformovať názvy používané v programe VIKING  na názvy používané v aplikácii (techniky, štruktúry, parametre)

- Program VIKING treba napáliť na výsledné CD

- Zdeno prezentoval DTD a XML, neboli zatiaľ žiadne pripomienky

- Diskusia o možnosti viacužívateľskej aplikácii:

- Prihlasovanie do programu

- Treba zvážiť a rozhodnúť, či bude mať každý užívateľ svoju databázu alebo bude jedna spoločná a prístup k dátam bude riadený aplikáciou

- Mišo prezentoval Asterix:

- Upraviť poradie stĺpcov v tabuľke požiadaviek – priorita a počet testov na začiatok tabuľky

- Zvážiť možnosť zapamätania nastavenia poradia stĺpcov používateľom

- Treba zistiť, či sa dá v tabuľke triediť podľa viac stĺpcov

- Diskusia o poradí formulárov – výber požiadaviek, filtrovanie, meranie, možnosť zmeny filtrovania počas merania

- Diskusia o uškách v okne merania – text by mal vystihovať charakteristické vlastnosti požiadavky a nie poradie

- Diskusia o pridaní stromu Technika-Štruktúra do okna merania

Ďalšie úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Práca na module Asterix, implementácia používateľského rozhrania na požiadavky, analýza postupnosti jednotlivých krokov (výber/filter/meranie) |
| Zolo | Formulár manuálne zadávanie – umožnenie/zakázanie editovanie conditions |
| Zdeno | Dokončiť návrh DTD a XML, pridať ďalšie požiadavky do databázy (môžu byť tie isté), pojednanie o viacužívateľskej aplikácii |
| Vlado | Práca na importe/exporte XML súborov v Jave |
| Palo | Práca na module H.A.D.I.C.A., nainštalovanie programu VIKING do softvérového štúdia |