| Zápis zo stretnutia | č. 23 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 10.4.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o programe Asterix a o module H.A.D.I.C.A., diskusia o pláne | Čas: | 13:00 – 16:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Zoltán Varga |
|  |  | Prílohy: | 2 |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Vytvoril ďalšiu verziu používateľského rozhrania, integroval do nej moduly, ktoré vytvoril Zolo. |
| Zolo | Implementoval prihlasovanie do systému a modul na evidenciu lekárov. Začal navrhovať aj okno na zobrazenie metodiky. |
| Vlado | Pracoval na importe XML súborov, vytvoril plán implementácie a plán na ďalšie týždne. |
| Palo | Pracoval na module H.A.D.I.C.A. Robil parsovanie z Word dokumentu. Zistil, že formát závisí od testu, preto potrebuje príklady všetkých typov testov. |

Opis stretnutia

- Ing. Janči nemohol nainštalovať softvér Viking v softvérovom štúdiu, lebo nepoznal heslo k inštalácii. Palo mu poslal mail s návodom na inštaláciu programu (inštalovať demo verziu, zvoliť inštaláciu MSW Report so všetkými „template“. Inštalácia potrebuje disk C pre program a disk D pre dáta.).

- Palo zistil, že k implementácie modulu H.A.D.I.C.A potrebuje všetky príklady testov (pravdepodobne pre rôzne techniky). Preto je potrebné naplánovať stretnutie s MUDr. Kučerom.

- Zolo implementoval prihlasovanie do systému. Systém bude pracovať s jednou spoločnou databázou. Každý lekár bude mať rovnaké heslo, ktoré umožňuje prístup k databáze. Identifikácia lekára sa vykoná na základe jedinečného používateľského mena.

- Stretnutie s MUDr. Kučerom sme naplánovali na 18.4.2001.Doc. Bieliková skúsi preveriť tento termín, prípadne sa s ním dohodne na inom termíne.

- Ďalej sme diskutovali o tvorbe helpu k programu. Túto úlohu môžeme rozdeliť aj pre dvoch členov tímu. Help budeme písať po anglicky a mal by obsahovať aspoň nasledujúce veci:

- opis obrazoviek,

- opis položiek v menu,

- scenár merania (najlepšie s príkladom).

- Po odovzdávaní dokumentácie a programu by sme mali hneď (10. alebo 11. mája 2001)  odprezentovať systém druhému tímu. Túto prezentáciu urobia tí, ktorí nebudú prezentovať na oficiálnom termíne 11. júna 2001. Doc. Bieliková nám poskytla možnosť, že jej môžeme odovzdať CD aj neskôr ako 10. mája 2001, ak by sme sa ocitli vo veľkom časovom strese pri finalizácii projektu.

- Počas implementácie programu sa vyskytli menšie nedostatky v databáze, ktoré treba vyriešiť:

- atribút password v tabuľke examinator vymazať alebo aspoň označiť ako nepovinný (každý používateľ bude mať spoločné heslo)

- atribút login_name v tabuľke examinator označiť ako jedinečný (kvôli jednoznačnej identifikácii lekárov)

- zmeniť typ atribútu notes v tabuľke method na memo, aby umožnil ukladať aj reťazce dlhšie ako 255 znakov

- pridať enumeračné hodnoty na vekové skupiny (takto je podľa Miša elegantnejšie, ale nie je to nevyhnutné).

- Zdeno dal návrh, aby databáza na strane klienta po inštalácií bola úplne prázdna (bez číselníkov techník a štruktúr) a postupne by sa naplňovala pri importe požiadaviek. Túto možnosť sme zamietli, lebo to môže mať ďalšie nežiadajúce dôsledky.

- Vyriešili sme prípad importu z prístroja Viking: keď na daný test neexistuje požiadavka, potom sa výsledky testu nebudú importovať.

- XML súbory pri importe sa budú vyberať pomocou štandardného okna pre výber súboru  (to by mal každý používateľ zvládnuť).

- Diskutovali sme aj o názvoch XML súborov. Spoločná prípona .xml neumožňuje rozlíšiť súbory s požiadavkami a vyšetreniami. Výhoda použita prípony xml je, že ich umožňuje prezerať priamo cez web prehliadač. Keďže lekári nebudú mať o to záujem, potom je lepšie používať rozdielne prípony.

- Poslednou témou bola spôsob posielania metodických pokynov (obrázok + text). Posielanie obrázkov v XML je nevýhodné, preto obrázky budú v externých súboroch alebo v databáze. Textová časť bude text bez formátovania. V tom sa musíme zosúladiť s druhým tímom. Keďže oni robia editor metodík, treba akceptovať ich formát (pozri zápis tímu č.2 z 10.4.2001).

Ďalšie úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Práca na programe Asterix, implementácia funkcií systému (výber, filtrovanie, meranie) |
| Zolo | Práca na programe Asterix – dokončenie implementácie (evidencia lekárov, pridanie osôb), naštudovanie tlače a exportovanie do formátu RTF v Jave |
| Zdeno | Upraviť DTD a XML, doplniť zmeny do databázy (pozri tento zápis), komunikácia s tímom č.2 (vyjasnenie nejasností s databázou a XML) |
| Vlado | Práca na importe/exporte XML súborov v Jave, navrhnúť štruktúru dokumentácie |
| Palo | Poslať e-mail Ing. Jančimu a poskytnúť mu návod na inštaláciu Vikingu, poprosiť ho o opravu počítača B2 (nemožno sa tam prihlásiť) Pokračovať v práci na module H.A.D.I.C.A., zistenie zoznamu chýbajúcich testov |

Príloha A. k stretnutiu č.23:
Úlohy v rámci implementácie – priradenie zodpovednosti

| Časť implementácie | Člen tímu | Priorita |
| --- | --- | --- |
| prihlásenie sa lekára do programu | Zolo | 3 |
| úvodná obrazovka | Mišo | 1 |
| dialóg na zadávanie informácií o vyšetrovanej osobe | Mišo | 1 |
| zoznam elementárnych požiadaviek – plán vyšetrenia | Mišo | 1 |
| tlač plánu vyšetrenia (resp. export do formátu RTF) | Zolo | 4 |
| zobrazenie metodiky | Zolo | 2 |
| okno na zadávanie podmienok a parametrov testu | Zolo | 1 |
| tlač formulárov na zadávanie podmienok a parametrov testu (resp. export do formátu RTF) | Zolo | 4 |
| evidencia lekárov | Zolo | 3 |
| import požiadaviek | Vlado | 2 |
| export vyšetrení | Vlado | 2 |
| modul H.A.D.I.C.A. | Palo | 1 |
| transformácia a import údajov z XML súborov, ktoré vytvára modul H.A.D.I.C.A. | Mišo, Vlado | 2 |
| dopracovanie databázy a DTD XML do finálneho tvaru | Zdeno | 1 |
| lokalizácia programu Asterix do slovenského jazyka |  | 4 |

Ďalšie úlohy – priradenie zodpovednosti

| Úloha | Člen tímu |
| --- | --- |
| tvorba dokumentácia | Vlado Zdeno – zdokumentovanie databázy a XML Palo – zdokumentovanie informácií o prístroji Viking, zdokumentovanie modulu H.A.D.I.C.A Mišo – formálna stránka dokumentácie, … |
| udržiavanie tímovej web stránky | Zolo |
| tvorba helpu |  |
| tvorba inštalácie programu |  |
| tvorba finálneho CD |  |
| komunikácia s tímom č.2 | Zdeno, Vlado |

Príloha B. k stretnutiu č.23:
Plán projektu na 9. – 13. týždeň letného semestra

9. týždeň

- návrh štruktúry finálnej dokumentácie

- implementácia pridelených častí

10. týždeň

- implementácia pridelených častí

- integrácia programu do stavu, ktorý môžeme prezentovať MUDr. Kučerovi

- príprava na stretnutie s MUDr. Kučerom

- stretnutie s MUDr. Kučerom – streda 18. 4. 2001 (???)

- práca na finálnej dokumentácii

- tvorba helpu

11. týždeň

- implementácia, integrácia, testovanie

- práca na finálnej dokumentácii

- tvorba helpu

- návrh štruktúry výsledného CD

12. týždeň

- implementácia, integrácia, testovanie

- práca na finálnej dokumentácii

- tvorba helpu

- utorok 1. 5. 2001 – oficiálne voľno

- streda 2. 5. 2001 – stretnutie tímu v softvérovom štúdiu (učí sa ako utorok)

13. týždeň

- implementácia, integrácia, testovanie

- tvorba helpu

- práca na finálnej dokumentácii

- utorok 8. 5. 2001 – oficiálne voľno

- finalizácia projektu

- vytvorenie preberacieho protokolu

- štvrtok 10. 5. 2001 o 1300  hod. odovzdanie dokumentácie a CD