| Zápis zo stretnutia | č. 24 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 17.4.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o programe Asterix a o module H.A.D.I.C.A., diskusia o pláne a dokumentácii | Čas: | 13:00 – 16:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Zdeno Kubo Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Pavol Boďo |
|  |  | Prílohy: |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Integroval moduly od Zola a pracoval na dialógoch vyšetrení. Pracoval na XSL. |
| Zolo | Naštudoval tlač a exportovanie do RTF súborov. Integrácia modulov. |
| Vlado | Import/export XML do Asterixa. Návrh štruktúry dokumentácie. |
| Zdeno | Komunikoval s tímom č.2, zmeny v databáze. |
| Palo | Pracoval na module H.A.D.I.C.A. – vytváranie zvláštneho sub-reportu, export do XML z existujúcich sub-reportov |

Opis stretnutia

- Na začiatku stretnutia nám doc. Bieliková spripomienkovala navrhnutú štruktúru dokumentácie projektu. Chýba v nej návrh používateľského rozhrania. Scenár merania nepatrí do analýzy, ale do návrhu. Analýza má obsahovať aj opis softvéru Viking, jeho súborov a ich štruktúry. V dokumentácii musí byť návrh modulu H.A.D.I.C.A. Dôležitá je aj dokumentácia k implementácii. Je tu možnosť použiť automatizovaný generátor (treba zistiť od tímu 4). Mali by sme sa pravidelne venovať dokumentácii.

- Dôležitý je aj návrh štruktúry výsledného CD média. Má tam byť výsledný produkt aj s tímovou web stránkou.

- Ďalej sme sa zaoberali bezpečnosťou aplikácie Asterix. Dohodli sme sa, že jej riešenie máme podrobne zdokumentovať.

- Mišo nám ukázal novú verziu Asterixa. Vo forme New person má ponúkať automatický dátum. Titul Mudr treba prepísať na MUDr. Formulár Request obsahuje prebytočný výraz Active Person. Všetky položky pri režime view mode musia byť čierne (nie zošednuté). Chýba tlačítko pre vrátenie ‘default’ hodnôt pre constraints. Vo formulári Examination Dialog treba zmeniť farbu povinným položkám. Po vyplnení by sa mohli zmeniť na bold. Chýbajú tlačítka pre listovanie v požiadavkách. Vhodné by bolo aj tlačítko Skip. Problém sa vyskytol pri otváraní požiadaviek, čo funguje iba prvýkrát. V hlavnom formulári je potrebné pridať tlačítko pre modul H.A.D.I.C.A.

- Rozoberali sme posielanie emailov s meraniami. Sú dve možností. Poslať priamo alebo pomocou už nainštalovaných aplikácií. Zatiaľ sme sa nedohodli. Vyžaduje to hlbšiu analýzu.

- Palo ukázal ako pracuje H.A.D.I.C.A. v prostredí Viking. Zhodli sme sa, že zmena jednotlivých sub-reportov môže mať nepriaznivý vplyv pre jej funkcionalitu a preto by bolo vhodné vytvoriť zvláštny sub-report. Zajtra sa s MUDr. Kučerom dohodneme na obmedzenej množine, pre ktorú sa tento sub-report vytvorí.

- Vznikli otázky importovania údajov z Vikingu. Importovať vždy všetko? Aj testy bez požiadavky? Pri importe by sa mala aplikácia na to používateľa opýtať.

- Aby sa nezabudlo: Login má byť unique.

Ďalšie úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Mišo | Testovanie Asterixa. Ošetrovanie chýb. |
| Zolo | Práca na tlači. Testovanie Asterixa. |
| Zdeno | Upraviť DTD a XML. Zdokumentovanie databázy. |
| Vlado | Dokončiť import/export XML súborov. |
| Palo | Vypracovať sub-report pre obmedzenú množinu požiadaviek. Spraviť jeho export do XML. |