| Zápis zo stretnutia | č. 27 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: |  | Dátum: | 2.5.2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusia o finalizácii projektu | Čas: | 13:00 – 16:00 |
| Zúčastnení členovia tímu: |  | Pedagóg: | Ing. Mária Bieliková, PhD. |
|  | Bc. Pavol Boďo Bc. Michal Ďurdina Bc. Vladimír Trgo Bc. Zoltán Varga | Miesto: | FEI STU Softvérové štúdio 2 |
| Ostatní účastníci stretnutia: |  | Vypracoval: | Bc. Vladimír Trgo |
|  |  | Prílohy: |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Zdeno | Zapracoval zmeny do DTD a XML. Zapracoval zmeny dátového modelu do SQL skriptov. Vygenerovanie novej databázy (poslal všetkým databázu, ale len prázdnu). |
| Mišo | Spravil zápis č. 25 zo stretnutia s MUDr. Kučerom. Práca na Asterixe. |
| Zolo | Práca na formulári na zadávanie parametrov. Dokončil zobrazovanie metodiky Vytvoril elektronický help |
| Palo | Generovanie XML súborov pomocou modulu HADICA. Sobotu večer poslal XML súbor s testami na Cecílii Vladovi a Zdenovi. |
| Vlado | Štúdium najnovšieho dátového modelu a najnovšej verzie DTD XML Export a import XML |

Opis stretnutia

- Budúci týždeň nebude oficiálne stretnutie tímu, no určite sa stretneme stredu 9.5.2001 o 13:00 po prednáške z Manažmentu v SI – KIVT knižnica alebo D 108.

- Diskutovali sme o štruktúre CD:

- aplikacie

- NoDAMplus

- zdrojove_texty

- spustitelna_verzia

- instalacia

- Asterix

- zdrojove_texty

- spustitelna_verzia

- instalacia

- HADICA

- dokumentacie

- zimny_semester

- letny_semester

- web_stranky

- zimny_semester

- letny_semester

- materialy_od_zakaznika

- Nicolet Viking

- Nicolet Viking pdf

- testy

- EMGMANprezentacia.ppt

- normative data.xls

- programove_prostriedky

- jdk

- Doxygen

- Graphwiz

- JBuilder

- Vyriešili sme „problém“ s databázou. Po diskusii s členmi 2. tímu sme sa ujednotili na spoločnom mdb súbore, ktorý  budú odteraz oba tímy používať.

Úlohy

| Osoba | Zadaná úloha |
| --- | --- |
| Zdeno | Zdokumentovať návrh štruktúry údajov – relačný model a XML – poslať Vladovi do piatku 4.5.2001 večera |
| Palo | Zdokumentovať prístroj Viking – najmä program na generovanie reportov a modul H.A.D.I.C.A., poslať Vladovi do soboty 5.5.2001 večera Finálna verzia modulu H.A.D.I.C.A. Štvrtok ráno napálenie finálneho CD |
| Zolo | Dnes dokončiť NewPersonDialog, New ExaminatorDialog, do pondelka dokončiť ExamPanel a eventuálne aj tlač. Spraviť elektronický help. Po ukončení implementácie vygenerovať technickú dokumentáciu k implementácii pomocou programu Doxygen Pripraviť materiály na CD. |
| Mišo | Práca na Asterixe a integrácia Asterix Integrácia dokumentácie |
| Vlado | Dokumentácia Integrácia dokumentácie Export vyšetrenia do centra Import XML z HADICE Import požiadaviek z centra |

Termíny:

Pondelok 7.5.2001 po prednáške z DBS2 – softvérové štúdio – integrácia Asterix – Mišo, Zolo, Vlado

Streda 9.5.2001 po prednáške z MSI (13:00) – KIVT – všetci

Štvrtok 10.5.2001 13:00 – odovzdanie dokumentácie (2 kópie) a CD

Prezentácia výsledku – 10.5. 2001 poobede alebo 18.5.2001 – prezentuje Zolo, Zdeno (Palo)