###### Zápis zo stretnutia č. 6

| Dátum: | 21. 11. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh systému a vyhodnotenie dokumentácie </SPAN> |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- <SPAN lang=SK>Všetci členovia tímu odovzdali do začiatku stretnutia časti dokumentácie v zmysle rozdeleia úloh z predošlého stretnutia.</SPAN><SPAN lang=SK></SPAN>

Opis stretnutia

- Ing. Smolárová uviedla nám, že za doterajšiu dokumentáciu maximálne môžeme získať 14 bodov na osobu (10+2+2), ale to ešte upresní na ďalšom stretnutí.

- Odporúčala, aby sme si zabezpečili zošit na tímový projekt, v ktorom naznačíme všetky naše aktivity súvisiacé s tímovým projektom. Podľa toho potom každý člen tímu bude vedieť povedať, čo robil cez predchádzajúci týždeň.

- Vyhodnotila našu odovzdanú dokumentáciu, a povedala najvážnejšie chyby. Z obsahovej stránky boli: nesprávne názvy systémov NoDAM a NoDAC, používali sme veľmi často trpný rod a slengové výrazy, zmiešali sme angličtinu so slovenčinou v rôznych schémach, chýbali údaje pri použitej literatúre, atď. Riadenie projektu obsahovala tieto chyby: viackrát sme opakovali tie isté myšlienky na viacerých miestách, povrchnosť návrhu, všade sme zostali iba pri funkcionalite.

- Povedali sme, že konečnú dokumentáciu prečítali iba dvaja, čo je samozrejme chyba.

- Rozprávali sme o tom, či použijeme už existujúci systém NoDAC, alebo aj to implementujeme odznova. My by sme to chceli implementovať od začiatku, ale pravdepodobna na to už nebude dostatok času. Tak sme sa dohodli, že zatiaľ NoDAC zostane a NoDAM navrhneme a implementujeme od začiatku.

- Andrej povedal svoje predstavy o databáze. Tvrdil, že navrhnutý model je dostatočne dobrý na to, aby sme si našli všetky informácie, ktoré majú také isté parametre. V databáze nebudú opakované údaje, jedine tá osoba, ktorá bude vyšetrená u rôznych lekároch

- Rozprávali sme o prototype. Vzhľadom na to, že členovia majú rôzne skúsenosti s programovacími jazykmi, dohodli sme sa, že databáza bude implementovaná v Ms Access, pričom jednotlivé údaje búdú sprístupnené aj pre programovací jazyk Delphi aj pr Visual C++. Predovšetkým ale potrebujeme došpecikovať náš dátový model so všetkými atribútmi. V prototype bude implementovaná asi aj nejaká databáza, ale to iste nebude úplná.

- Ing Smolárová odporúčala aby sme si vytvorili zoznam otázok pre lekárov, na ktoré potom možno dostaneme odpovede pri stretnutí s lekármi. Prvá otázka do zoznamu: Potrebuje lekár vidieť súvislosti medzi jednotlivými štruktúrami?

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Do štvrtka 23. 11. 2000 treba napísať posudok na dokumentáciu tímu č.1. Tento posudok vytvoríme tak, že každý člen tímu si prečíta dokumentáciu a napíše 5 poznákov. Peter Fašung a Peter Mišun potom tie poznámky kompletizujú a vytvoria  konečný posudok.

- Peter Fašung, Ondrj Kolárik, Peter Mišun a Szabolcs Molnár došpecifikujú dátový model. Každí člen má svoje entity, pre ktoré nájde všetky potrebné atribúty.

- Ondrej Netri si vytvorí objektový model.

- Szabolcs Molnár pokúsi napísať scenáre. Tie potom budú na ďalšom stretnutí doplnené a kompletizované.