##### Zápis zo stretnutia č. 11

| Dátum: | 26. 1. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | D116 |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Revidovanie obsahu práce ZS |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Opis stretnutia

Na stretnutí sme sa rozhodli prácu oboch tímov rozdeliť. Dohodli sme sa, že náš tím si vezme na starosti aplikáciu Manažér a druhý tím Klient. Zhodnotili sme, že front-end manažéra, ktorý sme vyvinuli v zimnom semestri je nevyhovujúci, nakoľko sa mierne odkláňa od štandardu Microsoft. Zhodli sme sa v tom, že prostredie, v ktorom sa jednotlivé obrazovky prepínajú pomocou tlačidiel nie je až také jednoduché na pochopenie laikmi. V polovici stretnutia prišiel na stretnutie druhý tím aj s pedag. vedúcou a začala sa diskusia o navrhovanom rozdelení práce medzi tímami. Porovnávali sme aj jednotlivé dátové modely a dohodli sa, že treba vybrať vhodnejší a ten zmodifikovať tak, aby umožňoval jednotlivé štruktúry zoskupovať do vyšších celkov (napr. ruky, nohy...).

Zhodli sme sa na týchto ďalších cieľoch:

- Vytvoriť jednoduchšie prostredie, ktoré sa viac bude podobať na  niektoré z existujúcich dobre známych prostredí napr. Microsoftu.

- Sústrediť sily na XML - export import požiadaviek

- Zistiť povinné a nepovinné parametre pre jednotlivé testy za pomoci p. Kučeru.

- Zmodifikovať existujúcu DB tak, aby umožňovala zoskupovania štruktúr do vyšších celkov

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Kollárik: prostredie, funkcionálny aspekt apl., XML

- Netri, Mišun: naviazanie aplikácie na databázu

- Molnár, Fašung: funkcie programu