##### Zápis zo stretnutia č. 13

| Dátum: | 20. 2. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Dátový model |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

#### Opis stretnutia

#### Na veľké poľutovanie musíme konštatovať, že kolega p. Mišun opustil náš tím a teda strácame cennú pomoc pri riešení úlohy, ktorú sme si stanovili.

#### Na začiatku stretnutia kolega Netri prezentoval dátový model, tak ako sme sa dohodli s tímom č. 1. Novému dátovému modelu, ktorý je teraz spoločný pre oba tímy sme však bohužiaľ museli vytknúť niekoľko nedostatkov. Bola to najmä nemožnosť zatriedovať požiadavky do skupín, ale aj nedostatočne komentované a nepopísané entity, ktoré zvyšovali neprehľadnosť dátového modelu. Diskutovali sme o možnosti spájania lokálnych databáz na viacerých pracoviskách, ale narazili sme na problém identifikovateľnosti jednotlivých lokálnych pracovísk. Dalej sme rozoberali problém možnosti poslania údajov z lokálnych pracovísk, ktoré nespadajú do žiadnej požiadavky. Tento problém sme sa rozhodli riešiť tak, že na samotnom začiatku práce s manažérom bude vytvorená veľká požiadavka, ktorá bude pokrývať všetky elementárne požiadavky a preto všetky takéto údaje budú posielané ako odpoveď na túto požiadavku.

Na záver stretnutia sme riešili problém rozlíšenia povinných a nepovinných parametrov pre jednotlivé elementárne požiadavky. Predbežne sme sa dohodli, že tieto informácie sa budú vkladať do databázy pri testovaní systému spolu s pánom Kučerom.

#### Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

#### Na to, aby sme mohli začať implementovať aplikáciu manažéra potrebujeme mať dostatočne prepracovanú jeho funkčnú špecifikáciu.

#### Vzhľadom na to, že náš tím sa rozhodol implementovať v rôznych implementačnýh prostrediach, potrebujeme prostriedky, ktoré sú schopné komunikovať medzi modulmi, ktoré nevznikli v tom istom prostredí.

#### Pridelené úlohy :

#### Kollárik, Netri : vytvorenie a otestovanie prostriedkov schopných pracovať v rôznych implementačných prostrediach za účelom nadviazania medzimodulovej komunikácie.

#### Fašung, Molnár: Funkčná špecifikácia manažéra, katalóg požiadaviek, scénare.