##### Zápis zo stretnutia č. 14

| Dátum: | 27. 2. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Plán implementácie aplikácie Manažér |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Fašung a Molnár pripravili veľmi hrubú funkčnú špecifikáciu, ktorú bude treba zjemniť a dopracovať

- Kollárik a Netri pokračovali v pokusoch založiť aplikáciu na viacvrstvovej architektúre s využitím technológie COM.

Opis stretnutia

- V úvode stretnutia nás p. Smolárová upozornila na rôzne formálne nedostatky pri našej tímovej práci, týkajúce sa prezentácii na webe, zápisov zo stretnutí, plnenia termínov a pod.

- Definitívne sme sa dohodli na pridelených bodoch za druhý kontrolný bod. Členovia tímu získali zo 14 maximálne možných body takto: Fašung – 6 bodov, Kollárik – 13 bodov, Mišun – 10 bodov, Molnár – 10 bodov, Netri – 13 bodov.

- Hovorili sme o stave pokusov riešenia databázového rozhrania pomocou COM objektov. P. Smolárová vyjadrila svoje obavy, či takéto riešenie bude fungovať, no nakoniec sme sa dohodli, že keďže rozhranie je už dobre navrhnuté a prvý testovania schopný pototyp je už takmer hotový, dokončíme tento prototyp a otestujeme ho. Netri neskrýval optimizmus, že takéto riešenie bude zaručene fungovať. 

- Hovorili sme o potrebe navrhnúť používateľské rozhranie spolu so scenármi jeho použitia. V tejto súvislosti sme sa dohodli, že budeme používať zásadne anglický jazyk a to tak v používateľskom rozhraní, ako aj v zdrojových textoch aplikácie a v komentároch. Až po jasnom definovaní používateľského rozhrania môžeme pristúpiť k vypracovaniu používateľskej príručky a kontextovej nápovedy, takisto v anglickom jazyku.

- V neposlednom rade bude potrebné sa venovať návrhu formátu XML na prenos údajov medzi aplikáciou v centre a lokálnymi pracoviskami. Tím č. 1 má už istú predstavu o formáte XML, bolo by vhodné k ich predstavám pridať naše pripomienky.

- Do budúceho stretnutia by sme sa mali zamyslieť aj nad celkovou filozofiou zberu údajov a ich prezentáciou v používateľskom rozhraní.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Fašung, Kollárik: dopracovať scenáre použitia, vytvoriť návrh používateľského rozhrania

- Molnár: pouvažovať nad formátom XML navrhnutým tímom č. 1

- Netri: dopracovať prototyp databázového rozhrania, porozmýšľať nad integrovaním modulu na import/export XML do databázovej vrstvy