##### Zápis zo stretnutia č. 16

| Dátum: | 13. 3. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | softvérové štúdio, FEI STU Bratislava |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | stanovenie ďalších cieľov v implementácii |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Úlohy stanovené na minulom stretnutí neboli naplánované tak, aby sa splnili do dnešného stretnutia, preto je možné len konštatovať, že s ich plnením sa začalo.

Opis stretnutia

- M. Smolárová nás informovala o pripravovanom stretnutí s doktorom Kučerom, ktoré sa má uskutočniť 14. 3. 2001, ovšem má sa týkať najmä problémov súvisiacich s prácou tímu č. 1.

- A. Netri prezentoval návrh databázovej vrstvy našej aplikácie, oboznámil ostatných so stavom implementácie.

- S. Molnár referoval o pripravovanom formáte XML určenom na prenos údajov medzi centrálnou aplikáciou a aplikáciami v meracích pracoviskách.

- Neskoršie prichodivší O. Kollárik oboznámil ostatných o problémoch pri návrhu používateľského rozhrania. Takisto vzniesol svoje pripomienky k databázovému modelu údajov ako aj k navrhovanému objektovému modelu databázovej vrstvy. Zhodli sme sa, že niektoré pripomienky sú spôsobené len nepochopením, iné sú skutočne spôsobené vinou nepresného, alebo nedobrého návrhu, ale vzhľadom na pokročilý čas semestra by už nebolo vhodné vracať sa opäť do fázy návrhu.

- P. Fašung a S. Molnár pripravili základné scenáre práce s aplikáciou manažér.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Netri, Fašung: rozdeliť si prácu na databázovej vrstve a urýchlene sa pousilovať pripraviť aspoň z časti použiteľný prototyp

- Kollárik: dopracovať návrh používateľského rozhrania

- Kollárik: popracovať na prototype aplikácie manažér, ktorá by umožnila aspoň vytváranie elementárnych požiadaviek

- Molnár: spolu s Kollárikom pripraviť pripomienky k formátu XML a pomôcť pri návrhu používateľského rozhrania