##### Zápis zo stretnutia č. 17

| Dátum: | 20. 3. 2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Andrej Netri, Szabolcs Molnár |
| Téma stretnutia: | Hodnotenie výsledkov úloh zadaných na predhc. Stretnutí |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

###### Vyhodnotenie plnenia úloh

Netri, Fašung : práce na databázovom rozhraní stále pokračujú.

Kollárik, Molnár : Vytvorili ďalšiu verziu front-endu manažéra

#### Opis stretnutia

Na začiatku stretnutia sme hodnotili prácu vykonanú počas uplynulého týždňa. Bohužiaľ sme museli skonštatovať, že práce nenapredujú tak rýchlo, ako by sme si predstavovali.

Z toho dôvodu nie je dokončený ani databázový interface. Kolega Kollárik mal dosť závažne výhrady voči existujúcej verzii tohto interfaceu, takže sme sa dohodli, že na tom treba ešte poriadne zapracovať. Kolega Kollárik nás taktiež oboznámil s novou verziou front-endu manažéra. Zameral sa hlavne na možnosť vytvorenia požiadavky, kde však musel konštatovať nepripravenosť databázového interfaceu na túto skutočnosť. Verzia, ktorú nám predstavil však nebola úplne podľa našich predstáv, tak sme sa dohodli, že skúsime vytváranie požiadaviek pomocou „wizarda“.

V druhej časti stretnutia sme mali možnosť diskutovať s tímom č. 1, ktorý bol za pánom Kučerom. Kolega Kubo s tímu č.1 nás informoval o nových skutočnostiach. Išlo hlavne o novovzniknuté požiadavky na možnosti zmien v názvoch techník a štruktúr ako aj väzbách medzi nimi. Rozoberali sme tento problém z viacerých hľadísk. Celá vec by priniesla do systému chaos. Jednotlivé lekárske pracoviská by si mohli pomenovaváť štruktúry a techniky tak, ako by chceli a výmena dát v XML dokumentoch by zlyhávala na identifikácii potrebných údajových celkov. Celú vec sme vyriešili tak, že k názvom štruktúr a techník budeme ponúkať na editovanie alternatívne názvy. Tieto však nebudú mať význam v identifikácii prvkov z hľadiska parsovania XML výmenných dokumentov. Za týmto účelom bude musieť byť pozmenený dátový model. Zmeny vo väzbách medzi štruktúrami a technikami sme zamietli. Taktiež nebude možné vytvárať nové štruktúry ani techniky.

#### Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Vzhľadom na to, že ešte stále nemáme k dispozícií databázové rozhranie, je ho potrebné v čo najkratšom čase dokončiť.

- Na parsovanie XML dokumentov je potrebné vytvoriť, alebo získať pomocné prostriedky.

- Front-End manažéra by sa mal dostať do prijateľného stavu.

#### Pridelené úlohy :

#### Netri, Fašung : dopracovať databázové rozhranie

- Kollárik : vytvoriť možnosť vytvárania požiadaviek za pomoci „wizarda“

- Molnár: Získať a analyzovať vhodné prostriedky na prácu s XML dokumentami.