##### Zápis zo stretnutia č. 18

| Dátum: | 27.3.2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Progres v práci s XML a nedostatky v ostatných oblastiach. |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

Netri, Fašung: DB rozhranie ešte nie je hotové, práce pokračujú;

Kollárik: Prezentoval aktuálny stav používateľského rozhrania;

Molnár: Naštudoval si potrebné informácie o spracovávaní XML dokumentov a oboznámil tím s výsledkami vyhľadávania vhodného parsera.

Opis stretnutia

Kolega Molnár spolu s Fašungom oboznámili tím s vlastnosťami nájdeného prostriedku na spracovávanie XML dokumentov - ide o jednoduchý, nevalidujúci parser, ktorý nevytvára ako výsledok načítania XML dokumentu objektový strom, ale pri prechode cez dokument vyvoláva pri spracovaní jednotlivých elementov udalosti. Bolo poznamenané, že uvedený prístup je síce pomerne primitívny, umožňuje však väčšiu volnosť pri implementácii (netreba brať ohľad na reprezantáciu dokumentu preferovanú parserom). Uvedený prostriedok je schopný podobným spôsobom XML dokumenty aj vytvárať.

Zdá sa, že načítavanie XML, bude menší problém, ako zápis. Načítavanie by malo fungovať už na budúci týždeň, pracovať sa bude aj na zápise. Integrácia so zvyškom systému sa pre nepripravenosť ostatného kódu tento týždeň realizovať zrejme nebude.

Pokiaľ ide o integráciu funkcii zápisu a načítavania požiadaviek, bolo rozhodnuté, že toto sa nebude robiť priamo do front-endu aplikácie, ale bude realizované buď samostatnou knižnicou (DLL), alebo sa to bude integrovať do existujúceho DB rozhrania - ako ďalšie metódy objektu/triedy Databáza. Kedže oba prístupy majú svoje výhody, voľba vhodnejšieho nie je ľahká. Definitívne rozhodnutie spravíme neskôr.

Boli konštatované pretrvávajúce problémy s funkčnosťou DB rozhrania. Nedostatkom je tiež chýbajúca technická dokumentácia k DB rozhraniu. Uvedené problémy spôsobujú významné komplikácie v realizácii ostatných častí projektu. Andrej prisľúbil zjednanie nápravy.

Práca na používateľsokm rozhraní sa v podstate obmedzila na prípravu komponent a formulárov, ktoré budú použiteľné po dokončení DB rozhrania. Inak sa v tejto oblasti zaznamenáva stagnácia spôsobená vyššie konštatovanými problémami.

Medzi ďalšie úlohy vyplývajúce zo stretnutia patrí porovnanie štandardu (User5) s terminológiou a parametrami techník používanými doktorom Kučerom. Výstupom by malo byť rozhodnutie o používaní dvojitých názvov pre označenie štruktúr, parametrov... ako aj databáza doplnená o Kučerom požadované parametre.

Nakoľko ide o časť významnú aj z hľadiska druhého tímu, bolo rozhodnuté o čo najskoršom dokončení zápisu vytvorených požiadaviek do XML. K tomuto je potrebné dopracovať DB rozhranie tak, aby poskytovalo nutnú funkčnosť, následne dokončiť editor a kód pre vlastný export. Odhadujeme, že túto úlohu by sme mohli splniť do dvoch týždňov.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Fašung, Molnár: Do budúceho týždňa uribyť čítanie XML suborov;

- Kollárik: Doplniť rozhranie, aby bolo možné vytvárať požiadavky;

- Molnár: Porovnat kučerovo XLS s User5 a naplniť databázu podľa výsledkov;

- Netri: Doplniť databázovú vrstvu, aby fungovalo vytváranie požiadaviek.