##### Zápis zo stretnutia č. 21

| Dátum: | 17.4.2001 |
| --- | --- |
| Miesto: | Sotvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Ondrej Kollárik, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Úpravy DM a DTD, návrh hlavnej obrazovky. |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Andrej vyhotovil prvú, datový model plne pokrývajúcu, verziu BDLayer.

- Ondrej prezentoval pokroky s použivateľským rozhraním aplikácie.

- Kolega Molnár pripravil návrh kostry dokumentácie aj s priradením členov tímu zodpovedných za jednotlivé časti.

Opis stretnutia

V úvode nás Ing. Smolárová informovala o ospravedlnení Petra z neúčasti na tomto stretnutí.

Andrej vyhotovil kompletnú DBLayer. Vzhľadom na nepochopenie niektorých aspektov databázového rozhrania ostatnými členmi tímu sa podujal vypracovať technickú dokumntáciu k DBLayer.

Ondrej prezentoval poslednú verziu editora požiadaviek. Ako sa však pri konfrontácii s členmi prvého tímu zistilo, nezohľadnil použitie atribútu required pre conditions, taktiež absentovala možnosť zadávania viacnásobných hodnôt pre constraints. Toto bolo zrejme spôsobené nepochopením (tradične neokomentovaného) datového modelu.

Andrej naväzujúc na niektoré listy od Petra spomenul niektoré drobné nedostatky v DM, ktoré sme hneď konzultovali s prvým tímom. Členovia 1. tímu prisľúbili zjednanie nápravy, resp. niektoré menované nedostatky už boli medzi časom odstránené. Šlo o tieto poznámky: Niektoré atribúty, ako napr. examination::exported, by mali byť "not requred", používanie údajového typu memo pre uchovávanie poznámok (notes v tabulkách request, parameter, examination, method), zmena typu method::picture na OLE Object a používanie čistého textu pre uchovávanie methd::notes. Ďalej sme žiadali o doplnenie id k entitám v DTD, niektoré entity majú síce atribút code, ktorý má slúžiť na identifikáciu objektu v XML, nie však všetky.

Ďalej sme sa zaoberali návrhom hlavnej obrazovky aplikácie. Podobne ako v našom staršom prototype by mala umožňovať prepínanie medzi rôznymi pohľadmi; identifikovali sme tieto: Prehľad (súhrnné informácie o stave zberu normatívnych dát), Požiadavky (prehliadanie, vytváranie a editovanie požiadaviek) a Testy (zoznam prijatých odpovedí a ich prezeranie).

Pokiaľ ide o export domnievame sa, že najjednoduchším a najvšeobecnejším postupom bude nechať používateľa povyberať, ktoré požiadavky chce exportovať.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Netri: Technická dokumentácia k DBLayer.

- Kollárik: Zapracovanie vyššie uvedených návrhov do používateľského rozhrania.

- Molnár: Vyskúšať vytváranie kučerovych requestov v existujúcom editore.

- Fašung: Práca na exporte v XML (pokračovanie).