## Príloha A	Ponuka a prezentácia skupiny 4A

## Príloha B	Ponuka a prezentácia skupiny 4B

## Príloha C	Zápisy zo stretnutí

### Zápis zo stretnutia č.1

| Číslo stretnutia: | 1 |
| --- | --- |
| Dátum: | 16.10.2000 |
| Miestnosť: | DE-150 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Rozdelenie tímov do skupín, úvodné stretnutie. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sa z pôvodných dvoch tímov č. 4 a č. 6 vytvoril jeden tím, ktorý je rozdelený na dve skupiny 4A a 4B.

- Skupiny budú pracovať samostatne, ale niektoré časti projektu vypracujú spoločne.

- Spoločné časti budú dokumentácia k projektu a web stránka.

- Diskutovali sme aj o probléme, či návrh vytváraného systému má byť spoločný pre obidve skupiny.

- Skupina 4A bude mať stretnutia k tímovému projektu v utorok od 10.00, stretnutie s vedúcim pedagógom je o 11.00 a skupina 4B začína od 12.00

- Dohodli sme sa, že zodpovedný človek za web stránku bude Ľuboš Balát a zápisnice so stretnutí bude vypracovávať Gabriel Pap

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Každá skupina by si mala zvoliť vedúceho skupiny a tiež vedúceho celého tímu.

- Najbližšie stretnutie v stredu o 13.00.

### Zápis zo stretnutia č.2

| Číslo stretnutia: | 2 |
| --- | --- |
| Dátum: | 18.10.2000 |
| Miestnosť: | D208 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Štúdium minuloročných dokumentov, vyhodnotenie ponúk. |

#### Popis stretnutia:

- Ing. Kapustík sa vyjadril k ponukám jednotlivých tímov.

- Upozornil tím 4A, aby zvážili použitie genetického algoritmu na vylepšenie, optimalizáciu správania agentov.

- Poskytol dva minuloročné dokumentácie k projektom na preštudovanie. Diskutovali sme o formálnej aj obsahovej stránke dokumentov.

- Skupina 4A si zvolila za vedúceho skupiny Ľuboša Baláta. Skupina 4B oznámi svoje rozhodnutie na najbližšom stretnutí.

- Gabriel Pap, ktorí má odborné praktikum v softvérovom štúdiu informoval ostatných členov tímu o podmienkach práce v tomto laboratóriu a spôsobe aktualizácie web stránky tímu. Upozornil členov tímu, aby si nezabudli vybaviť kontá a prevziať preukazy u p. Ing Jančiho.

- Prebiehala aj diskusia o požiadavkách na vytváraný systém (hlavne na hráča), čo to bude, pre koho to bude. Zjednotili sme sa v tom, že systém má byť modulárny a ľahko rozšíriteľný. Tiež sme hovorili o funkcionalite hráča, o jeho vlastnostiach a schopnostiach.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Vytvorenie plánu projektu.

- Voľba vedúceho tímu a vedúceho skupiny 4B.

- Rozdelenie bodov za ponuky.

- Hľadanie informácií na webe, zapísať linky.

- Analyzovať existujúce systémy a rozdeliť úlohy (analýzu jednotlivých systémov) medzi členov tímu.

### Zápis zo stretnutia č.3

| Číslo stretnutia: | 3 |
| --- | --- |
| Dátum: | 24.10.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Hrubá analýza problému, štúdium problematiky. |

#### Popis stretnutia:

- Skupina 4B si zvolila za vedúceho skupiny Rada Kováča, ktorého sme zvolili aj do funkcie vedúceho celého tímu.

- Ľuboš Balát, zodpovedný za web stránku tímu oznámil jej „spustenie„ a sprístupnenie širokej verejnosti. Do konca týždňa by mali byť zverejnené kontakty na jednotlivých členov tímu, ponuky, úvod, linky a zápisnice zo stretnutí.

- Tiež sme sa dohodli na vytvorení mailing listu pre náš tím, ktorý poskytneme aj pedagogickým vedúcim projektu.

- Je dôležité, aby sa informácie pravidelne objavovali na web stránke tímu. Nie všetko z web stránky sa však dá aj do dokumentácie.

- Dohodli sme sa, že Dušan Lacko bude zodpovedný za dokumentáciu k projektu. Ponúkol sa, že poskytne šablónu pre vytvárané dokumenty.

- Zjednotili sme sa na  spoločnom formáte RTF súborov na komunikáciu medzi členmi tímu.

- Prebehlo rozdelenie bodov za ponuky. Skupina 4A: Ľ. Balát 6 bodov, ostatní členovia tímu 5b. Skupina 4B: D. Lacko, R. Kováč 6b, S. Vališ 5b.

- Ing. Kapustík odporučil preštudovať si materiály k distribuovanej inteligencii, nachádzajúce sa na web stránke k predmetu Znalostné Systémy.

- Dohodli sme sa, že zo začiatku, kým sa pracuje na návrhu systému,  sa budú obidve skupiny spoločne stretávať od 11.00

- Pripomenuli sme, že by bolo vhodné, aby  sme mali prístup aj do učebne CPU aspoň na testovanie vytváraného systému.

- Pokračovala diskusia o požiadavkách a špecifikácii systému, rozprávali sme sa o hrubom návrhu systému, o tom čo bude pre nás prototyp.

- Rozdelili sme niekoľko už existujúcich systémov medzi členov tímu a diskutovali sme o tom, čo si máme všímať pri analýze týchto systémov. Časovanie, vnútornú reprezentáciu hráča, model údajov, učenie, vlastnosti, schopnosti.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Aktualizácia web stránky.

- Analýza existujúcich systémov.

### Zápis zo stretnutia č.4

| Číslo stretnutia: | 4 |
| --- | --- |
| Dátum: | 31.10.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Analýza existujúcich systémov |

#### Popis stretnutia:

- Prezentácia a rozprava o analyzovaných systémoch. Kto, čo spravil za posledné dva týždne. Diskutovali sme o jednotlivých systémoch, ktoré sme našli na Internete. Či sú k dispozícii nejaké zdrojové texty, dokumentácie k projektom. Ktoré z nich sú použiteľné, z ktorých by sme mohli čerpať, vychádzať pri návrhu nášho systému. Vybrali sme pre každú skupinu dva systémy na ktoré sa zamerajú a ktoré sa zahrnú aj do dokumentácie a ktoré sa podrobne analyzujú do budúceho týždňa.

- Pri analýze sa treba zamerať na štruktúru agenta, čo nás zaujíma, čo môžeme využiť pri ďalšej práci. Analyzovať postup, dokumentáciu, vlastnosti hráčov, ako ich dosahujú, architektúru MAS, učenie, rozhranie, predstavy, akcie, dátový model, ...

- Ing. Kapustík pripomienkoval www prezentáciu tímu. Je dôležité aby sa doplnil plán projektu, odkazy , úlohy a mailing list. Stránky by mali byť vždy aktuálne a mali by odzrkadľovať aktuálny stav projektu.

- Tiež poskytol dva časopisy AI, ktoré sa zaoberajú tematikou ROBOCUP na preštudovanie členom tímu.

- Upozornil nás, aby sa komunikácia s Franzom archivovala. Všetky maily, dokumenty, pripomienky ku stránke, stretnutiam. Aby bolo jasné, že sa aktívne zúčastňuje na tvorbe tímového projektu.

- Dohodli sme sa, že do dokumentácie zahrnieme aj interné dokumenty, ktoré boli vytvorené počas práce na tímovom projekte a boli zverejnené len členom mailovej konferencie.

- Rozprávali sme o štruktúre dokumentácie. O dva týždne sa odovzdáva špecifikácia a analýza systému.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Aktualizovať stránku „Úlohy“ – doplniť kto má čo spraviť, dokedy a či to spravil.

- Každý člen tímu dostal za úlohu napísať analýzu jedného z existujúcich systémov na simuláciu robotického futbalu. Pridelenie by sa malo objaviť na web stránke.

- Do budúceho týždňa by mala byť jasná štruktúra dokumentácie, mali by sa v nej objaviť všetky dokumenty analýzy existujúcich systémov + všetko čo sme doteraz spísali k špecifikácii a analýzy systému. V 8. týždni sa odovzdáva dokumentácia!

### Zápis zo stretnutia č.5

| Číslo stretnutia: | 5 |
| --- | --- |
| Dátum: | 7.11.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Príprava dokumentácie |

#### Popis stretnutia:

- Šablóna, ktorú budeme používať pri písaní dokumentácie, je vytvorená, treba ju dať na web a poslať každému účastníkovi konferencie.

- Dokumentácia sa odovzdáva budúci týždeň vo štvrtok v SS2 do 12.00 hod.

- Odovzdať ju treba v dvoch exemplároch!

- Posudok na vytvorený dokument sa odovzdáva v nasledujúci týždeň.

- Dokumentácia má obsahovať okrem analýzy problému a hrubého návrhu aj dokumenty súvisiace s riadením projektu (zjemnený plán na zimný semester, roly členov tímu, úlohy členov tímu, zápisy zo stretnutí,...).

- Diskusia o štruktúre a obsahu analýzy problému a hrubého návrhu systému. Čo má dokument obsahovať? Kontextový diagram, viazanosť modulov, niekoľko variantov (alternatív) by sme mali navrhnúť (každá skupina aspoň jeden),. Popísať kedy je lepšie, výhodnejšie použiť ten a ten variant a prečo. Dátový model, funkčný model, či tam dať DFD diagramy. Základné členenie aby bolo jasné a zobrazené pomocou diagramov. Dohodnúť sa na používaní a zámene pojmov „agent“ a „hráč“, aby bola dokumentácia jednotná. Analýza existujúcich systémov, minuloročných projektov, definovanie požiadaviek na systém.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Pracovať na dokumentácii!!!

- Každý nech si pozrie a sleduje úlohy na web stránke, kto čo má vypracovať. Všetko potom posielať Lackovi na kompletizáciu.

- Aktualizácia web stránky.

### Zápis zo stretnutia č.6

| Číslo stretnutia: | 6 |
| --- | --- |
| Dátum: | 14.11.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Posledné úpravy na dokumentácii |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme sa dohodli, že pri písaní dokumentácie budeme dodržovať nasledovné pravidlá:

- Odkazy na literatúru budeme písať podľa normy, pričom ich budeme dávať do hranatých zátvoriek s menom autora a rokom v skrátenom tvare v ktorom boli publikované. [AutorRR]. Každý príspevok od jednotlivých členov tímu, musí obsahovať použitú literatúru.

- Pri písaní textov nebudeme používať štýl písma podčiarknutý (underline). Tiež tučné písma (bold) použijeme len pri odrážkach na zdôraznenie vymenovaných vlastností, pojmov, atď. Na zdôraznenie textu, alebo označovanie pojmov, názvov tried, ... budeme používať kurzívu (italic)

- Pred každý obrázok a odkaz na neho vložíme dve hviezdičky, aby sa pri kompletizácii správne očíslovali obrázky.

- Vzorce majú byť centrované a každý vzorec musí byť očíslovaný. Číslovanie je odsadené na ľavo, vedľa vzorca.

- Dohodli sme sa, že číslovanie stránok bude dvojúrovňové.

- Rozdelili sme si ešte posledné úlohy medzi členov tímu. Pre rozdelenie pozri web stránku. Každý z nás musí spísať svoje úlohy do stredy do 20.00 hodiny a poslať Lackovi, ktorý je zodpovedný za kompletizáciu dokumentácie.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Dopísať dokumentáciu, poslať Lackovi na kompletizáciu.

- Vytlačiť dokumentáciu v dvoch exemplároch a odovzdať vo štvrtok o 12.00 Ing. Kapustíkovi.

- Vypracovať posudok na dokumentáciu druhej skupiny.

### Zápis zo stretnutia č.7

| Číslo stretnutia: | 7 |
| --- | --- |
| Dátum: | 21.11.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Vyhodnotenie dokumentácie, výmena posudkov. |

#### Popis stretnutia:

- Ing. Kapustík vyhodnotil dokumentáciu nášho tímu. Upozornil nás na najčastejšie chyby, ktorých by sme sa mali vyvarovať v budúcnosti a poukázal na nedostatky v jednotlivých častiach dokumentácie, ktoré budeme musieť prerobiť.

- Štruktúra a členenie dokumentácie je v poriadku a je to dobrý základ na ktorý sa dá stavať.

- Najčastejšie chyby boli spôsobené tým, že sme si jednotlivé časti dokumentácie po sebe neprečítali a neopravili gramatické aj pravopisné chyby, ktorých bol hojný počet. V budúcnosti by sme si mali dávať pozor na preklepy, nezrozumiteľné súvetia, používanie rôznych pomenovaní v rámci jedného odseku, používanie prvej osoby množného čísla v celom dokumente a pod.

- Preklady anglických názvov boli často nepresné. Názvy kapitol by nemali byť v anglickom jazyku, ak sa nejedná o názov triedy, alebo objektu a pod.

- Z obsahovej stránky dokumentácie by mala byť časť špecifikácia požiadaviek prerobená. Nemal by to byť súvislý text, ale odrážkovo písané požiadavky kladené na systém. Chýbala v nej požiadavka na inicializáciu agenta, formou konfiguračného súboru alebo pod. Tiež zapisovanie (logovanie) vykonaných akcií by sa malo do požiadaviek zahrnúť.

- Plán projektu je veľmi stručný. Bolo by vhodné zjemniť ho, rozdeliť jednotlivé týždne na menšie jednotky. Dosiahli by sme lepšie plánovanie a efektívnejšiu kontrolu a v budúcnosti by sme sa mohli vyvarovať podobným problémom, aké vznikli pri kompletizácii dokumentácie. Bolo by vhodné začleniť určitú časovú rezervu, aj keď to v tomto semestri asi nebude možné.

- Možno v budúcnosti by bolo vhodné, aby sa kompletizácia dokumentácie rozdelila medzi jednotlivé skupiny. Uľahčila by sa práca Lackovi, ktorý je zodpovedný za kompletizáciu dokumentácie celého tímu a predišlo sa viacerým problémom ktoré vznikli naostatok.

- Chýbala časť zhodnotenia komunikácie medzi jednotlivými členmi tímu a tiež spolupráce s Peťom Franzom.

- Na stretnutí sme si vymenili posudky na dokumentáciu jednotlivých skupín. V budúcnosti si treba dávať pozor na názov posudkov. Je veľmi dôležité, aby presne vyjadrovali predmet posudzovania.

- Mali by sme si zvážiť vedenie denníka , kde by sme si zapisovali kto, kedy, koľko a čo robil. Ľahšie by sa kontrolovalo splnenie jednotlivých úloh a dodržiavanie časového plánu.

- Každý z nás by si mal zhodnotiť svoju činnosť a vykonané úlohy ohodnotiť percentuálne na akej úrovni boli realizované.

- Prezentácia úloh by nemala byť len slovná, tiež spísané na papieri alebo na diskete, aby sa ľahšie kontrolovali..

- Vyhodnotiť by sa malo odovzdávanie jednotlivých príspevkov do celkovej dokumentácie. Čas odovzdania, formálna stránka, formátovanie, a pod.

- Tiež komunikácia pomocou mailov, ICQ, osobných stretnutí a pod. Aké problémy vznikali a ako sa riešili pri komunikácii jednotlivých členov tímu.

- Na stretnutí sme sa rozprávali tiež o prototype. Nemusí byť jeden prototyp, môže byť viac variantov. Na prototype by sme si mali odskúšať, otestovať určité vlastnosti, moduly systému, rozhrania medzi jednotlivými úrovňami a pod.

- Rozdelenie úloh práce na prototype bude na web stránke, alebo sa objaví v konferencii.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Aktualizácia web stránky.

- Vytvorenie efektívnejšieho a podrobnejšieho plánu.

- Napísanie posudku (reakcie) na posudok.

- Pozrieť na web stránke pridelenie úloh, práca na prototype. Do budúceho týždňa by mal mať každý jasnú predstavu, čo bude implementovať z prototypu a testovať pomocou neho.

### Zápis zo stretnutia č.8

| Číslo stretnutia: | 8 |
| --- | --- |
| Dátum: | 28.11.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Práca na prototype, reakcie na posudky, zhodnotenie práce členov tímu. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme odovzdali Ing. Kapustíkovi a vzájomne si vymenili reakcie na posudky. V reakcii na posudok sa treba  vyjadriť k jednotlivým nedostatkom vytknutým konkurenčnou skupinou a prípadne zdôvodniť prečo vznikli. Ak sa odstránili treba priložiť k reakcii prepísané, opravené časti dokumentácie.

- V špecifikácii požiadaviek treba doplniť požiadavky na inicializáciu agenta, logovanie akcií (prípadne aj ďalších udalostí a údajov) a tiež učenie sa agentov.

- Skupina 4A odovzdala aj vyhodnotenie komunikácie jednotlivých členov tímu. Je dôležité aby sa doplnili do tejto správy údaje týkajúce sa obsahu jednotlivých mailov. Koľko z napísaných a poslaných mailov boli otázky, odpovede, riešenie problémov a pod.

- Skupina 4B má za úlohu odovzdať budúci týždeň vyhodnotenie komunikácie, tiež zhodnotenie kvality vypracovania dokumentácie na kompletizáciu a vytvorenie podrobného plánu na posledné tri týždne semestra.

- Na stretnutí sme si ujasnili úlohy pri práci na prototype. Do piatku musí byť hotová hierarchia tried prototypu, aby sme sa cez víkend mohli pustiť do samotnej implementácie. Rozdelenie úloh je na web stránke..

- Budúci týždeň by sme mali už spájať jednotlivé časti prototypu do celku a tiež postupne dokumentáciu. Treba si ujasniť, čo bude obsahovať dokumentácia, názvy jednotlivých kapitol a ich obsah.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Aktualizácia web stránky.

- Vytvorenie efektívnejšieho a podrobnejšieho plánu.

- Napísanie zhodnotenia komunikácie a kvality dokumentácie. (Skupina 4B)

- Práca na prototype, vytvorenie hierarchie tried a implementácia jednotlivých častí. Pozri úlohy na web stránke.

### Zápis zo stretnutia č.9

| Číslo stretnutia: | 9 |
| --- | --- |
| Dátum: | 5.12.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Rozdelenie bodov, zhodnotenie práce a dosiahnutých výsledkov. |

#### Popis stretnutia:

- Ing. Kapustík nám oznámil počet získaných bodov za web stránku a priebežnú dokumentáciu k analýze a špecifikácii systému. Celkový počet bodov získaných skupinou A je 63 bodov, skupina B získala 42 bodov. Úlohou vedúcich skupín je rozdeliť tieto body medzi jednotlivých členov skupín.

- Z hľadiska efektívneho riadenia a kontroly práce v tíme je dôležité, aby sa zmenila štruktúra a obsah časti „Úlohy“ na web stránke nášho tímu. Treba podrobnejšie rozpísať kto mal kedy a akú úlohu pridelenú, aká je obtiažnosť úlohy, do kedy by ju mal splniť, kedy ju skutočne splnil a na akej úrovni je výsledok jeho činnosti (vyjadrené v percentách, alebo aj slovne).

- Možno by sme mali niekoho poveriť z celého tímu, alebo jednotlivých skupín, kto by sa staral o správu úloh a značil si údaje, ktoré je treba evidovať.

- Rozdelenie úloh je príliš rovnomerné. Úlohy by sa mali prideľovať podľa schopností a možností jednotlivých členov tímu.

- Každý z nás by mal vedieť odhadnúť koľko mu trvá vykonanie určitej úlohy, prípadne si písať programátorský zošit. Koľko času mu zabralo riešenie daného problému. Tiež členovia tímu, ktorý majú pridelené stále úlohy by sa mali vyjadriť koľko času im zaberie táto činnosť.

- Všetky vykonané úlohy by mali byť zdokumentované, podložené určitými dokladmi, aby sa skutočne dalo overiť koľko na tom robil a čo vlastne spravil.

- Na stretnutí Rado vyjadril názor, že by bolo možno vhodné implicitne vyjadriť hodnotenie tímovej práce. Keďže sme hodnotení účelovo, na základe  vytvoreného produktu, každý z nás sa snaží spraviť čo najviac. Preto aj to rovnomerné delenie úloh, zanedbávanie priebežnej kontroly a pod. Ustupuje tým však riadenie tímovej práce do pozadia.

- Na web stránke chýbajú posudky a ostatné vytvorené dokumenty opisujúce komunikáciu a kompletizáciu dokumentácie. Treba to tam pridať.

- Dokumentácia a prezentácia dosiahnutých výsledkov za zimný semester bude budúci týždeň vo štvrtok. Uzávierka je v pondelok, preto každý z tímu nech sleduje web stránku čo má spraviť a dokedy.

#### Úlohy do ďalšieho týždňa:

- Rozdelenie bodov medzi jednotlivých členov tímu.

- Prerobenie web stránky „Úlohy“ a aktualizácia stránok, pridanie vytvorených dokumentov.

- Práca na prototype, implementácia jednotlivých častí, písanie dokumentácie. Pozri úlohy na web stránke.

### Zápis zo stretnutia č.10

| Číslo stretnutia: | 10 |
| --- | --- |
| Dátum: | 12.12.2000 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Kompletizácia zdrojových súborov, prezentácia prototypu. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme spájali zdrojové súbory jednotlivých častí prototypu a odlaďovali prototyp systému.

- Tiež sme prezentovali prototyp, jeho vlastnosti, funkčnosť a hlavne dôvody prečo sme implementovali určitú časť systému. Čo sme si chceli overiť, vyskúšať, k akým záverom sme došli a ako budeme pokračovať pri ďalšom návrhu a vývoji celkového systému.

- Dohodli sme sa, že do stredy 20.00 hod. každý člen tímu odovzdá na kompletizáciu dokumentáciu k časti prototypu ktorú implementoval.

#### Úlohy do konca týždňa:

- Vedúci skupiny 4B má za úlohu rozdeliť získane body za dokumentáciu k špecifikácii a analýze systému a za web stránku medzi jednotlivých členov jeho skupiny.

- Do stredy 20.00 hod. každý musí poslať dokumenty na kompletizáciu Ľ. Balátovi.

- Do štvrtku treba pridať chýbajúce dokumenty a zápisnice aj na web stránku.

- Úloha do začiatku budúceho semestra, každý sa vyjadrí k dokumentácii a prototypu konkurenčnej skupiny.

### Zápis zo stretnutia 11

| Číslo stretnutia: | 11 |
| --- | --- |
| Dátum: | 15.2.2001 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Odovzdanie posudkov prototypu, zhodnotenie výsledkov ZS |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme si navzájom vymenili posudky na náš spoločný prototyp a zároveň sme odovzdali jednu kópiu aj vedúcemu pedagógovi.

- Vzhľadom na narastajúcu veľkosť zdrojových súborov ako aj na sprehľadnenie vytvárenej pomocnej dokumentácie sme sa rozhodli, že zdrojové súbory aj pracovná dokumentácia bude umiestnená na web stránke. Uploadovať sa bude pomocou jednoduchého php skriptu, ktorý vytvorí Ľ. Balát. Tento skipt  automaticky vygeneruje aj mail, ktorý oznámi účastníkom našej mailovej konferencie skutočnosť, že na webe je nový, aktuálny súbor, alebo dokumentácia.

- Podobne chceme vyriešiť aj problém sprehľadnenie riešenia úloh jednotlivých členov tímu. Po zadaní novej úlohy sa aktualizuje web stránka s úlohami, ktorá bude obsahovať okrem dátumu zadania a krátkeho opisu úlohy aj polia stav riešenia, prípadne dátum ukončenia a popis riešenia. Tento popis ako aj stav riešenia si môže pomocou formulára meniť a dopĺňať riešiteľ úlohy. Takto sa umožní jednoduchá kontrola stavu riešenia úlohy. Jednotlivé úlohy budú tiež obsahovať URL odkazy na dokumenty spojené s jej riešením, prípadne zdrojové súbory vytvorené počas jej riešenia.

- Na najbližšie stretnutie by sme si mali vypracovať „podrobný“ plán na letný semester. Bolo by vhodné počítať aj s určitou rezervou v prípade ak by sme nedokázali dodržať stanovené termíny.

- Jednotlivé časti prototypu nemali jednotné rozhranie, preto sa musíme čo najskôr dohodnúť na vhodných interfaceoch a zdrojové súbory prototypu prepísať. Názvy tried ako aj používanie rôznych objektov a štruktúr z knižnice STL (prípadne inej) ujednotiť. Toto všetko by malo byť robené podľa podrobného návrhu, ktorý musí obsahovať dátový model a architektúru hráča. Táto by mala byť popísaná buď ako schematický obrázok modulov, prípadne pomocou DFD diagramov, alebo keďže sa snažíme robiť s objektami ako UML model. Hlavne treba brať do úvahy fakt, že v tomto projekte budú pokračovať aj iný študenti a preto treba klásť dôraz na modulárnosť a všetko vhodne zdokumentovať.

#### Úlohy do ďašieho týždňa:

- Lacko sľúbil vytvorenie novej šablóny, ktorá bude obsahovať aj štýl pre zoznamy.

- Balát vytvorí stránky a skripty potrebné pre nový spôsob hodnotenia úloh, ako aj ukladanie súborov na web a aktualizuje ho.

- Čím skôr treba vytvoriť plán na LS!

- Postupne začať pracovať na podrobnom návrhu a samotnej implementácii produktu.

### Zápis zo stretnutia č.12

| Číslo stretnutia: | 12 |
| --- | --- |
| Dátum: | 22.2.2001 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, P. Franz, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Podrobný návrh, rozdelenie úloh a programovacie štandardy |

#### Popis stretnutia:

- Vedúci pedagóg nám oznámil bodové hodnotenie za zimný semester. Rozdelenie je na našej web stránke.

- Hrubý plán je hotový a postupujeme podľa neho. Plán by sa mal postupne zjemňovať s presným časovým rozvrhom „kto, čo a kedy, (dokedy)“.

- V prvej etape sa zameriavame na dokončenie prototypu, podrobný návrh jednotlivých modulov hráča a zavedenie jednotných štandardov pri písaní zdrojových súborov.

- Na stretnutí sme sa dohodli na niektorých pravidlách, podľa ktorých každý člen tímu upraví svoje zdrojové súbory a na ktoré bude prihliadať v budúcnosti. Napr. nepoužívať tabulátor, ale nahradiť ho medzerami, všetky krútené zátvorky písať na nový riadok,  používanie vhodných komentárov, aby sa dali popisy tried a metód automaticky generovať zo zdrojových súborov, názvy tried začínajú písmenom C, členské premenné označovať m_typ premennej, všetky funkcie, ktoré vracajú hodnotu alebo nastavujú hodnotu premennej nazvať GetNázov (SetNázov), používať medzery pred aj po zátvorkách, tiež pri znakoch <,>,=,==,!=, …

- Aplikácia na úlohy funguje a každý člen tímu môže stav plnenia svojej úlohy upravovať na web stránke.

- Aktualizáciu stránok úloh bude mať na starosti Ľ. Balát, pridelenie úloh mu bude dodávať G. Pap zo zápiskov stretnutí.

- Jednotlivé úlohy súvisiace s podrobným návrhom systému sme si rozdelili nasledovne: Kováč, Lacko: architektonický návrh + synchronizácia, Vališ: základné triedy, Franz: Parser + Perception, Bobrík: lokalizácia, Pidych: vizualizácia, Pap: vnútorný svet hráča. Pri návrhu nezabúdajte, že celé to má byť jednotné a hlavne rozširovateľné.

- Špeciálna úloha pre Baláta. Spracovať kapitolu o Robocup-e pre pripravovanú publikáciu o umelej inteligencii od profesora Návrata.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Na budúce stretnutie každý donesie čo napísal, vytvoril, navrhol k svojej časti systému:

- Kováč, Lacko: architektonický návrh + synchronizácia

- Vališ: základné triedy

- Franz: Parser + Perception

- Bobrík: lokalizácia

- Pidych: vizualizácia

- Pap: vnútorný svet hráča.

- Balát: článok o Robocupe.

### Zápis zo stretnutia č.13

| Číslo stretnutia: | 13 |
| --- | --- |
| Dátum: | 1.3.2001 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, P. Franz, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Kompletizácia podrobného návrhu, stretnutie so štvrtákmi |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme sa zoznámili so štvrtákmi, ktorí sa rozhodli riešiť počas semestra na cvičeniach z Umelej inteligencie problém simulácie robotického futbalu. Snažili sme sa im vysvetliť postup akým niektorí členovia nášho tímu postupovali minulý rok pri implementácii hráča a zároveň ich vyvarovať pred chybami a problémami, ktoré sa vyskytli minulý rok. Dohodli sme sa na vzájomnej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty a na ďalšom stretnutí budúci týždeň v utorok počas cvičení z predmetu Umelá inteligencia na ktorom im poskytneme zdrojové súbory z minuloročnej ligy RoboCup-u. Tieto by im mali pomôcť rýchlejšie sa zorientovať v danej problematike a pri implementácii svojich hráčov. Na konci semestra plánujeme odohranie niekoľkých zápasov, ktoré by overili správnosť nášho aj ich postupu a otestovali „kvalitu“ jednotlivých hráčov. Kvôli tomuto by sme sa s nimi mali dohodnúť na rovnakom konfiguračnom súbore soccer servera.

- Emailové adresy štvrtákov sú nasledovné: beus@fornax.sk, virgo@fornax.sk, oernii@fornax.sk, novomesk@stonline.sk, martin@ifc.sk. Naše emailové adresy sú uvedené na stránke k nášmu tímovému projektu na ktorú sme ich upozornili.

- Rozhodli sme sa na tvorbu technickej dokumentácie použiť program Doxygen, ktorý dokáže z vhodne okomentovaného kódu vytvoriť čitateľnú a prehľadnú dokumentáciu. Na uľahčenie a zjednotenie spôsobu komentovania zdrojových súborov ako aj správneho a efektívneho používania tohto výkonného nástroja sa podujal Lacko na spísanie dokumentu o používaní Doxygenu.

- Na stretnutí sme tiež diskutovali o výslednej podobe podrobného návrhu a štruktúry výsledného dokumentu prvej etapy implementácie. Na základe doteraz vytvorených dokumentov k podrobnému návrhu sme kompletizovali dokumentáciu a dohodli sa na ďalšom postupe.

- Členovia tímu poverený napísaním kapitoly do pripravovanej publikácie profesora Návrata odovzdali koncept článku o RoboCup-e.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Prísť a doniesť zdrojové súbory z minulého roku na stretnutie so štvrtákmi v utorok. Prípadne im to poslať na ich mail, čím skôr.

- Lacko: Spísať dokument o správnom používaní  Doxygenu.

- Opísať podrobný návrh štruktúry celého hráča, ako celok.

- Vytvoriť štruktúru výslednej dokumentácie, doplniť kompletné časti a ostatné dopísať.

### Zápis zo stretnutia č.14

| Číslo stretnutia: | 14 |
| --- | --- |
| Dátum: | 8.3.2001 |
| Miestnosť: | SS2 (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, P. Franz, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Vnútorný svet hráčov, dokončenie podrobného návrhu, implementácia. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme diskutovali o vnútornom svete hráča (world model). Porovnávali sme výhody a nevýhody dvoch variantov. Bobrík presadzoval variantu, kde by sme použili jednu veľkú globálnu „tabuľu“, ktorá by obsahovala všetky potrebné údaje na predikciu nasledujúcich stavov a akcií hráča. Obsahovala by údaje nielen z lokálneho sveta hráča, ale aj najbližších spoluhráčov a susedov ktoré hráč vníma. Kováč zastával názor, že by sme mali uvažovať aspoň na úrovni podrobného návrhu o viacerých lokálnych svetoch hráčov. Hráč by sa rozhodoval na základe údajov z vlastného vnútorného sveta a mal by možnosť získať rekurzívne údaje do určitej hĺbky aj zo susedných svetov a uvažovať s nimi pri ďalšom postupe. Zhodli sme sa, že vzhľadom na možnosť rozširovateľnosti budeme pri návrhu uvažovať o druhej variante aj keď ju pravdepodobne neimplementujeme.

- Ďalej sme vyhodnocovali stav splnenia úloh z minulého týždňa. Balát a Kováč odovzdali „skoro“ finálnu verziu článku o Robocup-e. Pidych dokončil podrobný návrh vizualizácie hráča, Franz návrh perception-u a parsera, začal s návrhom a implmentáciou postupností herných príkazov. Lacko doplnil synchronizáciu threadov o posielanie „obyčajných“ správ, Vališ dokončil návrh konfigurácie, statických objektov na ihrisku, Bobrík dokončil dokumentáciu k podrobnému návrhu lokalizácie hráča a v priebehu týždňa má poslať novú verziu hráča, Pap si úlohu návrhu vnútorného sveta hráča nesplnil.

- Dohodli sme sa, že kvôli veľkosti súborov dokumentácie by bolo ju vhodné rozdeliť na viac častí a interne používať radšej súbory *.doc.

- Keďže sa plánuje voľný vstup do učebne CPU pre študentov,  Ing. Kapustík sa nás pýtal, či máme záujem o ďalšie stretnutia v tejto učebni. Áno, vzhľadom na vhodné vybavenie učebne a možnosť lepšieho testovania vytváraného produktu ako aj na prípravu na záverečný zápas so štvrtákmi.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: implementácia postupnosti herných príkazov CGameCommandSeq, dokončenie dokumentácie podrobného návrhu k parseru a perception-u.

- Pidych: implementácia vizualizácie, dokončenie dokumentácie k podrobnému návrhu vizualizácie.

- Balát: obsahová štruktúra a kompletizácia dokumentácie, kontrola dohodnutých štandardov. Automatická notifikácia ak je nová verzia hráča na webe účastníkom konferencie.

- Kováč, Lacko: úprava zdrojových súborov, zakomponovanie synchronizácie threadov.

- Bobrík: dokončenie dokumentácie podrobného návrhu k lokalizácii a vnútorného sveta hráča. Poslať novú verziu hráča (Player 1.18).

- Vališ: analýza a návrh základných vlastností/schopností (skills) hráča.

- Pap: analýza rôznych stavov hry, analýza, návrh stratégie, zmeny stratégií hráča, formácie.

### Zápis zo stretnutia č.15

| Číslo stretnutia: | 15 |
| --- | --- |
| Dátum: | 15.3.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, P. Franz, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Implementácia, nová verzia hráča, simulácia zápasu. |

#### Popis stretnutia:

- Na začiatku stretnutia sme zhodnotili postupy členov tímu počas uplynulého týždňa.

- Vališ navrhol triedu skills, ktorá narába so schopnosťami hráča a všeobecne opísal aké schopnosti by mal ovládať náš hráč. Diskutovali sme pri tom ako budeme riešiť ohodnotenie skills-ov a ako a kde sa budú pamätať vykonávané akcie hráča.

- Franz sa zaoberal triedou pre spracovanie postupností herných príkazov CGameCommand. Rozmýšľal, či by nebolo vhodné to riešiť pomocou premenného počtu parametrov, problém by však bol s rôznymi typmi týchto parametrov.

- Pidych pracoval na LogManager-ovi, zatiaľ však nie je dokončený a bude obsiahnutý až v ďalšej verzii hráča.

- Kováč vytvoril základ pre ďalšiu verziu hráča, ktorá zatiaľ obsahuje len ServerMessageTranslator a Parser správ. Táto verzia pracuje s Lackovou synchronizáciou threadov a mala by tvoriť základ pre release verziu hráča. Dve verzie hráčov sa budú rozvíjať nezávisle a akonáhle bude určitá časť hráča dokončená a otestovaná spojí sa s release verziou. Na web stránke sú vytvorené dva podadresáre pre jednotlivé verzie hráčov.

- Pap opísal problém vytvárania formácií hráčov a všeobecne o stratégii hráčov na základe mužstva CMUnited a rozobral jednotlivé herné situácie, ktoré môžu nastať počas hry.

- Balát sa venoval posledným úpravám pri písaní kapitoly o RoboCup-e pre knihu o umelej inteligencii.

- Bobrík doniesol novú verziu hráča aj s vylepšeným vnútorným svetom hráča, ktorá však nefungovala, lebo sa zle narábalo so znamienkami pri spracovaní správ prichádzajúcich zo soccer servera. Mal požiadavku aby sa dala vizualizovať aj rýchlosť, zrýchlenie hráča a lopty aj s neurčitosťou.

- Vyriešili sme problém so znamienkami a odstránili aj drobnú chybu v triede CStaticField, kvôli ktorej to celé „padalo“. Odladili kód a vytvorili novú verziu hráča 1.21, ktorú sme zároveň dali aj na web.

- Naše stretnutie bolo v miestnosti CPU a tak sme to využili na otestovanie rýchlosti siete a možností počítačov v tejto učebni. Zahrali sme si simulačný zápas s jedenástimi hráčmi v každom mužstve.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: pokračovať v implementáciu postupnosti herných príkazov CGameCommand.

- Pidych: Implementácia LogManager-a.

- Balát: dokončenie kapitoly o umelej inteligencii.

- Kováč, Lacko: implementácia novej verzie hráča, pridanie vizualizácie do tejto verzie.

- Bobrík: Implementácia vnútorného sveta hráča -  údajov, ktoré treba vizualizovať.

- Vališ: Implemetácia skillsov.

- Pap: Podrobnejší návrh stratégie hráčov a jej implementácia.

### Zápis zo stretnutia č.16

| Číslo stretnutia: | 16 |
| --- | --- |
| Dátum: | 22.3.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, P. Franz, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Implementácia, kompletizovanie zdrojových súborov. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme vyhodnotili stav splnenia úloh z minulého týždňa:

- Franz dokončil implementáciu postupnosti herných príkazov a tiež dopísal dokumentáciu k nej.

- Pidych dokončil implementáciu LogManagera, zatiaľ však obsahuje niekoľko chýb a musí sa ešte odladiť.

- Vališ pracoval na návrhu basic skills-ov. Bolo by vhodné opísať vlastnosti jednotlivých zručností.

- Kováč pracoval na novej verzii hráča.

- Lacko portoval nový soccer server verzia 7.02 na windows-ovskú platformu.

- Pap pracoval na návrhu a implementácii stratégii hráčov, na vytváraní herných formácií.

- Balát pracoval na notifikácii splnenia úloh prostredníctvom mailu do konferencie a kompletizácii dokumentácie.

- Bobrík pracoval na novom modely vnútorného sveta hráča.

- Na stretnutí sme kompletizovali zdrojové súbory z minulého týždňa a implementovali novú verziu hráča.

- Kapustík nás upozornil na problém s riadením. Bolo by vhodné opísať celkové riadenie, chýba stratégia ako postupovať, ako posúdiť situáciu vzhľadom na určitú stratégiu. Možno by bolo vhodné použiť veľkú tabuľku riadenia – rozhodovania na základe aktuálneho stavu hry, hernej situácie a vybrať vhodnú zručnosť.

- Dohodli sme si ďalšie stretnutie v pondelok o 13.00 v SS2, kde podiskutujeme o vyššej stratégii hráča a riadení.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: implementácia vyššej stratégie (ešte upresníme)

- Pidych: vizualizácia ďalších atribútov a objektov vnútorného sveta (hráči, rýchlosť + budúce pozície lopty), fix logmanagera

- Balát: spojenie dokumentácie, kniha UI: spísať linky, bočné popisky

- Kováč: implementácia develop verzie, kniha UI

- Lacko: upgrade na nový server, copy-release eventov, vizualizácia do develop verzie hráča

- Bobrík: implementácia vnútorného sveta a algoritmov pre jeho update

- Vališ: návrh a implementácia basic skills

- Pap: identifikácia roli/úloh, návrh a implementácia základných rozhraní

### Zápis zo stretnutia č.17

| Číslo stretnutia: | 17 |
| --- | --- |
| Dátum: | 29.3.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Implementácia. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme kompletizovali zdrojové súbory z minulého týždňa a implementovali novú verziu hráča.

- Všetci si pridajte, čo ste robili do úloh na web (uploadnite pracovné dokumenty, časti zdrojákov, slovne popíšte)

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: Prerobiť perception a command na spoločnú uhlovú triedu (/radiany)
 - uvážiť aké vyššie skillsy by sa dali urobiť...

- Pidych: Čo najskôr zvizualizuj všetko, čo je vo vnútornom svete, lebo inak si Bobrík asi nikdy neotestuje to, čo zimplementoval a bez toho sa nedajú robiť ďalšie veci => hlavne loptu podľa vnútorného modelu, jej rýchlosť, budúce polohy... (kvôli 
skillsom vyššej úrovne)
- premyslieť metódy hráča určené na vytváranie kópií vnútorného modelu, perceptionov, atď... ktoré sa budú vizualizovať (hráč ich bude volať ak sa mu zapne nejaký vizualize-prepínač -> ak dostane event)...

- Balát: - kniha?
 - na web hráča, nový server, monitor...
 - vymyslieť si ďalšie úlohy :)

- Kováč: 
 - develop: synchronizacia
 - prototyp: základ pre skillsy

- Lacko: Navrhnúť eventy, ktoré sa budú posielať pri vizualizácii (do developu) + pri stlačení dis/connect + zapnutí vizualizácie...
- postupne pridávať vizualizáciu do developu (opatrne, nie so všetkým bordelom)

- Bobrík: - Otestovať vnútorný model sveta, nastavovanie stavových premenných hráča, na ktorú stranu hrá, aké má číslo podľa init správ

- funkcie pre výpočet budúcich polôh lopty a toho, či ju vidím, či by som ju mal vidieť -> neviem ako zistiť, či s ňou môžem počítať v skillsoch...

- Vališ: - pozri si ako je robené používanie skillsov a urob všetky najelementárnejšie + skús pridávať ďalšie vyššej úrovne = obchádzanie súperov, gotoposition, dribling??, zachyť pohybjúcu sa loptu???.....
- skus prípadne nejaké ohodnocovacie skillsy = najbližší súper k lopte
- si zodpovedný za inteligentné správanie hráča do ďalšieho stretnutia :)
- pridaj do localagenta konfigurák (možno by mohol byť aj globálny), ktorý sa bude načítávať z disku, lebo v tých skillsoch sa budeme dosť odvolávať na konštanty servera, takže tam sa to zíde... + prerob to nejak, nech sa tie štandardné konštanty nemusia pristupovať cez stringový identifikátor...

- Pap: - identifikácia roly a toho, čo ich ovplyvňuje 
 - návrh štruktúr pre formácie a implementácia skillsov pre určenie mojej home position, úlohy...

-> nabudúce by sme mali byť schopný napísať aj nejakú tú skillsu vyššej úrovne

### Zápis zo stretnutia č.18

| Číslo stretnutia: | 18 |
| --- | --- |
| Dátum: | 5.4.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Implementácia. |

#### Popis stretnutia:

- Na stretnutí sme kompletizovali zdrojové súbory z minulého týždňa a implementovali nové verzie hráčov. Každý z nás robil na inej verzii hráča, preto bude potrebné to dať dokopy.

- Do budúceho týždňa ostávajú úlohy nezmenené, ďalej pokračujte v implementácii vašej časti.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: Prerobiť perception a command na spoločnú uhlovú triedu (/radiany)
 - uvážiť aké vyššie skillsy by sa dali urobiť...

- Pidych: Čo najskôr zvizualizuj všetko, čo je vo vnútornom svete, lebo inak si Bobrík asi nikdy neotestuje to, čo zimplementoval a bez toho sa nedajú robiť ďalšie veci => hlavne loptu podľa vnútorného modelu, jej rýchlosť, budúce polohy... (kvôli skillsom vyššej úrovne)
- premyslieť metódy hráča určené na vytváranie kópií vnútorného modelu, perceptionov, atď... ktoré sa budú vizualizovať (hráč ich bude volať ak sa mu zapne nejaký vizualize-prepínač -> ak dostane event)...

- Balát: - na web hráča

- Kováč: - develop: synchronizácia
-prototyp: základ pre skillsy
-spojiť dokopy rôzne verzie hráčov vytvorené na stretnutí

- Lacko: Navrhnúť eventy, ktoré sa budú posielať pri vizualizácii (do developu) + pri stlačení dis/connect + zapnutí vizualizácie...
- postupne pridávať vizualizáciu do developu (opatrne, nie so všetkým bordelom)

- Bobrík: - Otestovať vnútorný model sveta, nastavovanie stavových premenných hráča, na ktorú stranu hrá, aké má číslo podľa init správ
 - funkcie pre výpočet budúcich polôh lopty a toho, či ju vidím, či by som ju mal vidieť -> neviem ako zistiť, či s ňou môžem počítať v skillsoch...

- Vališ: - ohodnocovacie skillsy = najbližší súper k lopte
- pridaj do localagenta konfigurák (možno by mohol byť aj globálny), ktorý sa bude načítávať z disku, lebo v tých skillsoch sa budeme dosť odvolávať na konštanty servera, takže tam sa to zíde... + prerob to nejak, nech sa tie štandardné konštanty nemusia pristupovať cez stringový identifikátor...

- Pap: - implementácia skillsov pre určenie mojej home position, úlohy...

### Zápis zo stretnutia č.19

| Číslo stretnutia: | 19 |
| --- | --- |
| Dátum: | 19.4.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Implementácia. |

#### Popis stretnutia:

- Podobne ako na predchádzajúcich stretnutiach sme pracovali na implementácii hráča. Kompletizovali sme zdrojové súbory z minulých týždòov a implementovali novú verziu hráča.

- Pridali sme vizualizáciu ďalších vlastností hráča, odstánili memory leak-y, pridali kostru pre formácie.

- Na stretnutí sme sa dohodli, že konfiguračný súbor, ktorý nám poslali tretiaci nám vyhovuje a môžeme na základe neho hrať.

- Vedúci tímu upravil plán na letný semester. Nová verzia plánu je na našej web stránke. Obsahuje všetky potrebné veci, ktoré budeme musieť ešte zimplementovať, aby sme mohli odohrať zápas s tretiakmi.

- Pokračujeme v implementácii na základe nového plánu. Postupne už prejdeme z prototypu na ostrú verziu hráča.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Franz: - algoritmy obrancov a utocnikov = kde sa umiestnuju, podla situacie na ihrisku (rozostavenia ostatnych hracov)
=> kde sa postavit pre prijatie prihravky / zabranenie cudziemu utocnikovi
- pozriet si co sa udrziava vo formaciach
-> uvazovat homeposition z formacii, nejake rectangle...
- kombinovanie turnov a turneckov pri aktualizacii vnutorneho sveta
(rozhliadanie sa po ihrisku + sledovanie lopty)

- Pidych:- (zobrazenie pozicie vo formacii, rectanglov... (podla CFormationData))
- zamysliet sa ako by sa dali vizualizovat nepresnosti pri urcovani vnutorneho modelu sveta -> ako poskakuje poloha a rychlost lopty/hracov (napriklad viacero bodiek pre pozicie z predchadzajucich casov)...
- (pripadne sa dohodnut zo samom pre vizualizovanie buducich pozicii lopty)

- Balát:- strategiu brankara vymysliet, navrhnut (+nieco spisat)

- Kováč: - develop verzia, hracie mody, skore, timy

- Lacko: - vizualizacia do develop verzie

- Bobrík: - vypocitavanie rychlosti objektov
-> kvoli lopte bude treba asi sa zamysliet nad filtraciou, aby sa dalo uvazovat s buducimi poziciami lopty = aby to moc neskakalo
- uvazovanie sentcommandov v recompute(!)
- (prerobit uvazovanie casu v recompute na CGameTime)
- preco s tak velkou chybou urcuje pozicie ostatnych hracov?

- Vališ: - skillsy pre ohodnocovanie hraca, ktoremu je mozne prihrat, ktory moze chytit loptu...
-> GetBallInterceptPosition(agent,ball_s_novou_rychlostou) = kde sa da chytit pohybujuca sa lopta (predpovedanie buducnosti)
- urcovanie zodpovednosti za loptu (bezi k lopte len hrac, ktory je najblizsie)

- Pap:- prisposobovanie formacii stavu skore (zatial tusim nie je v ziadnej premennej)
- prisposobovanie sa aktualnej pozicii lopty
- dynamicka zmena formacie podla aktualneho stavu hry
- rozostavenie hracov pri rozohravani, zahravani autov...

### Zápis zo stretnutia č.20

| Číslo stretnutia: | 20 |
| --- | --- |
| Dátum: | 26.4.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych |
| Téma stretnutia: | Implementácia, odstraňovanie bugov |

#### Popis stretnutia:

- Pokračovali sme v spájaní a implementácii jednotlivých častí hráča. Kompletizovali sme zdrojové súbory z minulého týždňa a vytvorili novú verziu hráča. (ver. 1.38, 1.39r)

- Pre každú novú verziu hráča sa podrobný popis zmien a pridaných častí nachádza v súbore !history.txt.

- Zápas s tretiakmi sa bude hrať 23.5.2001 v miestnosti CPU, čas sa neskôr upresní.

- Budúci týždeň je predposledné stretnutie a preto treba dokončiť všetky rozrobené veci a na stretnutí spojiť jednotlivé verzie. Odstániť bugy a vyladiť celý systém.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Úlohy pre členov tímu ostávajú nezmenené z minulého týždňa. Treba čím skôr dokončiť rozrobené veci.

- Každý by mal hľadať chyby v zdrojových súboroch (a odstrániť ich, alebo sa aspoň pokúsiť, prípadne zdokumentovať) a to nielen vo svojej časti, ale vo všetkých súboroch.

### Zápis zo stretnutia č.21

| Číslo stretnutia: | 21 |
| --- | --- |
| Dátum: | 4.5.2001 |
| Miestnosť: | CPU (FEI STU) |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Kapustík |
| Členovia tímu: | R. Kováč, D. Lacko, S. Vališ, Ľ. Balát, M. Bobrík, J. Pidych, G. Pap |
| Téma stretnutia: | Dokončenie implementácie, odstraňovanie bugov. |

#### Popis stretnutia:

- Toto bolo asi posledné stretnutie, kde sme sa zišli všetcia spoločne a dokončovali sme implementáciu hráča (verzia 1.41).

- Do vizualizácie sa pridalo vypisovanie rolí hráča a typu formácie hráčov.

- Pridali sme funkčného brankára, skillsy pre formácie, vytvorili sa triedy pre skillsy najvyššej úrovne pre brankára a útočníka. Podrobný popis zmien v !history.txt.

- Budúci týždeň je posledné stretnutie. To znamená, že do stredy 20.00 musí byť dokončená dokumentácia, všetky zdrojové súbory a posledná „funkčná„ verzia hráča musí byť poslaná na kompletizáciu a vytvorenie média, ktoré bude obsahovať zdrojové súbory, spustiteľné súbory spolu s inštaláciou, dokumentáciu, soccer server aj monitor a statickú kópiu našej web stránky.

- Kvôli tomu, že sa musí urobiť kópia naších web stránok, je dôležité aby si každý doplnil všetky úlohy a uploadoval všetkú dokumentáciu, prípadne zdrojové súbory najneskôr do stredy!

- V pondelok sa stretneme a vytvoríme štruktúru výslednej dokumentácie.

#### Úlohy do budúceho týždňa:

- Doplniť všetky úlohy na web stránke!

- Dopísať dokumentáciu a poslať na zkompletizovanie najneskôr do stredy 20.00 Balátovi!

- Ak by z vás niekto nevedel, ktorú časť dokumentácie má písať, nech sa pozrie Kováčovi do úloh. V súbore popisujúcom štruktúru dokumentáciu sa určite nájde.

- Ak by niekto vedel vylepšiť hráča, odstrániť známe aj neznáme bugy, samozrejme môže tak spraviť do budúceho týždňa.

## Príloha D	Preberacie protokoly

## Príloha E	Posudky

## Príloha F	Reakcie na posudky

## Príloha G	Prepracovaná špecifikácia požiadaviek

## Príloha H	Dátový nosič s prototypom