# Riadenie projektu

## Úvod

Táto kapitola obsahuje dokumenty vytvorené počas organizačných a riadiacich procesov nášho projektu. Náš tím sa odlišuje od ostatných počtom členov - osem, členeným na dve skupiny v rámci tímu a fyzickou neprítomnosťou jedného člena tímu, ktorý komunikuje s ostatnými  prostredníctvom elektronickej pošty a diskusných kanálov. Kapitola je rozdelená do viacerých samostatných častí, ktoré netvoria jeden celok. Obsahuje Ponuku tímu, Plán projektu, ktorý zaznamenáva jednotlivé úlohy a činnosti tímu v rámci časového harmonogramu. Časť Úlohy v tíme popisuje rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu a ich postavenie v tíme. Súčasťou sú tiež zápisy zo stretnutí, ktoré obsahujú záznamy stretnutí členov tímu.

## Riešiteľský tím

Náš tím je zložený z dvoch pôvodných tímov - 4 a 6, preto máme až 8 členov. V rámci tímu však existuje členenie na tím 4A (pôvodný tím 4) a tím 4B (pôvodný tím 6). Tím 4A sa skladá z nasledovných členov:

- Ľuboš Balát

- Marián Bobrík

- Peter Franz

- Gabriel Pap

- Ján Pidych

Tím 4B sa skladá z nasledovných členov:

- Radoslav Kováč

- Dušan Lacko

- Samuel Vališ

Všetci členovia tímu, okrem Petra Franza, študujú prvý ročník inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Peter Franz počas zimného semestra bude študovať na Fakulte informatiky na Technickej univerzite v Mníchove.

V nasledujúcej tabuľke sú stručne zhrnuté dlhodobé úlohy členov tímu:

| Meno | Dlhodobé úlohy |
| --- | --- |
| Radoslav Kováč | Vedúci tímu 4B a vedúci celého tímu 4. Jeho úlohou je koordinovať celý tím a tím 4B, kontrolovať termíny, stav projektu a vystupovať ako vedúci tímu navonok. |
| Ľuboš Balát | Vedúci tímu 4A, jeho úlohou je koordinovať tím, kontrolovať termíny, rozdeľovať úlohy medzi členov tímu. Taktiež má za úlohu správu www stránky na internete. |
| Dušan Lacko | Kompletizácia dokumentácie vytvorenej jednotlivými členmi tímu. |
| Gabriel Pap | Vytváranie zápiskov zo stretnutí |

Ostatný členovia tímu nemajú zatiaľ pridelenú žiadnu špeciálnu funkciu. To sa však môže v priebehu práce zmeniť.

Komunikácia v rámci tímu je okrem stretnutí zabezpečená pomocou e-mailovej konferencie, do ktorej môže prispievať každý člen tímu. Zaslaný e-mail dostanú všetci členovia tímu. Konferencia je využívaná v hojnej miere, svedčí o tom približne 90 zaslaných e-mailov. Okrem konferencie je s Petrom Franzom na komunikáciu používané ICQ, ktoré umožňuje komunikovať aj pomocou „chatu“ čo je výhodné najmä pri diskusiách o aktuálnych problémoch. Samozrejme tím má aj www stránku, ktorá je však primárne určená na prezentáciu tímu navonok.

## Plán projektu

Plán projektu pre zimný semester je vytvorený pre 12 týždňov a vychádza z harmonogramu pre predmet Tímový projekt:

- Pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky

- Spracovanie ponuky

- Odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím

- Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky)

- prvé stretnutie členov tímu – spojenie tímov a vytvorenie skupín 4A a 4B

- oboznámenie s formálnymi požiadavkami predmetu Tímový projekt

- vytvorenie podrobnejšieho plánu pre etapu špecifikácie  a analýzy

- Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

- rozdelenie úloh v tíme – určenie vedúcich

- vytvorenie základu tímovej WWW stránky

- definovanie základných úloh, ktoré treba riešiť v etape analýzy a návrhu

- rozdelenie analýzy existujúcich systémov medzi členov tímu

- Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

- referovanie členov tímu o naštudovaní problematiky

- vypracovanie dokumentácie analýzy problematiky a špecifikácie požiadaviek

- Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

- definovanie konečnej podoby štruktúry dokumentácie

- vytvorenie modelov hrubého návrhu systému

- rozdelenie zodpovedností za jednotlivé časti dokumentácie

- Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom

- kompletizácia dokumentácie – zjednotenie formálnej stránky

- príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie

- Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

- vypracovanie posudkov

- analýza identifikovaných nedostatkov a spôsobov ich odstránenia

- diskusia - prehodnotenie spolupráce v tíme

- rozdelenie úloh súvisiacich s riadením vytvárania prototypu

- Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí

- vytvorenie návrhu jednotlivých častí prototypu + pracovná dokumentácia

- dohodnutie sa na základných implementačných štandardoch a postupoch

- Implementácia prototypu vybraných častí

- dohodnutie sa na konečnej podobe prototypu

- implementácia jednotlivých častí prototypu

- definovanie konečnej podoby štruktúry dokumentácie k prototypu

- Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu

- kompletizácia dokumentácie k prototypu

- prezentácia a testovanie prototypu

## Rozdelenie úloh

### Úlohy členov tímu

Na každom stretnutí tímu boli členom pridelené úlohy, ktoré mali vypracovať do nasledujúceho stretnutia. V nasledovnej tabuľke je ich zoznam:

| Dátum | Riešiteľ | Úlohy |
| --- | --- | --- |
| 18.10.2000 | Balát, Kováč | Vytvorenie plánu projektu |
|  | Balát | Vytvorenie základu web stránky |
|  | Všetci | Štúdium existujúcich systémov |
| 24.10.2000 | Všetci | Štúdium CMUnited, YowAI, FC Portugal |
|  | Tím 4A | Štúdium Essex Wizards, Zeng |
|  | Tím 4B | Štúdium Magma Freiburg, AT Humboldt, Cyberoos, Kappa-II |
|  | Lacko | Zaslať ponuku Balátovi, poslať templaty pre Word, ktoré sa budú používať pri tvorbe dokumentácie |
|  | Balát | Sprístupniť mail konferenciu pre všetkých členov tímu, dať na web stránku prvú verziu plánu |
|  | Franz | Štúdium Karlsruhe Brainstormers |
|  | Bobrík | Štúdium Headless Chickens, Robolog |
| 31.10.2000 | Balát | Aktualizovať stránku s úlohami, napísať dokumentáciu k Essex Wizards |
|  | Bobrík, Pidych, Franz | Napísať dokumentáciu k CMUnited |
|  | Pap, Franz | Napísať dokumentáciu k FC Portugal |
|  | Tím 4B | Napísať dokumentáciu k Magma Freiburg, AT Humboldt |
| 7.11.2000 | Vališ | Simulačná liga RoboCup - úvod, definícia požiadaviek, low level skills Magma, Humboldt |
|  | Bobrík | Soccer server - dokumentácia |
|  | Balát | Zhodnotenie RoboCup vytvorený v roku 1999/2000, Essex Wizards |
|  | Kováč | Zhodnotenie RoboCup vytvorený v roku 1999/2000, high level skills Humboldt, dokončenie plánu |
|  | Pidych, Franz | Dokumentácia: CMUnited |
|  | Pap | Dokumentácia: FC Portugal |
|  | Lacko | Kompletizácia dokumentácie, high level skills Magma |

| 14.11.2000 | Balát | Napísať analýzu výsledkov školských tímov 1999/2000, opis tímu Essex Wizards, hrubý návrh systému, opis riešiteľského tímu a komunikácie, úlohy členov tímu |
| --- | --- | --- |
|  | Bobrík | Napísať analýzu problematiky, analýzu soccer servera, hrubý návrh systému |
|  | Franz | Napísať opis tímu CMUnited, špecifikácia požiadaviek |
|  | Pap | Napísať úvod k analýze existujúcich systémov, opis tímu FC Portugal, zápisy zo stretnutí. |
|  | Pidych | Napísať opis tímu CMUnited, hrubý návrh systému, úvod do riadenia projektu |
|  | Kováč | Napísať úvod, ciele, ohraničenia projektu. Opis tímu AT Humboldt. Opis hrubého návrhu systému, plán projektu |
|  | Lacko | Napísať zadanie projektu, analýzu výsledkov školských tímov 1999/2000, opis tímu Magma. Hrubý návrh systému. Popis kto ktorú kapitolu dokumentácie vypracoval, aké boli použité štandardy a literatúra. Skompletizovať dokumentáciu vrátane ponúk a prezentácií. |
|  | Vališ | Napísať opis simulačnej ligy RoboCup, opis tímu Magma, opis tímu AT Humboldt |
| 21.11.2000 | Balát | Napísať posudok na posudok, obnoviť obsah www stránok, napísať dokument o komunikácii v tíme, zhodnotiť komunikáciu, dodržiavanie termínov |
|  | Bobrík | Naimplementovať matematické výpočty pozícií hráčov a sveta |
|  | Franz | Prerobiť špecifikáciu požiadaviek, pomôcť implementovať Papovi parser správ zo servera a vytvoriť objekt Perception |
|  | Pap | Spolu s Franzom implementovať parser správ zo servera a vytvoriť objekt Perception |
|  | Pidych | Implementovať vizualizáciu (GUI) hráča. |
|  | Kováč | Implementovať server komunikátor, spúšťanie vlákien a nízkoúrovňové riadenie tried agenta, prepracovať plán projektu. |
|  | Lacko | Vytvoriť základ projektu vo Visual C++, spolu s Kováčom implementovať server komunikátor. Vytvoriť štandardy programovania. |
|  | Vališ | Implementovať konfigurátor hráča. Návrh tried pre pre staticke objekty na ihrisku |

| 28.11.2000 | Balát | Vytvoriť zoznam rôznych správ čo posiela server, navrhnúť objekty pre vnútorný svet. |
| --- | --- | --- |
|  | Bobrík | Implementovať vnútornú reprezentáciu sveta. |
|  | Franz | Prerobiť špecifikáciu požiadaviek, pomôcť implementovať Papovi parser správ zo servera, vytvoriť objekt Perception. |
|  | Pap | Spolu s Franzom implementovať parser správ, vytvoriť objekt Perception. |
|  | Pidych | Pokračovať v implementácii vizualizácie (GUI) hráča. |
|  | Kováč | Prepracovať plán projektu, implementovať server komunikátor, spúšťanie vlákien a nízkoúrovňové riadenie tried agenta. |
|  | Lacko | Spolu s Kováčom implementovať server komunikátor. |
|  | Vališ | Doimplementovať konfigurátor hráča. |
| 5.12.2000 | Balát | Napísať úvodnú kapitolu k dokumentácii k prototypu, prerobiť úlohy na web stránke. |
|  | Bobrík | Napísať dokumentáciu k vnútornému stavu sveta. |
|  | Franz | Napísať dokumentáciu k parseru správ a objektu perception. |
|  | Pap | Napísať dokumentáciu k parseru správ a objektu perception. |
|  | Pidych | Napísať návod na spustenie hráča do dokumentácie. |
|  | Kováč | Dokončiť implementáciu hráča, napísať dokumentáciu ku komunikačnému rozhraniu hráča. |
|  | Lacko | Napísať dokumentáciu k prostriedkom win32. |
|  | Vališ | Napísať dokumentáciu ku konfigurátorovy hráča a statickým objektom. |

### Autorstvo jednotlivých kapitol dokumentácie

Ľuboš Balát – Analýza výsledkov školských tímov v roku 1999/2000, Essex Wizards 2000, Hrubý návrh systému 4A, Riešiteľský tím, Zhodnotenie komunikácie v rámci tímu

Marián Bobrík – Úvod do analýzy problematiky, Analýza „Soccer servera“

Peter Franz – Analýza výsledkov školských tímov v roku 1999/2000, CMUnited 98, Špecifikácia požiadaviek

Gabriel Pap – Úvod do analýzy existujúcich systémov, F.C. Portugal, Zápisy zo stretnutí

Ján Pidych – CMUnited 98, Hrubý návrh systému 4A, Úvod do riadenia projektu

Radoslav Kováč – Úvod, AT Humboltd, Hrubý návrh systému 4B, Plán projektu

Dušan Lacko – Analýza výsledkov školských tímov v roku 1999/2000, magmaFreiburg 99/2000, Rozdelenie úloh, Štandardy, Kompletizácia dokumentácie, Prostriedky Win32

Samuel Vališ – Simulačná liga RoboCup, magmaFreiburg 99/2000, AT Humboltd, Špecifikácia požiadaviek

## Štandardy

V tejto kapitole sú uvedené pravidlá a predpisy, ktoré sa rozhodli dodržiavať pri práci na projekte.

### Vypracovanie dokumentácie

Na zjednodušenie kompletizácie dokumentácie jedným členom tímu sme vypracovali šablónu pre Microsoft Word (šablóna sa nachádza na WWW stránke tímu), ktorá obsahuje všetky štýly používané vo výslednom dokumente. Šablóna je postavená na odporúčaniach poskytnutých v publikácií „Ako úspešne vyriešiť projekt“ [Bieliková00]. Taktiež sme sa dohodli na formáte odkazov na literatúru a používaní podčiarknutia, tučného písma a kurzívy (viď. zápis z 6. stretnutia v prílohe C).

### Notácia vo Win32/MFC programoch

Nasledovná notácia zápisu zdrojového kódu je používaná štandardne v mnohých organizáciách, odporúča ju aj spoločnosť Microsoft. Preto sme sa ju rozhodli použiť aj my. Notáciu vytvoril programátor maďarského pôvodu Charles Simonyi.

#### Prefixy určujúce typ a / alebo spôsob použitia premennej

Nasledovné prefixy sa používajú pred menom premennej:

- b – logická premenná (aj keď je zadefinovaná ako int, char, …), bool, BOOL

- by – unsigned char, (byte)

- c – char

- d – double

- dw – DWORD (unsigned long) – používa sa, ak je premenná nejakou bitovou maskou alebo niečo na systémovej úrovni (Win32 volania), ak je to iba číslo pri ktorom nie je dôležité, že má práve 4 bajty, tak je väčšinou použitý prefix n alebo u

- fn – funckia (ako v lpfn – pointer na funkciu)

- h – handle

- i – int

- l – long

- lp – long pointer

- n – int (častejšie sa používa n ako i)

- u – unsigned int

- p – pointer (v prostredí Win32 je long pointer a pointer to isté (32bit) ale v MFC a Win32 všetko volajú lp)

- s – string (z STL)

- sz – string ukončený \0 (normálny C string, zero-terminated string)

- w – WORD (unsigned short) – keď je dôležitá, že premenná má 2 bajty

- c – inštancia triedy

- s – inštancia štruktúry

#### Prefixy určujúce rozsahu platnosti

Nasledovné prefixy pred menom objektu určujú jeho rozsah platnosti:

- m_ – member – členská premenná zadeklarovaná v triede

- g_ – globálna premenná (radšej nepoužívať)

- bez prefixu – lokálne premenné, parametre metód, …

Meno premennej sa vytvorí z prefixu podľa rozsahu platnosti + prefix podľa typu/požitia + popisu premennej začínajúcej s veľkým písmenom – napr. m_lpszName.

Občas sa používa prefix “a” pre polia (array) – napr. int m_anLenghts[100]. Pri vytváraní názvu je vždy dôležitejší spôsob použitia ako deklarovaný typ – ak by napr. predchádzajúce pole bolo dynamické (int*, alokované cez new) a používa sa ako pole, tak sa stále nazve m_anLengths a nie m_lpnLengths.

#### Prefixy názvov tried, štruktúr a typov

Nasledovné prefixy sa používajú pred objektmi typu trieda, štruktúra a typ:

- T – typ

- C – trieda

- S – štruktúra – (napr. struct SPlayer { … } m_sPlayer; – SPlayer je štruktúra, sPlayer je jej inštancia)

Názvy metód začínajú veľkým písmenom a sú bez prefixu.

#### Nastavenie prostredia Microsoft Visual Studio 6.0

Štandardne sú tabulátory a odsadzovanie (Tools/Options/Tabs) nastavené takto:

- Tab size: 4

- Indent size: 4

- Keep tabs

Vlnité zátvorky {, } sa umiestňujú na nový riadok. Pred a za  zátvorku sa nedáva medzera.

Komentáre, aby sa správne zobrazovali v „members list“-e, by mali byť buď nad (viacriadkové) alebo na pravo od toho čo popisujú (jednoriadkové) – pozri nasledovný príklad:

class C…

{

public:

/* veľmi dlhý

popis metódy */

void Metoda();

int nPremenna; // popis premennej

}

## Zhodnotenie komunikácie v rámci tímu

Úlohou nasledovného dokumentu je zhodnotiť komunikáciu v rámci skupiny 4A ale aj celého tímu 4. Dokument vypracoval Ľuboš Balát.

### Stretnutia

Na stretnutí sa zvyčajne stretávajú všetcia členovia tímu, okrem Petra Franza, ktorý sa nachádza v Nemecku. Oficiálny začiatok stretnutia s vedúcim projektu je o 11:10, pričom tím má vyhradený čas od 10:10. Od času 10:10, kedy by sa mali riešiť najmä veci týkajúce sa samotného tímu, tam býva zvyčajne iba Ľuboš Balát, Gabriel Pap a občas aj Ján Pidych. V poslednej dobe sa však v tomto čase stretáva Ľuboš Balát a Radoslav Kováč ako vedúci jednotlivých skupín a rozhodujú o ďalšom postupe tímu ešte pred samotným stretnutím s vedúcim projektu.

Na samotných stretnutiach s vedúcim projektu prebieha komunikácia na celkom dobrej úrovni, členovia tímu diskutujú ako aj medzi sebou tak aj s vedúcim projektu.

Okrem oficiálnych stretnutí sa náš tím stretol niekoľko krát aj mimo týchto hodín. Dopadlo to tak, že sa stretol len Ľuboš Balát a Ján Pidych. Konkrétne išlo o dve stretnutia pri ktorých bol riešený návrh architektúry systému.

### E-mailová komunikácia

Podstatná časť komunikácie mimo stretnutí prebieha pomocou elektronickej pošty, prípadne cez e-mailovú konferenciu zriadenú za týmto účelom. Najskôr by som chcel uviesť niekoľko čísiel, ktoré vyjadrujú počet zaslaných správ v rámci e-mailovej konferencie:

| Meno | Počet príspevkov |
| --- | --- |
| Ľuboš Balát | 59 |
| Marián Bobrík | 23 |
| Peter Franz | 55 |
| Gabriel Pap | 13 |
| Ján Pidych | 28 |
| Radoslav Kováč | 47 |
| Dušan Lacko | 21 |
| Samuel Vališ | 8 |

Tabuľka 1: počet príspevkov zaslaných v rámci e-mailovej konferencie

Tieto čísla hovoria o určitej schopnosti komunikovať aj počas týždňa, nevyjadrujú však svojim počtom kvalitu príspevkov. Počet príspevkov od Ľuboša Baláta je daný riadením skupiny 4A, množstvo príspevkov obsahuje súbory s dokumentáciu, prípadne pokyny na prácu v tíme. Marián Bobrík zaslal priemerný počet príspevkov, zväčša však obsahujú časti dokumentácie a reakcie na kritiku jeho častí dokumentácie. Počet príspevkov od Petra Franza je daný tým, že je nútený zisťovať informácie o tom, čo sa deje, keďže sa priamo nezúčastňuje stretnutí, takže jeho príspevky sú najmä otázky typu čo má robiť. Zaslal však aj niekoľko príspevkov týkajúcich sa práce tímu. Najmä pri implementácii prototypu zaslal aj niekoľko (cca. 5) príspevkov týkajúcich sa otázok implementácie. V rámci skupiny 4A je najmenej aktívny Gabriel Pap, ktorý do konferencie posiela zväčša iba zápisky zo stretnutí, prípadne dokumentáciu. Jeho počet príspevkov je daný aj tým, že nemá pevné pripojenie do internetu, mimo školy používa iba dial-up pripojenie. Pomerne dobrým prispievateľom čo sa týka obsahu a reakcie na požiadavky je Ján Pidych, jeho príspevky sú zvyčajne konštruktívne a pomáhajú pri riešení problémov. Čo sa týka informačnej hodnoty príspevkov vedie jednoznačne Radoslav Kováč, ktorý zaslal niekoľko konštruktývnych pripomienok týkajúcich sa rôznych častí práce tímu ako takého. Jeho príspevky sú zvyčajne jasné a stručné. Dušan Lacko zasielal zvyčajne dokumentáciu a vyjadrenie sa k dokumentácii. Podobne aj Samuel Vališ zatiaľ do konferencie zaslal iba maily obsahujúce časti dokumentácie. Skupina 4B však pravdepodobne komunikuje aj mimo konferencie a do konferencie zasiela len príspevky týkajúce sa celého tímu.

Celkovo sa dá povedať, že príspevky s najväčšou informačnou hodnotou pre celý tým zasiela Radoslav Kováč, ale to je dané jeho postavením vedúceho celého tímu. Pomerne dobre komunikuje aj Ján Pidych, ktorý ako jeden z mála členov tímu reaguje aj na výzvy niečo urobiť, prípadne napísať, takže jeho prácu hodnotím ako najlepšiu v rámci skupiny 4A. Nechcem posudzovať kto v rámci e-mailu komunikuje najhoršie, myslím, že nikto nie je najhorší, ale komunikácia s niektorými členmi tímu je niekedy skutočne zložitá. Buď neodpovedajú na výzvy niečo urobiť, alebo aj niečo urobia, ale úplne inak ako sa od nich žiada (viď Bobrík a jeho dokumentácia).

### Dodržiavanie termínov

Dodržiavanie termínov je najväčší problém. Najlepšie termíny dodržiava Gabriel Pap, ktorý posiela načas dokumentáciu a zápisky zo stretnutí (až na jeden prípad). Pomerne dobre dodržiava termíny aj Peter Franz a Ján Pidych, ktorý síce niekedy pošlú žiadané časti dokumentácie tesne pred uzávierkou, ale aj to sa považuje za poslanie príspevku načas. Najviac nedodržuje stanovené časy Marián Bobrík, ktorý posiela príspevky aj niekoľko hodín po stanovenom termíne a príspevky ešte k tomu ani nie sú v stanovenom formáte. Členovia skupiny 4B dodržiavajú žiadané termíny, Vališ zvyčajne posiela požadovanú dokumentáciu s veľkým predstihom, takže je možné na ňu reagovať a v prípade nutnosti opraviť niektoré časti.

### Celkové zhodnotenie

V zhodnotení sa zameriam najmä na skupinu 4A. Ako jednoznačne najlepšie komunikújúceho člena skupiny považujem Jána Pidycha. Reaguje na požiadavky niečo napísať, zúčastňuje sa stretnutí (aj mimo oficiálneho času) a celkovo sa dá povedať, že je tímovým hráčom. Komunikácia s Petrom Franzom je zložitejšia, pretože sa nachádza v Nemecku. Nedá sa povedať že je zlá, zvyčajne vykoná úlohy ktoré dostal pridelené, taktiež sa snaží získať informácie o tom čo sa dialo na stretnutí (to je ale jeho povinnosť). Niekoľko krát zaslal aj konštruktívne pripomienky a návrhy ako určitý problém realizovať. Okrem e-mailovej komunikácie sa s Petrom Franzom používa program ICQ, v ktorom pomerne často dikutujeme o problémoch pomocou „chatu“. Je to jednoduchšie a rýchlejšie ako zasielanie správ. Takáto komunikácia sa dá porovnať napríklad s rozhovorom dvoch ľudí. Gabriel Pap nie je príliš komunikatívny, ale na druhej strane si plní úlohy, ktoré sú mu pridelené. Najproblematickejší člen skupiny je Marián Bobrík, ktorý je známy svojim nedodržiavaním termínov a ignorovaním dohodnutých pravidiel. Niekedy však dokáže poslať aj konštruktívnu pripomienku, respektíve časť dokumentácie (nepríklad hlavnú časť ponuky napísal práve on). Komunikácia s ním nie je vyslovene zlá, ale je prinajmenšom problematická a vyžaduje si trpezlivosť.

## Riadenie projektu v letnom semestri

V letnom semestri sme pokračovali vo vývoji nášho hráča. Tentoraz bol už prítomný aj Peter Franz. Sústredili sme sa najmä na implementáciu.

### Plán na letný semester

Plán projektu pre letný semester je vytvorený pre 12 týždňov a vychádza z harmonogramu pre predmet Tímový projekt:

- 1. etapa - "Vytvorenie čistého základu" (15.2. - 22.3.)

  - Návrh (15.2. - 1.3.)

    - vytvoriť architektonický návrh systému (+zdokumentovať)

    - vytvoriť základné triedy (CVector, CDirection), uvážiť neurčitosť a kde sa budú používať

    - návrh tried pre základné údaje súvisiace s hrou (hracia strana, ident. brankára)

    - review + prerobenie návrhu modulov prototypu

    - návrh minimálnej triedy pre základnú inštanciu playera

  - Implementácia a testovanie (22.2. - 15.3.)

    - dotiahnutie prototypu do stavu vhodného pre testovanie základných algoritmov

    - napr. lokalizácie (pridanie vlajok, určenie smeru pohľadu…)

    - vytvorenie 2. "čistej" verzie Playera (oddelenie Win32 závislých zdrojákov)

    - prerobenie modulov prototypu podľa návrhu a ich pridanie do 2. verzie spolu s kontrolou dodržiavania štandardov

  - Dokumentácia (15.3. - 22.3.)

    - vytvorenie základu pre dokumentáciu k implementácii

- 2. etapa - "Pridanie inteligentnej nadstavby" (1.3. - 30.4.)

  - Návrh, implementácia a testovanie (22.3. - 29.3.)

    - aktualizovanie vnútorného sveta: lokalizácia hráča, polohy objektov, rýchlosť lopty, neck, identifikovanie hráčov + prepočítavanie do budúcnosti

    - návrh hierarchie tried schopností hráča (LocalAgent) - vnútorných

    - návrh základnej štruktúry a algoritmov pre "basic skills"

    - návrh stratégie: formácie, jednotky, role

    - pokračovanie vytvárania 2. verzie hráča

  - Implementácia a testovanie (22.3. - 29.3.)

    - vytvorenie triedy CDirection

    - vizualizácia vnútorného sveta

- 3. etapa - "finiš" (19.4. - 3.5.)

  - Návrh, implementácia a testovanie (19.4. - 10.5.)

  - Implementácia a testovanie (19.4. - 10.5.)

    - dokončenie algoritmov aktualizácie vnútorného sveta + rýchlosť lopty + uvažovanie minulých akcií (26.4.)

    - vytvorenie definitívnej 2. verzie hráča; ukončenie prác na prototype (26.4.)

    - základné rutiny pre skillsy (RelAngleTo…)

    - skills:

      - nahrávanie spoluhráčovi + uvažovanie spolu-/protihráčov

      - behanie za loptou (ball intercept)

      - určovanie zodpovednosti za loptu

      - rozmiestňovanie hráčov na ihrisku = formácie/bránenie/prijatie prihrávky

      - rozohrávanie autov, rohov -> reakcie na hracie módy…

      - stratégie hráčov brankár, útočník, obranca

      - úprava formácií podľa hernej situácie (rozdiel skóre…)

      - (šetrenie staminou) - (offsajd)

  - Dokumentácia (26.4. - 10.5.)

- 4. etapa - "afterfiniš" (10.5. - 11.6)

  - Návrh, implementácia a testovanie (10.5. - ??.6.)

    - posledné úpravy pred záverečným zápasom

- 5. etapa - odohranie záverečného zápasu (??.6.)

- 6. etapa - záverečná obhajoba tímového projektu (11.6.)

### Úlohy členov tímu

Nasledovná tabuľka obsahuje zoznam úloh jednotlivých členov tímu za letný semester. Zoznam je organizovaný podľa mien. Ku každej úlohe je v stĺpci Stav a výsledok zoznam reportov ktoré mohol každý člen tímu k úlohe napísať.

| #### Ľuboš Balát |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 21.2.2001 | 8.3.2001 | updatnut web a vytvorit PHP stranku s ulohami | stranka updatnuta, vytvoreny zaklad PHP skriptov, mozno bude este treba nieco opravit... |
|  |  |  | dorobenie posielanie mailov do konferencie |
| 22.2.2001 | 28.3.2001 | Napisať článok o robocupe pre knihu p. Návrata | Rozpracovanú verziu som poslal Radovi na dokončenie |
|  |  |  | 28.2.2001 Prerobeny popis servera |
|  |  |  | 15.3.2001 - upravena verzia v tabulkach |
|  |  |  | 20.3.2001 Prerobeny obrazok a opravene niektore casti. |
|  |  |  | 28.3.2001 - prehodene do pozadovanej tabulky, spojene s dokumentom od Rada. |
| 8.3.2001 | 18.4.2001 | obsahová štruktúra a kompletizácia dokumentácie, kontrola dohodnutých štandardov. Automatická notifikácia ak je nová verzia hráča na webe účastníkom konferencie | test zaslania mailu do konferencie |
|  |  |  | uz by mal web posielat aj mail do konferencie... ked pridas progres k ulohe. vratane linku na subor |
|  |  |  | 18.4.2001 - dokumentacia bola rozdelene na niekolko mensich casti a strcena na web. Na konci semestra bude este posledny update. |
| 23.3.2001 | 29.3.2001 | spojenie dokumentacie, kniha UI: spisat linky, bocne popisky | Nova verzia nasej dokumentacie je na webe v casti dokumentacia. Zatial je prerobena Bobrikova cast a prilohy s ponukami a zapismy so stretnuti. Uz to ma 126 stran... |
|  |  |  | 29.3.2001 - Kniha UI prerobena do novej sablony a doplnene linky. |
| 28.3.2001 | 4.5.2001 | na web hraca, novy server, monitor... | 2.4.2001 Pridane na web: http://www.jeeff.sk/timak/player |
|  |  |  | 5.4.2001 player 26 pridany do adresara prototyp: http://www.jeeff.sk/timak/player/prototyp/ |
|  |  |  | 4.5.2001 uploadnuty server v7.04, s nim sa bude hrat zapas. |
| 5.4.2001 | 10.5.2001 | Doplnit dokumentaciu a rozdelit ju na mensie casti | 18.4.2001 dokumentacia pridana na web + rozdelena na 3 casti pre jednoduchsi download. Obsahuje poslede zapisy stretnuti (po 18), neobsahuje este reakciu na posudok od timu 4B (nemam) |
|  |  |  | 10.5.2001 Dokumentacia doplnena a rozdelena na mensie casti. Toto je finalna verzia dokumentacie co sa odovzda. |
| 19.4.2001 | 26.4.2001 | napisat popis k strategii brankara | dokument k strategii brankara |
|  |  |  | Soccer Server 7.04 |
|  |  |  | S tymto konfigom to aj hra... |
| 26.4.2001 | 9.5.2001 | Naprogramovat brankara | 4.5.2001 prva verzia prinesena na stretnutie |
|  |  |  | 9.5.2001 Hrac teraz umoznuje hrat aj na lavej aj pravej strane, vychadza z playera41. Toto su iba zmenene subory. |
| 4.5.2001 | 9.5.2001 | Skompletizovat dokumentaciu, napisat kapitolu Ulohy, Autorstvo, Zhodnotenie | 8.5.2001 Tato verzia dokumentacie obsahuje vytvorene nadpisy pre jednotlive kapitoly co treba dopisat, koli velkosti som zrusil prilohy. Bolo by dobre (respektive MUSITE!!!!!!!), keby ste rovno do toho pisaly aby potom neboli problemy s formatovanim. |
|  |  |  | 9.5.2001 Kapitoly napisane a vlozene do vyslednej dokumentacie. |
| 4.5.2001 | 10.5.2001 | Pripravit a napalit CD medium s hracom, dokumentaciou, www strankou | 10.5.2001 CD medium napalene. |
| 8.5.2001 | 9.5.2001 | Dokoncit www stranku, vytvorit nedynamicku podobu a nahrat ju na dcs2 | 9.5.2001 Nedynamicka podoba stranky vytvorena, napalena na CD a uloadnuta na dcs2. |
| #### Marián Bobrík |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 15.2.2001 | 8.3.2001 | hrubý návrh algoritmov pre spracovanie vnemov a aktualizáciu vnútorného sveta | hotovo, subor je ten isty, ako pri vypoctovych triedach... |
| 22.2.2001 | 8.3.2001 | návrh základných výpočtových tried (CVector, CDirection...) | hotovo, ak budu potrebne nejake dalsie, doplnim ich, |
| 8.3.2001 | 3.4.2001 | kompletna reprezentacia vnutorneho sveta hraca (implementacia) | reprezentacia je iba zo vstupov hraca sa zatial nenastavuje korektne |
| 8.3.2001 | 16.3.2001 | dokončenie dokumentácie podrobného návrhu k lokalizácii a vnútorného sveta hráča. Poslať novú verziu hráča (Player 1.18) | boli poslane do mailu |
| 15.3.2001 | 3.4.2001 | implementácia vnútorného sveta hráča - údajov, ktoré treba vizualizovať | vsetky udaje su uz vo vnutornom modeli, len vacsina sa nenastavuje... |
| 28.3.2001 | 9.5.2001 | otestovat vnutorny model sveta, nastavovanie stavovych premennych hraca (na ktoru stranu hra, ake ma cislo podla init sprav) | model sveta je definitivne overeny (aspon mne funguje) je to az teraz, lebo kazda zmena tam zaniesla nove bugy |
| 28.3.2001 | 2.5.2001 | funkcie pre vypocet buducich poloh lopty a toho, ci ju vidim, ci by som ju mal vidiet | to tam bolo \"odjakziva\" (uz v prvej verzii po prototype) plne funkcne a pouzitelne sa to stalo az po upgrade algoritmu na urcovanie polohy a rychlosti |
| #### Peter Franz |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 21.2.2001 | - | navrh zakladnych tried, zistit, v ktorych objektoch sa pouzivaju, a ako ich zjednotit... | - |
| 21.2.2001 | 22.2.2001 | fixnutie problemu parsovania ciar | Fixnutie ciar nebolo v parsery. Parser totiz ciary parsuje dobre. Chyba je niekde dalej. |
| 22.2.2001 | 7.3.2001 | vytvorenie návrhu pre triedy CPerception/-Seq a CParser | 28.2.2001 zakladny navrh tried CPerception, CPerceptionSeq a CParser |
|  |  |  | 7.3.2001 finalny navrh tried CPerception, CPerception a CParser |
|  |  |  | 7.3.2001 dokumentacia |
| 6.3.2001 | 20.3.2001 | Navrhnut tiredy CGameCommand a CGameCommandSeq | 7.3.2001 zakladny navrh tried CGameCommand a CGameCommandSeq je v subore finalnavrh.doc spolu s CPerception, ... |
| 8.3.2001 | 20.3.2001 | implementácia postupnosti herných príkazov CGameCommandSeq, dokončenie dokumentácie podrobného návrhu k parseru a perception-u | Dokonceny navrh CGameCommand a CGameCommandSeq. |
| 15.3.2001 | 21.3.2001 | Implementacia navrhnutej triedy CGameCommand a dokončenie dokumentacie. | Implementovane navrhnute triedy CGameCommand a CGameCommandSeq |
| 28.3.2001 | - | uvazit ake vyssie skillsy by sa dali urobit... | vytvorenie vyssich skillsov pre obrancov + ich implementacia |
| 28.3.2001 | 22.4.2001 | prerobit perception a command na spolocnu uhlovu triedu (/radiany) | bola zrusena |
| #### Radoslav Kováč |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 15.2.2001 | 7.3.2001 | návrh architektury hráča | 21.2.2000 analýza základných závislostí modulov prototypu |
|  |  |  | 21.2.2000 analýza hlavných tokov údajov medzi podsystémami |
|  |  |  | 6.3.2001 nový návrh dataflow diagramu |
|  |  |  | 6.3.2001 štruktúra dokumentácie + šablóna pre tabuľku na popis atribútov tried |
|  |  |  | 7.3.2001 Podrobny navrh - komunikacne rozhranie |
| 15.2.2001 | 18.4.2001 | vytvorenie planu na letny semester | 20.2.2000 prva hruba verzia planu bola vytvorena a zaradena na web stranku |
|  |  |  | 18.4.2001 Upravenie plánu - zahrnutie posledných etáp projektu |
| 22.2.2001 | - | napísanie článku o RoboCupe do knihy o UI | 28.2.2001 Práca na prvej verzii: Úvod - RC, sim.liga; FEI (link je u jeeffa) |
|  |  |  | 7.3.2001 vytvorenie struktury pre kap.: Nase skusenosti, Vytvorenie hraca |
|  |  |  | 14.03.2001 napísanie kapitol: Naše skúsenosti, Vytvorenie hráča (link je u jeeffa) |
| 22.2.2001 | 9.5.2001 | vytvorenie základu pre 2. verziu playera | 15.03.2001 Pridanie najzákladnejších objektov komunikačného rozhrania do pôvodných zdrojákov threadov -> Player ver#2.01 |
|  |  |  | 22.3.2001 Fixnutie zasielania eventov s vyuzitim pointrovych CGameCommandSeq. |
|  |  |  | 28.3.2001 sfunkčnenie SoccerAgenta a zasielanie správ serveru. |
|  |  |  | 28.3.2001 synchronizácia zmien ver#2.2 s prototypom |
|  |  |  | 4.4.2001 implementacia ServerCommunicator-a do prototypu |
|  |  |  | 7.5.2001 fixnutie eventoveho bugu v develope |
| 1.3.2001 | 2.3.2001 | pripravenie podkladov pre RoboCup zadanie z predmetu UI | pokyny |
|  |  |  | dokumentacia a zdrojaky |
|  |  |  | exe: simulator, monitor a hrac |
| 8.3.2001 | 14.3.2001 | úprava zdrojových súborov, zakomponovanie synchronizácie threadov | 15.03.2001 (viď úlohu "vytvorenie základu pre 2. verziu playera") |
| 15.3.2001 | 21.3.2001 | implementácia novej verzie hráča, pridanie vizualizácie do tejto verzie | nic sa nestihlo + vizualizaciu mal robit dusky |
| 23.3.2001 | 28.3.2001 | implementacia develop verzie, kniha UI | 28.3.2001 viď úlohu "vytvorenie základu pre druhú verziu playera" (play2a02.zip) |
|  |  |  | kniha sa nestihla |
| 28.3.2001 | 29.3.2001 | upravenie prototypu pre implementaciu basic skillsov | 29.3.2001 Upravy pre vyuzivanie vnutorneho modelu sveta hraca pri rozhodovani. |
| 4.4.2001 | 9.5.2001 | Spojenie roznych verzii playerov zo stretnutia | 5.4.2001 vytvorenie verzie 1.28 |
|  |  |  | 10.4.2001 odbuggovanie bobrikovej verzie -> player ver#1.30 |
|  |  |  | 18.4.2001 pridanie spracovania informácií o čísle hráča, tíme, hracom móde |
|  |  |  | 19.4.2001 verzia, ktorá vznikla priamo na stretnutí |
|  |  |  | 19.4.2001 Spojenie verzií zo stretnutia, viacero menších úprav -> verzia 1.35 |
|  |  |  | 19.4.2001 Prekompilovaná release verzia 1.35 |
|  |  |  | 2.5.2001 Samove skillsy + filter na rychlost |
|  |  |  | 3.5.2001 Ball intercept skillsy + \"vizualizacia\" |
|  |  |  | 4.5.2001 turnnecky, brankar a udrziavanie formacii |
| 4.5.2001 | 7.5.2001 | Vytvorenie struktury dokumentacie | Struktura zaverecnej dokumentacie, medium a ulohy |
| #### Dušan Lacko |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 8.2.2001 | 8.2.2001 | Vypracovat posudok na dokumentaciu a prototyp skupiny 4A. | Posudok bol zaslany do konferencie. |
|  |  |  | Ked uz nie je v dokumentacii tak nech je aspon tu. |
| 15.2.2001 | 22.2.2001 | Vytvorit novu verziu sablony pre dokumentaciu. | Nova sablona. |
| 21.2.2001 | 8.3.2001 | vytvorenie 2. verzie playera | Nove verzia threadov. - synchronne zasielanie udalosti |
|  |  |  | Nova verzi threadov. - moznost zasielat udalosti aj nie-CEventThread vlaknam |
|  |  |  | Nejak sa mi to neuploadlo. Druhy pokus. |
|  |  |  | Thready boli Radom integrovane do developu. |
| 22.2.2001 | 10.5.2001 | Pomocou Doxygenu vygenerovat kostru technickej dokumentacie. | Prvy pokus :) |
|  |  |  | Novy javovsky obsah nalavo. http://www.jeeff.sk/timak/classes/index.html |
|  |  |  | Konfiguracny subor pre Doxygen, ktory vygeneruje nasu dokumentaciu. Posledna verzia Doxygenovej dokumentacie je na CD. |
|  |  |  | Tu je ten subor :). |
| 22.2.2001 | 10.5.2001 | Doniesť čo si napísal, vytvoril, navrhol k architektonickému návrhu a synchronizácii | Rozhrania objektov a obrazok podystemu udalosti a vlakien. |
|  |  |  | Posledna verzia dokumentu je integrovana v hlavnej dokumentacii. |
| 1.3.2001 | 14.3.2001 | Napísať dokument o správnom používaní Doxygenu | Doxygen toho umoznuje este ovela viac, kdo by to cital. |
| 8.3.2001 | 8.3.2001 | úprava zdrojových súborov, zakomponovanie synchronizácie threadov | Thready do developu mergol rado -- dalsie upravy threadov uz boli robene priame v develope. |
| 15.3.2001 | 5.4.2001 | Portnut soccerserver 7.02 pod windowsy. | Soccerserver 7.02 pre win32. |
|  |  |  | SoccerServer 7.04 (mal by chodit aj s winsock 1.1) |
|  |  |  | Zdrojovy text sservera 7.04 pre Win32. |
| 15.3.2001 | 10.5.2001 | implementácia novej verzie hráča, pridanie vizualizácie do tejto verzie | Vid nasledujucu ulohu \"postupne pridavat vizualizaciu do developu\". |
| 23.3.2001 | 10.4.2001 | upgrade na novy server, copy-release eventov, vizualizacia do develop verzie hraca | Copy-release eventov je implementovane v develope od verzie 05 vyssie. |
| 28.3.2001 | 10.5.2001 | postupne pridavat vizualizaciu do developu | Prva verzia developu s vizualizaciou -- este nechodi kvoli nejakej chybe v povodnej verzii 05. Chodiva verzia je na CD. (zmeny vid !hist.txt a !sync.txt) |
| 28.3.2001 | 10.5.2001 | navrhnut eventy, ktore sa budu posielat pri vizualizacii (do developu) + pri stlaceni dis/connect + zapnuti vizualizacie | Eventy ET__NEWAGENT a ET__NEWPERCEPTION su implementovane v novej verzii developu. |
| #### Gabriel Pap |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 21.2.2001 | - | venovat sa zakladnej triede playera - ake informacie by mal mat = informacie o tom, kde je na ihrisku, o ostatnych objektoch... | pozri nizsie |
| 22.2.2001 | - | Doniesť čo si napísal, vytvoril, navrhol k vnútornému svetu hráča | pozri nizsie |
| 1.3.2001 | 8.3.2001 | návrh vnútornej reprezentacie hráča (CSoccerAgent) | 8.3.2001 - vysledkom prvych troch uloh je tento (nedokonceny)dokument. Kedze Bobrik mal uz implementovanu cast vnutorneho sveta, tak bol povereny aj jeho navrhom a popisom. |
| 8.3.2001 | 9.5.2001 | analýza rôznych stavov hry, analýza, návrh stratégie, zmeny stratégií hráča, formácie | 15.3.2001 - prva verzia dokumentacie |
|  |  |  | 15.3.2001 - prva verzia dokumentacie |
|  |  |  | 9.5.2001 - vysledna verzia dokumentu |
| 15.3.2001 | 9.5.2001 | podrobnejší návrh stratégie hráčov a jej implementácia | 22.3.2001 - rozpracovany navrh |
|  |  |  | 22.3.2001 - implementovane triedy CTeamPosition, CUnit a ciastocne CFormation |
|  |  |  | 9.5.2001 - vysledna dokumentacia je o riadok vyssie, implementacia - na stranke s aktualnou verziou hraca. |
| 23.3.2001 | 9.5.2001 | identifikacia roli/uloh, navrh a implementacia zakladnych rozhrani | 05.04.2001 - dokumentacia k danej ulohe |
|  |  |  | 9.5.2001 - vysledna podoba dokumentacie |
| 28.3.2001 | 4.5.2001 | navrh struktur pre formacie a implementacia(!) skillsov pre urcenie home position, ulohy... | 4.5.2001 - pozri verzie hracov 1.39 a vyssie |
| #### Ján Pidych |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 15.2.2001 | 15.2.2001 | Posudok na prototyp | 15.2.2001 Posudok prototypu, je sucastou vyslednej dokumentacie |
| 22.2.2001 | 7.3.2001 | navrh architektury vizualizacie | 28.2.2001 Rozpracovany navrh, diagramy spoluprace. |
|  |  |  | Dokonceny architektonicky navrh vizualizacie |
| 8.3.2001 | - | implementácia vizualizácie, dokončenie dokumentácie k podrobnému návrhu vizualizácie | 8.3.2001 Praca ukoncena minuly tyzden, okrem drobnych uprav. |
| 15.3.2001 | 21.3.2001 | implementácia LogManager-a | 21.3.2001 Trieda implementovana. |
| 23.3.2001 | - | vizualizacia dalsich atributov a objektov vnutorneho sveta (hraci, rychlost + buduce pozicie? lopty), fix logmanagera | 28.3.2001 Prepis na novy WorldObject, zozbrazovanie udajov vnutorneho sveta, zatial rozpracovane. |
|  |  |  | 2.4.2001 Dokoncena vizualizacia vnutorneho sveta, zatial neotestovana, kvoli problemom v inom module |
|  |  |  | 14.4.2001 Dopracovane dalsie moznosti do vizualizacie |
|  |  |  | 4.5.2001 Dopracovane dalsie veci do vizualizacie - zobrazovanie informacii o formaciach |
| #### Samuel Vališ |  |  |  |
| Zadaná | Ukončená | Úloha | Stav a výsledok |
| 21.2.2001 | - | navrh zakladnych tried, zistit, v ktorych objektoch sa pouzivaju a ako ich zjednotit... | - |
| 22.2.2001 | - | návrh základnej hierarchie tried pre statické a "dynamické objekty" | Priebezna dokumentacia k objektom, treba doplnit o navrh od Papa a Bobrika. 8.3.01 |
| 8.3.2001 | 8.3.2001 | Navrh konfiguracie - je hotovy v predoslej ulohe v dokumentacii | pozri doc v predoslej ulohe |
|  |  |  | 4.4. implementacia config, da sa pridat do verzie 1.26 |
| 8.3.2001 | - | analýza a návrh základných vlastností/schopností (skills) hráča | uplne prvotny zaklad, ktory sa este velmi zmeni |
|  |  |  | 28.3. navrh hierarchie skills |
| 15.3.2001 | - | implemetácia skillsov | 5.4. jednoduchsia implementacia niektorych zakladnych skills + nejaky bugfixy + doplnenia |
|  |  |  | predosly prispevok skills02.zip je do verzie 1.26 |
| 5.4.2001 | 5.4.2001 | jedna z novych verzii playera | player 27 |
| 19.4.2001 | - | dokumentacia k skillsom | popis implementovanych zakladnych skillsov |
| 8.5.2001 | 8.5.2001 | moja cast dokumentacie | dokumentacia ku CStaticField, Konfiguracia, Schopnosti. Su tam aj obrazky, v texte som dal ** |

### Autorstvo jednotlivých kapitol

Ľuboš Balát – Brankár, Úlohy, Autorstvo, Zhodnotenie práce v letnom semestri

Marián Bobrík – Matematické a geometrické triedy, Vnútorný svet hráča, Aktualizácia vnútornej reprezentácie sveta

Peter Franz – CPerception a CGameState, Útočník, obranca

Gabriel Pap – Formácie, Úlohy, role hráčov

Ján Pidych – Vizualizácie dátový model, Zaznamenávanie (Logovanie), Používateľská príručka

Radoslav Kováč – Architektúra systému, Funkčný model, Celková OO hierarchia, Synchronizácia so serverom, Plány

Dušan Lacko – Štandardy (Doxygen)

Samuel Vališ – Schopnosti (Skills) hráča, Konfigurácia

### Štandardy – Doxygen

Doxygen je systém slúžiaci na jednoduché vytváranie dokumetácie zo zdrojových textov v jazykoch C, C++, Java a IDL. Doxygen umožňujé vytvoriť dokumentáciu v nasledujúcich formátoch: HTML, LATEX, Man stránky, RTF, Komprimované HTML (.chm), Postscript, PDF.

#### Formátovanie komentárov

Doxygen spracúvava iba špeciálne označené komentáre.

- viacriadkový komentár (detailný komentár):

- /*!

- … text …

- */

- jednoriadkový komentár (stručný komentár):

- //! … riadok textu…

Komentáre prislúchajú k objektu nachádazajúcemu sa dole od daného komentáru. Každý dokumentovaný objekt (trieda, funckia, premenná, …) môže mať priradené dva komentáre – stručný (jednoriadkový) a detailný. Ak sa v zdrojovom kóde nachádzaja viac stručných a detailných komentárov toho istého objektu (napríkald pri jeho deklarácií a aj pri jeho definícií), Doxygen použije stručný komentár uvedený pri deklarácií a detailný komentár uvedený pri definícií.

Niekedy je ale vhodné uviesť komentár až za objektom ktorý dokumentujeme. V tomto prípade majú komentáre nasledujúci formát (Tento typ komentárov sa môže použiť iba na dokumentovanie členov zložených typov a premenných.):

- viacriadkový komentár (detailný komentár):

- /*!<

- … text …

- */

- jednoriadkový komentár (stručný komentár):

//!< … riadok textu…

Príkald:

- //! Testovacia trieda

- /*!

- Detailnejsi popis testovacej triedy

- */

- class CTest

- {

- int premenna /*!< popis premennej

- //! Enum

- /*!

- Detailnejsi popis enumu

- */

- enum EEnum

- {

- EVal1, //!< popis hodnoty EVal1

- EVal2 //!< popis hodnoty EVal2

- }

- //! Strucny popis funkcie Test

- int Test();

- };

- /*!

- Detailny popis funkcie Test

- */

- int Test()

- {

- }

Stručný komentár by mal obsahovat jednoriadkový popis objektu – tento text sa bude vo vygenerovanej dokumentácií nachádzať v zozname členov triedy a takisto bude uvedený ako prvý riadok detailného komentára. Detailný komentár (viacriadkový) sa bude nachádzať v podrobnejšom popise daného objektu.

#### Štruktúrne príkazy

V niektorých prípadoch môže byť vhodnejšie umiestniť dokumentáciu objektu niekam inam (nie pred objekt). Niekedy je to dokonca nutné, napr. pri dokumentácií súboru. Doxygen umožňuje prirať komentár k ľubovoľnému objektu pomocou štruktúrnych príkazov. Štruktúrne príkazy (a aj všetky ostatné príkazy Doxygen-u) začítajú spätným lomitkom ‘\’ nasledovaným príkazom a jedným alebo viacerými argumentmi.

Štruktúrne príkazy sú:

- \struct – documentácia štruktúry,

- \union – documentácia union-u,

- \enum – documentácia enum-u,

- \fn  – documentácia funkcie,

- \var – documentácia premennej,

- \def – documentácia pre #define,

- \file – documentácia súboru,

- \namespace – dokumentácia namespace-u.

Príklad (komentár nemusí byť uvedený pred dokumentovanou triedou):

- /*! \class Test

- … dokumentacia …

- */

- /*! \file Test.h

- … popis suboru …

- */

#### Zoznamy a HTML príkazy

Doxygen umožňuje jednoducho vytvárať odrážkované a číslované zoznamy. Zoznamy môžu byť vnárané.

Príklad:

Komentár:

- /*!

- Zoznam:

- - odrazka

- -# cislovany zoznam

- -# polozka

- -# dalsia polozka

- - druha odrazka

- -# ina polozka

- Text.

- */

- sa transformuje na:

- Zoznam:

- odrazka

- cislovany zoznam

- polozka

- dalsie polozka

- druha polozka

- ina polozka

- Text.

Doxygen taktiež umožňuje v komentároch používať väčšinu príkazov HTML (napr. <B>, <TABLE>, <CODE>, <P>, …).

#### Užitočné príkazy Doxygen-u

Všetky príkazy začínajú spätným lomítkom ‘\’ a musia sa nachádzať vo vnútri Doxygen-om spravovávaných komentárov. Tu sú uvedené iba niektoré najužitočnejšie príkazy. Kompletný zoznam príkazov je v dokumentácií k Doxygen-u (http://www.doxygen.org/).

- \mainpage [názov ]– umiestni text na úvodnú stránku dokumentácie

- \brief {text} – umožňuje vložiť stručný komentár do vnútra detailného

- Napr:

- /*! \brief strucny popis

- … detailny popis …

- */

- \bug {popis chyby} – vytvorí odstavec popisujúci chyby v danom objekte (taktiež vytvorí stránku, kde sa bude nachádzať zoznam vštkých chýb)

- \param <meno parametra> {popis parametra}

- \return {popis navratovej hodnoty}

- Napr:

- /*!

- … popis punkcie…

- \param a popis parametra a

- \param b popis parametra b

- \return popis navratovej hodnoty

- */

- int Test(int a, int b)

- \test {text} – podobne ako \bug ale vytvára zoznam miest ktoré treba otestovať

- \todo {text} – podobne ako \bug ale vytvára zoznam toho, čo treba ešte urobiť

- \link <objekt> – vytvorí linku na objekt

### Zhodnotenie práce v letnom semestri

Práca v letnom semestri bola o poznanie odlišnejšia od práce v zimnom semestri. Hlavný dôraz bol kladený na implementáciu funkčného hráča a nie na dokumentáciu ako tomu bolo v zimnom semestri. Hlavné body implementácie je možné vidieť aj z plánu projektu na letný semester.

Podstatný rozdiel bol aj vo vypracúvaní pridelených úloh. Bola vytvorená www stránka v ktorej sa úlohy zobrazovali dynamicky z databázy. Po pridelení úlohy musel každý člen tímu vypĺňať jej progres, aj keď úloha trvala viac ako týždeň. Systém umožňoval ku každému progres reportu priložiť súbor, ktorý sa skopíroval na server a bol tak dostupný pre ostatných členov tímu. Taktiež bolo možné zapnúť voľbu, ktorá poslala informáciu o novom progrese v úlohe do e-mailovej konferencie tímu. Vďaka tomuto systému v podstatnej miere klesol počet e-mailov a súborov posielaných do konferencie. Stránka mala výhodu najmä v tom, že súbory boli dostupné kdekoľvek a nebolo optrebné ich nosiť na stretnutia na diskete.

Taktiež bol veľký rozdiel v množstve úloh pridelených jednotlivým členom tímu. Niektorý pracovali takmer celý semester na určitej funkčnej časti hráča a tak sa zdá že mali menej práce ako členovia tímu, ktorý mali pridelených viacero menších úloh. Nie je to však celkom pravda, niektoré časti agenta (ako napríklad vizualizácia) sú pomerne zložité.

Práca v tíme sa nevyhla problémom s ktorými sa rátalo na začiatku a to s nedostatkom času. Z tohto dôvodu sa niekedy časti systému nedokončili načas a ostatný členovia tímu museli čakať na jeho dokončenie, alebo použiť náhradné riešenie. S tým súviseli následné problémy pri spájaní verzií, ked každá časť bola odladená na inú verziu hráča. Častým javom bol problém s vizualizáciou, respektíve zle modelovanými údajmi zo servera. Tu je potrebné vyzdvihnúť najmä prácu Radoslava Kováča, ktorý vždy spájal jednotlivé verzie od členov tímu do jednej spoločnej vývojovej vetvy. Práca ostatných členov tímu bola niekedy lepšia niekedy horšia, ťažko je určiť poradie.

## Použitá literatúra

[Bieliková00]	Bieliková, Mária: Ako úspešne vyriešiť projekt. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.