# Zápis z 4. stretnutia tímu č. 1

| Dátum a čas: | 08. 11. 2001 (štvrtok), 12:00 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | Softvérové štúdio 2 (FEI STU) |

| Prítomní: |  |
| --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Sz. Bugár, L. Gyökeres, V. Grlický, J. Hájek, A. Kúr |

| Zapisovateľ: | M. Bigoš |
| --- | --- |
| Overil: | J. Hájek |

| Téma stretnutia: | Analýza súčasného stavu projektu pre odovzdávaním dokumentácie. |
| --- | --- |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Úloha | Zadané | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Hájek | štúdium možnosti realizácie klienta | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | doplnenie analýzy a hrubého návrhu | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Grlický | dokončenie analýzy ďalších existujúcich systémov, ktoré sú prístupné | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
| Bigoš | aktualizácia stránky tímu | Stretnutie 3 30/10/2001 | splnené k 8/11/2001 |
|  | analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP | Stretnutie 2 30/10/2001 | nesplnené k 8/11/2001 |

Opis stretnutia

1.	Členovia Grlický a Hájek boli počas stretnutia na konzultácií u pána Trabalku, aby sa oboznámili s jeho požiadavkami na systém pre fakultný predmet FLP, ako aj s systémom, doposiaľ používaným na odovzdávanie na tomto predmete. Po návrate z konzultácie oboznámili ostatných členov tímu o získané informácie.

2.	V náväznosti na bod jedna sa rozpútala diskusia, ktorej témou bol hlavne návrh architektúry systému, vzhľadom na možnosti odovzdávania zadaní. Všetci členovia tímu nakoniec dospeli k názoru, že daný problém si vyžaduje hlbšie rozobratie možných riešení, ktoré dostal za úlohu spraviť Bigoš.

3.	Vedúca pani Hanulová nám priniesla ukázať, príklady dokumentácií minuloročných prác. Vyvarovala nás voči chybám, ktoré sa v nich vyskytli. Ďalej spripomienkovala tímovú web stránku. Jej výhrady sa týkali hlavne aktuálnosti, hlavne čo sa týka zápisov zo stretnutí, ďalej lepšieho – prehľadnejšieho zobrazenia úloh jednotlivých členov tímu aj s dátumami zadania a ukončenia úlohy, ako aj prepracovania podrobnejšieho plánu projektu.

4.	Všetci sme sa dohodli na štruktúre dokumentácie a rozdelili sme si spísanie jednotlivých častí. Rozdelenie je zahrnuté v rámci úloh do ďalšieho stretnutia Taktiež sme sa dohodli na výnimočnom stretnutí na utorok 13/11/2001 z dôvodu kontroly dokumentácie pred jej odovzdaním.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha | Termín |
| --- | --- | --- |
| Bigoš | Prerobiť stránku tímu a doplniť jej obsah Analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP Napísanie častí dokumentácie: - návrh architektúry systému - výber technológie | 13/11/2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - charakteristické typy prog. súťaží – typ ACM, testy, korešpondenčné kolo/odovzdávanie na cvičeniach - pravidlá ACM, podrobný priebeh ACM - dátový model – logický | 13/11/2001 |
| Hájek | Kompletizácia dokumentácie Vytvorenie šablóny dokumentácie Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - dátový model – logický - prílohy – ICFP, ICF - analýza existujúcich systémov – ICFP, FLP - charakteristické typy prog. súťaží – typ OS | 13/11/2001 |
| Grlický | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - dátový model – logický - analýza existujúcich systémov – PC^2, Ural, zhrnutie výhod a nevýhod, porovnanie riešení | 13/11/2001 |

Poznámky:

Ďalšie stretnutie bude vo štvrtok 15/11/2001 o 12:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Na budúcom stretnutí bude zapisovať: