# Zápis z 5. stretnutia tímu č. 1

| Dátum a čas: | 15. 11. 2001 (štvrtok), 12:00 |
| --- | --- |
| Miestnosť: | Softvérové štúdio 2 (FEI STU) |

| Prítomní: |  |
| --- | --- |
| Pedagóg: | prom. mat. Ľ. Hanulová |
| Členovia tímu: | M. Bigoš, Bugár Sz., L. Gyökeres, V. Grlický, J. Hájek, A. Kúr |

| Zapisovateľ: | Bugár Sz. |
| --- | --- |
| Overil: | J. Hájek |

| Téma stretnutia: | Odovzdávanie dokumentácie a určenie ďalších úloh |
| --- | --- |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Osoba | Úloha | Zadané | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Bigoš | Prerobiť stránku tímu a doplniť jej obsah Analýza bezpečnosti odovzdávania pomocou PHP Napísanie častí dokumentácie: - návrh architektúry systému - výber technológie | Stretnutie 4 8/11/2001 | splnené k 13/11/2001 |
| Bugár Gyökeres Kúr | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - charakteristické typy prog. súťaží – typ ACM, testy, korešpondenčné kolo/odovzdávanie na cvičeniach - pravidlá ACM, podrobný priebeh ACM - dátový model – logický | Stretnutie 4 8/10/2001 | splnené k 13/11/2001 |
| Hájek | Kompletizácia dokumentácie Vytvorenie šablóny dokumentácie Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - dátový model – logický - prílohy – ICFP, ICF - analýza existujúcich systémov – ICFP, FLP - charakteristické typy prog. súťaží – typ OS | Stretnutie 4 8/10/2001 | splnené k 13/11/2001 |
| Grlický | Finálne dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie: - dátový model – logický - analýza existujúcich systémov – PC^2, Ural, zhrnutie výhod a nevýhod, porovnanie riešení | Stretnutie 4 08/10/2001 | splnené k 13/11/2001 |

Opis stretnutia

1.	Na začiatku stretnutia tím načas odovzdal dokumentáciu vedúcej projektu (pani Hanulovej) a druhému tímu (tím č. 6) podľa vopred stanovených podmienok.

2.	Zhrnuli sme poznatky a cenné skúsenosti, ktoré sme získali počas prvej fázy na predmete Tímový projekt. Dohodli sme sa, že integráciu výslednej dokumentácie treba robiť skôr, než sme teraz robili. Diskutovali sme aj o tom, čo sme urobili dobre a čo zle počas tejto doby.

3.	Dokumentáciu, ktorú sme dostali od konkurenčného tímu, so sebou odniesol vedúci tímu, Juraj Hájek. Ostatní členovia tímu preštudujú elektronickú podobu dokumentácie, ktorá sa nachádza na stránke konkurenčného tímu (tím č. 6).

4.	Dohodli sme sa na tom, že najprv budeme implementovať používateľské rozhranie systému a časti,  ktoré zabezpečujú vnútornú logiku aplikácie budú implementované až v letnom semestri.

5.	Náš vedúci projektu (Juraj Hájek) navrhol, aby sa vedúcim tímu stal Vladimír Grlický, lebo sa lepšie vyzná v tejto problematike. Tento návrh sme aj schválili.

6.	Dohodli sme sa na neformálnom stretnutí, ktoré sa bude konať 20.11.2001 v utorok pred predmetom RPvI, kde prediskutujeme, čo a ako ďalej spravíme v projekte.

7.	Michal Bigoš požičal svoju knihu o PHP dvom členom tímu, ktorí bývajú na spoločnej izbe (B.Sz., K.A.), aby mohli rýchlejšie osvojiť vedomosti v oblasti PHP.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Osoba | Zadaná úloha | Termín |
| --- | --- | --- |
| všetci | dohodnúť sa o rozdelenie podielov na vykonanej práci a úsilia v predchádzajúcej obdobie tímovej práci | 20/11/2001 |

Poznámky:

Ďalšie stretnutie bude vo štvrtok 22/11/2001 o 12:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Na budúcom stretnutí bude zapisovať: Ladislav Gyökeres.