Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Študijný odbor: Informatika

Tím 3 – Kolenný pás doktora Levina

Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník
Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka

Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

RoboCup – inteligencia hráča

Tímový projekt

Vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík							   2001/2002

Obsah

1	Úvod	1-1

1.1	O súťaži RoboCup	1-2

1.2	O projekte	1-3

1.2.1	RoboCup na fakulte	1-4

1.2.2	Koncepcia vytváraného hráča	1-4

1.3	O tom ako vznikol názov tímu	1-5

1.4	Použité notácie	1-6

1.4.1	Použité vývojové diagramy	1-6

2	Dokumentácia k produktu	2-1

2.1	Zadanie projektu	2-1

2.2	Analýza	2-2

2.2.1	Tím TsinghuAeolus	2-2

2.2.2	Hráči tímu číslo 4	2-5

2.2.3	Tím FC Portugal 2000	2-6

2.2.4	Sledovanie situácie na ihrisku	2-9

2.2.5	Základné schopnosti hráčov	2-11

2.2.6	Vyššie schopnosti agentov	2-14

2.2.7	Kolektívne schopnosti agentov	2-16

2.2.8	Tímová taktika a herné formácie	2-21

2.2.9	Dynamické prideľovanie úloh	2-22

2.2.10	Učenie a neurónové siete	2-26

2.3	Špecifikácia požiadaviek	2-28

2.4	Hrubý návrh systému	2-30

2.4.1	Kontext systému	2-30

2.4.2	Konceptuálna úroveň	2-31

2.4.3	Diagram správania hráča	2-32

2.5	Prototyp systému	2-36

2.5.1	Účel prototypu	2-36

2.5.2	Rozsah prototypu	2-37

2.5.3	Implementácia	2-37

2.5.4	Testovanie	2-45

2.5.5	Inštalácia systému	2-46

2.5.6	Zhodnotenie	2-46

3	Riadenie projektu	3-1

3.1	Riešiteľský tím	3-1

3.2	Plán projektu	3-2

3.3	Rozdelenie úloh	3-4

3.4	Komunikácia v tíme	3-5

3.5	Autorstvo jednotlivých častí	3-6

3.6	Rozdelenie úloh do konca zimného semestra	3-8

3.7	Individuálne rozdelenie úloh za zimný semester	3-9

3.8	Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester	3-15

3.9	Zhodnotenie práce počas zimného semestra	3-16

3.10	Predbežný plán na letný semester	3-17

Použité Referencie

Príloha A - Ponuka

Príloha B - Zápisy zo stretnutí

Príloha C - Posudok dokumentácie Roztoče

Príloha D - Posudok tímu 2 – Roztoče na našu dokumentáciu

Príloha E - Reakcia na posudok tímu 2 - Roztoče

Príloha F - Opravené časti dokumentácie podľa pripomienok

Zoznam obrázkov

Obr. 1-1. Príklad diagramu tried	1-6

Obr. 1-2. Príklad diagramu objektov	1-7

Obr. 1-3. Diagram prípadov použitia	1-7

Obr. 1-4. Stavový diagram	1-8

Obr. 1-5. Sekvenčný diagram	1-9

Obr. 1-6. Diagram činností	1-9

Obr. 1-7. Diagram spolupráce	1-10

Obr. 1-8. Komponent	1-10

Obr. 1-9. Diagram nasadenia	1-10

Obr. 2-1. Nájdenie optimálnej alternatívy vedenia lopty	2-3

Obr. 2-2. Architektúra stratégie hráča tímu Tsinghuaeolus	2-3

Obr. 2-3. Príklad kontroly (Výsek je kontrolovaný agentom B)	2-4

Obr. 2-4. Porovnanie dvoch prístupov pri určovaní neurčitosti	2-11

Obr. 2-5. Systém rozhodovania hráča uvažujúceho dynamickú výmenu úloh	2-25

Obr. 2-6. Konfigurácia hráčov počas zápasu	2-30

Obr. 2-7. Diagram modulu správania sa hráča	2-31

Obr. 2-8. Diagram správania sa hráča	2-33

Obr. 2-9. Diagram tried základných schopností.	2-39

Obr. 2-10. Diagram tried modulu RuleParser.	2-43

# Úvod

Témou nášho projektu na predmete Tímový projekt je simulácia robotického futbalu – RoboCup, ktorá má na našej fakulte už niekoľkoročnú tradíciu. Táto téma bola a je témou projektov na viacerých predmetoch, z ktorých sa významnou mierou na tom podieľa práve predmet Tímový projekt.

Naša práca na tomto projekte bude nadväzovať na výsledky tímu č.4 zo školského roku 2000/2001 a jej cieľom je využitie všetkých poznatkov a riešení, ktoré sa dosiahli v doterajšom vývoji. V našej práci sa chceme pokúsiť vyťažiť čo najviac z práce tímov RoboCup-u z celého sveta, aby výsledkom našej práce bol konkurencieschopný produkt.

Vytvorenie takéhoto systému si vyžaduje spoluprácu viacerých ľudí počas dlhého obdobia. Spoločne musia prejsť fázami špecifikácie požiadaviek, analýzy, návrhu, implementácie aj testovania. Počas tejto doby vznikne nemálo dokumentov, od úplne neformálnych až po finálne verzie, ktoré odrážajú výsledky práce na projekte. Súčasťou práce na projekte je aj jeho riadenie, ktoré začína vytvorením dlhodobého plánu, rozdeľovaním krátko- a dlhodobých úloh medzi členov, kontrola stavu ich riešenia a takisto vyhodnocovanie výsledkov.

Cieľom tohto dokumentu je podať presný obraz o práci tímu počas tohto obdobia. Budú v ňom preto obsiahnuté dokumenty zo všetkých etáp projektu: od analýzy po záverečné testovanie. Okrem samotnej dokumentácie k technickej stránke problému v ňom budú obsiahnuté aj informácie o riadení projektu, použitých štandardoch, prehľad a vyhodnotenie komunikácie v tíme, názory a postrehy jednotlivých členov na projekt a jeho genézu.

#### Členenie dokumentu

Celá dokumentácia je rozčlenená na štyri veľké celky.

Prvým z nich je Úvod, ktorý obsahuje informácie o cieľoch a histórii projektu, členoch tímu a opisuje použité štandardy.

V nasledujúcej časti je obsiahnutá dokumentácia k technickej časti projektu: analýza a návrh systému, špecifikácia požiadaviek, technická dokumentácia k implementácii a zhodnotenie práce. Táto časť obsahuje praktickú časť práce na projekte – výsledky práce.

Tretia časť sa zaoberá riadením projektu. Obsahuje prehľad o plánovaní úloh v systéme, rozdelenie úloh v tíme, štandardy, ktoré sa použili pri riešení projektu, zhodnotenie komunikácie počas práce na projekte a takisto zhodnotenie práce jednotlivých členov tímu.

V poslednej časti sú obsiahnuté dokumenty, ktoré súvisia s projektom, ale boli vytvorené samostatne, pre špeciálne účely. Sú tu umiestnené zápisy zo stretnutí tímu, preberacie protokoly, posudky a reakcie na ne.

Na každej časti dokumentácie sa podieľajú všetci členovia tímu. Preto sa počas čítania tohto dokumentu môžete stretnúť s rôznymi štýlmi písania, ktoré sú vlastné jednotlivým členom tímu. Toto členenie vyplýva z rozdelenia úloh na rôznych problémových oblastiach projektu. Každý člen v tíme má pridelenú istú časť práce, ku ktorej píše dokumentáciu. Tá sa následne integruje do jedného dokumentu. Úlohou dokumentátora je zjednotiť štýly všetkých dokumentov, ktoré majú tvoriť výsledný produkt. Výsledkom práce by mal byť dokument, ktorý podá jasnú predstavu o práci členov tímu na projekte, a to tak, aby bol viditeľný podiel každého z nich na výslednom produkte.

Dokument vzniká počas dlhého obdobia. Počas písania dokumentácie môže dôjsť k zmenám, ktoré sa na začiatku nepredpokladali, alebo sa na ne prišlo až počas práce. Preto je možné, že sa forma dokumentu alebo štýl písania bude meniť s postupom jeho vytvárania.

#### Štruktúra úvodu

V úvodnej časti dokumentácie sú obsiahnuté informácie, ktoré poskytujú prehľad o téme projektu a cieľoch, ktoré si dáva projekt RoboCup. Čitateľ by sa tu mal dozvedieť prehľad o technickom pozadí súťaže, výsledkoch a poznatkoch, ktoré sú na tomto poli v súčasnosti aktuálne.

V časti O projekte sa čitateľ oboznámi s históriou RoboCup-u na fakulte, výsledkami projektov, ktoré sa RoboCup-om doteraz zaoberali. Takisto tam nájde informácie o tom, čo by malo byť cieľom ďalšieho vývoja na tomto projekte.

Časť O riešiteľskom tíme podáva prehľad o jednotlivých členoch tímu, ich doterajšom pôsobení, skúsenostiach s projektmi podobného typu a znalostiach. Zaoberá sa aj vznikom názvu tímu.

V časti Použité notácie sú opísané štandardy, ktoré sa používajú na písanie tejto dokumentácie. Vysvetľuje rôzne typy písma použite na rôznych miestach v dokumente, ako aj použité značky v diagramoch, ktoré sa v dokumentácii vyskytujú.

## O súťaži RoboCup

Robot World Cup Initiative (skrátene RoboCup) by sa dalo charakterizovať ako celosvetové výskumné a študijné snaženie v oblasti robotiky a umelej inteligencie [RoboCup2001]. Jeho cieľom je podporovať výskum v umelej inteligencii a inteligentnej robotike definovaním štandardného problému, v ktorom je možné integrovať a vyskúšať veľké množstvo technológií. Okrem majstrovstiev sveta (RoboCup World Championship), ktoré sú jeho hlavným podujatím sa zameriava aj na

- organizovanie technických konferencií

- podporu výskumných programov

- vzdelávacie programy

- vývoj a výstavbu infraštruktúry

Ako základnú problémovú oblasť bola zvolená hra futbal. Je to všeobecne známy (a populárny) problém charakteristický dynamickým prostredím, zmenou stavu v reálnom čase, neúplnou informovanosťou a distribuovaným riadením. Na vyriešenie tejto zložitej výskumnej úlohy treba zvládnuť rôzne technológie, ako sú fúzia senzorov v reálnom čase, reaktívne správanie, tvorba stratégie, učenie, plánovanie v reálnom čase, multiagentové systémy, rozpoznávanie kontextu, vízia a strategické rozhodovanie, ovládanie motora, inteligentné riadenie robota a mnoho ďalších.

Hranicou pri tomto snažení je výhra tímu umelých agentov nad svetovými šampiónmi z predchádzajúceho obdobia podľa platných pravidiel medzinárodnej futbalovej federácie FIFA. Na realizáciu tohto „odvážneho“ cieľa sa definovalo obdobie 50 rokov, teda toľko, koľko uplynulo od vzniku prvého počítača po vytvorenie superpočítača Deep Blue spoločnosti IBM, ktorý „nabil“ v šachu úradujúceho majstra sveta Garyho Kasparova, alebo od prvého lietadla bratov Wrightovcov po úspešné pristátie človeka na Mesiaci a jeho bezpečný návrat domov. A hoci víťazstvo  nad ľudským futbalovým tímom (podobne ako v predchádzajúcich prípadoch) nebude mať žiadny ekonomický ani hospodársky efekt, technológie, ktoré v priebehu riešenia problému vzniknú, celkom iste ovplyvnia priemysel budúcej generácie.

RoboCup má tri hlavné oblasti:

- RoboCup Soccer – zameriava sa najmä na výskum,

- RoboCup Rescue – so zameraním na aplikácie pre prax,

- RoboCup Junior – s orientáciou na vzdelávanie detí.

Každá z týchto oblastí sa ďalej delí na ligy, v rámci ktorých si môžu zúčastnení porovnať efektivitu navrhnutých riešení a zhodnotiť tak výsledky svojho snaženia. Simulačná robotická liga, ktorou sa zaoberáme aj v rámci tímového projektu na našej fakulte, je jednou z takýchto líg. Je to liga syntetických softvérových hráčov. Základné prostredie, v ktorom prebieha diskrétna, zatiaľ dvojrozmerná simulácia zápasu, tvorí program s názvom soccerserver. Ten komunikuje s klientmi – s hráčmi pomocou štandardného sieťového protokolu UDP/IP. Server sprostredkováva hráčom zvukové a vizuálne vnemy o momentálnej situácii na ihrisku a hráči oznamujú serveru akciu, ktorou na vzniknutú situáciu reagujú. Rovnako kontroluje dodržiavanie základných pravidiel zápasu (modul rozhodca).

Na vizualizáciu priebehu zápasu slúži program soccermonitor a používajú sa tiež automatické komentátorské programy. Každý tím si tiež môže vytvoriť špecializovaný pomocný program – coach, jednak na učenie (trénovanie) hráčov pred zápasom a jednak na koordináciu ich spolupráce počas zápasu, ak to pravidlá konkrétnej súťaže dovoľujú. Tendenciou RoboCup-u je upravovať pravidlá jednotlivých líg tak, aby sa RoboCup čoraz viac približoval reálnemu futbalu – a na to treba myslieť aj pri systematickom vývoji hráčov.

Ďalšie podrobnosti o simulačnej futbalovej lige je možné nájsť aj na pavučinovej prezentácii [Fornax1999].

## O projekte

V tejto časti sa opisuje história súťaže RoboCup na našej fakulte. V nasledujúcich podkapitolách je opísaná základná koncepcia hráča nielen z hľadiska jeho schopností a znalostí, ale aj z hľadiska jeho vývoja. V závere sú stanovené ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť prácou na tomto projekte.

### RoboCup na fakulte

Študenti sa začali venovať vývoju hráča na súťaže RoboCup – simulačná liga v školskom roku 1999/2000, najprv na odbornom praktiku a neskôr aj v rámci predmetu umelá inteligencia. Vytvorení hráči sa potom zúčastnili súťaže, ktorá sa konala na našej fakulte v júni 2001. V školskom roku 2000/2001 sa úloha vytvorenie hráča RoboCup, stala z jednou tém tímového projektu. Vytváraním hráča sa venovali študenti aj naďalej  počas predmetu umelá inteligencia, tí však vo väčšine prípadov nevytvárali hráča úplne od najnižších úrovní ale prevzali už hotového hráča, dopracovali základné schopnosti hráča a nejakú jednoduchú stratégiu. Tímovému projektu RoboCup sa venoval tím4. V júni 2001 sa konala druhá súťaž v simulačnom futbale na našej fakulte [Tim42000], zúčastnili sa na nej štyri tímy, z toho tri tímy, ktoré vyvíjali hráča v rámci predmetu umelá inteligencia a družstvo, ktoré vyvíjalo hráča na tímovom projekte.

Výsledky turnaja - umiestnenie:

- Žraloky

- Dragons

- Tím4

- Naive

V roku 2002 sa bude konať ďalšia súťaž v simulačnej lige na ktorej by sme chceli prezentovať výsledky našej práce na zdokonaľovaní hracích schopností hráča.

### Koncepcia vytváraného hráča

Zovšeobecnené požiadavky na hráča zúčastňujúceho sa súťaže v RoboCup simulačná liga sú nasledovné:

#### Z hľadiska jeho schopností a znalostí:

- v prvom rade by mal vyhrávať, t. j. dosiahnuť víťazstvo vo futbalom zápase

- mal by byť prispôsobený prostrediu, v ktorom koná a preto by mal disponovať schopnosťami, ktoré sú pre hranie futbal nevyhnutné

- inteligentný, mal by si v každej situácií počínať tak aby jeho rozhodnutie o vykonaní tej ktorej akcie bolo vždy najlepšie a to z hľadiska tímovej stratégie aj z hľadiska primárneho cieľa - vyhrať zápas

- mal by byť schopný spolupracovať s ostatnými hráčmi na „trávniku“

#### Z hľadiska jeho vývoja:

- mal by byť rozširovateľný o nové vlastnosti (stratégie, úlohy hráčov, kolektívne správanie)

- vývoj prostriedkov na ladenie implementácie hráča

- postupne dopracovať hráčovi nové funkčnosti, ktoré požadujú zmeny simulačného prostredia

Našou úlohou je pokračovať vo vývoji hráča z tímu 4 2000/2001 a pri tom by  sme sa mali pridržiavať zovšeobecnených požiadaviek na hráča. Tím 4 navrhol a implementoval hráča s nasledujúcimi vlastnosťami:

- vytvorili komunikáciu hráča so serverom riadenú synchronizačným algoritmom

- implementovali vnútorný model sveta, ktorý udržiava informáciu o okolitom svete a výrazne pomáha hráčovi pri rozhodovaní

- na zobrazenie vnútorného sveta agenta vytvorili vizualizáciu

- navrhli a implementovali role hráčov (brankár, zametač, obranca, stredopoliar, útočník)

- schopnosti hráča (vedenie lopty, prihrávky atď.)

- jednoducho modifikovateľná a rozšíriteľná architektúra

Tím 4/2000  veľmi dobre navrhol a implementoval najnižšie úrovne hráča (komunikácia so serverom, vnútorný model sveta). Vyššie úrovne (jednotlivé role hráčov, základné schopnosti, stratégie) neboli dopracované  do takej dokonalosti aby mohli konkurovať medzinárodným tímom, preto je potrebný ďalší vývoj hráča napr. aj v rámci tímového projektu. Tím 4 vyvíjal dve verzie hráčov, jednu prototypovú na ktorej sa overovali nové návrhy, o ktorých nebolo zrejmé či prinesú požadované výsledky a druhú verziu – ostrú (release) – do ktorej preberali už overené časti z vývojovej verzie. Posledná verzia prototypu bola 52 a posledná ostrá verzia bola 2a11. My sme sa rozhodli, že budeme naďalej pokračovať vo vývoji obidvoch verzií. Na testovanie prototypu použijeme hráčov zo školského kola súťaže a ak výrazne predbehneme ich schopnosti, použijeme hráčov z niektorej medzinárodnej súťaže. Keďže projekt vývoja hráča ešte ani zďaleka nie je ukončený a je to zrejmé aj z výsledkov posledného turnaja, ciele nášho projektu sú:

- zdokonaliť už existujúce časti hráča, odstrániť niektoré chyby, vytvoriť základ pre tímy, ktoré prídu po nás

- skvalitniť základné schopnosti hráčov napr. vedenie lopty

- navrhnúť kolektívne schopnosti

- pokúsiť sa o zavedie stratégie do správania hráčov

- zaviesť učenie pri rozhodovaní hráčov

## O tom ako vznikol názov tímu

Boli sme tím, no chýbal nám názov. To predstavovalo problém, ktorý bolo nevyhnutné v čo možno najkratšej dobe vyriešiť. Bez názvu sme boli ako funkcia bez pomenovania. A keďže aj funkcia pre svoje použitie potrebuje byť pomenovaná, potrebovali sme aj my nutne názov tímu.

Počiatočná diskusia o názve sa odohrala na chodbe prvého poschodia D-bloku, chvíľu pred prvým stretnutím tímu s prideleným pedagógom. Spočiatku sme sa snažili, rovnako ako to robievame pri funkciách, vymyslieť nejaký seriózny názov, ktorý by odrážal riešenú problematiku. No ako to zvyčajne dopadá aj s funkciami, nič výstižné a zaujímavé nás nenapadlo. Po tomto neúspechu sa začali objavovať názvy, ktoré k riešenej problematike mali asi tak ďaleko ako my zatiaľ k titulu Inžinier. Inými slovami s problematikou nemali nič spoločné. Podarilo sa nám vymyslieť skutočne zaujímavé názvy, no dohodli sme sa, že bude lepšie, ak každý vymyslí nejaké názvy pre tím za domácu úlohu a na budúcom stretnutí sa z nich vyberie ten najvhodnejší. Týmto sme uzavreli aj prvú diskusiu o názve.

Druhá a zároveň definitívna diskusia sa odohrala na nasledujúcom neoficiálnom stretnutí tímu. Zúčastnili sa jej všetci členovia tímu, okrem Martina Spála, ktorý mal iné neodkladné povinnosti voči škole. Každý z prítomných členov si priniesol so sebou zoznam názvov, ktoré predložil svojim tímovým kolegom na posúdenie. Po predložení posledného názvu sa začala búrlivá diskusia. Kvôli spravodlivosti každý z tímu priradil jednotlivým názvom rôzny počet bodov podľa toho, ako sa mu konkrétny názov pozdával. Po niekoľkých namáhavých kolách sa do čela dostal názov „Kolenný pás doktora Levina“ tesne prenasledovaný svojimi konkurenčnými názvami „6.statočných“ a „Pred odchodom“. Ostatné názvy (vrátane tých, ktoré ako tak súviseli s riešenou problematikou) príliš nezaujali a tak boli z výberového konania vylúčené. Nakoniec sa „Kolennému pásu doktora Levina“ podarilo udržať si svoju pozíciu a tak sa stať oficiálnym názvom tímu. Názov je prebraný z veľmi populárneho a všeobecne obľúbeného výrobku za bezkonkurenčnú cenu, reklamovaného každodenne v teleshoppingu jednej nemenovanej televíznej stanice. Každému členovi nášho  tímu sa tak zapáčil, že sme ho na nasledujúcom stretnutí odhlasovali za oficiálny názov tímu. A asi takto prišiel Tím 3 k svojmu názvu.

## Použité notácie

Pre lepšiu orientáciu v texte budeme používať viaceré typografické prvky:

Tučné písmo	Dôležité pojmy a pasáže textu, ktoré je treba zvýrazniť sú napísané tučným fontom.

Kurzíva	Názov firiem, softvérových produktov, aplikácií a jednotlivých objektov programu budeme označovať kurzívou.

Bezpätkové	Názvy súborov, adresárov a internetové adresy budú napísané bezpätkovým písmom.

Program	Pre výpis zdrojového kódu v ukážkach a výpisoch je použité  neproporcionálne písmo.

### Použité vývojové diagramy

Na opis zamýšlanej architektúry tzv. modrotlače programu a jeho interfejsu použijeme notáciu UML. Táto notácia sa skladá z mnohých grafických prvkov, ktoré sa dajú vzájomne kombinovať do diagramov. Jazyk UML umožňuje kombinovať tieto prvky len podľa pevne daných pravidiel. Okrem jednoduchých diagramov je možné vytvárať aj tzv. hybridy. Prvá časť dokumentácie (analýza a hrubý návrh) nevyužíva túto notáciu, pretože nami opisovaná štruktúra je na vyššej úrovni, pre ktorú sa nám zdá nevhodné použiť jazyk UML.

Obr. 1-1. Príklad diagramu tried

#### Diagram tried

Trieda je kategória alebo skupina vecí, ktoré majú podobné vlastnosti a podobné alebo rovnaké chovanie. Na obrázku (Obr. 1-1) je vidieť príklad notácie jazyka UML, ktorá zachytáva vlastnosti a chovanie hráča. Obdĺžnik je ikona, ktorá predstavuje triedu. Je rozdelená do troch častí. Horná časť obsahuje meno, stredná časť vlastnosti a dolná časť operácie. Diagram tried sa skladá z mnohých takýchto tried pospájaných čiarami, ktoré predstavujú vzájomný vzťah tried.

#### Diagram objektov

Objekt je inštancia triedy, teda určitá vec, ktorá ma špecifické hodnoty vlastností a chovania. Hráč môže patriť napr. k tímu FC Portugal, môže byť typu stredopoliar a mať nejakú pozíciu. Nasledujúci obrázok (Obr. 1-2) znázorňuje objekt v jazyku UML. Ikonou je rovnako ako pri triede obdĺžnik, ale zobrazené je len meno. Meno inštancie je vľavo od dvojbodky, meno triedy je vpravo.

Obr. 1-2. Príklad diagramu objektov

#### Diagram prípadov použitia

Prípad použitia je popis chovania systému z pohľadu používateľa. Pre vývojára systému je to cenný nástroj: je to osvedčený spôsob zhromažďovania údajov o požiadavkách na systém z pohľadu používateľa. Obrázok (Obr. 1-3) znázorňuje jednoduchý diagram prípadov použitia.

Panáčik, ktorý predstavuje používateľa hráča a nazýva sa participant (účastník). Elipsa znázorňuje prípad použitia. Účastníkom – entitou, ktorá zahajuje prípad použitia – môže byť osoba ale aj iný systém.

Obr. 1-3. Diagram prípadov použitia

#### Diagram stavov (stavový diagram)

V každom danom časovom okamihu je objekt v určitom stave. Hráč môže napr. stáť, bežať, útočiť, atakovať, pozorovať alebo oddychovať. Obrázok (Obr. 1-4) zachytáva túto skutočnosť. Opisuje ako hráč prechádza z jedného stavu do ďalšieho. Symbol v hornej časti znázorňuje začiatočný stav, symbol v dolnej časti koncový.

Diagram sekvencií

Obr. 1-4. Stavový diagram

Diagramy tried a diagramy objektov predstavujú statickú informáciu. Vo funkčnom systéme však objekty vzájomne interagujú a pôsobia na seba. Tieto interakcie sa objavujú priebežne. Diagram sekvencií jazyka UML zachytáva časovú dynamiku interakcií. Čo sa stane ak zahájite prípad použitia. Error: Reference source not found

Na obrázku (Obr. 1-5) je vidieť interakciu medzi vnímaním rozhodovaním a výsledným správaním sa hráča. Čas v diagrame postupuje z hora na dol.

Diagram činností

Obr. 1-5. Sekvenčný diagram

Činnosti, ku ktorým dochádza počas prípadov použitia alebo pri typickom chovaní objektu sa bežne vyskytujú v podobe sekvencie. Na obrázku (Obr. 1-6) je vidieť niektoré z nich.

Obr. 1-6. Diagram činností

#### Diagram spolupráce

Prvky systému vzájomne spolupracujú, aby splnili úlohy systému. Na obrázku (Obr. 1-7) je znázornený diagram spolupráce v jazyku UML, ktorý bol vytvorený pre tento účel. Na tomto obrázku vidieť, že do sady tried, ktoré tvoria hráča, sa vkladá vnútorný časovač. Po určitej dobe časovač zastaví vnímanie a začne rozhodovanie a zobrazovanie.Error: Reference source not found

Diagram komponent

Obr. 1-7. Diagram spolupráce

K vývoju moderného softvéru dochádza po komponentoch, čo je obzvlášť dôležité, pri veľkých projektoch vo veľkých tímoch. Obrázok (Obr. 1-8) znázorňuje jednu komponentu.

Obr. 1-8. Komponent

#### Diagram nasadenia

Diagram nasadenia v jazyku UML opisuje fyzickú architektúru počítačového systému. Pomocou neho je možné zobraziť počítače a zariadenia, znázorniť ich vzájomné prepojenie a tiež softvér, ktorý je na určitom zariadení nainštalovaný. Každý počítač je nakreslený ako kváder a vzájomné prepojenia k iným počítačom sú čiary, ktoré kvádre spájajú. Príklad je na obrázku (Obr. 1-9).

Obr. 1-9. Diagram nasadenia

# Dokumentácia k produktu

Táto časť obsahuje viacero kapitol. V prvej kapitole sa nachádza oficiálne zadanie témy projektu. Druhá kapitola je rozsiahlejšia a venuje sa analýze problému súťaže RoboCup. Za ňou nasleduje samotný návrh systému hráča.

## Zadanie projektu

Téme RoboCup, presnejšie simulácii robotického futbalu sa na našej katedre venujeme už dva roky. Tímy študentov, či už v rámci predmetu Umelá inteligencia alebo predmetu Tímový projekt, sa snažia vytvoriť programy, ktoré simulujú správanie sa futbalového hráča. Každý tím sa v rámci obmedzení, určených pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera.

V rámci katedry sme realizovali už dve súťaže RoboCup a našou snahou je dostať sa na medzinárodnú súťaž. Vytvoriť však hráča, ktorý by uspel v medzinárodnej súťaži, nie je jednoduché. Preto sa vždy vychádza z niečoho, čo už je vytvorené a je snaha to ďalej vylepšiť.

V tomto tímovom projekte budeme rozširovať možnosti a vylepšovať správanie sa hráča, vytvoreného na vlaňajšom tímovom projekte. Využije sa existujúci zdrojový kód a dokumentácia. Musí sa tiež zachovať rozširovateľnosť hráča, jeho modularita a celková architektúra.

Zimný semester je vyhradený na oboznámenie sa s celým prostredím a najmä vytvoreným hráčom a návrhu a prototypovej realizácii jeho vylepšení. Vylepšenia sa budú týkať:

- vnútorného modelu sveta hráča,

- základných schopností a zručností hráča,

- vyšších (taktických) schopností hráča,

- kolektívnej stratégie,

- učenia sa hráča.

V letnom semestri nás čaká realizácia navrhnutých vylepšení a opäť súťaž, ktorej výsledky idú do celkového hodnotenia tohto projektu.

## Analýza

Táto časť dokumentácie podáva ucelený obraz o nami vykonanej analýze problematiky súťaže RoboCup. Prvá časť sa venuje analýze niektorých tímov, ktoré sa zúčastnili súťaže. Nasledujúce časti svojím obsahom pokrývajú problematiku od najnižších úrovní cez vyššie schopnosti hráča po formácie a dynamické prideľovanie úloh.

### Tím TsinghuAeolus

RoboCup tím TsinghuAeolus [Jinyi2001] sa zúčastnil medzinárodnej súťaže RoboCup 2001 v Seattle, na ktorej zvíťazil. Tsinghuaeolus dal k dispozícii zdrojové kódy a dokumentáciu k svojmu hráčovi. V dokumentácii sa čínsky tím venuje hlavne popisu základných schopností hráčov a opisu stratégii. Nižšie úrovne hráča (komunikácia so serverom, vnútorný svet) boli prevzaté od RoboCup tímu - CMUnited.

#### Základné schopnosti

Medzi základné schopnosti hráčov patrí prihrávanie lopty spoluhráčom, vedenie lopty a rôzne výkopy lopty. Dobré zvládnutie týchto schopností  sú jedným z najdôležitejších podmienok k dosiahnutiu víťazstva v zápase. Tsinghuaeolus tím zaviedol riadenie do vykonávania jednotlivých základných schopností. Tieto schopnosti môžeme vysvetliť na nasledujúcich príkladoch.

#### Vedenie lopty

Vedie lopty hráčom je riadené dvoma pravidlami:

- lopta zostáva, každý cyklus v takej oblasti aby ju mal agent na dosah kopnutia

- lopta sa musí nachádzať mimo oblastí kopnutia súperov

Až po splnení týchto dvoch pravidiel bude agent ďalej pokračovať vo vedení lopty alebo bude vykonávať iné činnosti s loptou.

#### Výkopy lopty

Ak agent  získa loptu, má na výber množstvo alternatív, ktorým smerom a akou rýchlosťou ju odkopne. Niektoré alternatívy riešenia môžu viesť k neúspechu napr. kopnutie lopty súperovi alebo kopnutie lopty za postrannú čiaru. Na nájdenie najlepšej alternatívy potrebuje niekoľko cyklov. Čínsky tím rozdelil riešenie  výberu správnej alternatívy do dvoch krokov.

- Celý proces odkopávanie lopty je rozdelený do niekoľkých diskrétnych pozícií, v ktorých sa môže nachádzať lopta. Lopta sa posúva medzi jednotlivými diskrétnymi pozíciami pôsobením sily výkopu. Na vyhodnotenie generovaných pozícií medzi dvoma výkopmi použili algoritmus reinforcement learning.

- Mapa ohodnotených pozícií je použitá ako heruistická informácia pri nachádzaní optimálnej cesty odkopávania lopty. Na hľadanie optimálnej cesty použili modifikovaný algoritmus A*.

Použitie spomínanej metódy odkopávania je vysvetlený na obrázku (Obr. 2-10). Nájdenie optimálnej cesty lopty medzi agentom oponenta a postrannou čiarou.

Obr. 2-10. Nájdenie optimálnej alternatívy vedenia lopty

Architektúra stratégie hráča

Obr. 2-11. Architektúra stratégie hráča tímu Tsinghuaeolus

Tím rozdelil úlohy, ktoré má vykonávať hráč do  niekoľkých modulov zahrňujúcich komunikáciu, vizualizáciu, držanie lopty, ofenzívne a defenzívne správanie sa hráča, atď. Najväčšiu pozornosť venovali posledným štyrom modulom. Architektúra stratégie je zobrazená na obrázku (Obr. 2-11). Nasleduje vysvetlenie najdôležitejších častí v architektúre.

#### Generátor akcií (Action Generator)

Úlohou generátora akcií je vytvárať realizovateľné akcie. Čím menej akcií vygeneruje, tím bude jednoduchšie ďalšie rozhodovanie o tom ktorá z nich sa má vykonať. Medzi vygenerovanými akciami by nemala chýbať tá, ktorá vedie k najlepšiemu riešeniu. Práca generátora akcií bola vysvetlená na nasledujúcom príklade prihrávanie lopty spoluhráčom. Povedzme, že agent chce prihrať loptu spoluhráčom. Vykonanie tejto akcie je náročné pretože agent má na výber veľa možností ako prihrať loptu. Každá z nich je reprezentovaná uhlom prihrávky a silou výkopu. Čínsky tím vyvinul analytickú metódu na zistenie použiteľných ciest prihrávky. Uhol prihrávky je rovnomerne rozdelený na úseky. Čiary vedené od lopty jednotlivými hranicami úsekov rozdelia priestor ihriska na niekoľko segmentov. Každý zo segmentov je kontrolovaný nejakým agentom t.j. agent sa nachádza blízko ľubovoľného bodu segmentu (Obr. 2-12). Takže ak prihrávame loptu pod špecifickým uhlom existuje segment rýchlosti, ktorý je ekvivalentný s jeho kontrolovaným segmentom. Inak povedané, keď je lopta kopnutá rýchlosťou, ktorej veľkosť je v takom intervale, ktorý je ekvivalentný  s kontrolovaným intervalom agenta,  je tento agent schopný chytiť loptu. Predpokladali, že všetci hráči majú rovnaké vlastnosti (sú homogénny).

Vyhodnotenie akcií (Evaluator)

Obr. 2-12. Príklad kontroly (Výsek je kontrolovaný agentom B)

Každá vstupná akcia je ohodnotená a je jej priradená určitá priorita. Čím má akcia väčšiu prioritu tým je jej vykonanie  dôležitejšie. Na ohodnotenie akcií prioritami použil tento tím neurónovú sieť.

#### Sprostredkovateľ (Mediator)

Sprostredkovateľ dostáva množstvo akcií z nižšej vrstvy a  každej z nich je priradená určitá priorita. Vstupné akcie sa môžu navzájom vylučovať, sú konfliktné, alebo akcie  sú navzájom kompatibilné, na seba nadväzujú. Úlohou mediátora je nájsť optimálnu kombináciu akcií.

Ak akcie sú v konflikte, mediátor vyberie tú s vyššou prioritou. Oveľa zložitejšia situácia môže nastať pri stanovení defenzívnej stratégie. Napr. traja obrancovia proti trom útočníkom. Každý z obrancov má štyri možnosti,  brániť jedného z troch útočníkov alebo zostať vo svojej pozícii, vo formácii. Takže spolu je to 3 * 4 = 12 akcií, z ktorých máme na výber. Tieto akcie majú rovnakú prioritu. O výbere niektorej z nich treba rozhodnúť. Určite je zbytočné, aby dvaja obrancovia bránili jedného útočníka alebo aby jeden obranca bránil dvoch útočníkov. Takže je zrejmé, že ktorá z akcií sa vyberie (každý obranca bude brániť jedného útočníka). Čínsky tím vyvinul rýchly algoritmus, ktorý nájde optimálnu kombináciu akcií. V module mediátora tím vytvoril rozumný obranný systém, ktorý odráža útoky oponentovho tímu.

#### Záver

Použitá architektúra hráča čínskym tímom je navrhnutá tak, že na nižších úrovniach (napr. zákl. schopnosti hráčov), sú použité metódy učenia, na najvyšších úrovniach sa im osvedčilo použitie analytických metód.

### Hráči tímu číslo 4

Tím 4 bol počas zimného semestra rozdelený na 2 skupiny a každá skupina vypracovala vlastný hrubý návrh systému [Tim42000]. Po vytvorení hrubého návrhu systému sa jednotlivé skupiny tímu rozhodli spojiť svoje sily na implementáciu prototypu, ktorý mal spájať výhody oboch návrhov systému do jedného celku.

Návrhy oboch skupín boli veľmi podobné a uvažovalo sa v nich aj s problematikou vyšších stratégií. Táto problematika však bola u oboch skupín rozobraná a vysvetlená len povrchne a nejednoznačne. V prototype, ktorý vznikol z týchto návrhov sa z vyšších stratégií neriešilo nič, skúšali sa na ňom len základné schopnosti systému.

Návrh systému skupiny 4A z pohľadu vyšších stratégií:

- Uvažovali o pripojení trénera hráčov k soccer serveru. Tréner nie je využívaný počas zápasu (nedovoľujú to pravidlá hry), ale iba pri výuke schopností hráča.

- V základnej architektúre agenta (hráča) má vyššiu úroveň rozhodovania na starosti modul Správanie agenta (SA). Modul uvažuje aj o tímovej spolupráci hráčov. Modul komunikuje  s modulom Pamäť (P) a s modulom Inteligentný vykonávateľ, ktorého príkazy využíva.

- SA rozhoduje o vykonávaní akcií.

- SA dokáže prepočítať pozíciu hráčov na ihrisku aj bez vizuálnej informácie.

- Všetky informácie potrebné pre SA sú pamätané v P.

Návrh systému skupiny 4B z pohľadu vyšších stratégií

- Podobné zámery. Vyššie stratégie majú na starosti moduly Uvažovanie a Aktivácia cieľov.

V letnom semestri už nebol tím rozdelený na skupiny a celý tím pracoval na jednom podrobnom návrhu systému a následne na jednom finálnom produkte, ktorý z tohto návrhu vychádzal.

Čo sa vyšších stratégií týka, návrh uvažuje iba o herných formáciách hráčov. Jednotlivým hráčom sú, podľa stavu v ktorom sa nachádza hra, pridelené úlohy a hráči sú zoskupovaní do formácií. Podľa pridelenej úlohy sa hráči vhodne (strategicky) rozmiestňujú. Taktiež sa hráči nesnažia vykonávať tie isté akcie, napriek tomu, že vnímajú tú istú situáciu a majú rovnaké schopnosti.

Vo finálnom produkte boli formácie aj čiastočne implementované, no neposkytovali takú funkčnosť, ako sa uvažovalo v návrhu, pretože implementácia nebola (čo sa formácií týka) dotiahnutá do konca.

### Tím FC Portugal 2000

Návrhári tímu FC Portugal [FCPortugal2000] poprvýkrát použili koordinačné stratégie založené na znalosti situácie v ktorej sa hráči nachádzajú, teda stratégiu SBSP (Situation Based Strategic Positioning) rozšírenú o dynamické rozhodovanie o umiestnení hráčov a dynamickú zmenu ich rolí. FC Portugal taktiež používa iné všeobecné viac agentové koordinačné techniky a niektoré špecifické techniky ako rozhodovací strom, modelovanie súpera.

Tím FC Portugal 2000 mal implementovaných viacero noviniek:

- Zozbierali informácie od expertov z oblasti futbalu (hráčov, fanúšikov a trénerov) a použili ich v danej problémovej oblasti.

- Dynamická tímová stratégia, zložená z taktík, formácií (použitých v taktikách) a viaceré typy hráčov, použiteľné vo viacerých situáciách počas hry.

- Rozsiahle využívanie nápadu použitia viacerých typov hráčov s tromi rôznymi druhmi správania (strategické, držanie lopty a získanie lopty).

- SBSP - rozlišovanie medzi strategickými a útočnými situáciami.

- Mechanizmus na určenie budúcej pozície hráča závislý od situácie na ihrisku.

- DPRE - dynamické umiestňovanie hráčov a prideľovanie rolí (typu hráča) založené na oceňovacích funkciách.

- Inteligentná komunikácia založená na modelovaní spoluhráčov a na súvislostiach so stavom reprezentácie sveta

- Inteligentné vnímanie cez strategický vyhľadávací mechanizmus založený na ohodnocovacích funkciách.

- Integrácia znalostí o futbale do algoritmu rozmiestňovania hráčov na ihrisku, algoritmu získavania a udržania si lopty.

- Vizualizácia počas debugovania na zviditeľnenie toho čo agent vidí, počuje, cíti a plánuje urobiť.

- Informačný model je viacúrovňová štruktúra s dátami na štyroch úrovniach

- globálne informácie o situácií (stav hry, štatistiky, správanie súpera) => tímové taktiky

- informácie o situácií - informácie potrebné na výber vhodnej formácie

- informácie o vybranej akcií - informácie na identifikovanie aktívnej situácie a výberu vhodnej akcie na získanie alebo držanie lopty

- stav sveta - pozície a rýchlosti hráčov a lopty

#### Tímová stratégia

Už tím CMUnited priniesol koncept formácií a rozmiestňovania hráčov a taktiež používa dynamické prepínanie formácií v závislosti od aktuálneho stavu a času hry. FC Portugal rozširuje túto koncepciu o taktiky, situácie a delenie hráčov do typov. Definícia tímovej stratégie je založená na zoskupení určitého typu hráčov (typy definujú stratégiu hráčov, správanie hráča pri získavaní a udržaní si lopty) a množine taktík, ktoré zahŕňajú viaceré formácie. Formácie sú použité na rôzne herné situácie ako obrana, útok, zmena z obrany na útok, výkop na bránu atď. Každému hráčovi je určená jeho strategická herná pozícia.

#### Architektúra agenta a riadenie toku v module rozhodovania

Agenti využívajú riadiaci modul na vyhodnocovanie vnemov a na predpovedanie akcií, aby bolo možné aktualizovať stav ich vnútorného sveta, ktorý používa modul rozhodovania vyššej úrovne na plánovanie ďalších akcií. Niekoľko rozhodovacích stromov, znalostí o formáciách, subformáciách a herných situáciách je potrebných na vysoko úrovňové rozhodovanie agenta. Tieto štruktúry sú napĺňané človekom – trénerom podľa súperovho správania. Nízkoúrovňové zručnosti sú takmer kompletne založené na zdrojových kódoch tímu CMUnited99. Len minimálne modifikácie boli prevedené na vedení a vystreľovaní  lopty. Taktiež funkcie na aktualizáciu reprezentácie vnútorného sveta a predpovedanie budúcich akcií boli prebrané z CMUnited99. Návrhári sa nezamerali na nízkoúrovňové zručnosti ani na presnosť vnútornej reprezentácie sveta, ktoré sú prístupné pre každého agenta, ale na vysokoúrovňové inteligentné rozhodovacie schopnosti a sociálne zručnosti (koordinácia a komunikácia). Preto hlavné zameranie bolo vo vysokoúrovňovom module rozhodovania.

Po inicializácií niektorých vnútorných štruktúr, čo zahŕňa čítanie niekoľkých konfiguračných súborov, vstúpi agent do hlavnej riadiacej slučky. Táto slučka sa spustí akonáhle rozhodovací modul rozhodne o použití danej formácie. Tento modul je priamo napojený na druhý modul hlavnej riadiacej slučky, ktorý ma za úlohu analyzovať stav hry. Riadiaca slučka spolupracuje pri zmene dynamického umiestňovania hráčov. Ak je hra prerušená, hráči zaujmú nehernú (playoff) pozíciu. Ak nebola identifikovaná kritická situácia a nepredpokladá sa, že agenti budú musieť okamžite zaujať aktívnu pozíciu, zaujmú základnú strategickú pozíciu. Ak nastala kritická situácia, potom ak agent ma loptu je vybratá akcia postupovanie s loptou dopredu. V opačnom prípade je prijatá niektorá z obranných akcií.

#### Formácie, podformácie a analýza situácie

V module rozhodujúcom o formáciách agent používa množinu predbežných pravidiel, herných, vysokoúrovňových informácií (ako stav, čas zápasu) a (ak je dostupný) informácie od trénera na rozhodnutie o akú formáciu sa jedná. Informácia o formácii zahŕňa množinu premenlivých pozícií, pravidiel a úloh na jednoduchú zmenu týchto pozícií podľa herných nízkoúrovňových informácií (ako pozícia hráča alebo lopty).

Tento modul je priamo prepojený s druhým modulom hlavnej riadiacej slučky určeným na analyzovanie súčasného stavu hry. Táto analýza zahŕňa identifikáciu útočiaceho a špecifickú situáciu hry (napr. výkop).

#### Rozmiestnenie podľa situácie

Požitie SBSP (Situation Based Strategic Positioning) je jednou z hlavných vylepšení tímu FC Portugal. V situáciách, ktoré nie sú kritické sa hráči pokúšajú dostať sa do strategických pozícií, ktoré sú dynamicky určované podľa situácie na ihrisku a podľa pravidiel dostupných pre všetkých agentov. Týmto spôsobom, dokonca bez vizuálnej alebo zvukovej informácie, daný hráč, za pomoci detailnej analýzy situácie, môže s dostatočnou presnosťou vedieť pozície svojich spoluhráčov. Toto je veľmi podobné tomu čo sa deje v skutočnom futbalovom tíme v ktorom všetci hráči, analýzou hernej situácie, sú schopný identifikovať známe situácie a predpovedať pozície hráčov na základe identifikovaných situácií. Táto technika zaručuje že všetci hráči sú počas celej hry dobre rozmiestnený na ihrisku t.j. obranné pozície sú obsadené a je dostupných mnoho útočných možností.

#### Dynamické rozmiestňovanie a výmena rolí

DPRE (Dynamic Positioning and Role Exchange) umožňuje rozmiestňovanie a výmenu rolí medzi agentmi. CMUnited použili podobné tímové správanie. Ak v danej situácií hry môže výmena pozícií a rolí hráčov priniesť globálny úžitok pre tím, potom je  prevedená a oznámená všetkým agentom. Napriek tomu je koordinácia hráčov rýchlejšia použitím zvukovej komunikácie. Miestny lokálny výmenný mechanizmus nepotrebuje komunikovať aby dosiahol globálnu koordináciu.

#### Výber akcie pri vedení lopty

Tento modul je aktívny len v prípade, že agent má loptu. To umožňuje agentovi vybrať najlepšiu akciu na vykonanie. Tento výber je založený na koncepte Pass Matrix, Shoot Matrix a Dribble Matrix.

Pass Matrix je dynamická štruktúra, vypočítaná pred výberom aktívnej akcie, ktorá opisuje viaceré druhy „kopov“ do lopty pre každého hráča. Tieto typy „kopov“ zahŕňajú prime kopy niektorému z hráčov, výkopy po čiare, dlhé výkopy do oblastí kde sa nenachádza priveľa hráčov, výkopy na pozície hráčov, ktoré by mali zaujať podľa dohodnutej stratégie v ďalšom simulačnom kroku. Vyberie a vykonaná sa najlepší možný výkop s prihliadnutím na všetkých osem charakteristík, medzi ktoré patrí aj sústredenie sa na čiarach, finálne rozmiestnenie atď.

Shoot a Dribble matice popisujú výkopové a driblovacie charakteristiky rôznych typov výkopov (do stredu brány, do rohu, atď.) a vedenia (driblovania). Finálne rozhodnutie je vykonané pomocou rozhodovacieho stromu.

#### Výber akcie na získanie lopty

Tento typ výberu akcie by mal smerovať k získaniu stratenej lopty. Výber akcie prebehne v prípade, že hráč nevlastní loptu ale situácia si vyžaduje jeho pozornosť (nablízku je lopta). Hráč môže byť motivovaný svojou malou vzdialenosťou od lopty, nebezpečnou situáciou pri vlastnej alebo súperovej bráne alebo jednoducho kolektívnym plánom. Pasívny výber akcie taktiež musí uvažovať že agent má obmedzenú energiu a úsilie teda nie je rozumné si ju míňať v situáciách, ktoré nie sú kritické. Metóda riadenia spotreby energie hráča vykonáva analýzu situácie a kontroluje prekročenie energetických obmedzení v kritických situáciách, ktoré sú hierarchicky usporiadané.

#### Modelovanie súpera

Modul na modelovanie súpera je rozdelený na dve časti. Modelovanie pre trénera (vysokoúrovňové) a modelovanie pre hráčov (nízkoúrovňové). Tento modul analyzuje hru a pomocou strojového učenia a heuristiky sa učí niektoré parametre súpera. Medzi ne patrí napr. pozícia a rýchlosť z akej súper robí dlhé výkopy, kopy na bránu, súperovu globálnu formáciu a súperove predpovedanie budúcej pozície hráčov.

#### Zhrnutie a práca do budúcnosti

Napriek tomu, že tím FC Portugal neporazil všetky súťažiace mužstvá v Štokholme na súťaži RoboCup, dosiahnuté výsledky sú veľmi sľubné. Počas deväťdesiatich hier len jeden tím dokázal vyhrať nad FC a bol to CMUnited99 a len dva z tímov dokázali remizovať.

Plán práce do budúcnosti je kódovanie komunikácie, rozšírenie nízko úrovňových funkcií (kopy a vedenie lopty), vývoj nových techník na modelovanie súpera, uvažovanie lokálnych plánov pre špecifické situácie.

#### Záver

Je vidieť, že výberom nízkoúrovňových funkcií CMUnited sa dá ušetriť veľa času pri „rozbiehaní“ projektu. Nevýhodou agenta FC Portugal je že jeho zdrojové texty nie sú voľne dostupné a preto aj keď vymysleli niektoré revolučné myšlienky ako  typovanie hráčov alebo dynamická zmena rolí je nutné ich znova implementovať. Užitočné by mohlo byť aj využitie podobného modelovania správania sa súpera t.j. učenie neurónovej siete podľa súperovho správania sa.

### Sledovanie situácie na ihrisku

Na dosiahnutie stanoveného cieľa je nevyhnutné, aby mal hráč prehľad o aktuálnej situácii na ihrisku. Informácie o polohe a rýchlosti jednotlivých objektov si uchováva vo vnútornom modeli sveta. Keďže vnemy, ktoré hráčovi posiela soccerserver sú značne obmedzené, musí si hráč tieto informácie priebežne obnovovať a dopĺňať. Navyše, vnemy hráča nie sú zosynchronizované s časovaním akcií, takže predikcia stavu hry na niekoľko krokov dopredu patrí tiež medzi významné základné schopnosti hráča. V tejto časti sa budeme zaoberať možnosťami zefektívnenia tohto procesu v systéme hráča tímu 4 z roku 2000/2001 [Balát2001].

#### Existujúce riešenie

Ako už bolo naznačené, vnútorný model sveta slúži dvom základným potrebám hráča. Jednak zachytáva momentálnu situáciu na ihrisku, podľa toho, ako ju hráč vníma a jednak umožňuje hráčovi vytvárať predpoklady o vývoji hry v budúcnosti. Jedná sa o základné schopnosti hráča, ktoré sú nevyhnutným predpokladom dobrého rozhodovania hráča.

Vnútorný svet hráča tímu 4 obsahuje informácie o videných objektoch vyjadrené pomocou absolútnych súradníc s počiatkom v strede hracieho ihriska. Keďže vnemy prichádzajúce zo soccerservera obsahujú informáciu o pozícii videných objektov vyjadrenú relatívne voči aktuálnej pozícii hráča a navyše zašumenú, transformácia relatívnych súradníc na absolútne je realizovaná pomerne sofistikovaným algoritmom.

V prvom kroku sa transformuje pozícia samotného hráča. Zdrojom pre túto transformáciu sú informácie o statických objektoch vymedzujúcich hraciu plochu, ktorých absolútna poloha je dobre známa. Prednostne sa na výpočet polohy hráča používajú informácie o čiarach hracej plochy, pretože nie sú zaťažené šumom.

Informácie o vlajkách tvoria doplnkovú informáciu, v prípade, že hráč nevidí žiadnu čiaru. Na elimináciu šumu používajú upravenú metódu najmenších štvorcov, kde je vstupom poloha všetkých vlajok – vhodne váhovaná podľa relatívnej vzdialenosti od hráča (čím ďalej je vlajka od hráča, tým menej presná je jej poloha).

Keď je známa absolútna poloha hráča, pomocou relatívnej vzdialenosti a uhla, pod ktorým hráč vidí konkrétny objekt, dopočítajú sa absolútne súradnice zvyšných pohyblivých objektov na ihrisku. Algoritmus sa ďalej na základe takto získanej polohy a predpokladov o vývoji situácie z predchádzajúceho kroku pokúsi identifikovať tých vzdialených hráčov, ktorých identita (číslo alebo farba dresu) nie je viditeľná.

Ak sa nejaký objekt dostane mimo zorného uhla informácia o jeho polohe a rýchlosti sa prestane obnovovať. Naopak, začne sa zvyšovať neurčitosť polohy daného objektu rovnomerne okolo naposledy pozorovanej pozície hráča. Po určitom počte krokov hráč daný objekt zabudne.

#### Zhodnotenie uvedeného prístupu

Spôsob vyhodnocovania polohy objektov, ktoré sa dostanú mimo zorné pole hráča, hoci je logicky správne, má na správanie hráča niekoľko nepriaznivých dôsledkov. Najmä ak sa jedná o spoluhráča, vzhľadom na narastajúcu neurčitosť jeho polohy prestane o ňom hráč pomerne skoro uvažovať na vyššej, kolektívnej, úrovni schopností. To je jedným z dôvodov, prečo sú akcie hráčov tímu 4 väčšinou individuálne, aj keď majú hráči implementované strategické správanie. Pritom spoluhráč sa môže nachádzať veľmi blízko a vo výhodnej pozícii.

Ďalším z nepriaznivých dôsledkov je pomerne časté obnovovanie informácie o svete počas hry. Prejavuje sa to ako otáčanie hráčov okolo vlastnej osi. Často sa tak pripravuje o možnosť získať loptu, ktorá sa práve pohybuje okolo.

Dôvodom je príliš striktná interpretácia neurčitosti polohy objektu. Lepším prístupom je pohľad a kalkulácia s neurčitosťou skôr z logickej stránky, spoluhráč sa predsa dokáže do určitej miery prispôsobiť menej presnej prihrávke zmenou smeru a rýchlosti svojho pohybu. Takáto schopnosť mimochodom je nevyhnutná aj kvôli tomu, že lopta môže počas pohybu vďaka „náhodným vplyvom okolia“ mierne zmeniť svoj smer.

Ak navyše očakávame od hráčov „rozumné“ správanie, môžeme predpokladať, že iný hráč, ktorý sa dostal mimo zorné pole hráča, nebude radikálnym spôsobom meniť smer svojho pohybu, hlavne ak sa nachádza ďaleko od lopty. Stálo by ho to veľa energie (staminy) a navyše, ak by to robil príliš často, nebolo by to ani veľmi efektívne (nikam by sa nedostal).

Schematické porovnanie existujúceho prístupu pri určovaní neurčitosti polohy hráča s diskutovaným, zohľadňujúcim dlhodobý zámer hráča sa nachádza na obrázku (Obr. 2-13).

Riešenia

Obr. 2-13. Porovnanie dvoch prístupov pri určovaní neurčitosti

Na odstránenie nedostatkov budeme teda musieť upraviť algoritmus výpočtu neurčitosti polohy objektu, ak sa dostane mimo zorného uhla hráča. Môžeme sa pokúsiť navrhnúť algoritmy predikcie pohybu spoluhráča (nakoľko postup pri uvažovaní nám bude známy). Ďalším vylepšením je možné dočasné zníženie kvality vnemov, s tým že vnemy začnú chodiť rýchlejšie. Otázne je, či by sa nedalo aj z tejto redukovanej informácie analytickým spôsobom vyčísliť chýbajúce zložky informácie.

V každom prípade je počas prerušení správna chvíľa na to, aby si hráč obnovil informáciu o polohe protihráčov (spoluhráči by mali v takom prípade zaujať dohodnutú, dopredu definovanú formáciu). Rovnako by mal na túto synchronizáciu využiť sekvencie oddychu, kedy sa veľmi nezapája do hry. V každom prípade je potrebné zahrnúť príkaz nastavenie kvality videnia do rozhodovania na vyššej úrovni (taktika, plánovanie). Rovnako je potrebné uvažovať akciu TurnNeck na otočenie hlavy bez zmeny smeru pohybu (minulý rok sa neuvažovala, pretože použitá verzia soccerservera ju nepodporovala).

Pri definovaní zámerov hráča treba pamätať na to, že hra sa vyvíja tam, kde sa nachádza lopta. Ak teda hráč nemá loptu v dosahu, jeho hlavným zámerom by malo byť sledovanie polohy lopty na ihrisku. Táto informácia tvorí základ pre všetky jeho budúce rozhodnutia.

### Základné schopnosti hráčov

Veľmi dobré zvládnutie základných schopností hráčov je nevyhnutné k dosiahnutiu úspechu v zápase. Tento fakt sme si overili pri analýze tímov, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej svetovej súťaži v Seattle. Napr. jeden hráč víťazného čínskeho tímu dokázal poraziť jedenásť hráčov tímu 4 2000/2001 a to hlavne preto, že viedol loptu cez celé ihrisko tak, že ho nedokázalo o ňu obrať ani niekoľko hráčov z  tímu 4.

Schopnosti hráčov môžeme rozdeliť do nasledujúcich dvoch kategórií: elementárne schopnosti, základné schopnosti hráčov.

#### Elementárne schopnosti

Elementárne schopnosti sú dané hráčovi priamo príkazmi servera. Medzi tieto schopnosti patria príkazy servera (podrobnejší opis príkazov sa nachádza v [Balát2001]):

- Dash – príkaz dash posunie hráča v smere, ktorým je otočený. Parametrom je sila s akou sa vykoná pohyb.

- Turn – otočí hráča v danom smere.

- Kick – zadaná sila zväčší rýchlosť lopty (v zadanom smere), ak sa agent nachádza v oblasti, v ktorej má prístup k lopte.

- TurnNeck – otočenie hlavy, telo hráča zostáva otočené v pôvodnom smere.

- ChangeViewAngle – zmena uhlu zorného poľa agenta.

- Catch – chytenie lopty do rúk, tento príkaz môže vykonávať iba brankár.

- Say – posielanie zvukových správ.

#### Základné schopnosti

Základné schopnosti sú realizované postupným vykonávaním niekoľkých elementárnych činností za sebou. Väčšinou vykonávajú jednu ucelenú činnosť (akciu) napr. beh za loptou, vedenie lopty, prihrávka spoluhráčovi, atď. Základné schopnosti môžeme ďalej rozdeliť na 2 skupiny – činnosti vykonávané s loptou a činnosti vykonávané bez lopty

Činnosti s loptou:

- vedenie lopty (dribbling) - zahŕňa výkopy lopty, posuny hráča a otáčanie agenta tak, aby presunul loptu cez ihrisko na požadované miesto a aby lopta zostala pod jeho kontrolou

- zastavenie lopty – zastavenie lopty, uskutočnené pomocou kopnutia do nej

- prihrávka -  nahranie lopty spoluhráčovi, ktorý sa nachádza v najvýhodnejšej pozícii podľa typu zvolenej stratégie. Niektoré špeciálne druhy prihrávok, ktoré môžeme pokladať za jednu schopnosť:

- Prihrávka po čiare

- Prihrávka domov

- kopnutie gólu – postupnosť výkopov a posunov hráča v šestnástke, tak aby sa lopta dostala za bránovú čiaru, hráč musí zohľadniť hráčov oponenta, ktorý sa snažia mu v dokončení akcie zabrániť

- výkop lopty určitým smerom, so zistením či sa v smere odkopávania nenachádza nejaká prekážka, ak áno zmení sa smer výkopu

- výkop lopty bez overenia, či sa v smere výkopu nachádza nejaká prekážka

- výkop lopty od bránovej čiary – môže byť realizovaný napr. ako prihrávka

- nastavenie lopty  do správneho smeru, pomocou kopnutia do nej

- bránenie lopty  - držanie lopty v takej pozícii aby k nej nemali prístup agenti oponenta, využíva sa napr. pri chránení lopty pred súperom počas driblingu

Činnosti bez lopty:

- presun hráča na určenú pozíciu, pričom by sa mal dávať pozor na ofsajd. Ofsajd si jednotliví hráči testujú podľa typu situácie. Pri presune sa musí hráč vyhýbať objektom (ďalším hráčom) nachádzajúcich sa medzi ním a určenou pozíciou.

- premiestnenie hráča z ofsajdu – ak naňho súperovi hráči aplikujú ofsajdovú pascu, alebo sa do ofsajdu dostane z nejakej inej príčiny

- otáčanie hlavy slúžiace na obnovenie informácie vo vnútornom modely sveta

- presun hráča za loptou

- určenie pozície na blokovanie protihráča

- presun hráča k lopte -  pre prípad zahrávania výkopu od bránky alebo voľného výkopu

- zmena uhlu pohľadu v závislosti od toho v akej situácií sa hráč nachádza alebo akú akciu vykonáva (napr. pri pozorovaní ihriska bude uhol pohľadu najširší a pri akcii vedenia lopty bude najužší a tým bude hráč dostávať častejšie vizuálnu informáciu od servera)

Ak má byť hráč úspešný pri vykonávaní niektorej z vyššie spomínaných činností s loptou či bez lopty, potrebuje presnú informáciu o okolitom svete, dôležitú na vykonanie konkrétnej činnosti. Získanie a vyhodnotenie takejto informácie pokladá za jednu zo schopností hráča a akcie vykonanú touto schopnosťou budeme nazývať  elementárne ohodnotenia situácie:

- zistenie či hráč môže kopnúť do lopty

- odhadnutie pozície lopty v budúcnosti

- zistenie pozície kde by mohol agent chytiť loptu

- identifikovanie najbližšieho spoluhráča k lopte

- identifikovanie „najlepšieho“ voľného spoluhráča

- zistenie prekážky v behu

- určenie najvýhodnejšej pozície na blokovanie protihráča

- hľadanie lopty – ak hráč nevie, kde sa lopta nachádza

- hľadanie voľného sektoru, t.j. takého, v ktorom sa nenachádza žiadny hráč

- zistenie prekážky v smere pohybu

- zistenie prekážky v smere strely

Spomínané zručnosti a činnosti boli prevzaté z analýzy tímov  CMUnited98, F.C. Portugal, Essex Wizards 2000, AT Humboltd vykonané tímom 4 2000/2001 a analýzou tímu 4. Každý hráč disponuje rovnakou množinou schopností a ktoré z nich majú byť najviac používané určuje rola hráča.

#### Analýza implementácie základných činností

Všetky medzinárodné tímy majú základné schopnosti zvládnuté na veľmi dobrej úrovni. Vykonávanie základných schopností implementuje väčšina tímov ako samostatný modul, ktorý obsahuje množinu všetkých činností, ktorými hráč disponuje. Základná schopnosť je navrhovaná a implementovaná ako empirický alebo analytický algoritmus.

empirický – základná činnosť je napr. realizovaná ako neurónová sieť. Agentovi sa poskytne množstvo príkladov situácií, z ktorých sa neurónová sieť učí vykonávať činnosť. Tento spôsob použil tím CMUnited 99 na učenie hráča behať za loptou. [Balát2001] Po asi 750 trénovacích cyklov sa naučil túto činnosť na 91%.

analytický – na nájdenie presných pozícií a rýchlostí potrebných na vykonanie činnosti, sa použijú analytické geometrické  metódy, ktorými sa vypočíta napr. rýchlosť, akou sa má hráč pohybovať aby dobehol loptu na dopredu vypočítanej pozícii (túto metódu použil tím 4 2000/2001).

Analytickou metódou sa vypočíta presná pozícia, rýchlosť a uhol. Ale vzhľadom na to, že hráč dostáva od servera „zašumené“ informácie, vypočítané údaje nie sú najpresnejšie. Využitím neurónových sietí môžeme dostať porovnateľné výsledky.  Riešenia niektorých problémov, napr. nájdenie optimálnej cesty vedenia lopty medzi protihráčmi, čisto analytickou metódou môže byť veľmi časovo náročné, vzhľadom na veľký počet možností. Preto sa používajú empirické metódy na redukciu počtu alternatív a na vybratie najlepšej alternatívy z redukovaných možností. Môžeme použiť analytickú metódu. Podobným spôsobom rieši problém vedenia lopty čínsky tím (2.2.1). Použitie analytickej alebo empirickej metódy na implementácie algoritmu základnej činnosti závisí hlavne od činnosti, ktorú chceme navrhnúť a implementovať. Ak chceme navrhnúť niektoré jednoduché činnosti (napr. len výkop lopty od brány), použijeme analytickú metódu a na komplikovanejšie činnosti, ktoré majú veľa alternatív (napr. vedenie lopty medzi oponentovými agentmi) použijeme empirickú metódu alebo kombináciu empirickej a analytickej metódy.

#### Analýza výsledkov z minulého roka (základné schopnosti):

Tím4 vytvoril triedu CBasicSkill implementujúcu základné schopnosti hráčov Dash, Cath, DribbleTo, Kick, GoTo, TurnTo, TurnNeck, ale implementované funkcie možno ešte celkom nevykonávajú požadovanú funkčnosť, preto ich bude potrebné skontrolovať a doplniť. Tím 4 použil pri navrhovaní všetkých schopností analytické metódy a do základných schopností hráčov zahrnul schopnosti agenta na ohodnotenie situácie t.j. akcie ktoré sa musia vykonať bezprostredne pred začatím alebo počas vykonávania akcie s loptou alebo bez lopty.

### Vyššie schopnosti agentov

V tejto časti analýzy sa zaoberáme vyššími schopnosťami agentov. Patria k nim kolektívne schopnosti, ktoré riešia situácie na ihrisku, do ktorých je zapojených viac hráčov nášho aj súperiaceho tímu a lopta. Na vyššej úrovni kolektívnych schopností sa vytvára a berie do úvahy aj plán, ktorý si agent vytýčil v predchádzajúcom cykle alebo cykloch. Najvyššia úroveň kolektívnych schopností je vytváranie tímovej stratégie. Do úvahy sa berú formácie hráčov na ihrisku, role hráčov vo formácii a pozície, ktoré im z role vyplývajú. Rola takisto určuje správanie a preferencie hráča v herných situáciách.

#### Analýza existujúcich systémov

Pri analýze existujúcich systémov sme vychádzali hlavne z výslednej dokumentácie Tímu č.4 zo školského roku 2000/2001 [Balát2001]. V dokumentácii k ich projektu sa nachádza prehľad návrhov a implementácií najúspešnejších tímov robotického futbalu posledných rokov.

#### Tím CMUnited98

Tento tím má veľmi dobre spracovanú tímovú logiku a logiku hráča. Každý hráč sa orientuje a určuje svoje správanie jednak podľa vopred zvolenej tímovej taktiky, ktorá ovplyvňuje jeho správanie na každej úrovni počas zápasu, jednak podľa momentálnych stavových premenných zápasu, medzi ktoré patria napr. rozdiel skóre, počet minút, ktoré zostávajú do konca zápasu a rozhodovacieho stromu, ktorý na základe hodnôt premenných určuje taktiku, ktorú každý hráč uplatňuje, aby dosiahol jednotnú tímovú taktiku.

Medzi iné schopnosti hráčov patrí aj schopnosť detekovať špecifické situácie pri hre, vykonanie sekvencie úloh, ktoré sa majú v takom prípade vykonať a ukončovaciu podmienku, ktorá určuje návrat k normálnej hernej situácii.

Každý hráč tímu sleduje takisto v každom cykle svoj mód správania. Módy sú vysokoúrovňové režimy, ktoré určujú, ako sa agent správa, napr. aktívny útok, hľadanie lopty, apod. Výber vhodného módu správania je realizovaný ako systém pravidiel, ktorých platnosť sa testuje v každom cykle.

Na vykonávanie rozhodnutí a plánov vo vyššej vrstve je nutné, aby agent mal dobre zvládnuté funkcie nižšej vrstvy, pomocou ktorých sa vybratý plán bude realizovať.

#### AT Humboldt

Tím AT Humboldt pri návrhu logiky hráča vychádzal z formálneho modelu BDI (Beliefs – domnienky, Desires – túžby, Intentions – zámery ). Na základe domnienok, ktoré vychádzajú z vnemov prijatých z okolia, túžby sú vyberané z možností, ktoré v danej situácii môže hráč podniknúť. Možnosti sú rôzne ohodnotené a takisto sa pri ich výbere uplatňujú obmedzenia. Zámer predstavuje konkrétny plán, ktorý sa hráč rozhodne vykonať. Pri tvorbe zámeru sa sleduje, či nie je v rozpore s predošlým zámerom alebo s aktuálnou situáciou, ktorá nastala už počas vykonávania plánu.

#### FC Portugal 2000

Tím FC Portugal, ktorý sa stal svetovým šampiónom v roku 2000, vychádzal z koncepcie tímu CMUnited [FCPortugal2000]. Rozšírili definíciu tímovej stratégie o typy hráčov – role a množinu taktík, ktoré obsahujú formácie pre rozdielne herné situácie. Formácie prideľujú každému hráčovi pozíciu a každej pozícii rolu. Oddelenie pozície a role dovoľuje hráčovi správať sa korektne, keď ho hra zanesie ďaleko od normálnej pozície vo formácii.

Tento tím ďalej uviedol techniku SPSP – Situation Based Strategic Positioning. Uplatňuje sa v situáciách, keď sa hráč nachádza na mieste, kde vie, že sa pravdepodobne nezapojí aktívne do hry. Do úvahy sa pri vypočítavaní optimálnej strategickej pozície a správania berie aktuálna situácia, typ hráča, formácia a taktika.

Takisto použili techniku DPRE – Dynamic Positioning and Role Exchange. Z tejto techniky je najdôležitejšia časť výmeny rolí, ktorá umožňuje, aby si hráči počas hry dynamicky menili navzájom úlohy. Pri dobrej implementácii to umožňuje napríklad zachovávať úrovne energie hráčov na vyšších úrovniach ako pri statických rolách. Medzi ďalšie vyššie schopnosti hráčov patrí pokrývanie všetkých možností nahrávky súperových hráčov. Každý hráč sleduje voľné línie, ktorými by si protihráči mohli nahrať a nielen počas normálnej hry, ale aj pri štandardných situáciách ako sú odkop od brány.

Pri rozhodovaní o postupe hráča na vyššej úrovni sa rozhoduje podľa nasledujúcich krokov: stratégia, dynamická pozícia a zmena role, strategický rozhľad. Ďalej sa rozhoduje podľa toho či ide o kritickú situáciu alebo nie. V prípade, že nie, hráč sa stavia strategickej pozície, ak áno, v závislosti od toho, či má alebo nemá hráč loptu, sa správa podľa rozhodnutia jedného z modulov pre každú situáciu.

#### Tím č. 4 zo školského roku 2000/2001

Tento tím [Tim42000] pri návrhu svojho systému takisto vychádzal z modelu BDI. Funkčný model ich systému mal tri základné bloky: vytváranie predstáv, aktivácia cieľov a uvažovanie. Predstavy sa vytvárajú na základe vnemov, ktoré prichádzajú k agentovi. V bloku aktivácie cieľov sa aktuálne predstavy konfrontujú so stavom hráča a lokálnou a tímovou stratégiou. Na základe výsledkov konfrontácie sa vytvára v časti uvažovania zámer, pri ktorom sa ohodnocujú viaceré možnosti nasledujúcich akcií a následne sa vytvorí plán. Akcie sa potom vložia do radu na vykonanie.

V návrhu prototypu tohto tímu sú schopnosti hráčov rozčlenené do viacerých kategórií. Medzi schopnosti na základnej úrovni patria napr. kopnutie do lopty, otočenie hráča či hlavy a predstavujú skoro výlučne priamo implementované príkazy soccerserver-u. Sú využívané na vyššej úrovni schopnosťami ako beh hráča na určené miesto, nahrávka spoluhráčovi, kopnutie na bránu, vyhľadanie lopty a iné. Ďalšiu skupinu schopností tvoria schopnosti na jednoduché ohodnotenie situácie, napr. zistenie prekážky v ceste, zistenie možnosti kopnutia do lopty, schopnosť odhadnúť polohu lopty alebo hráča v budúcnosti, príp. identifikovať voľného spoluhráča.

Celkovo sa však Tím č.4 veľmi implementáciou vyšších (kolektívnych) schopností hráča nezaoberal, väčší dôraz dávali na vytvorenie kostry, ktorá má tvoriť základ pre ďalší vývoj hráča. Vo svojej implementácii mali zahrnuté formácie hráčov na ihrisku (napr. 3-4-4, 4-4-2), ktoré určovali pozíciu a správanie hráčov na ihrisku.

### Kolektívne schopnosti agentov

Kolektívne schopnosti hráčov musia vychádzať z nižších úrovní. Taktiež musia zahrňovať aj dynamické zmeny úloh, aby sa dosiahla čo najlepšia reakcia v dynamicky sa meniacom okolí agentov. Správnou kombináciou najnižších úrovní s taktikou a stratégiou na najvyššej úrovni je možné dosiahnuť hlavný cieľ každej súťaže – vyhrať.

#### Nižšie schopnosti agentov

Na úspešné vykonanie akcií, ktoré si agent zvolí na vyššej úrovni rozhodovania, je nutné, aby mal k dispozícii dobre zvládnuté všetky nižšie schopnosti, pomocou ktorých skladá plán, ktorý sa má vykonať.

Nižšie schopnosti hráčov, ktoré sú využívané vyššími (kolektívnymi), sú vypísané v nasledujúcom zozname. Sú rozdelené do troch kategórií:

Vykonávacie:

- beh na určenú pozíciu

- vedenie lopty (na určitú pozíciu alebo určitým smerom)

- obehnutie prekážky (hráča)

- nahrávka určitým smerom

- kop určitým smerom

Rozpoznávacie:

- zistenie prekážky v behu

- test, či môže hráč kopnúť do lopty

- identifikovanie najbližšieho spoluhráča (protihráča)

- identifikovanie najbližšieho voľného spoluhráča

- rozpoznanie, či môže hráč (brankár) chytiť loptu

- rozpoznanie voľného miesta

- určenie pozície na blokovanie protihráča

Prediktívne:

- odhad pozície hráča v budúcnosti

- odhad pozície lopty v budúcnosti

- zistenie bodu zachytenia lopty

#### Rozdelenie schopností

Kolektívne schopnosti hráčov sa dajú zaradiť do viacerých úrovní [Kapustik2001].

Na najnižšej úrovni je to mikroúroveň, kde sa analyzujú herné situácie, do ktorých je zapojených zopár hráčov (aj jeden), často tých, ktorí sú na ihrisku fyzicky blízko vedľa seba. Správanie generované na tejto úrovni sa dá charakterizovať ako reaktívne a jednoduché. Rozhodovanie o ďalšom postupe na tejto úrovni sa realizuje pomocou rozhodovacích stromov, prípadne pomocou systému pravidiel alebo neurónových sietí. Cieľom je rýchle ohodnotenie situácie, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť a účinnosť rozhodovania. Na tejto úrovni je nutné zapojiť v hráčovi proces učenia, ktorý opakujúce sa herné situácie môže zvládať s väčšou efektivitou.

Kolektívne schopnosti na vyššej úrovni vychádzajú z vyššie popísaných, avšak pribúda tu schopnosť plánovania akcií. Správanie hráča sa dostáva od reaktívneho k uvažovaniu situácie a takisto možných nasledujúcich stavov a vytvoreného plánu. Hráči sa môžu staticky alebo dynamicky podľa podmienok na ihrisku zoskupovať do skupín (jednotiek) a pri rozhodovaní o nasledujúcej akcii (alebo akciách) uvažovať svoju úlohu (pozíciu) v skupine.

Na najvyššej úrovni sa dostáva k slovu tímová taktika a herné formácie. Podľa dohodnutého rozostavenia, ktoré sa môže počas zápasu meniť,  hráči obsadzujú preferované pozície, s ohľadom na to, aby bolo pokryté celé hracie pole, resp. všetci protihráči. Do tímovej taktiky patrí takisto dohoda o vedení útoku (postupný, rýchly) alebo spôsob prenikania na súperovu polovicu ihriska (stredom, krajmi). Hráči sa takisto musia dohodnúť, ako budú počas zápasu obsadzovať protihráčov, aby sa vyhli nepríjemným únikom jednotlivcov alebo celých skupín.

#### Mikroúroveň

Základnou úlohou je definovať schopnosti, ktoré sú požadované od každého hráča na mikroúrovni. Predpokladajú, že základné operácie ako beh na určené miesto, beh s loptou na určené miesto, kopnutie na bránu sú dobre zvládnuté na nižšej úrovni. Ďalšie schopnosti, ktoré musia byť dobre zvládnuté sú rozpoznávacie: rozpoznanie najbližšieho spoluhráča alebo protihráča, rozpoznanie vlastníka lopty, rozpoznanie výhodnej pozície. Takisto je nutné, aby bolo na vysokej úrovni zvládnuté ohodnocovanie situácie a schopnosti výberu najlepšej pozície a možnosti nahrávky alebo strely na bránu.

Na rozhodovanie o ďalšej akcii na mikroúrovni je možné použiť viacero mechanizmov: od rozhodovacích stromov po neurónové siete. My sme sa rozhodli pre zobrazenie rozhodovania pomocou rozhodovacích stromov, ktoré sú pre tento účel najnázornejšie.

Rozhodovacie stromy sa skladajú z otázok, odpovedí na ne a akcií, ktoré agent vykonáva. Dôležité je pritom, aby boli otázky jasne formulované a poskytovali možnosť efektívneho rozhodovania. Nie na všetky otázky je možné napriek tomu odpovedať áno alebo nie. Odpovedí môže byť v niektorých prípadoch viac, pričom odpoveď na tú istú otázku sa môže pri rovnakom agentovi líšiť v závislosti od hernej situácie alebo od stratégie. V prípade viacerých odpovedí je možné vyberať najpravdepodobnejšiu pomocou ohodnotenia každej z nich a výberu možnosti s najvyšším ohodnotením.

Jednotlivé rozhodovacie stromy prichádzajú na rad, až keď je známa situácia hráča na ihrisku. Na začiatku je potrebné určiť, či sa hráč nachádza v situácii, kedy môže zasiahnuť do hry. V prípade, že nie, snaží sa udržať strategickú pozíciu. Ak sa v takejto situácii nachádza, sú možné dva scenáre: hráč má loptu a automaticky je v kritickej situácii, pretože je centrom pozornosti alebo loptu nemá, ale existuje možnosť, že loptu získa, a to buď nahrávkou alebo od protihráča. Pre obidve možnosti sú zostavené samostatné rozhodovacie stromy, pretože možnosti akcií hráča sa v obidvoch prípadoch výrazne líšia. Rozhodovacie stromy je takisto nutné zostaviť pre rôzne typy a role hráčov, pretože iné priority má útočník, iné stredopoliar a iné obranca. Nižšie sú zobrazené rozhodovacie stromy pre kritické situácie s loptou a bez lopty pre útočný štýl hry.

#### Rozhodovacie stromy

Situácie s loptou (predpoklad: mám loptu pod kontrolou)

(R) Útočník

Ako som ďaleko od súperovej brány ?

(1)	Som v súperovej šestnástke

Mám možnosť vystreliť na bránu ?

(1)	Áno

Vystreľ na bránu

(2)	Mám v ceste brankára (protihráča)

Mám blízkosti spoluhráča, ktoré mu môžem nahrať ?

(1)	Áno

Nahraj spoluhráčovi

(2)	Áno, ale nemôžem mu odtiaľto nahrať

Bež s loptou na miesto, odkiaľ môžeš nahrať

(3)	Nie

Pokús sa obísť brankára

(3)	Nie, som zablokovaný

Mám v blízkosti spoluhráča v lepšej pozícii ?

(1)	Áno

Môžem mu nahrať ?

(1)	Áno

Nahraj spoluhráčovi

(2)	Nie

Nájdi miesto s väčším stupňom voľnosti a bež naňho

(2)	Nie

Nájdi miesto s väčším stupňom voľnosti a bež naňho

(2)	Som za šestnástkou

Mám smerom dopredu spoluhráča v lepšej pozícii ?

(1)	Áno

Môžem mu nahrať ?

(1)	Áno, cesta je voľná

Nahrávka spoluhráčovi

(2)	Áno, s malým rizikom (určenie rizika závisí od momentálnej

situácie a typu hráča)

Nahrávka spoluhráčovi

(3)	Áno, veľké riziko alebo nie je to možné

Nájdi lepšiu pozíciu na prihrávku a bež na ňu

(2)	Nie

Nájdi miesto s najlepším ohodnotením a bež naňho

(3)	Som za stredovou čiarou

Zaujmi strategickú pozíciu

Situácie bez lopty (útočný štýl hry, sme v útoku)

Vidím loptu ?

(1)	Áno

Vlastní niekto loptu ?

(1)	Áno

Je to môj spoluhráč ?

(1) s vysokou pravdepodobnosťou áno (vidím ho jasne)

(A)	Vyber najvhodnejšiu pozíciu a bež na ňu:

(R)	Rola útočník

Som voľný ?

(1) Pravdepodobne áno (v okruhu okolo mňa nie je protihráč)

Som vo výhodnej pozícii na prihrávku ?

(1)	Medzi nami je voľná čiara

Zotrvaj v pohybe na plánovanú pozíciu vo formácii alebo ak si

na nej zostaň stáť

(2)	Medzi nami je voľná čiara, ale nie je to bezpečné

(môže do nej vbehnúť protihráč)

Je výhodnejšie bežať na plánovanú pozíciu vo formácii alebo

pre nahrávku ?

(1)	Spoluhráč s loptou má lepšie postavených spoluhráčov

Bež na určenú pozíciu vo formácii

(2)	Je výhodné bežať pre nahrávku

Bež na miesto s výhodnejšou pozíciou na nahrávku (viac

voľnosti, lepšie miesto vzhľadom na kop na bránu)

(3)	Cesta je zablokovaná

Nájdi si voľnú pozíciu najbližšie k plánovanej a bež na ňu

(2)	V mojom okolí je zopár (aspoň jeden) protihráčov

Nájdi miesto, kde budeš voľný a nie je ešte pokryté spoluhráčom

(3)	Som obsadený (okolo mňa je viac ako traja protihráči)

Bež na najbližšie miesto s vyšším stupňom voľnosti

(R)	Rola stredopoliar

(detto ako útočník)

(R)	Rola obranca

Mám pokrytého aspoň jedného protihráča ?

(1)	Mám vybratého protihráča, ktorého kryjem

Pokračuj v kopírovaní akcií protihráča

(2)	Mám vybratého protihráča, ktorý sa ale vzďaľuje od mojej pozície

vo formácii

Je to protihráč s loptou ?

(1)	Áno

Pokračujem v pokrývaní, vysoké úsilie

(2)	Nie

Zanechávam pokrývanie a hľadám nového protihráča na

pokrytie

(3)	Nemám pokrytého protihráča

Je v blízkosti pozície nepokrytý protihráč ?

(1)	Áno, dokonca má aj loptu

Bež k protihráčovi, maximálne úsilie

(2)	Áno, nemá loptu, ale je dobre postavený (voľný pre nahrávku)

Bež k protihráčovi, vysoké úsilie

(3)	Áno, nemá loptu

Bež k protihráčovi

(4)	Nie

Vyhľadaj najbližšieho nepokrytého protihráča

(2)	s vysokou pravdepodobnosťou nie (vidím ho jasne)

Mám loptu v dosahu ?

(1)	Môžem do nej kopnúť

Vyber vhodný smer a pokús sa ju odkopnúť (úsilie pri odkope je

priamo úmerné vzdialenosti od súperovej brány)

(2)	Nemôžem do nej kopnúť, ale je blízko

Bež k lopte

(3)	Nemôžem do nej kopnúť a vzďaľuje sa

Je v tom smere bližšie nejaký spoluhráč ?

(1)	Áno

Bežím na pozíciu vo formácii

(2)	Nie

Bežím za loptou

(3)	neviem to presne určiť (som ďaleko)

Bež na pozíciu vo formácii

(2)	Pravdepodobne nie

Správaj sa podľa stromu „Mám loptu v dosahu ?“

(2)	Nevidím loptu

Nájdi loptu a bež na pozíciu vo formácii

Akcie, ktoré obsahujú klauzuly typu „Nájdi najvhodnejšie miesto“ alebo „Bež na pozíciu vo formácii“, obsahujú takisto rozhodovacie stromy prípadne iné mechanizmy na určenie optimálnej pozície. V prvom rade sa berie do úvahy pozícia vo formácii. Ďalšími optimalizačnými kritériami sú vhodnosť pozície vzhľadom na prihrávku od spoluhráča a možnosť pokrytia voľnej cesty na prihrávku medzi protihráčmi. Jedným z kritérií pre obrancov je takisto pokrytie protihráča.

Odpovede typu áno/nie môžu takisto závisieť od momentálnej situácie. Ich vyhodnotenie môže znamenať ohodnotenie každej z možností podľa nejakého kritéria a výberu pravdepodobnejšej z nich. Odpovede sa takisto môžu líšiť podľa aktuálnej role hráča a zvolenej taktiky.

#### Vyššia úroveň kolektívnych schopností

Na základe rozhodnutia na mikroúrovni sa hráč rozhoduje aké budú jeho kroky v nasledujúcich momentoch. Aby toto rozhodovanie bolo efektívne, je nutné, aby hráč nejakým spôsobom kontroloval, či akcie, ktoré sa rozhodne vykonať v nasledujúcich časových intervaloch nie sú navzájom protichodné. Pomocou reaktívneho správania agent nemá možnosť naplánovať si akciu, ktorej výsledkom bude viackroková spolupráca so spoluhráčom alebo spoluhráčmi.

Plán pozostáva z jednej alebo viacerých elementárnych akcií, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom čase hry. Sú výsledkom rozhodnutia na vyššej úrovni, ktoré určí správanie hráča na základe momentálnej situácie a stratégie. Výsledkom rozhodnutia je vysokoúrovňová akcia, ktorá sa rozdelí na postupnosť elementárnych akcií.

#### Vytvorenie plánu

Jednou z možností, ako vytvárať plán, je predpovedať, ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcom čase. Na to môže poslúžiť model sveta, pomocou ktorého si agent môže extrapolovať polohy hráčov do budúcnosti a analyzovať situácie, ktoré môžu nastať. V konečnom dôsledku ide o prehľadávanie stromu možností, ktoré nastanú, ak sa hráč rozhodne pre vykonanie istej akcie v súčasnosti. Budúce situácie sa dajú prehodnotiť rozhodovaciemu stromu na mikroúrovni, ktorý rozhodne o ďalšej akcii, ako keby išlo o aktuálnu situáciu. Na základe tohto rozhodnutia a ohodnotenia situácie, ktorá nastala, je možné vybrať takú postupnosť akcií, ktorej výsledok má najvyššiu pravdepodobnosť úspechu a vytvoriť plán, ktorý hráč bude vykonávať.

#### Prehodnotenie plánu

Keď sa agent rozhodne vykonávať plán, ktorý si vytýčil, nemusí to znamenať, že sa situácia bude vyvíjať tak, ako predpokladal. Je preto dôležité, aby agent mal schopnosť prehodnotiť plán na základe aktuálnej situácie. V prípade, že postupnosť akcií plánu má veľa položiek, je možné, že sa počas vykonávania zmenia podmienky, ktoré viedli k výberu práve tohto plánu. Tu je nutné rozhodnúť, či agent zotrvá vo vykonávaní stanoveného plánu, zavrhne ho a vytvorí ďalší, alebo ho preruší a vloží postupnosť akcií, ktoré riešia situáciu, ktorá práve nastala a po jej skončení sa vráti k vykonávaniu predošlého plánu.

Pri výbere plánu je možné zadať aj množinu dobre definovaných podmienok, ktoré určujú, kedy sa plán má prestať vykonávať. Podmienky by mali byť viazané na hernú situáciu a mal by ich byť obmedzený počet. V jednoduchej forme si podmienky môžeme predstaviť ako premenné, ktoré môžu dosahovať rôzne hodnoty. V prípade, že sa hodnota podmienky dostane zo zadaného limitu alebo do neho naopak vkročí, je predpoklad, že pôvodný plán už nie je aktuálny a je nutné ho prehodnotiť.

Inou možnosťou je riešiť tento problém porovnaním kompatibility akcií, ktoré sa nachádzajú v obidvoch plánoch (starom, ktorý sa práve vykonáva a v novom, ktorý si vytvoril v aktuálnej situácii). V prípade, že akcie sú diametrálne odlišné (napr. prudká zmena pohybu), je predpoklad, že nová akcia nesúhlasí s plánom, ktorý sa mal vykonáva a je nutné ho prehodnotiť.

### Tímová taktika a herné formácie

Tímová taktika a herné formácie patria do najvyššej úrovne kolektívnych schopností agentov. Hráči môžu mať dobre prepracované základné schopnosti a dokonca aj nižšie úrovne kolektívnych schopností, pokiaľ nie je medzi nimi ako členmi jedného tímu prepracovaná vhodná tímová taktika a nepoužívajú vhodné herné formácie, nemajú ako tím šancu uspieť v zápase s tímom, ktorý má prepracovanú aj túto úroveň kolektívnych schopností.

Tímová taktika súvisí so spôsobom hry celého tímu. Týka sa najmä typu vedenia útoku (postupný, rýchly), spôsobu prenikania na súperovu polovicu (krajmi, stredom) a obsadzovania súperových hráčov.

Pri tímovej taktike tím využíva herné formácie, ktoré prideľujú jednotlivým hráčom úlohy (role).

#### Formácie

Jednotlivým hráčom sú, podľa stavu v ktorom sa nachádza hra, pridelené úlohy a hráči sú zoskupovaní do formácií. Podľa pridelenej úlohy sa hráči vhodne (strategicky) rozmiestňujú. Taktiež sa hráči nesnažia vykonávať tie isté akcie, napriek tomu, že vnímajú tú istú situáciu a majú rovnaké schopnosti.

Formácia, v akej hráči budú hrať, sa zvyčajne určuje ešte pred zápasom. Počas hry sa však formácie podľa situácie a stavu na hracom poli vhodne menia.

Formácie hráčov sa zapisujú ako trojice čísel. Prvá číslica udáva počet obrancov, druhá počet stredopoliarov a tretia počet útočníkov. Medzi najčastejšie používané formácie patria 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 8-2, 3-3-4, 2-4-4. Podľa počtu úloh priradených jednotlivým hráčom môžeme hovoriť o ofenzívnej, alebo defenzívnej formácii.

Jednotliví hráči majú vo formácii pevne zadefinované úlohy (role), ktoré si môžu medzi sebou vymieňať, ak je výmena výhodná.

### Dynamické prideľovanie úloh

Multiagentový systém môže niekedy prosperovať z prideľovania odlišných úloh jednotlivým agentom. Takýto spôsob riešenia problému môže byť použitý na vybudovanie úspešného multiagentového systému, ktorý pracuje v dynamickom prostredí a reaguje na rôzne situácie.

Situáciou sa rozumie množina podmienok, ktoré musia byť splnené, aby mohol konkrétny agent adekvátne reagovať. Reakcia agenta pritom musí byť tvorená konsenzom medzi centralizovaným a decentralizovaným rozhodovaním, pričom cieľom je dosiahnutie čo najlepšie ohodnoteného výsledku.

#### Užitočnosť dynamického prideľovania úloh

Najsilnejším dôvodom, prečo je nutné pristúpiť k dynamickému prideľovaniu úloh, je možnosť redukcie komplexnosti sveta, ktorý musí každý z agentov vnímať. V prípade, že agent má pridelenú určitú úlohu, jeho model sveta sa môže obmedziť iba na údaje potrebné pre vykonávanie tejto úlohy. Takto možno dosiahnuť rýchlejšie vyhodnotenie danej situácie, pretože agent nemusí spracovávať komplexnú informáciu o okolitom svete, ako by to bolo v prípade, keby agentom neboli pridelené rôzne úlohy. Taktiež agent nemusí reagovať na všetky zmeny, čo tiež šetrí čas. Ideálnym riešením by bolo nájdenie jednej alebo dvoch možností reakcie pre každú situáciu. Tým sa dosiahne redukcia miery rozhodovania a výsledkom je efektívny, rýchly a robustný systém.

Druhým dôvodom je šetrenie energie (staminy) každého hráča. Keďže každému hráčovi sa pri jeho pohybe míňa životná energia, je nutné navrhnúť jednotlivé úlohy tak, aby zabezpečovali oddych hráča na strategickej pozícii v tom prípade, ak je lopta dostatočne ďaleko od neho a s využitím daného hráča sa momentálne neuvažuje v tímovej stratégii.

Prínosom dynamického prideľovania úloh je aj to, že hráči obsadzujú na ihrisku výhodné pozície. Takto sa redukujú nepokryté miesta, ktoré môžu byť užitočné v neskorších etapách hry.

#### Miera znalostí o správaní sa svojich spoluhráčov

Spolupráca medzi jednotlivými hráčmi je možná len vtedy, ak agenti majú určité znalosti o konaní spoluhráčov a vedia predpovedať ich správanie sa.

Veľká miera znalostí umožňuje predpovedanie správania sa svojich spoluhráčov. Toto riešenie minimalizuje komunikáciu s ostatnými agentmi. Problém pri tomto spôsobe tímovej hry nastáva vtedy, ak agenti nevidia to isté. V takomto prípade aspoň jeden z agentov nemôže správne predpovedať správanie sa druhého hráča. Tento nedostatok sa rieši tak, že hráč, ktorý má loptu je sledovaný ostatnými hráčmi, ktorí môžu zasiahnuť do lokálnej taktiky.

Malá miera znalosti znižuje možnosť predpovedania správania sa spoluhráčov, preto musia hráči medzi sebou komunikovať pomocou hlasových signálov. Táto komunikácia je nespoľahlivá, pretože samotné hlasové signály sú v serveri implementované ako nespoľahlivé. Taktiež správa nemôže byť vyslaná vždy. Okrem toho túto správu počujú všetci, čo umožňuje druhému tímu naučiť sa reagovať na jednotlivé hlásenia, ktoré prichádzajú od súpera.

Keďže je komunikácia limitovaná, treba zvoliť kompromis medzi koordináciou pomocou explicitnej komunikácie a koordináciou spoločnou taktikou a stratégiou. Niektoré tímy majú v každom hráčovi vbudovaný modul tímovej práce. Agent potom len zašle správy ostatným o svojom zámere a jeho spoluhráči adekvátne zareagujú na danú situáciu. Iné tímy sa sústredili na implicitnú komunikáciu. Tým sa dá úplne vylúčiť komunikácia medzi jednotlivými spoluhráčmi v prípade, ak agenti vedia presne predpovedať akcie ostatných hráčov v mužstve.

#### Prepínanie úloh v reálnom čase

Každý agent si musí udržiavať celú množinu možných úloh, aby si mohol jednu z nich vybrať. Prepnutie medzi úlohami je závislé na konkrétnej situácii a úlohách okolitých agentov.

Hlavným problémom je určiť kedy a na akú úlohu sa má konkrétny hráč prepnúť. Tu sa treba vyvarovať niektorým nepriaznivým javom. Napr.: Treba zamedziť vzniku takého stavu, keď všetci hráči sa stanú útočníkmi a mužstvo zostáva bez obrany. Najefektívnejší spôsob rozhodovania je založený na rozhodovacích stromoch, pričom čiastočné rozhodovanie sa deje na základe neurónových sietí. Pri každej cvičnej hre sa hráči učia využívaním neurónových sietí. Váhy, ktoré sa učením získajú slúžia na ohodnotenie vetiev rozhodovacieho stromu. Takýmto spôsobom sa dá získať vhodne ohodnotený rozhodovací strom, ktorý je možný použiť na rozhodovanie o zmene úlohy s cieľom čo najefektívnejšieho vyriešenia vzniknutej situácie.

Pre každú úlohu je efektívne zvoliť taktiež východiskovú (default) pozíciu. Na túto pozíciu sa hráč presúva vtedy, ak je lopta dostatočne ďaleko od neho. Pozícia nesmie byť statická, ale sa musí meniť v závislosti od vyššej stratégie, aby sa dosiahlo posúvanie hráčov po ihrisku, ktoré je transparentné prenášaním hry na jednotlivé plochy ihriska.

Tím FC Portugal oddelil typ hráča a jeho pozíciu [FCPortugal2000]. To umožňuje hráčom hrať správne aj vtedy, keď ich aktívne správanie odnesie ďaleko od domovskej, východiskovej pozície. Takto je zaručená flexibilita každého hráča na ihrisku. Hráči si môžu vymieňať pozície aj úlohy v závislosti od situácie, pričom sa vždy berie do úvahy vzdialenosť medzi aktuálnou a strategickou pozíciou ako aj dôležitosť umiestnenia vo formácii v danej situácii.

Tím CM United vytvoril hráčov, ktorí v každom akčnom cykle vykonajú prehodnotenie módu správania. Podmienky a reakcie na ne sú v každom móde determinované hierarchicky s určitými parametrami, ktoré charakterizujú aktuálny stav. Taktiež tento tím využíva viackrokové plány, ktoré sú založené na predvídaní 2-3 krokov dopredu. To umožňuje dostatočne efektívne reagovať na zmeny v prostredí.

#### Úlohy v tíme

V súťaži RoboCup je možno agentov rozdeliť na základe cieľov a ich správania do štyroch skupín, ktoré sú identické s typmi hráčov v skutočnom futbale. Sú to tieto posty:

- Brankár

- Obranca

- Stredopoliar

- Útočník

Každá z týchto úloh znamená pre agenta iný cieľ. Tomu zodpovedá jeho správanie a východisková pozícia, do ktorej sa agent vracia v prípade, že lopta je ďaleko.

Prepnutie úlohy agenta môže byť závislé aj od spôsobu hry. Na najvyššej úrovni je možné hru rozdeliť na dva módy:

- Útočný mód

- Obranný mód

V závislosti od pozície lopty a jednotlivých hráčov sa dá vyhodnotiť, o ktorý z týchto módov sa jedná. Na základe toho možno prepnúť jednotlivých agentov do úloh špecifických pre daný mód. Pre obranný mód to môžu byť tieto úlohy:

- Prvý obranca

- Hráč pri lopte

- Druhý obranca podporujúci prvého

- Tretí obranca

- Iní hráči

Taktiež je možné rozdeliť jednotlivé úlohy do ktorých sa môžu hráči prepnúť aj pre útočný mód:

- Prvý útočník

- Hráč s loptou

- Druhý útočník, ktorý podporuje prvého

- Tretí útočník

- Ostatní hráči

Ako vidno, jednotlivé úlohy sa týkajú malej skupinky spoluhráčov, ktorí sa nachádzajú v určitej lokalite blízko lopty. Títo hráči tvoria vlastne lokálnu taktiku. Ostatní hráči sa rozmiestňujú na východiskových pozíciách určených globálnou stratégiou.

Prepínanie medzi jednotlivými úlohami sa deje vo viacerých krokoch. Najskôr sa rozhodne, či sa bude hrať útočný alebo obranný mód. Hráč, ktorý má najlepšiu východiskovú pozíciu pre získanie lopty sa označí ako hráč pri lopte. Ak loptu získa, tak v útočnom móde sa označí ako prvý útočník. V obrannom móde sa označí ako prvý obranca. Ostatní hráči budú označení v závislosti od ich pozície tak, aby mohli podporovať činnosť hráča s loptou.

#### Systém hráča

Na to aby každý hráč správne reagoval na vzniknuté situácie je potrebné vytvoriť model zohľadňujúci nielen informácie z okolia ale aj taktiku a stratégiu tímu ako celku. Obrázok [Obr. 2-14] popisuje jednotlivé funkčné bloky ovplyvňujúce správanie sa agenta.

Keď sa vytvorí agent, je mu pridelená statická formácia a taktiež sa mu pridelí statická úloha v module pre formácie a statické úlohy. Interpreter je modul, ktorý prijíma informácia od Soccer servera a následne aktualizuje model sveta. Následne v module dynamických úloh sa rozhodne o tom, či bude sa hrať obranný alebo útočný mód. Potom sa danému agentovi pridelí úloha v závislosti od konkrétneho rozhodnutia. Následne sa vyberie plán z modulu plánovania, ktorý je neskôr transformovaný na elementárne akcie v module vykonávania plánu. Modul pre externé správanie už len zasiela signály pre server.

Učenie a neurónové siete

Obr. 2-14. Systém rozhodovania hráča uvažujúceho dynamickú výmenu úloh

Správanie hráča sa dá opísať pomocou formálnych prostriedkov, ktoré ponúkajú napríklad teória hier, konečné automaty, či systémy pravidiel. Počet rôznych situácií na ihrisku, ktoré vznikajú počas hry a na ktoré musí hráč reagovať, je však taký veľký, že realizácia formálnej reprezentácie systému úplného správania hráča by zabrala obrovské množstvo systémových prostriedkov, ak by ju vôbec bolo možné vytvoriť. Proces učenia má teda v oblasti správania hráča svoje opodstatnenie. Neurónové siete [Kvasnička1997] sú jedným z významných prostriedkov známkovaného učenia, ktoré sa často na tento účel používajú.

#### Karlsruhe Brainstormers

Dlhodobým cieľom pri vývoji hráčov Karlsruhe Brainstormers [Riedmiller2000] bolo vytvoriť tím futbalových robotov, ktorých rozhodovacia časť bude založená kompletne na metódach známkovaného učenia (reinforcement learning). Predpokladom je definovanie úspešného resp. neúspešného výsledku a spôsobu jeho ohodnotenia. Vykonávanie operácie je potom postupne upravované tak, aby proces dosahoval čoraz lepšie a lepšie výsledky. V tomto procese úspešne využili dopredné neurónové siete ako aproximátory optimálnej ohodnocovacej funkcie.

Na úrovni základných schopností hráča (napríklad kopanie do lopty) bola použitá neurónová sieť so 4 vstupnými, 20 skrytými a 1 výstupným neurónom. Hráč sa v každom kroku rozhodoval medzi použitím 500 parametrizovaných akcií kopnutia do lopty (100 rôznych smerov 5 silami) a 36 parametrizovanými príkazmi otočenia. Ak lopta opustila hráča požadovaným smerom a rýchlosťou, bola „ocenená“ hodnotou 0 (pozitívny výsledok). Ak hráč počas vykonávania sekvencie stratil loptu, dostal ohodnotenie 1 (negatívny výsledok). Každá akcia hráča, ktorá nebola ukončená pozitívnym výsledkom, bola ocenená hodnotou 0,002. To znamená, že sekvencia kopania do lopty s dĺžkou 500 akcií bola ekvivalentná neúspechu.

Uvádzajú [Riedmiller2000], že po približne dvoch hodinách trénovania dávala sieť pomerne slušné výsledky. Hráč bol schopný zastaviť si loptu, natočiť sa požadovaným smerom a niekoľko krát akcelerovať loptu, aby dosiahla vysoké rýchlosti. Vytrénovali spolu tri neurónové siete pre cieľové rýchlosti do 1 m/s, do 2m/s a do 2.5 m/s.

Pri rozhodovaní na taktickej úrovni mal hráč k dispozícii nasledovné pohyby: sledovanie lopty, pohyb v ôsmych smeroch, čakanie, nahrávka spoluhráčovi, strela na bránu v troch variantoch, vedenie lopty v ôsmych smeroch. Na trénovanie kooperatívneho správania použili modelovú situáciu dvoch útočníkov na jedného alebo dvoch obrancov.

Útočníci boli odmenení známkou 0 za každú úspešnú akciu (ak skórovali) a známkou 1, ak stratili loptu. Každá ďalšia akcia bola ocenená známkou 0,002. Každý z 23 pohybov bol ohodnocovaný vlastnou neurónovou sieťou. Správanie hráčov s neurónovými sieťami porovnávali s hráčmi s priamym zámerom skórovať. Neurónové siete v tomto prípade zvýšili úspešnosť hráča o približne 45 %.

Hráč má všetky základné schopnosti riadené pomocou neurónových sietí: kopanie do lopty požadovaným smerom a rýchlosťou, sledovanie pohybujúcej sa lopty, pri ktorom hráč berie do úvahy aj jej stochastické správanie, vedenie lopty, zmena polohy hráča s vyhýbaním sa kolíziám a bránenie lopty pred útočníkom. Pri rozhodovaní na úrovni taktiky vyhodnocovali jednak použiteľnosť akcie (kvalitu, prioritu) a jednak pravdepodobnosť úspechu. Treba ešte dodať, že sa Karlsruhe Brainstormers umiestnili na  druhom miesta na majstrovstvách sveta RoboCup World Championship 2001.

#### Ďalšie nápady

Neurónové siete hráčov v predchádzajúcom prípade, ako aj v prípade tímu TsinghuAeolus (opisovaného v kapitole 2.2.1) boli trénované v dobe vývoja systému, teda mimo zápasu. Dali by sa však využiť (v súvislosti aj so sledovaní situácie na ihrisku, diskutované v predchádzajúcej časti) aj na predikciu pohybu hráčov na ihrisku.

Samozrejme, nie je možné, aby sme natrénovali neurónovú sieť na predikciu pohybu všetkých možných súperov. Neurónová sieť by sa musela učiť rozpoznávať pohyby súpera počas zápasu. Nakoľko však je proces trénovania v porovnaní s dobou rozhodovania a vykonania akcie nepomerne dlhý, museli by sme použitú neurónovú sieť minimálne nejako predtrénovať. Neurónová sieť by tak sa tak mohla naučiť správanie súpera a zefektívniť rozhodovanie hráčov. Bolo by však treba zabezpečiť, aby trénovacie vstupy získavala len od súperových hráčov – čo v prípade hráčov, ktorých farbu dresu nie je vidno, nie je úplne jednoduché.

Riešením tohto problému by mohlo byť použitie inej neurónovej siete na klasifikáciu hráčov na ihrisku. Nakoľko správanie spoluhráčov je známe, nie je problém natrénovať túto klasifikačnú neurónovú sieť dopredu. Mýliť by sa mohla, len keby hrali proti sebe hráči toho istého tímu.

Vzhľadom na charakter problému – treba sa učiť časové vzory správania, je vhodné použiť v oboch prípadoch rekurentné neurónové siete, ktoré sú schopné identifikovať a rozpoznávať stavy. Bolo by však zaujímavé porovnať výsledky dosahované pomocou rekurentnej neurónovej siete s výsledkami doprednej neurónovej siete s časovým oknom.

## Špecifikácia požiadaviek

Táto časť vychádza z informácií získaných počas analýzy. V prvej časti sú stanovené požiadavky na systém. Druhá časť určuje požiadavky na vnútorné vlastnosti. V ďalšej časti sú zhrnuté základné body, ktoré sa týkajú modelu sveta a učenia

#### Požiadavky na systém

Systém hráča, ktorý má byť cieľom našej práce, má zabezpečovať tieto základné činnosti: komunikáciu so soccerserverom, vykonávať reakcie na situácie, ktoré sa počas hry vyskytnú, zobrazenie stavu hráča.

Architektúra systému musí byť navrhnutá tak, aby systém bol modifikovateľný. Cieľom návrhu by mala byť sada softvérových súčiastok, ktoré majú vysokú súdržnosť a voľnú viazanosť, teda takých, ktoré sa dajú znovu použiť v prípade, že sa stavba systému ukáže ako neefektívna alebo nie najvhodnejšie zvolená.

#### Požiadavky na vnútorné vlastnosti

Systém, ktorý navrhujeme, má zabezpečovať riadenie činnosti hráča na ihrisku. Rozhodovanie o činnostiach je rozdelené do viacerých úrovní, pričom na každej úrovni sa berú do úvahy rôzne veci z okolia agenta a takisto sa na jednotlivých úrovniach líšia nástroje, ktorými môže agent správanie ovplyvňovať.

Na to, aby sa agent mohol presne rozhodnúť, aká bude jeho ďalšia činnosť, potrebuje poznať stav sveta okolo seba. Z toho vyplýva požiadavka na vytvorenie dobrého modelu sveta hráča, ktorý zachytáva všetky podstatné veci, ktoré agent potrebuje pre svoje rozhodovanie. Model by mal obsahovať nielen aktuálne pozície objektov, ale takisto aj iné atribúty s nimi spojené – rýchlosť a smer pohybu, vek každej informácie, väzby medzi externými objektmi.

Samotný model sveta však nepostačuje na kvalitné rozhodovanie: agent musí mať schopnosť dobre ohodnotiť situáciu okolo seba. Do toho spadá schopnosť rozpoznať herné situácie na globálnej a lokálnej úrovni, určovať najvhodnejší smer pohybu, príp. najlepšie strategické postavenie.

Aby mohol agent vykonávať rozhodnutia, potrebuje mechanizmy, ktoré tieto činnosti realizujú. Na to musí mať agent dobre zvládnuté schopnosti na základnej úrovni, od ktorých potom závisí celková úspešnosť rozhodovania.

Keďže tím 4 2000/2001 vytvoril hráča so zvládnutým modelom sveta, komunikáciou na nižšej úrovni, jednoduchými základnými schopnosťami a primitívnou stratégiou,  našou úlohou je navrhnúť a implementovať inteligenciu hráča (vyššie vrstvy), bez dobrého zvládnutia základných schopnosti hráča (technických schopností s loptou, behanie, prihrávky...), nebudú sa môcť vykonávať zámery z vyšších vrstiev.

Na vykonávanie plánov z vyšších vrstiev je  tiež potrebné navrhnúť také základné schopnosti aby hráč mal loptu pod kontrolou a vedel kde sa lopta nachádza, v každej situácii, v ktorej je to z hľadiska stratégie pre neho nevyhnutné.

Situácie do ktorých sa môže hráč dostať:

- do útočnej – také základné schopnosti aby sa hráč mohol pohybovať medzi súperovými hráčmi a  by nemal prísť o loptu, zakončenie útočnej akcie strelením gólu

- pri rozohrávkach – prihrávať loptu do takého sektoru, aby ju spoluhráč mohol chytiť, chytenie prihrávanej lopty

- v obrane – vedieť sa dostať do najvýhodnejšej obrannej pozície a tým obmedziť súperove zámery (chytiť prihrávku, zamedzenie strelenia gólu)

- brankár – špeciálna kombinácia schopností na zabránenie strelenia gólu (skombinovanie chytania do rúk s výkopmi, rozohranie lopty najbližším voľným spoluhráčom )

Hráč sa bude nachádzať v rôznych z uvedených situácii (napr. keď stratí loptu, prejde z útočnej do obrannej pozície), a schopnosti, ktoré v jednotlivých situáciách vykonáva, musia byť prevádzané čo najefektívnejšie, t.j. aby hráč míňal čo najmenej energie(staminy).

#### Model sveta a učenie

Kvalita modelu vnútorného sveta je základným predpokladom pre správne ohodnotenie situácie a efektívne rozhodovanie hráča. Keďže hráč dostáva od soccerservera obmedzené, čiastočne skreslené informácie, s nepresnosťami modelu treba na úrovni rozhodovania apriori rátať. Tím číslo 4 vynaložil veľa úsilia na presné ohodnotenie neurčitosti polohy hráča, čo v konečnom obmedzovalo tímovú spoluprácu. Algoritmus predikcií polohy hráčov teda budeme musieť zdokonaliť – analytickými metódami alebo využitím neurónových sietí.

Analýza hráčov finalistov súťaže RoboCup World Championship ukázala, že úspešné tímy používajú na realizáciu nižších schopností neurónové siete. Pri trénovaní dokážu neurónové siete abstrahovať dôležité údaje a naučiť sa komplexne vykonávať základné schopnosti. Správanie, ktoré takto získali, sa veľmi podobá správaniu reálnych hráčov. Dosiahnuť ho pomocou rozhodovacích stromov by bolo náročné. Preto by sme aj my mali uvažovať o použití neurónových sietí pri realizácii základných a mikroúrovne vyšších, kolektívnych schopností.

## Hrubý návrh systému

V nasledujúcej časti uvádzame hrubý návrh systému, ku ktorému sme dospeli na základe predchádzajúcej analýzy (kapitola 2.2). Základné prostredie, ktoré definuje kontext nášho systému, štandardizuje medzinárodná iniciatíva RoboCup. Tvorí ho program soccermonitor.

V ďalšej časti sa nachádza opis konceptuálnej úrovne hráča, ktorú sme s miernymi úpravami prevzali z práce tímu študentov číslo 4 zo školského roku 2000/2001 [Balát2001], na ktorú nadväzujeme. Ťažisko našej práce tvorí realizácia systému správania hráča, ktorej návrh rozoberáme v poslednej časti tejto kapitoly.

### Kontext systému

Systém hráča je vytváraný za účelom vývoja a overenia nových technológií a postupov – v prípade simulačnej ligy najmä z oblasti umelej inteligencie a multiagentových systémov. Na ohodnotenie a porovnanie efektívnosti použitých prístupov slúži simulácia futbalového zápasu podľa platných pravidiel iniciatívy RoboCup [RoboCup2001]. Schéma základnej konfigurácie systému počas zápasu je znázornená na obrázku (Obr. 2-15).

Základné hracie prostredie vytvára modul soccerserver. V ňom prebieha diskrétna simulácia na virtuálnom ihrisku, kontrola dodržiavania základných pravidiel a komunikácia medzi jednotlivými hráčmi. Na vizualizáciu priebehu turnaja slúži modul (program) soccermonitor.

Obr. 2-15. Konfigurácia hráčov počas zápasu

Každý zo zúčastnených tímov môže pozostávať z jedného až jedenástich hráčov. Oficiálne zápasy RoboCup-u sa konajú s jedenástimi hráčmi v tíme, čo môže klásť vysoké nároky na výpočtovú techniku, ktorá zápas realizuje. Lokálne zápasy a vývoj systému preto môžu prebiehať aj s menším počtom hráčov.

Soccerserver prepočítava v každom kroku simulácie zápasu situáciu na ihrisku a posiela túto informáciu jednotlivým hráčom v podobe zvukových a zrakových vnemov. Tí sa na základe prijatých vnemov rozhodujú a vyberajú vhodnú akciu, ktorú v určitom okamihu oznámia soccerserver-u. Podľa zvolenej akcie upraví soccerserver parametre hráča v ďalšom simulačnom kroku. Modul hráč teda reprezentuje "mozog" virtuálneho futbalistu.

Tím hráčov je možné doplniť modulom coach – tréner, ktorý sa využíva hlavne v dobe vývoja systému. Môže rozostavovať hráčov podľa potreby a vytvárať tak modelové situácie, na ktorých je možné trénovať, či otestovať správanie hráčov. Počas oficiálnych zápasov analyzuje situáciu na ihrisku a ak to pravidlá súťaže dovoľujú, koordinovať spoluprácu jednotlivých hráčov v tíme.

Program soccermonitor komunikuje s ostatnými modulmi prostredníctvom štandardného sieťového protokolu UDP/IP. To umožňuje podľa potreby spúšťať všetky programy na jednom počítači alebo každý na osobitnom počítači siete s protokolovým zásobníkom TCP-IP. Všetky moduly v rámci jedného tímu (hráči a coach) komunikujú medzi sebou výhradne prostredníctvom prostriedkov poskytovaných programom soccerserver.

### Konceptuálna úroveň

Modul hráč na najvyššej úrovni tvorí niekoľko základných modulov (Obr. 2-16). Komunikačné rozhranie transformuje jednak prichádzajúce vnemy do štandardného tvaru, ktorý uľahčuje ich ďalšie spracovanie v systéme hráča, a jednak vybrané akcie hráča do podoby definovanej špecifikáciou soccerservera. Ďalšou dôležitou úlohou komunikačného rozhrania je synchronizácia procesu rozhodovania s udalosťou prijatia nového vnemu a s udalosťou oznámenia akcie soccerserver-u, tak, aby vybranú akciu soccerserver prijal a spracoval. V opačnom prípade by hráč stratil jeden simulačný krok.

Obr. 2-16. Diagram modulu správania sa hráča

Za spracovanie prijatých vnemov, analýzu vzniknutej situácie, rozhodovanie a výber najvhodnejšej akcie zodpovedá modul správanie. Tvorí „dušu” celého hráča. Kvôli výkonnosti sa vykonáva voči komunikačnému rozhraniu v nezávislom vlákne. Komunikačné rozhranie aktivuje proces rozhodovania modulu správanie v okamihu začiatku nového simulačného cyklu.

Dôležitou súčasťou modulu správanie je model sveta. V ňom sú uložené informácie o všetkých objektoch na ihrisku podľa prijatých vnemov. Keďže vnemy prichádzajúce zo soccerservera sú v značnej miere obmedzené (vidí objekty iba v obmedzenom uhle pohľadu, pričom nedokáže identifikovať čísla a neskôr ani farbu dresu veľmi vzdialených hráčov na ihrisku; navyše informácie o polohe a rýchlosti hráčov sú zámerne zašumené) zvyšné informácie si musí hráč dopočítať, resp. odhadnúť sám. V modeli sveta sa tiež nachádzajú predstavy hráča o budúcom vývoji hry na ihrisku.

Modul vizualizácia transformuje pohľad hráča na vonkajší svet, z ktorého hráč vychádza pri rozhodovaní, na vizuálnu informáciu, ktorú potom zobrazuje používateľské rozhranie. Proces vizualizácie má opodstatnenie najmä v dobe vývoja hráča, kedy prijateľným spôsobom umožňuje používateľovi porovnať vnútorný svet hráča so skutočným stavom na ihrisku a spätne analyzovať správanie hráča. Množstvo informácie, ktoré je momentálne vizualizované, sa dá jednoduchým spôsobom škálovať. Aby vizualizácia nespomaľovala proces rozhodovania hráča, vykonáva sa v oddelenom vlákne s veľmi nízkou prioritou.

Používateľ jednak ovplyvňuje proces rozhodovania hráča v dobe jeho vývoja a jednak konfiguruje hráča pred zápasom. Nebol na predchádzajúcej, kontextovej schéme zobrazený, pretože v dobe zápasu vystupuje iba ako pasívny pozorovateľ.

### Diagram správania hráča

Podsystém správania hráča (Obr. 2-17) je rozdelený na niekoľko častí, ktoré sú od seba nezávislé: úroveň základných schopností, reaktívne správanie a strategické správanie. Spoločný majú len model sveta hráča, podľa ktorého sa orientujú rozhodovaní o správaní hráča na jednotlivých úrovniach. Pri rozhodovaní používajú tie informácie, ktoré sú tejto úrovni dôležité. Filtrovanie, výber a ohodnocovanie robí modul zhodnotenie situácie na lokálnej resp. globálnej úrovni.

Jednotlivé časti (základné schopnosti, reaktívne správanie a strategické správanie) sú na spomínanej schéme oddelené prerušovanou čiarou.

#### Úroveň základných schopností

Modul elementárne akcie predstavuje množinu akcií, ktoré môže hráč v každom simulačnom kroku vykonať. Táto množina je určená konkrétnou verziou programu soccerserver, a postupne sa, ako vzniká potreba, rozširuje.

Vykonané elementárne činnosti menia situáciu (polohu hráča, prípadne lopty) na ihrisku. Vzhľadom na to, že vizuálne informácie nie sú zosynchronizované so simulačnými cyklami, je potrebné zmeny vykonané na základe výberu konkrétnej akcie zaznačiť aj v modeli sveta.

Vykonávanie základných činností obstaráva modul základné schopnosti. Modul obsahuje množinu všetkých činností vykonávaných s loptou, bez lopty a elementárneho ohodnotenia situácií spomínané v analýze základných schopností (kap. 2.2.5).

Vstup z modulu reaktívne správanie určuje, ktorá z činností sa má vykonať a tiež určí jej parametre. Tieto parametre obsahujú riadiacu informáciu potrebnú k úspešnému vykonaniu požadovanej činnosti a pre každú z činností môžu byť iné.

Obr. 2-17. Diagram správania sa hráča

Niektoré z parametre základných činností:

- pozíciu (postupnosť pozícii) kam by sa mal hráč presunúť pri presune hráča

- uhol otočenia hlavy alebo trupu pri obnovovaní modelu sveta a pri hľadaní lopty

- pozícia, kam sa má lopta dostať pri vedení lopty, prihrávke alebo výkope

- prerušenie vykonávania činnosti za určitých podmienok, napr. pri zmene stratégie

Na správne vykonanie základnej činnosti potrebuje agent vizuálnu informáciu, ktorú získa z modelu sveta. Pre každú z vykonávaných činností môže byť potrebná iná informácia:

- vzdialenosť od spoluhráčov - potrebná pri prihrávke

- pozícia v rámci formácie

- pozícia na ihrisku

Vo všeobecnosti môžeme vykonanie základnej činnosť rozdeliť na dvoch častí.

V prvej sa vykoná elementárne ohodnotenia situácie, potrebné na vykonanie činnosti (napr. na kopnutie potrebujeme vedieť či sa lopta, nachádza v dosahu agenta). Všetky elementárne ohodnotenia situácie sú uvedené v analýze (kap. 2.2.5). Vstupom ohodnotenia je vizuálna informácia z modelu sveta. Počas vykonávania základnej činnosti môže viackrát dôjsť k potrebe elementárneho ohodnotenia napr. pri vedení lopty treba zistiť, či po predchádzajúcom kope mám dobre nastavenú loptu alebo či ma neohrozujú hráči oponenta, pri niektorých činnostiach nemusí byť elementárne ohodnoteniu vôbec potrebné.

V druhej časti sa na základe informácií, získaných z elementárneho ohodnotenia (presná poloha lopty, agentova pozícia) a z parametrov činnosti upresní postupnosť elementárnych činnosti (kap. 2.2.5), z ktorých je poskladaná základná činnosť. Elementárne činnosti sa pošlú na výstup do modulu elementárne akcie. Informáciu o vykonávaní základnej činnosti posiela modul základné schopnosti do modulu zhodnotenie lokálnej situácie, v ktorom slúžia na presnejšie zhodnotenie lokálnej situácie.

#### Reaktívne správanie

Rozhodovanie na úrovni vyšších (kolektívnych) schopností agenta má za úlohu modul reaktívne rozhodovanie. Náplňou práce tohto modulu je vyberať vhodné akcie na základne pozorovania aktuálnej situácie na ihrisku v okolí hráča. To zahŕňa situácie s hráčmi, ktorí sa nachádzajú v jeho blízkosti a loptou. Vo všeobecnosti sa tento modul uplatňuje hlavne v prípadoch, kedy sa hráč môže aktívne zapojiť alebo zapája do hry (je blízko lopty, má loptu, stojí vo výhodnej pozícii, apod.).

Modul reaktívneho rozhodovania úzko spolupracuje s modulom modelu sveta, z ktorého však nevyžaduje všetky informácie. Filtrovanie informácií z modelu sveta, rozpoznávanie situácií a ich ohodnocovanie zabezpečuje modul zhodnotenie lokálnej situácie. Hráč na tejto úrovni potrebuje poznať situáciu hlavne vo svojom okolí.

Modul zhodnotenie lokálnej informácie zabezpečí, že sa k hráčovi dostanú relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre jeho rozhodovanie. Takisto má za úlohu rozpoznávanie situácií. V prípade, že rozhodovanie hráča vyžaduje, aby sa zistilo, či hráč stojí v dobrej pozícii alebo či nie je obsadený nejakým spoluhráčom, modul zhodnotenia lokálnej situácie mu vie odpovedať (s istou mierou neurčitosti a nepresnosti) na tieto otázky. Otázky pre tento modul tvoria uzavretú množinu, ktorú môže agent pri svojom rozhodovaní využívať.

Ďalším vstupom modulu reaktívneho rozhodovania sú realizačné nároky jednotlivých základných schopností v danej situácii (napr. ako rýchlo vie hráč dobehnúť k lopte pri momentálnom množstve energie). Nie všetky schopnosti vie pri momentálnom stave hry využiť.

#### Strategické správanie

V module strategického správania je umiestnené rozhodovanie hráča o aktuálnom spôsobe hry (útočný, obranný), o hráčovej pozícii vo formácii, v ktorej mužstvo hrá, o strategickej pozícii hráča na ihrisku a takisto vytváranie plánov a ich prehodnocovanie.

Na podporu rozhodovania spolupracuje s modulom zhodnotenia globálnej situácie. Globálna situácia zahŕňa stav všetkých hráčov na ihrisku, ich aktuálne pozície a pohyby. Takisto sa sem započítava aj stav zápasu a aktuálny čas. Modul obsahuje, podobne ako v predchádzajúcom prípade, možnosti ohodnotenia situácie. Do úvahy sa však berú iné faktory a atribúty. Poskytuje hráčovi prehľad o tom, či jeho tím práve útočí alebo sa bráni, tak, aby tomu mohol prispôsobiť svoju stratégiu pri výbere najlepších pozícií alebo preferencií pri získavaní lopty.

Rozhoduje aj o strategickom postavení hráča na ihrisku, v prípade, že sa nenachádza blízko kritického miesta, kde by sa dalo zapojiť do hry. Pri určovaní najvhodnejšej pozície sa do úvahy berie formácia, v ktorej tím hrá, rola hráča vo formácii a pokrytie hráčov súperovho mužstva a plochy ihriska pre prihrávky protihráčov.

Takisto sa podieľa na vytváraní plánu hráča a jeho prehodnocovaní. Testuje možnosti, ktorými sa môže hráč vybrať pri a po nasledujúcej akcii a vyberá takú sekvenciu, ktorá má najväčšiu šancu na úspech. V prípade, že sa zmení situácia na ihrisku, prehodnocuje aktuálne zvolený plán a v prípade, že ho nejaká okolnosť znemožňuje vykonať alebo má lepší plán, nahrádza aktuálny plán novým.

## Prototyp systému

Po vytvorení hrubého návrhu systému sme zamerali svoje úsilie na prototyp systému, ktorý by nám mal pomôcť dozvedieť sa niečo viac o riešenom probléme a jeho možných úskaliach.

Základ nášho prototypu, ako aj finálneho systému, bude tvoriť systém hráča Tímu 4 z minulého roka. Hoci si niektoré časti tohto systému v prototype ponecháme, budeme ich postupne nahrádzať a opravovať. Sústredíme sa pritom na tie časti, ktoré Tím 4 nestihol dorobiť alebo vykazujú nevhodnú funkčnosť.

### Účel prototypu

Nakoľko nikto z nášho tímu sa predtým problému RoboCup nevenoval a táto problematika sa vyznačuje značnou rozsiahlosťou a náročnosťou, nepodarilo sa nám s ňou zatiaľ dostatočne oboznámiť. Rozhodli sme sa preto pri prototypovaní vytvárať istú formu exploratívneho prototypu. Tento typ prototypu je určený na detailnejšie oboznámenie sa s riešenou problematikou a získanie ďalších informácií o problematike.

Vytváraný prototyp by nám mal poslúžiť hlavne na nasledovné účely:

- Oboznámime sa s problémovou oblasťou.
Ako už bolo spomenuté vyššie, prototyp nám bude slúžiť hlavne na hlbšie a detailnejšie oboznámenie sa a pochopenie riešenej problematiky.

- Oboznámime sa so simulačnými prostriedkami ligy RoboCup.
Pri tvorbe prototypu sa podrobne oboznámime s prostriedkami simulačnej ligy Robocupu, ktorými sú soccerserver alebo soccermonitor, čo je nevyhnutné pre ďalšiu prácu na finálnom systéme.

- Oboznámime sa s implementačným prostredím Microsoft Visual C++ 6.0.
Systém Tímu 4, z ktorého vychádzame, je implementovaný v prostredí Microsoft Visual C++ 6.0. Každý člen tímu má už s týmto prostredím praktické skúsenosti, takže oboznamovanie sa s ním sa zúži na zopakovanie si práce v tomto prostredí.

- Oboznámime sa s použitým programátorským štýlom.
Mimoriadne dôležité je pre nás oboznámiť sa s programátorským štýlom členov Tímu 4, nakoľko z ich systému budeme vychádzať.

- Oboznámime sa s dokumentačným systémom Doxygen.
Kvôli uľahčeniu práce a tvorbe kvalitnejšej dokumentácie sme sa rozhodli používať dokumentačný systém Doxygen. Pri prototypovaní sa s týmto systémom oboznámime a hlavne sa ho naučíme aktívne používať.

- Vytvoríme základ finálneho systému.
Časti správania implementované v prototype vytvoria základ finálneho systému, vo vývoji ktorého budeme pokračovať v letnom semestri.

- Získame skúsenosti, ktoré nám pomôžu pri tvorbe plánu na letný semester.
Pri vývoji prototypu si uvedomíme niektoré podstatné súvislosti. Tak budeme schopní identifikovať problematické časti systému a presnejšie si určiť, čomu sa venovať viac a čomu menej. Následne na to budeme schopní lepšie si rozdeliť prácu na finálnom systéme do jednotlivých týždňov letného semestra a vytvoriť plán práce na tento semester.

### Rozsah prototypu

V prototype sme sa rozhodli venovať dvom väčším oblastiam.

Prvou oblasťou je interpreter pravidiel. Jeho úlohou bude vyhodnocovať pravidlá, na základe ktorých bude hráč vykonávať akcie, či už na vyššej alebo nižšej úrovni. Je dôležité zadefinovať si pri každom pravidle prioritu (podľa čoho sa budú pravidlá vyhodnocovať), určiť podmienky a akcie pravidla. Akciami pravidla môže byť buď ďalšia sada pravidiel (tzv. metaakcia), alebo konkrétna akcia (jednoduchá elementárna akcia alebo ich sekvencia). Kvôli optimálnej výkonnosti by sa v jednom cykle nemalo vyhodnocovať viac ako 7 pravidiel. Do interpretovaného stromu rozhodovania treba zahrnúť aj rozhodnutie kedy a ako uvažovať staminu. Týmto dôjde k zjemneniu stromu rozhodovania. Podmienky a akcie pravidiel budú parametrizovateľné.

Druhou veľkou oblasťou, ktorej sa budeme v prototype venovať, budú základné schopnosti hráča. Tieto schopnosti sa dajú realizovať dvoma rôznymi prístupmi – pomocou neurónových sietí a analytickými metódami. Neurónovým sieťam sa zatiaľ z nedostatku času nebudeme venovať a odložíme ich až na letný semester. Pri implementácii základných schopností analytickou metódou sa pokúsime využiť vedomosti, ktoré nadobudli Karlsruhe Brainstormers pri trénovaní neurónových sietí (naučené optimálne postupy).

Po vytvorení prototypu sa budeme venovať jeho testovaniu. Pri testovaní zhodnotíme výkonnosť interpretera pravidiel (počet vyhodnotených pravidiel za jednotku času) a porovnáme zvýšenie efektívnosti analytického prístupu na úrovni základných schopností použitého v prototype so systémom hráča Tímu 4 z minulého roka.

### Implementácia

Tak ako naši predchodcovia, tak aj my sme sa rozhodli implementovať prototyp na platforme Win32 vo vývojovom prostredí Microsoft Visual C++ 6.0. Toto prostredie sme si vybrali preto, lebo v ňom bol vyvíjaný systém, z ktorého vychádzame. Všetci máme s týmto prostredím praktické skúsenosti a poskytuje nám dostatok prostriedkov uľahčujúcich implementáciu a testovanie. Okrem iného je toto prostredie štandardne nainštalované na všetkých počítačoch v Softvérovom štúdiu a máme tak možnosť pracovať na systéme aj v škole, či už počas tímových stretnutí alebo v inom čase.

Pri implementácii sme vychádzali z pôvodnej prototypovej verzie systému hráča Tímu 4. Náši predchodcovia implementovali tri typy správania sa hráča. Boli to útočník, obranca a brankár. Každý z týchto hráčov mal vlastný rozhodovací strom. Pri podrobnejšej analýze sme zistili, že rozdiel medzi rozhodovacím stromom útočníka a obrancu bol len vtom, že ak útočník mal loptu, snažil sa ju kopnúť do súperovej brány. Obranca sa ju v prvom rade snažil prihrať. Tieto rozhodovacie stromy sme nahradili pravidlovým systémom, ktorý realizuje náš rozhodovací strom. Ten je uložený v súbore vo formáte XML.

V implementácii sme sa venovali, tak ako sme si určili pred začiatkom implementovania v rozsahu prototypu, dvom väčším oblastiam – interpreteru pravidiel (RuleParser) a základným schopnostiam hráča. Okrem týchto oblastí pribudla ešte jedna oblasť, ktorá sa venuje množine dotazov na vnútorný svet hráča.

V nasledujúcich kapitolách sú jednotlivé implementované oblasti detailne opísané a vysvetlené. Prototyp vznikol ich zakomponovaním do upraveného systému hráča Tímu 4.

#### Základné schopnosti hráča

Naším cieľom bolo implementovať ľahko rozširovateľnú architektúru tried základných schopností a vytvoriť také rozhranie na vyššie vrstvy, ktoré by sme pri zmene niektorých riadiacich parametrov základných schopností nemuseli prerábať. Mali sme otestovať základné schopnosti implementované Tímom 4 a mali sme navrhnúť analyticky niektoré základné schopnosti, ktoré Tím 4 nemal implementované (napr. vedenie lopty).

Ako bolo spomenuté vyššie, pri ďalšom prototypovaní sme vychádzali z už doposiaľ implementovaných základných schopností minuloročného tímu. Metódy, ktoré Tím 4 implementoval v triede CBasicSkills [Balát2001] sme rozdelili do niekoľkých tried. Každá z týchto tried realizuje určitý typ základnej schopnosti, napr. trieda CKick realizuje kopanie do lopty.

Architektúru tried sme navrhli tak, aby vyššie vrstvy hráča mohli jednoducho naplánovať vykonanie určitej akcie, ktorá realizuje základnú schopnosť hráča, aj na niekoľko simulačných krokov dopredu. Diagram tried navrhnutej architektúry základných schopností je zobrazený na Obr. 2-18. Kvôli jednoduchosti nie sú v diagrame zobrazené všetky metódy a členské premenné tried, iba tie význačné, resp. tie, ktoré sme pridali do existujúcich tried. Ďalej uvádzame zoznam implementovaných tried aj s opisom ich významu.

CBasicSkill je abstraktná trieda, od ktorej sú odvodené ostatné triedy implementujúce konkrétne základné schopnosti (CTurn, CDribble, CGoto, CKick, CCatch, CMove, CTurnNeck, CManage). Trieda obsahuje virtuálnu metódu Execute(), ktorá spúšťa vykonávanie základnej schopnosti. Každá z tried odvodená od CBasicSkill môže mať rozdielne implementovanú metódu Execute. Atribút m_priority stanovuje prioritu vykonania akcie.

Trieda CBasicSkillList reprezentuje zoznam objektov triedy CBasisSkill. CBasicSkillList zabezpečuje plánovanie akcií realizovaných základnými schopnosťami a realizuje rozhodovanie o tom, ktorá z akcií uložených v zozname sa má vykonať. Rozhodovanie je implementované tak, že sa vykoná vždy akcia, ktorá má najvyššiu prioritu.

Trieda CEstimateLocalSituation predstavuje množinu funkcií, ktoré slúžia na ohodnotenie situácie na ihrisku (napr. môžem kopnúť do lopty? – metóda IsBallKickAble). Implementáciu metód sme prevzali bez zmeny z triedy CBasisSkills, ktorú ešte vytvoril Tím 4. Jednotlivé metódy obsiahnuté v tejto triede využívame pri implementácii základných schopností.

Trieda CTurn implementuje otáčanie celého hráča. Vstupom môže byť pozícia, na ktorú sa má hráč natočiť alebo uhol, o ktorý sa má otočiť.

Trieda CTurnNeck zabezpečuje otáčanie krkom hráča. Táto akcia môže byť naplánovaná súčasne s inými akciami. Vstupom je pozícia alebo relatívny uhol otočenia.

Trieda CKick obsahuje súbor metód realizujúcich základnú schopnosť kopania do lopty. Tieto metódy už boli implementované Tímom 4. My sme pridali kop na určenú pozíciu, pričom ak v smere kopu stojí protihráč, smer kopu sa upraví tak, aby protihráč nemohol zachytiť loptu.

Obr. 2-18. Diagram tried základných schopností.

Trieda CDribble realizuje vedenie lopty na zvolenú pozíciu. Hráč sa vyhýba protihráčom stojacich v ceste. Vedenie lopty nie je ešte dobre odladené. Hráčovi sa niekedy stáva, že loptu zabudne za sebou a potom ju musí hľadať otáčaním o 360 stupňov. V budúcnosti by sme chceli pridať aj bránenie lopty. Hráč bude viesť loptu tak, aby mu ju protihráči neboli schopný odobrať, napr. bude si ju prehadzovať z jednej strany na druhú.

Trieda CMove realizuje presun hráča. Vstupným parametrom je pozícia, kam sa má hráč presunúť. Pri presúvaní musí hráč korigovať svoj smer pohybu otáčaním sa v smere cieľovej pozície. V metóde, ktorú implementoval minuloročný tím, sa hráč otáčal cieľovým smerom vždy, keď sa hráč odchýlil od cieľa o 5 stupňov. Pri analýze kódu hráča tímu Tsihuaelous sme zistili, že majú podobne implementovanú funkciu pohybu na určenú pozíciu. Hráč sa otáčal do smeru cieľa vždy po odchýlení o uhol vyjadrený funkciou vzdialenosti hráča od cieľa [Jinyi2001]:

uhol_odchylenia = 15 - 8 . e- 0,2 . vzdialenost_od_ciela	(2.1)

Pri použití funkcie z čínskeho tímu sa redukoval počet otočení hráča pri pohybe na určenú pozíciu a hráč sa pohyboval plynulejšie a rýchlejšie. Po testovaní sme ešte mierne upravili funkciu na výpočet:

uhol_odchylenia = 10 - 8 . e- 0,2 . vzdialenost_od_ciela	(2.2)

Z pôvodnej funkcie pohybu na zvolenú pozíciu, ktorú implementoval Tím 4, sme ešte odstránili obchádzanie hráčov, ktoré spôsobovalo, že hráč pri prenasledovaní súpera s loptou zastal tesne pri súperovi a začal sa otáčať a hľadať loptu. V budúcnosti budeme určite musieť dorobiť funkčnosť potrebnú na obchádzanie hráčov.

Trieda CPass realizuje prihrávku spoluhráčovi. Vstupom je číslo spoluhráča, ktorému sa bude nahrávať. Prihrávku sme zatiaľ realizovali tým najjednoduchejším spôsobom – kopom na pozíciu spoluhráča, ktorému sa snažíme prihrať. Nepoužili sme prihrávku realizovanú Tímom 4.

Trieda CLocalAgent reprezentuje samotného agenta. Obsahuje informácie o svete, v ktorom agent koná. Túto triedu implementoval Tím 4. My sme do nej pridali atribút listSkl, ktorý je objektom triedy CBasicSkillList.

Vo všetkých spomínaných triedach implementujúcich základné schopnosti sme zahrnuli aj elementárne schopnosti (príkazy soccerservera). Vyššie vrstvy k týmto elementárnym schopnostiam určite nebudú pristupovať. Budeme ich využívať pri implementácií ďalších základných schopností.

Všetky spomínané triedy majú dve rozhrania. Jedno rozhranie slúži pre vstup z triedy CHigherSkills (vyššie schopnosti hráčov) a parametrom ich konštruktorov je objekt triedy TParameterBSkillsVector (zoznam pomenovaných parametrov). Druhé rozhranie je realizované pomocou konštruktorov so štandardnými parametrami (parametre typu int, double, atď.). Slúži triedam realizujúcim iné základné schopnosti.

Kód implementujúci komunikáciu so serverom, posielanie a prijímanie správ, sme prevzali z hráča Tímu 4 v nezmenenom tvare. Automatický návrat hráča na domovskú pozíciu, ak sa od nej vzdialil o určitú vopred stanovenú vzdialenosť, sme odstránili pozmenením rozhodovania na vyšších vrstvách.

#### RulerParser

RuleParser je samostatná časť hráča, ktorá je v zásade nezávislá od zvyšných častí. Jej funkciou je vyhodnocovanie a vyberanie pravidiel, pomocou ktorých sa dá implementovať rozhodovanie hráča alebo iné činnosti, ktoré vyžadujú symbolické rozhodovanie. Pravidlá, ktoré používa na vyhodnotenie, nie sú zapísané v programe, ale sa čítajú zo súboru, aby sa dali ľahko modifikovať. RuleParser je preto možné použiť na rôznych úrovniach rozhodovania. Od najnižších základných schopností hráča až po strategické.

#### Pravidlá

Pravidlá, pomocou ktorých pracuje RuleParser, sú uložené v textovom súbore na disku. Aby sa predišlo vytváraniu nového štandardu a následne písaniu vlastného lexikálneho a syntaktického analyzátora, na zápis pravidiel je použitý jazyk spĺňajúci štandard XML [XML2001].

Na čítanie pravidiel zo súboru sme použili knižnicu Microsoft XML Parser, verzia 3.0 [MSXML32001], ktorá zabezpečuje prečítanie zdrojového súboru z disku a sprístupňuje jeho obsah vo forme stromu objektov. Knižnica obsahuje COM objekty, ku ktorým sme v RuleParser-i pristupovali pomocou smart ukazovateľov (smart pointers), ktoré uľahčujú prácu s týmito objektami v C++.

#### Jazyk pravidiel

Ako sme už uviedli, jazyk, pomocou ktorého sú zapísané pravidlá, je podriadený  štandardu XML. Je to teda markup-language. Na zápis používa elementy, čo sú textové prvky, ktoré majú zápis tvaru <meno_elementu atribút1=”hodnota” …>. Každý element reprezentuje nejakú dátovú entitu, ktorá má svoju množinu atribútov a prípadne podelementov.

V jazyku, ktorým sa popisujú pravidlá, sú použité tieto elementy:

- Rules je koreňový element. Je jediný v celom súbore a slúži len na odlíšenie. Obsahuje zoznam pravidiel – podelementy rule.

- Rule obsahuje zápis jedného pravidla. Je to základná súčasť každého pravidla.
Atribútom je meno pravidla - name. Obsahuje podelementy conds a actions.

- Conds je množina podmienok vykonateľnosti pravidla. Slúži len na ich obalenie. Obsahuje podelementy pravidiel – cond.

- Cond je konkrétna podmienka vykonateľnosti pravidla.
Atribútmi sú: 	variable	– názov premennej, ktorej hodnota sa má porovnať,	operator	– operátor,
	value	– hodnota, s ktorou sa porovnáva.

- Actions je množina akcií, ktoré sa vykonajú v prípade splnenia podmienok
vykonateľnosti pravidla. Obsauje zoznam podelementov – action.

- Action je konkrétna akcia. Atribútom je meno akcie – name. Môže ním byť referncia na pravidlo alebo elementárna akcia. Obsahuje element parameters.

- Parameters je množina parametrov akcie. Obsahuje zoznam podelementov -parameter.

- Parameter je parameter akcie.
Atribútmi sú:	name 	– názov parametra,
	value	– hodnota parametra,
	type	– typ parametra.

Príklad zápisu pravidiel v tomto jazyku je na nasledujúcich riadkoch.

<rule name="BehaveWithBall">

<conds>

<cond variable="NearGoal" operator=">" value="0.9"/>

</conds>

<actions>

<action name="BehaveNearGoal"/>

</actions>

</rule>

<rule name="BehaveWithBall">

<conds>

<cond variable="NearGoal" operator="<" value="0.9"/>

<cond variable="NearGoal" operator=">" value="0.3"/>

</conds>

<actions>

<action name="BehaveFarFromGoal"/>

</actions>

</rule>

<rule name="BehaveWithBall">

<conds>

<cond variable="NearGoal" operator="<" value="0.3"/>

</conds>

<actions>

<action name="BehaveAtHome"/>

</actions>

</rule>

<rule name="BehaveNearGoal">

<conds>

<cond variable="FreePathToGoal" operator=">=" value="0.8"/>

</conds>

<actions>

<action name="Kick">

<parameters>

<parameter name="Location" value="Goal" type="location"/>

</parameters>

</action>

</actions>

</rule>

<rule name="BehaveNearGoal">

<conds>

<cond variable="FreePathToGoal" operator="<" value="0.8"/>

<cond variable="FreePathToGoal" operator=">=" value="0.3"/>

</conds>

<actions>

<action name="NearGoalAlmostBlocked"/>

</actions>

</rule>

#### Vyhodnocovanie pravidiel

Vyhodnocovanie pravidiel prebieha na základe pomenovaní pravidiel. Pri prechádzaní pravidlami sa vyhodnocujú špecifikované pravidlá, tj. netestuje sa vykonateľnosť všetkých pravidiel. V prípade, že sú podmienky vykonateľosti niektorého pravidla splnené, zo zoznamu jeho akcií sa vyberú ďalšie pravidlá, ktoré treba vyhodnotiť a postupuje sa rovnakým spôsobom ďalej.

Pri vyhodnocovaní pravidiel sa postupuje podľa nasledujúceho algoritmu:

- Vyber z pravidiel všetky, ktoré majú dané meno.

- V tomto poradí vyhodnocuj ich podmienky vykonateľnosti. V prípade, že narazíš na pravidlo, ktoré sa môže vykonať, vyber všetky jeho akcie.

- Pre všetky akcie postupuj vykonaj:

- Ak je akcia elementárna, pridaj ju do zoznamu výsledných akcií.

- Ak je akcia ďalšie pravidlo, vyhodnoť ho (vráť sa na začiatok) a výsledok pridaj na koniec zoznamu výsledných pravidiel.

Pri vyhodnocovaní akcií sa vyberajú akcie, ktoré majú rovnaké meno. Medzi akciami je teda logické OR, pretože sa vykoná vždy jedna, druhá, n-tá alebo žiadna, ak podmienky vykonateľnosti žiadnej z nich nebudú splnené. Pri vyhodnocovaní podmienok vykonateľnosti pravidiel je medzi podmienkami logické AND, teda všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Pri vyhodnocovaní podmienok sa premenné nahrádzajú skutočnými hodnotami, ktoré sa získajú zvonku.

#### Triedy implementujúce RuleParser

Diagram tried zobrazený na Obr. 2-19 v podstate kopíruje hierarchiu značiek navrhnutého jazyka pravidiel. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade triedy v diagrame obsahujú iba význačné atribúty a metódy.

Trieda CRuleEngine implementuje základné rozhranie RuleParser-a. Jej najdôležitejšími metódami sú LoadXML a Evaluate. Metóda LoadXML prečíta súbor, ktorého cesta je jej parametrom a podľa neho vytvorí strom objektov, ktoré reprezentujú pravidlá podmienky a akcie. Metóda Evaluate má na vstupe názov pravidla, ktoré sa má vyhodnotiť a objekt s rozhraním CQuery, ktorý vracia skutočné hodnoty premenných vyskytujúcich sa v podmienkach. Návratovou hodnotou je ukazovateľ na sekvenciu akcií, ktoré sú výsledkom rozhodovania.

Obr. 2-19. Diagram tried modulu RuleParser.

Trieda CRule implementuje jedno pravidlo. Obsahuje celý mechanizmus vyhodnocovania pravidiel tak, ako bol popísaný v predchádzajúcej podkapitole. Metóda Evaluate má ako parameter referenciu na objekt CQuery, ktorý vracia skutočné hodnoty premenných. Vracia sekvenciu akcií, ktoré sa majú vykonať. Na rozdiel od metódy Evaluate triedy CRuleEngine môže táto sekvencia obsahovať aj iné pravidlá, nielen elementárne akcie.

Trieda CCondition reprezentuje jednoduchú podmienku vykonateľnosti pravidla. Každé pravidlo môže obsahovať zoznam jednoduchých podmienok. Podmienky sa potom vyhodnocujú postupne (volaním metódy evaluate, ktorej parametrom je zoznam dotazov na vnútorný svet hráča CQuery), jednotlivé elementárne podmienky pravidla sú prepojené logickým operátorom AND. Elementárna podmienka pozostáva z dotazu na vútorný model sveta variable, operátora oper pomocou ktorého sa porovnáva hodnota dotazu s hodnotou value zadanou v podmienke pravidla.

Trieda CAction implementuje jednu akciu. V podstate slúži len na uchovávanie údajov o akcii. Množinu parametrov sprístupňuje pomocou členskej funkcie parameters.

Trieda CRuleParameter implementuje jeden parameter akcie. Podobne ako CAction, slúži len na uchovanie údajov. Parametre bližšie špecifikujú vybranú akciu. Napr. Akcia DribbleTo označujúca vedenie lopty je bližšie špecifikovaná parametrom Location s hodnotou FreePosition vyjadrujúca voľnú pozíciu, kde nie je hráč bránený žiadnym protihráčom. Pre potreby rozhodovacieho stromu v našom prototype sme zaviedli tri základné typy parametrov: location, vyjadrujúci platnú pozíciu na ihrisku; playerid, označujúci číslo hráča na ihrisku a effort na reprezentáciu vynakladaného úsilia pri realizácii akcie (na nižšej úrovni sa prevádza na prioritu akcie).

Všetky typy, ktoré implementujú kontajnery iných objektov, tj. objektov CAction alebo CRule, sú implementované pomocou objektu vector knižnice Standard Template Library (STL). Ich názvy sú odvodené z prefixu T a názvov tried, ktoré obsahujú, napr. TRuleVector alebo TActionVector. Pre všetky typy vektorov sú definované iterátory, napr. TRuleVectorIterator.

CQuery je abstraktná trieda, ktorá definuje rozhranie pre objekty, ktoré vracajú hodnoty premenných. Pretože RuleParser je možné použiť na viacerých miestach v programe, rozhodovanie môže vyžadovať získavanie rôznych hodnôt počas vykonávania. Trieda CQuery definuje jednotné rozhranie pre všetky tieto objekty, aby vytvorila nezávislú vrstvu medzi vonkajším svetom a RuleParser-om. Konkrétne dotazy na vnútorný model implementujú potomkovia abstraktnej triedy CTerm.

#### Prepojenie modulu RuleParser s modulom základných schopností

Proces vyhodnocovania pravidiel rozhodovacieho stromu hráča je úzko spojený s konkrétnou situáciou, ktorá vznikla na ihrisku. Hráč si na základe vnemov vytvára obraz o vnútornom svete, ktorý je uložený v pamäti, označovanej tiež vnútorný model vonkajšieho sveta. Ohodnotenie vzniknutej situácie z konkrétneho pohľadu sa snažia ohodnocovať potomkovia spomínanej triedy CTerm. Napr. trieda CHasBallTerm sa snaží ohodnotiť dotaz, či má hráč pod kontrolou loptu.

Jednotlivé dotazy sú združované do triedy, ktorej rozhranie definuje abstraktná trieda CQuery. Trieda CQuery implementuje mechanizmus vyhodnotenia dotazu podľa jeho názvu a umožňuje jednoduché pridávanie nových dotazov. Pre potreby ohodnocovania realizovateľnosti pravidiel rozhodovacieho stromu sme implementovali sadu dotazov pomocou triedy CConditionQuery.

Po vyhodnotení pravidiel treba výsledný zoznam symbolických akcií previesť na konkrétne základne schopnosti, ktoré vybrané akcie realizujú. Tento prevod zabezpečuje trieda CHigherSkills (do nej je začlenený modul RuleParser), z ktorej členskú premennú sme zaradili do spomínanej triedy CLocalAgent. Nakoniec ešte treba previesť symbolické parametre akcie na konkrétne hodnoty, ktoré závisia od momentálnej situácie na ihrisku. Jedná sa o podobný prevod, ako v prípade triedy CConditionQuery. Preto sme na tento prevod použili sadu dotazov tentoraz združených v triede CParameterQuery.

### Testovanie

Integrálne testovanie prototypu sme mohli vykonať až v okamihu, až keď boli jednotlivé implementované moduly  integrované do jedného celku. Až v tomto okamihu bolo možné pozorovať samotné správanie hráča na ihrisku. Napriek tomu sme modul základných schopností aj modul RuleParser testovali samostatne. Pri testovaní sme použili Soccerserver, verzia 7.11, ktorý pre platformu Windows portoval Daniel Dovomeský z tímu Roztoče [Roztoče2001].

Pri testovaní základných schopností by bolo vhodné používať trénera, ktorý by rozmiestňoval hráčov na ihrisku a vytváral by určité štandartné situácie potrebné na otestovanie niektorých základných schopností napr. vedenie lopty. My sme však nemali žiadneho trénera k dispozícii, takže sme pri testovaní používali soccermonitor a jeho funkciu „Drop ball“ (polož loptu), ktorá umožňuje položiť loptu na ľubovolnú pozíciu na ihrisku. Pomocou rozmiestňovania lopty sme vytvárali štandardné situácie a tým aj testovali základné schopnosti.

Testovanie navrhnutého a implementovaného rozhodovacieho stromu prebiehalo nezávisle. Vnútorný svet hráča bol reprezentovaný staticky množinou faktov vyjadrujúcich konkrétnu situáciu na ihrisku. Pre zvolený strom rozhodovania sme skontrolovali, či RuleParser vybral tie akcie, ktoré sme očakávali.

Modul RuleParser sme testovali na počítači s OS Windows NT, procesorom AMD K-7 600 MHz a operačnou pamäťou 128 MB. RuleParse bol na testovanom rozhodovacom strome schopný vykonať takmer 50 000 rozhodnutí za sekundu, čo ďaleko prevyšuje naše očakávania a potreby (bežal samostatne, ešte pred jeho integráciou do prototypu hráča).

Pri testovaní základných schopností sa ukázalo efektívne používanie funkcie vedenia lopty. Takto mohol náš hráč prekonať obranu dvoch pôvodných hráčov Tímu 4 a skórovať. Občas sa stalo, že hráčovi pri driblovaní ušla lopta, pretože si ju kopol silnejšie než bolo potrebné. Inokedy si hráč kopol loptu slabšie než očakával, takže sa dostal pred ňu a v domnienke, že lopta je pred ním, do nej stále kopal. Na odstránení týchto nedostatkov sa neustále intenzívne pracuje.

Zápas prototypu našich hráčov proti pôvodným hráčom Tímu 4 (v počte štyria na štyroch) bol vyrovnaný a naši hráči dosahovali porovnateľné výsledky.

### Inštalácia systému

Na prezentáciu činnosti prototypu hráča je potrebná spolupráca viacerých programov. Všetky programy sú dostupné na našej web stránke [KPDL2001]. Z podstránky Stiahnite si je potrebné na vlastný disk nakopírovať tieto programy:

- Soccerserver 7.11,

- Soccermonitor,

- Player,

- Microsoft XML Parser, verzia 3.0 (msxml3.exe)

#### Postup pri inštalácii

- Nainštalujte Microsoft XML Parser, verzia 3.0.

- Spustite Soccererver 7.11 a minimalizujte okno.

- Spustite Soccermonitor. Z menu ponúknutom v soccermonitore vyberte položku soccermonitor a v nej Connect toServer (soccermonitor, verzia 1.40), prípadne stlačením ikonky Connect na nástrojovej lište (soccermonitor, verzia 2.0). Do položky Server je potrebné napísať IP adresu počítača, na ktorom je spustený Soccerserver.

- Spustite main.bat. Tým sa spustí brankár nášho tímu, ktorý sa automaticky pripojí na server. Po pripojení hráča stlačte klávesu, čím sa pripoja aj zvyšný hráči tímu a brankár kokurenčného tímu. Po opätovnom stlačení klávesy sa pripoja aj zvyšní hráči. Pripájaní hráči pribúdajú aj na hracej ploche spusteného soccermonitora. V prípade, že server spúšťate na inom stroji ako hráčov, treba nastaviť jeho IP adresu v konfiguračnom súbore hráčov (agenta.conf, agentg.conf – parameter app_connect_server)

- V hráčovi tímu KPDL je možné zobraziť okno s vizualizáciou vnútorného modelu sveta hráča pomocou ikony otvoriť nový dokument na nástrojovej lište hráča.

Momentálne je už všetko pripravené pre začatie zápasu. Na otvorenie hry je potrebné v soccermonitore stlačiť tlačítko kick_off, ktoré je reprezentované futbalovou loptou. Po začatí hry sa hráč rozbehne za loptou a bude sa snažiť dokopať loptu do súperovej bránky.

#### Ukončenie simulácie

Pre najjednoduchšie ukončenie simulácie je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:

- Zavrite aplikačné okná všetkých spustených hráčov.

- Zavrite okno aplikácie Soccermonitor.

- Činnosť Soccerservera ukončite stlačením ľubovoľnej klávesy.

### Zhodnotenie

Prototyp hráča sme vytvárali v priebehu približne štyroch týždňov semestra popri iných štúdijných povinnostiach. Práca na prototype bola rozdelená na tri samostatné celky, ktorých vývoj prebiehal nezávisle.

Pri implementácii prototypu sme vytvorili a overili mechanizmus interpretácie pravidiel stromu rozhodovania, ktorý je uložený v externom súbore. Nový mechanizmus je flexibilnejší a rozširovatelnejší než pôvodný, zahrnieme ho aj do výsledného produktu. Pri testovaní prototypu sa nám vynorila potreba doplniť tento mechanizmus silnejšie výrazové prostriedky zápisu podmienok v pravidlách. Rovnako logickú zviazanosť dotazov na model sveta hráča, ktorú sme dosiahli ich združovaním do triedy implementujúcej rozhranie CQuery, sa pokúsime zlepšiť distribuovaním dotazov a mechanizmu ich vyhodnocovania priamo v objektoch vnútorného sveta.

V prototype sme čiastočne využili základné schopnosti implementované Tímom 4. Počas tvorby prototypu sa nám podarilo vytvoriť nové schopnosti, ktoré znamenajú vylepšenie vlastností hráča. Implementované základné schopnosti ešte nie sú dostatočne kvalitné, aby sme s nimi mohli konkurovať medzinárodným tímom. Našou ďalšou úlohou bude detailnejšie dopracovať niektoré základné schopnosti. Navyše, po kontakte s programátorským štýlom Tímu 4 sme sa zhodli na tom, že by bolo vhodné prevzatý kód hráča trochu „utriasť“ a zjednodušiť a sprehľadniť hierarchiu jeho tried.

V rámci oboznamovania sa s dokumentačným prostriedkom Doxygen sme si vytvorili sadu makier pre implementačné prostredie Microsoft Visual C++ 6.0, ktoré budeme používať pri komentovaní súborov, tried, funkcií, chýb a zmien.

Pri realizovaní prototypu sme sa oboznámili s problémovou oblasťou. Naučili sme sa pracovať so simulačnými prostriedkami ligy Robocup (soccerserver, soccermonitor) a zopakovali sme si prácu v implementačnom prostredí Microsoft Visual C++ 6.0. Napriek tomu, že sme nemali toľko času, koľko si tak rozsiahla a náročná problematika zaslúži, podarilo sa nám splniť ciele, ktoré sme si na začiatku prototypovania v súvislosti s vytváraným prototypom stanovili.

# Riadenie projektu

Táto kapitola obsahuje dokumenty vytvorené počas organizačných a riadiacich procesov nášho projektu. Kapitola je rozdelená do viacerých samostatných častí. V prvej časti predstavujeme členov nášho tímu. Nasledujúca časť obsahuje plán projektu, ktorý zaznamenáva jednotlivé úlohy a činnosti tímu v rámci časového harmonogramu. Časť Úlohy v tíme popisuje rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu a ich postavenie v tíme. Súčasťou sú tiež zápisy zo stretnutí, ktoré obsahujú najdôležitejšie úlohy a najdôležitejšie myšlienky z daného stretnutia.

## Riešiteľský tím

Tím 3, tím s názvom „Kolenný pás doktora Levina“, tvorí šesť študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Každý z nich už na tejto fakulte úspešne absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika a v špecializácii softvérové inžinierstvo. Treba podotknúť, že čo sa tohto tímu týka, sa pedagógom podaril husársky kúsok. Podarilo sa im totiž do jedného tímu zaradiť študentov, ktorí už v škole ako tím spolupracovali na viacerých projektoch a táto spolupráca bola zakaždým úspešná. Okrem toho polovicu tímu tvoria kolegovia z tej istej softvérovej firmy a tímovú spoluprácu medzi sebou majú tak vyskúšanú aj v praxi na reálnych problémoch.

Nasledujúca časť obsahuje konkrétnejšie predstavenie členov nášho tímu. Každý z nich ovláda viacero rôznych programovacích jazykov a technológii. Tieto informácie nie sú na tomto mieste uvádzané a prípadný záujemca ich môže nájsť v ponuke tímu.

Bc. Jozef Drgoňa

Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s diskrétnou simuláciou. Výsledkom bol objektovo orientovaný simulátor modelujúci činnosť zamestnancov banky.

Jeho dlhodobou úlohou v tíme je kompletizácia dokumentácie vytvorenej jednotlivými členmi tímu.

Bc. Radovan Kostelník

Svojou účasťou na súťaži CSIDC 2001 (Computer Society International Design Competition) získal cenné skúsenosti s prácou v tíme. Predmetom projektu bol vývoj integrovaného riešenia pre prístup k údajom ich zberu pomocou bezdrôtových technológií v nemocnici. V tomto projekte sa podieľal na návrhu, vývoji a tvorbe záverečnej dokumentácie riešenia.

V našom tíme sme si ho zvolili za vedúceho tímu. Jeho úlohou je koordinovať celý tím, kontrolovať termíny, stav projektu a vystupovať ako vedúci tímu navonok.

Bc. Roman Kubaščík

Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s tvorbou Geografických Informačných Systémov (GIS). Cieľom projektu bolo vytvoriť databázovú podporu dopravnej firmy. Po analýze požiadaviek na takýto systém, bol výsledkom okrem návrhu aj funkčný systém implementovaný v jazyku Java2TM.

Určité skúsenosti, ktoré je možné využiť pri práci na tímovom projekte, nadobudol prácou v softvérovej firme, ktorá sa venuje grafickým informačným systémom.

Bc. Radoslav Otipka

Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s implementáciou a optimalizáciou evolučných algoritmov v prostredí C++ Builder.

Ako programátor sa zúčastnil vývoja grafického informačného systému používaného v Slovnafte a v Slovenských Elektrárňach. V tomto projekte nadobudol skúsenosti s prácou v tíme.

Bc. Martin Spál

Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s tvorbou Geografických Informačných Systémov (GIS). Výsledkom projektu bolo systém poskytujúci grafickú podporu pre fungovanie dopravnej firmy.

Skúsenosti s prácou v tíme nadobudol pri vývoji grafického informačného systému používaného v Slovnafte a v Slovenských Elektrárňach.

Jeho úlohou v našom tíme je správa www stránky na internete.

Bc. Anton Weissensteiner

Svojou účasťou na súťaži CSIDC 2001 (Computer Society International Design Competition) získal cenné skúsenosti s prácou v tíme. Predmetom projektu bol systém rozšíriteľného ovládania zariadení. V tomto projekte sa podieľal na návrhu, vývoji a tvorbe záverečnej dokumentácie riešenia.

## Plán projektu

Plán projektu pre zimný semester je vytvorený pre 12 týždňov a vychádza z harmonogramu pre predmet Tímový projekt.

| Týž. | Dátum | Činnosť |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24.9. – 28.9. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| 2 | 1.10 – 5.10 | vypracovanie ponuky – všetci členovia tímu |
| 3 | 8.10 – 12.10 | Odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4 | 15.10 – 19.10 | prvé stretnutie členov tímu a vedúceho, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky), vytvorenie základu www stránky tímu |
| 5 | 22.10 – 26.10 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - vymyslenie názvu pre tím - definovanie úloh pre etapu analýzy existujúcich projektov - rozdelenie oblastí štúdia medzi členov - vytvorenie jednotnej šablóny pre projektovú dokumentáciu |
| 6 | 29.10 – 2.11 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - diskusia o získaných poznatkoch - vytvorenie dokumentu analýzy a špecifikácie požiadaviek - rozdelenie prác na jednotlivých častiach dokumentácie |
| 7 | 5.11 – 9.11 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - vytvorenie konečnej podoby dokumentu analýzy a špecifikácie požiadaviek riešenia |
| 8 | 12.11 – 16.11 | odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom - kompletizácia dokumentácie - príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie - vypracovanie posudkov |
| 9 | 19.11 – 23.11 | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu - odovzdanie posudkov vedúcemu tímu a ich analýza - rozdelenie úloh pre etapu návrhu - návrh jednotlivých častí prototypu |
| 10 | 26.11 – 30.11 | dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí - odovzdanie reakcií na posudky vedúcemu projektu - detailnejšia špecifikácia častí systému, ktoré sa budú prototypovať - implementácia prototypu vybraných častí - definovanie štruktúry výslednej dokumentácie |
| 11 | 3.12 – 7.12 | implementácia prototypu vybraných častí - implementácia prototypu vybraných častí - integrácia a testovanie prototypu |
| 12 | 10.12 – 14.12 | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu - vytlačenie finálnej dokumentácie k prototypu a odovzdanie vedúcemu projektu - prezentácia |

## Rozdelenie úloh

Na každom stretnutí tímu boli členom pridelené úlohy, ktoré mali vypracovať do nasledujúceho stretnutia. V nasledovnej tabuľke je ich zoznam:

| Dátum | Riešiteľ | Úlohy |
| --- | --- | --- |
| 16. 10. 2001 | Radovan Kostelník | Vypracovať plán projektu na zimný semester. |
|  | Martin Spál | Vytvoriť štruktúru internetovej reprezentácie projektu |
|  | Jozef Drgoňa | Vytvoriť predbežnú šablónu dokumentácie. |
|  | Všetci | - Dohodnúť sa na rozdelení bodov za ponuku. - Preštudovať dokumentáciu tímu 4 z minulého roka. - Oboznámiť sa so systémom tvorby dokumentácie DOxygen. |
| 18. 10. 2001 | Anton Weissensteiner | - Vytvoriť poster tímu. - Priniesť vytlačené zápisy zo stretnutí v dvoch kópiách. |
|  | Radoslav Otipka | Analyzovať minuloročného víťaza súťaže RoboCup. |
|  | Roman Kubaščík | Analyzovať portugalský tím z minulého roka. |
|  | Všetci | Priebežne spisovať poznámky, ako by sa dal súčasný systém rozšíriť. |
| 23. 10. 2001 | Radovan Kostelník | Upraviť projektový plán podľa pripomienok. |
|  | Jozef Drgoňa | Modifikovať šablónu podľa pripomienok. |
|  | Všetci | Vypracovať dokument v rozsahu 3-4 strán. Každý podľa svojho zamerania. |
| 31. 10. 2001 | Radovan Kostelník | - Doplniť autora zápisu do zápisov zo stretnutí. - Napísať úvod do výslednej projektovej dokumentácie. |
|  | Anton Weissensteiner | Napísať krátku časť o RoboCup-e do projektovej dokumentácie. |
|  | Martin Spál | Napísať dokumentáciu o riešiteľskom tíme. |
|  | Roman Kubaščík | Napísať dokumentáciu o použitej notácii. |
|  | Všetci | Napísať dokument k svojej časti analýzy a z toho plynúcu špecifikáciu. |
| 6. 11. 2001 | Všetci | - Podoplňovať dokumentáciu v závislosti od pripomienok. - Zo svojich dokumentov vypísať body, ktoré budú slúžiť na vytvorenie špecifikácie. |
|  | Jozef Drgoňa | - Integrovať dokumentáciu do celku a rozposlať ostatným. - Vytvoriť preberací protokol. |

## Komunikácia v tíme

#### Stretnutia

Stretnutia tímu s pedagogickým vedúcim sú v rozvrhu hodín na pláne vždy v utorok od 11:00 do 14:00, kedy je pre ne vyhradený čas. Na stretnutiach sa pravidelne stretáva celý tím, aby prehodnotil svoju činnosť za posledný týždeň. Vyhodnocujú sa úlohy, ktoré členovia dostali na minulom stretnutí alebo stretnutiach, ktoré mali byť dokončené v daný týždeň. Na každom stretnutí sa preberá aktuálny stav projektu a analyzujú sa úlohy, ktoré sa majú v najbližšom čase riešiť.

Doteraz sa uskutočnili všetky plánované stretnutia s pedagogickým vedúcim projektu aj napriek tomu, že v jednom týždni malo kvôli presunom v rozvrhu odpadnúť. Toto stretnutie sa však zorganizovalo v inom termíne, takže tím nestratil v nabitom programe žiadny čas.

Z každého stretnutia sa vypracúva zápis, pri ktorom sa striedajú jednotliví členovia tímu. Každý zápis obsahuje niekoľko hlavných bodov: tému stretnutia, úlohy z minulého stretnutia a ich vyhodnotenie, samotný obsah stretnutia a zoznam úloh do nasledujúceho stretnutia.

Okrem oficiálnych stretnutí sa tím stretol zopár krát aj neoficiálne, pričom z významných stretnutí sa vypracúva aj riadny zápis, ktorý je takisto prílohou tejto dokumentácie. Úlohou neoficiálnych stretnutí je prediskutovať niektoré otázky, ktoré sa nestihli alebo nemohli prediskutovať s pedagogickým vedúcim, prípadne dodatočné rozdelenie úloh. Tieto stretnutia zväčša po dohode s tímom zvoláva vedúci Rado Kostelník.

#### E-mailová komunikácia

Tím má zriadenú spoločnú e-mailovú konferenciu, v ktorej sú zahrnutí všetci členovia tímu a takisto pedagogický vedúci. Podstatnú časť komunikácie v konferencii tvorí dokumentácia k projektu, resp. jej čiastkové dokumenty. V tejto oblasti vedie Jožo Drgoňa, ktorý má v tíme na starosti dokumentáciu. Ďalšou oblasťou sú oznamy, jednak o stretnutiach a termínoch, ale aj o pridelení úloh na najbližšie obdobie. Zvyšné e-maily sa týkajú vecí z problémovej oblasti, prípadne sú to odpovede na nejaké otázky.

Z doterajších prispievateľov sa dá ako najproduktívnejší hodnotiť Tono Weissensteiner, ktorý vedie s viac ako 15 príspevkami z približne 50. Naopak, najhorší prispievateľ je Martin Spál, ktorý poslal zatiaľ iba jeden e-mail.

#### Tímová stránka

Tím má zriadenú www stránku, na ktorej má okrem základných informácií o tíme, aktuálne informácie o dianí v projekte.

Na hlavnej stránke sú umiestnené odkazy, ktoré členom tímu pripomínajú významné udalosti, ktoré sa odohrajú v najbližších dňoch.

Na stránke Úlohy si každý môže prečítať aktuálne úlohy pridelené členom v tíme, a to za celý tím alebo jednotlivo pre každého člena. Každá z úloh má svoj dátum zadania, predpokladaný dátum ukončenia, člena tímu zodpovedného za jej vypracovanie, stav a prípadné prílohy v podobe súborov.

V oddelení zápisov sú umiestnené zápisy zo všetkých stretnutí tímu, voľne prístupné cez www prehliadač. Každý zápis obsahuje hlavičku, zoznam príloh, ktoré sa k nemu viažu a samotný text.

Tímová www prezentácia takisto obsahuje aj stránku so zoznamom súborov, ktoré si môže záujemca stiahnuť a odkazy na iné stránky, ktoré sa viažu k problematike RoboCup-u.

## Autorstvo jednotlivých častí

  - Úvod – Radovan Kostelník

- O súťaži RoboCup – Anton Weissensteiner

- O projekte – Radoslav Otipka

- O tom ako vznikol názov tímu – Martin Spál

- Použité notácie – Roman Kubaščík

- Zadanie – Jozef Drgoňa

- Analýza tímu Tsinghuaelous – Radoslav Otipka

- Analýza vyšších stratégií hráčov v systéme tímu 4 – Martin Spál

- Analýza tímu FC Portugal 2000 – Roman Kubaščík

- Sledovanie situácie na ihrisku – Anton Weissensteiner

- Analýza základných schopností hráčov – Radoslav Otipka

- Vyššie schopnosti agentov – Radovan Kostelník

- Kolektívne schopnosti agentov – Radovan Kostelník

- Tímová taktika a herné formácie – Martin Spál

- Dynamické prideľovanie úloh – Jozef Drgoňa

- Učenie a neurónové siete – Anton Weissensteiner

- Špecifikácia požiadaviek – Radovan Kostelník, Anton Weissensteiner, Radoslav Otipka, Roman Kubaščík

- Hrubý návrh systému – Radovan Kostelník, Anton Weissensteiner, Radoslav Otipka

- Riešiteľský tím – Martin Spál

- Plán projektu – Radovan Kostelník

- Rozdelenie úloh – Jozef Drgoňa

- Komunikácia v tíme - Radovan Kostelník

- Autorstvo jednotlivých častí – Jozef Drgoňa, Radoslav Otipka

## Rozdelenie úloh do konca zimného semestra

Táto kapitola je doplnením kapitoly 3.3. Obsahuje rozdelenie úloh od 8. týždňa, v ktorom sme prvý krát odovzdávali dokumentáciu až do konca zimného semestra.

| Dátum | Riešiteľ | Úlohy |
| --- | --- | --- |
| 15.11.2001 | Anton Weissensteiner | Napísať posudok na obsahovú stránku dokumentácie tímu 2. Vytlačiť výslednú dokumentáciu. |
|  | Jozef Drgoňa | Finalizovať dokumentáciu. Napísať posudok na formálnu stránku dokumentácie tímu 2. |
|  | Rado Kostelník | Napísať kapitolu 3.5 Komunikácia v tíme. Napísať posudok na dokumentáciu k riadeniu tímu 2. |
|  | Roman Kubaščík | Analýza a špecifikácia častí prototypu. |
|  | Rado Otipka | Analýza a špecifikácia častí prototypu. |
|  | Martin Spál | Analýza a špecifikácia častí prototypu. |
| 20.11.2001 | Anton Weissensteiner | Napísať reakciu na posudok tímu č.2. |
|  | Jozef Drgoňa | Integrovať posudok dokumentácie tímu č. 2. Dopracovať pripomienky do dokumentácie, prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly. |
|  | Rado Kostelník | Navrhnúť a vytvoriť prototyp pravidlového systému. |
|  | Roman Kubaščík | Vytvoriť štandardy kódovania. Dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10. Napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania. |
|  | Rado Otipka | Návrh základných schopností, využiť analytický prístup. |
|  | Martin Spál | Vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách. Spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti. Napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania. |
| 27.11.2001 | Jozef Drgoňa | Upraviť dokumentáciu na základe pripomienok a posudku. |
|  | Rado Kostelník | Napísať základy k používaniu DOxygen-u. Pripraviť plán projektu na letný semester. |
|  | Roman Kubaščík | Doplniť parser správ pre protokol soccerserver-a verzia 7. |
|  | Rado Otipka | Návrh základných schopností, využiť analytický prístup. |
|  | Martin Spál | Implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča. |
|  | Anton Weissensteiner | Implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča. |
| 4.12.2001 | Rado Kostelník | Implementácia prevodu medzi rozhodovaním a schopnosťami. |
|  | Rado Otipka | Triedy implementujúce základné schopnosti hráča. |
|  | Anton Weissensteiner | Triedy CQuery* pre získavanie informácií z modelu sveta pre rozhodovanie. |
| 11.12.2001 | Jozef Drgoňa | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti v stanovenom termíne. Finalizovať dokumentáciu k prototypu a integrovať ju do finálne dokumentácie. |
|  | Rado Kostelnik | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. Napísať kapitolu zhodnotenie projektu za zimný semester. |
|  | Roman Kubaščík | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. Napísať dokument k cieľom a zmenám v prototype oproti poslednej verzii hráča Tímu 4. |
|  | Rado Otipka | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. Dotiahnuť implementáciu základných schopností a venovať sa aj testovaniu a ladeniu hráča. |
|  | Martin Spál | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. Napísať úvodnú a záverečnú kapitolu k dokumentácii k prototypu. |
|  | Anton Weissensteiner | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. Dotiahnuť implementáciu tried C*Query a integrovať ich do prototypu. |

## Individuálne rozdelenie úloh za zimný semester

Táto kapitola konkrétnejšie opisuje úlohy jednotlivých členov tímu za celý zimný semester. Okrem dátumu zadania je tu aj dátum ukončenia a hlavne spôsob ukočenia konkrétnej úlohy.

#### Jozef Drgoňa

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti v stanovenom termíne. | Dodaná príslušná dokumentácia. |
|  | 16.12.2001 | Finalizovať dokumentáciu k prototypu a integrovať ju do finálne dokumentácie. | Dodaná integrovaná dokumentácia. |
| 27.11.2001 | 29.11.2001 | Upraviť dokumentáciu na základe pripomienok a posudku. | Dodaný opravený dokument. |
| 20.11.2001 | 21.11.2001 | Integrovať posudok dokumentácie tímu č. 2. | Dodaný dokument s integrovaným posudkom. |
|  | 27.11.2001 | Dopracovať pripomienky do dokumentácie, prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly. | Dodaný dokument s požadovanými úpravami |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Napísať posudok na formálnu stránku dokumentácie tímu č. 2. | Dodaná časť posudku, ktorá sa venuje formálnej stránke. |
| 13.11.2001 | 14.11.2001 | Finalizovať dokumentáciu. | Dodaná výsledná dokumentácia. |
| 6.11.2001 | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti od pripomienok. | Dodaná upravená dokumentáci. |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaná časť dokumentácie týkajúca sa špecifikácie. |
|  | 12.11.2001 | Integrovanie dokumentácie do celku a rozposlanie ostatným. | Integrovaná dokumentácia bola rozposlaná. |
|  | 12.11.2001 | Vytvoriť preberací protokol. | Preberací protokol vytvorený a vytlačený. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Odovzdaný dokument s úvodom. |
|  | 6.11.2001 | Zapracovať pripomienky do šablóny dokumentácie. | Upravená šablóna je prístupná na stránke. |
| 18.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3 – 5 strán. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 31.10.2001 | Vytvoriť jednotnú šablónu pre dokumentáciu. | Dodaná šablóna je prístupná na stránke. |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č. 4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom ROBOCUP-u. | Dodaná dokumentácia s opisom riešenia dynamického prideľovania úloh. |

#### Radovan Kostelník

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. | Dodaná dokumentácia k RulerParseru. |
|  | 14.12.2001 | Napísať kapitolu zhodnotenie projektu za zimný semester. | Dodaný dokument. |
| 4.12.2001 | 14.12.2001 | Implementácia prevodu medzi rozhodovaním a schopnosťami. | Prvá verzia projektu. |
| 27.11.2001 | 4.12.2001 | Napísať základy k používaniu DOxygen-u. | Dodaný dokument a makrá. |
|  | 4.12.2001 | Pripraviť plán projektu na letný semester. | Dodaná dokumentácia s plánom na letný semester. |
| 20.11.2001 | 4.12.2001 | Navrhnúť a vytvoriť prototyp pravidlového systému. | Dodaný RulerParser. |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Napísať posudok na kapitolu Riadenie projektu tímu č.2. | Dodaný dokument s danou časťou. |
| 13.11.2001 | 14.11.2001 | Napísať kapitolu 3.5 (Komunikácia v tíme). | Dodaný dokument. |
| 6.11.2001 | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti od pripomienok. | Upravená dokumentácia. |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaný dokument. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Dodaný dokument. |
|  | 6.11.2001 | Pridať autora zápisu do hlavičky. | Aktualizovaná stránka. |
| 18.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3-5 strán. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 31.10.2001 | Opraviť Plán projektu. | Zmenený plán odovzdaný a zverejnený. |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č.4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom RoboCup-u. | Prezentácia poznatkov na tímovom stretnutí. |
|  | 23.10.2001 | Vytvoriť plán projektu. | Dodaný dokument. |

#### Roman Kubaščík

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 14.12.2001 | Napísať dokument k cieľom a zmenám v prototype oproti poslednej verzii hráča Tímu 4. | Dodaná dokumentácia. |
| 27.11.2001 | 11.12.2001 | Doplniť parser správ pre protokol soccerserver-a verzia 7. | Dodaná dokumentácia s novými vlastnosťami protokolu. |
| 20.11.2001 | 27.11.2001 | Vytvoriť štandardy kódovania. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 4.12.2001 | Dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 4.12.2001 | Napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania. | Dodaná dokumentácia. |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Analýza a špecifikácia častí prototypu. | Dodaná dokumentácia. |
| 6.11.2001 | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti do pripomienok. | Dodaná upravená dokumentácia |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaná dokumentácia. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Dodaný dokument. |
| 18.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3-5 strán. | Dodaná dokumentácia |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č.4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom RoboCup-u. | Prezentácia svojich poznatkov na tímovom stretnutí. |

#### Radoslav Otipka

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 17.12.2001 | Dotiahnuť implementáciu základných schopností a venovať sa aj testovaniu a ladeniu hráča. | Základné schopnosti sú otestované. |
| 4.12.2001 | 14.12.2001 | Triedy implementujúce základné schopnosti hráča. | Implementácia tried. |
| 27.11.2001 | 4.12.2001 | Implementácia základných schopností hráča. | Nové schopnosti sú pridané. |
| 20.11.2001 | 4.12.2001 | Návrh základných schopností, využiť analytický prístup. | Návrh a prvá verzia schopností. |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Analýza a špecifikácia častí prototypu. | Dodaná dokumentácia. |
| 6.11.2001 | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti do pripomienok. | Dodaná upravená dokumentácia. |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaný dokument pre výslednú špecifikáciu. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Dodaná dokumentácia. |
| 18.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3-5 strán. | Dodaná dokumentácia. |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č.4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom RoboCup-u. | Dodaná dokumentácia a prezentácia na tímovom stretnutí. |

#### Martin Spál

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 14.12.2001 | Napísať úvodnú a záverečnú kapitolu k dokumentácii k prototypu. | Dodaná dokumentácia. |
| 27.11.2001 | 4.12.2001 | Implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča. | Dodaná prvá verzia. |
| 20.11.2001 | 22.11.2001 | Vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách. | Prinesené posudky. |
|  | 4.12.2001 | Spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti. | Prvá implementácia základných schopností. |
|  | 4.12.2001 | Napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania. | Dodaná dokumentácia. |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Analýza a špecifikácia častí prototypu. | Dodaná dokumentácia. |
| 6.11.2001 | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti od pripomienok. | Dodaná upravená dokumentácia. |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaná dokumentácia. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Dodaná dokumentácia. |
| 18.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3-5 strán. | Dodaná predbežná dokumentácia. |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č.4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom RoboCup-u. | Prezentácia poznatkov získaných študovaním dokumentov. |

#### Anton Weissensteiner

| Dátum zadania | Dátum skončenia | Úloha | Spôsob ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2001 | 14.12.2001 | Dodať dokumentáciu k príslušnej časti prototypu v termíne. | Dodaná dokumentácia. |
|  | 17.12.2001 | Dotiahnuť implementáciu tried C*Query a integrovať ich do prototypu. | Výsledná verzia prvého prototypu. |
| 4.12.2001 | 14.12.2001 | Triedy CQuery* pre získavanie informácií z modelu sveta pre rozhodovanie. | Verzia vhodná pre integráciu do celku. |
| 27.11.2001 | 4.12.2001 | Implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča. | Prvá verzia rozhrania. |
| 20.11.2001 | 27.11.2001 | Napísať reakciu na posudok tímu č.2. | Dodaná dokumentácia. |
| 15.11.2001 | 20.11.2001 | Napísať posudok na obsahovú stránku dokumentácie tímu č.2. | Dodaná dokumentácia. |
| 13.11.2001 | 14.11.2001 | Prekresliť obrázky do návrhu a poslať. | Dodaná obrázky. |
|  | 15.11.2001 | Vytlačiť výslednú dokumentáciu. | Odovzdané dve kópie dokumentácie. |
| 6.11.2001 | 12.11.2001 | Nakresliť obrázky k návrhu a integrovať dokument k hrubému návrhu. | Dodaná obrázky. |
|  | 9.11.2001 | Doplniť dokumentáciu v závislosti od pripomienok. | Dodaná upravená dokumentácia. |
|  | 9.11.2001 | Napísať dokument špecifikácia požiadaviek pre svoju časť. | Dodaná dokumentácia. |
| 31.10.2001 | 6.11.2001 | Napísať svoju pridelenú časť úvodu dokumentácie. | Dodaná dokumentácia. |
| 18.12.2001 | 6.11.2001 | Napísať draft dokumentu analýza a špecifikácia požiadaviek v rozsahu 3-5 strán. | Dodaná dokumentácia. |
| 16.10.2001 | 31.10.2001 | Naštudovať projektovú dokumentáciu tímu č.4 z minulého roku a dostupné dokumentácie k iným projektom RoboCup-u. | Dodaná dokumentácia a prezentácia poznatkov na tímovom stretnutí. |

## Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester

  - Úvod – Radovan Kostelník

- O súťaži RoboCup – Anton Weissensteiner

- O projekte – Radoslav Otipka

- O tom ako vznikol názov tímu – Martin Spál

- Použité notácie – Roman Kubaščík

- Dokumentácia k produktu

- Analýza

- Tím TsinghuAeolus – Radoslav Otipka

- Hráči tímu číslo 4 – Martin Spál

- Tím FC Portugal 2000 – Roman Kubaščík

- Sledovanie situácie na ihrisku – Anton Wiessenssteiner

- Základné schopnosti hráčov – Radoslav Otipka

- Vyššie schopnosti agentov – Radovan Kostelník

- Kolektívne schopnosti agentov – Radovan Kostelník

- Tímová taktika a herné formácie – Jozef Drgoňa

- Dynamické prideľovanie úloh – Jozef Drgoňa

- Učenie a neurónové siete – Anton Weissensteiner

- Špecifikácia požiadaviek – Radovan Kostelník, Anton Weissensteiner, Radoslav Otipka, Roman Kubaščík

- Hrubý návrh systému – Radovan Kostelník, Anton Weissensteiner, Radoslav Otipka

- Prototyp systému

- Účel prototypu – Martin Spál

- Rozsah prototypu – Martin Spál

- Implementácia – Martin Spál, Radovan Kostelník, Radoslav Otipka

- Testovanie – Radoslav Otipka, Jozef Drgoňa, Anton Weissensteiner

- Inštalácia systému -  Jozef Drgoňa, Anton Weissensteiner

- Zhodnotenie – Martin Spál, Jozef Drgoňa, Anton Weissensteiner

- Riadenie projektu

- Riešiteľský tím – Martin Spál

- Plán projektu – Radovan Kostelník

- Rozdelenie úloh – Jozef Drgoňa

- Komunikácia v tíme – Radovan Kostelník

- Autorstvo jednotlivých častí – Jozef Drgoňa, Radoslav Otipka

- Rozdelenie úloh do konca zimného semestra – Jozef Drgoňa

- Individuálne rozdelenie úloh za zimný semester – Jozef Drgoňa

- Predbežný plán na letný semester – Radovan Kostelník

- Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester – Anton Weissensteiner

- Zhodnotenie práce počas zimného semestra – Radovan Kostelník

## Zhodnotenie práce počas zimného semestra

Hlavná časť komunikácie v tíme sa diala na tímových stretnutiach s pedagogickým vedúcim projektu, ktoré sa uskutočňovali pravidelne každý týždeň. Tímu sa podarilo nevynechať ani jedno stretnutie a nevynútiť si tak vznik problémov, ktoré by s tým súviseli. Hlavným účelom stretnutí bolo kontrolovať postup projektu, prideľovať a plánovať úlohy, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom období. Stretnutia boli zo začiatku dlhšie a postupne sa skracovali, pretože schopnosť tímu organizovať sa zvyšovala a úlohy, ktoré bolo treba plniť sa stávali jasnejšie. Zápisy zo stretnutí slúžili hlavne na kontrolu úloh, ktoré sa na jednotlivých stretnutiach pridelili alebo mali byť splnené.

Ako zdroj informácií o pridelených úlohách slúžila hlavne časť Úlohy na web stránke tímu, kde ku každej úlohe bol priebežne aktualizovaný stav a prípadne odkazy na výsledky, ktoré boli s úlohou spojené. Nepravidelne sa v e-mailovej konferencii vyskytol mail, v ktorom vedúci tímu Rado Kostelník detailnejšie opísal alebo upravil rozdelenie úloh.

Hlavná časť komunikácie tímu mimo stretnutí sa diala cez e-mailovú konferenciu. Štatistika poslaných e-mailov, ktorá bola kritizovaná pri prvom odovzdávaní dokumentácie, sa postupom času upravila. Celkovo bolo do konferencie poslaných vyše 100 e-mailov, ktoré prevažne obsahovali vecné pripomienky alebo aktuálne súbory s dokumentáciou alebo zdrojovým kódom. Okrem toho bolo množstvo e-mailov poslané aj mimo konferencie medzi jednotlivými členmi tímu.

Po odovzdaní dokumentácie k analýze a hrubému návrhu sa začala druhá etapa projektu – návrh a implementácia prototypu. Po úvodnom váhaní sa vykryštalizovali základné črty, ktoré by mal obsahovať prototyp hráča a rozdelili sa úlohy na jednotlivých častiach. Rozdelenie úloh medzi členov tímu nebolo rovnomerné, čo bolo dané jednak problémami, ktoré bolo v prototype treba riešiť, jednak aktivitou samotných členov tímu. Implementácii sa venovali aktívne traja členovia tímu, jeden čiastočne. Dokumentáciu k jednotlivým častiam prototypu tvorili implementátori, takže rozdelenie práce zostalo zachované ako pri implementácii. Zvyšní členovia sa podieľali hlavne na príprave dokumentácie a prezentácie tímu.

Prvá časť tímového projektu – zimný semester - by sa dala charakterizovať ako spoznávanie sa navzájom. Počas tohto pomerne dlhého obdobia sa prejavili schopnosti jednotlivých členov a ich vôľa zapojiť sa do projektu. Celkovo sa dá povedať, že tieto skúsenosti sú dôležité pre prácu na projekte v letnom semestri – pomôžu pri prideľovaní úloh a hodnotení práce.

Čo sa týka práce, ktorá bola vykonaná na projekte, veľkú časť času zhltla príprava a písanie dokumentácie k projektu a jeho riadeniu. Réžia, ktorá bola s tým spojená, bola možno väčšia, ako samotná práca, ktorá bola vložená do výsledku projektu, ktorý potom možno nie je taký dobrý ako sa očakávalo. V nasledujúcej časti projektu v letnom semestri by sa zmeny mohli prejaviť tak, že sa väčšina času bude venovať práci na produkte so zachovaním akceptovateľnej úrovne réžie.

## Predbežný plán na letný semester

  - 1. etapa: Vyššie schopnosti hráča (týždne 1-4)

- Návrh

- navrhnúť abstrakcie pre základné schopnosti hráča

- návrh algoritmov pre implementáciu základných schopností analyticky

- návrh rozhraní medzi jednotlivými úrovňami hráča

- vytvoriť základ pre reaktívne rozhodovanie hráča

- vytvoriť triedy pre získavanie faktov z modelu sveta hráča a identifikovať typy údajov potrebné pre rozhodovanie na základnej a vyššej úrovni

- navrhúť základ aplikácie tréner

- strategické pozície hráčov

- Implementácia a testovanie

- vytvorenie prvej (spoločnej) verzie hráča

- základné schopnosti hráča pomocou elementárnych a ich ladenie a testovanie

- komunikačný protokol 7

- implementovať triedy pre získavanie faktov

- kostra aplikácie tréner

- Dokumentácia

- dokumentovať rozhrania medzi rozhodovacími vrstvami hráča

- vytvoriť dokumentáciu k analytickým algoritmom použitým pri implementácii základných schopností

- 2. etapa: Stratégia hráča (týždne 5-10)

- Návrh

- návrh spôsobu rozhodovania na kolektívnej úrovni a úrovni tímu

- identifikácia faktov potrebných pre rozhodovanie na tejto úrovni a návrh algoritmov potrebných na ich získanie

- návrh použitia neurónových sietí pri rozhodovaní (identifikácia situácií, výber akcie)

- vytváranie plánov akcií a ich vykonávanie

- formácie hráčov a dynamická zmena rolí

- pokrývanie protihráčov a možností prihrávky

- vylepšovanie „zraku“ hráča – lepšie rozhliadanie

- Implementácia a testovanie

- implementácia rozhodovania na kolektívnej úrovni (triedy zabezpečujúce získavanie faktov z modelu sveta a rozhodovanie)

- neurónové siete a ich trénovanie

- implementácia tried, ktoré zabezpečujú vykonávanie a prehodocovanie plánu akcií

- implementácia rolí hráčov vo formácii + rozhodovanie na základe rolí

- dlhodobá úloha – testovanie a ladenie základných schopností hráča a reaktívneho rozhodovania

- algoritmy pre výpočet pozície hráča na základe rôznych kritérií

- Dokumentácia

- popis rozhodovania hráča na vyšších úrovniach

- použitie neurónových sietí

- formácie hráčov

- 3. etapa: Testovanie a ladenie logiky hráča (týždne 9-11)

- Návrh

- Implementácia

- rozhodovanie na kolektívnej úrovni – stratégie – útok/obrana

- plánovanie – vytvorenie plánu a prehodnotenie plánu – identifikácia lepších plánov alebo podmienok pre ukončenie plánu

- Dokumentácia

- integrovanie dokumentácie k jednotlivým častiam hráča

    - základné schopnosti

    - reaktívne rozhodovanie

    - strategické rozhodovanie

    - plánovanie

- opis testovania a integrácie hráča

- tvorba dokumentácie k riadeniu projektu

- 4. etapa: Záver implementácie (týždne 10-12)

- Implementácia a testovanie

- záverečná integrácia a testovanie

- ladenie pred záverečným zápasom

- Dokumentácia

- integrácia a finalizácia dokumentácie

- 5. etapa: Ukončenie projektu (týždeň 12)

- Záverečný zápas a prezentácia výsledkov projektu

Použité referencie

[Balát2001]	Balát, Ľ. et al.: Simulácia robotického futbalu.
Bratislava: FEI STU, 2001. 218 s. Tímový projekt. Dostupné aj v pavučine: http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2000/
team04/files/doc-LS-45.zip. 1 201 996 B. (7.11.2001).

[Jinyi2001]	Jinyi, Y. et al.: Architecture of TsinghuAeolus.
Beijing: Tsinghua University, 2001. 5 s.

[Kvasnička1997]	Kvasnička, V. et al.: Úvod do teórie neurónových sietí. 
IRIS, 1997. 285 s. ISBN 80-88778-30-1. Dostupné tiež v pavučine: ftp://math.chtf.stuba.sk/pub/VLADO/NN_books_texts/
UvodDoTeorieNS.pdf.zip. 6 585 058 B. (7.11.2001).

[Riedmiller2000]	Riedmiller, M. et al.: Karlsruhe Brainstormers: A Reinforcement Learning approach to robotic soccer. Karlsruhe: University of Karlsruhe, 2000. 6 s. Dostupné aj v pavučine: http://www.die-leins.de/bs/download/ourteam.ps.gz. 137 938 B. (7.11.2001).

#### Prezentácie v pavučine

[Kapustik2001]	Kapustík, I.: Osobné stránky
http://www.dcs.elf.stuba.sk/~kapustik, (4.11.2001).

[FCPortugal2000]	Reis, L. P., Lau, N.: Homepage of FC Portugal.
http://www.ieeta.pt/robocup, (4.11.2001)

[RoboCup2001]	Robot World Cup Iniciative: RoboCup.
http://www.robocup.org/, (7.11.2001).

[Fornax1999]	Študentský server Fornax: RoboCup.
http://www.fornax.sk/soccer/, (7.11.2001).

[Roztoče2001]	Tím č.2 – Roztoče: RoboCup – inteligecia hráča. Pavučinová prezentácia k tímovému projektu. http://www2.dcs.elf.stuba.sk/ TeamProject/2001/team02, (12.11.2001).

[KPDL2001]	Tím č. 3 – Kolenný pás doktora Levina: RoboCup – inteligencia hráča. Pavučinová prezentácia k tímovému projektu. http://www2.dcs.elf.stuba.sk/ TeamProject/2001/team03, (12.11.2001).

[Tim42000]	Tím č.4 z roku 2000/2001: Simulácia robotického futbalu. Pavučinová prezentácia k tímovému projektu. http://www2.dcs.
elf.stuba.sk/TeamProject/2000/team04, (4.11.2001).

[XML2001]	W3 Consortium, http://www.w3.org/XML/, (9.12.2001).

[MSXML32001]	MSDN XML: Developer’s page, http://msdn.microsoft.com/xml/, (9.12.2001).

- Ponuka

- Tím

Náš tím tvorí šesť študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. V ďalších odstavcoch predstavujeme jednotlivých členov tímu.

Bc. Jozef Drgoňa

- Vzdelanie:

Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

- Pascal, C, C++ , MS Visual C++ 6.0, LISP, PROLOG, SQL(Microsoft Access), HTML, UML,

- Doterajšie skúsenosti:

- Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s diskrétnou simuláciou. Výsledkom bol objektovo orientovaný simulátor modelujúci činnosť zamestnancov banky.

- Bc. Radovan Kostelník

- Vzdelanie:

- Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

- C/C++, MS Visual C++, Microsoft Visual Basic, XML a priľahlé jazyky (XSLT, XSL FO, XSD, SVG), HTML, ASP a VBScript, SQL ( Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP R/3), Microsoft COM, ADO (ActiveX Data Objects) a OLE DB

- Doterajšie skúsenosti:

Svojou účasťou na súťaži CSIDC 2001 (Computer Society International Design Competition) získal cenné skúsenosti s prácou v tíme. Predmetom projektu bol vývoj integrovaného riešenia pre prístup k údajom ich zberu pomocou bezdrôtových technológií v nemocnici. V tomto projekte sa podieľal na návrhu, vývoji a tvorbe záverečnej dokumentácie riešenia.

- Bc. Roman Kubaščík

- Vzdelanie:

- Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

- C, C++, MS Visual C++ 6.0, Java2, HTML, SQL, SR, PHP, Builder 5, Jbuilder 4, Lisp, Prolog,

- Doterajšie skúsenosti:

- Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s tvorbou GIS informačných systémov. Cieľom projektu bolo vytvoriť databázovú podporu dopravného podniku. Po analýze požiadaviek na takýto systém, bol výsledkom okrem návrhu aj funkčný systém implementovaný v jazyku Java2TM.

- Určité skúsenosti, ktoré je možné využiť pri práci na tímovom projekte, nadobudol prácou v spoločnosti, ktorá sa venuje geografickým informačným systémom.

- Bc. Radoslav Otipka

- Vzdelanie:

- Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

Pascal, C/C++ , MS Visual C++ 6.0, LISP, PROLOG, Delphi, C++ Builder, JBuilder, SQL, Microsoft Visual Basic, Access, MicroStation

- Doterajšie skúsenosti:

- Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s implementáciou a optimalizáciou evolučných algoritmov v prostredí C++ Builder. Ako programátor sa zúčastnil vývoja grafického informačného systémov pre Slovnaft a Slovenské Elektrárne. V týchto projektoch nadobudol skúsenosti s prácou v tíme.

- Bc. Martin Spál

- Vzdelanie:

- Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

- C/C++, MS Visual C++, Visual Basic 6, Turbo Pascal, LISP, PROLOG, SQL, HTML, MS Access, MicroStation,

- Doterajšie skúsenosti:

- Pri vypracovaní záverečného projektu získal skúsenosti s implementáciou grafických informačných systémov. Ako programátor sa zúčastnil vývoja aplikácie určenej na správu majetku používanú v Slovnafte a Slovenských Elektrárňach. V zamestnaní sa osvedčil ako analytik, návrhár a programátor.

- Bc. Anton Weissensteiner

- Vzdelanie:

- Na FEI STU absolvoval bakalárske štúdium v odbore informatika, špecializácia softvérové inžinierstvo.

- Znalosť programovacích jazykov a technológií:

- Pascal, C/C++, MS Visual C++, Java, Microsoft Visual Basic, Gupta / Centura, SQL (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Informix), Microsoft COM, ADO (ActiveX Data Objects), LISP, PROLOG, Bluetooth,

- Doterajšie skúsenosti:

- Svojou účasťou na súťaži CSIDC 2001 (Computer Society International Design Competition) získal cenné skúsenosti s prácou v tíme. Predmetom projektu bol systém rozšíriteľného ovládania zariadení. V tomto projekte sa podieľal na návrhu, vývoji a tvorbe záverečnej dokumentácie riešenia.

- Motivácia

Súťaž ACM umožňuje jej účastníkom zmerať si svoje schopnosti z oblasti programovania. Keďže sa jej zúčastňuje veľké množstvo programátorov, je vhodné, aby príprava a samotná realizácia súťaže, ako aj jej vyhodnotenie, bola do určitej miery automatizovaná. Vhodné vyriešenie tohto problému uľahčí prácu organizátorom a umožní im sústrediť sa viac na správne posúdenie a ohodnotenie prác účastníkov. Výsledný produkt má však aj za úlohu zjednotiť podmienky pre jednotlivých účastníkov tak, že každý z nich bude komunikovať so systémom jednotným spôsobom nezávislým na prostredí v ktorom pracuje.

Daná problematika je pre nás zaujímavá z viacerých dôvodov. Prostredníctvom práce na tomto projekte získame skúsenosti, ktoré môžeme použiť v praxi. Keďže už existujú niektoré produkty, ktoré danú problematiku riešia, môžeme z nich vychádzať a následne navrhnúť a implementovať nové riešenie, ktoré prekoná už existujúce prostriedky. Na tomto projekte je zrejmé, že má budúcnosť. Jeho realizácia uľahčí prácu pedagógom, ale aj študentom. V prípade vytvorenia produktu, ktorý sa neobmedzuje len na súťaž ACM, ale zovšeobecňuje problematiku riešenia úloh a ich následného hodnotenia, je možné systém použiť aj vo výučbovom procese na našej fakulte.

- Koncepcia systému

Na realizáciu systému programovej podpory programátorskej súťaže uvažujeme použitie klient-server architektúry. Pri navrhovaní riešenia sa budeme opierať o skúsenosti členov tímu s tvorbou webových serverov. Snahou je rozšíriť produkt, na univerzálne použitie aj pre iné predmety.

Ciele, ktoré sme si stanovili pri návrhu nášho systému, sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

- konfigurovateľnosť - možnosť prispôsobenia systému podmienkam rôznych súťaží,

- modularita - schopnosť jednoducho rozširovať systém o ďalšie prostredia,

- prenositeľnosť - možnosť použitia systému na viacerých platformách,

- nenáročnosť z hľadiska klienta - použitie technológie tenkého klienta a štandardných web technológií,

- jednoduché a intuitívne ovládanie - zabezpečené grafickým rozhraním.

  - Návrh architektúry systému

Pri predbežnom návrhu riešenia sme vychádzali z požiadavky na multiplatformové použitie výsledného softvéru. Ako najefektívnejšie riešenie sa nám vidí použitie architektúry tenký klient – tučný server (obr. 1). Tenký klient bude realizovaný pomocou prehliadača, kompatibilného na všetkých platformách. Ako tučný server uvažujeme Apache s podporou PHP, ktorý bude spúšťať podporné multiplatformové obslužné programy v jazyku Java.

Na strane servera uvažujeme centrálnu databázu, ktorá bude uchovávať údaje potrebné pre realizáciu súťaže. Okrem zadaných príkladov tu budú uložené údaje o súťaži a jednotlivých účastníkoch. Na serveri bude bežať aplikácia, ktorá umožní komunikáciu medzi klientom a serverom. Prostredníctvom nej sa bude realizovať prihlasovanie účastníkov súťaže, zasielanie príkladov a vyhodnotenie výsledkov s ich následným uložením do databázy.

Systém bude umožňovať zobrazenie riešení jednotlivých účastníkov nielen po skončení súťaže ale aj počas jej priebehu. Keďže účastníci súťaže môžu používať rôzne programovacie jazyky, je potrebné zabezpečiť podporu pre rôzne prekladače. V našom systéme tento problém vyriešime pomocou vkladania modulov, ktoré budú obsahovať vykonateľné prostriedky špecifické pre každý prekladač.

Web prehliadač

Web prehliadač

Web prehliadač

Súťažiaci

Generátor

Stránok

-zobrazenie výsledkov

-konfigurácia systému

Podpora jazyka C

..................

Podpora jazyka

Java

Web server

Databáza

-údaje o tíme

-pravidlá súťaže

-príklady

Riadiaci

systém

Samostatná

aplikácia

Administrátor

Obr.1 : Architektúra systému

  - Použitie systému

- Účastník súťaže / študent

Komunikuje so serverom prostredníctvom webovského prehliadača, ktorý zobrazuje stránku vygenerovanú na strane servera.

- Organizátori súťaže

Keďže systém má byť použiteľný nielen pre programovú podporu súťaže ACM, ale aj pre skúšanie študentov na vybraných cvičeniach, je potrebné, aby bol systém konfigurovateľný. Konfigurácia bude možná dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je výber položky z panela nástrojov. Tu bude zobrazená ponuka vopred naprogramovaných PHP skriptov, ktoré umožňujú nastavenie rôznych pravidiel hodnotenia súťaže. Druhou možnosťou je naprogramovanie vlastných skriptov.

Súťaž pozostáva z troch častí. Sú to registrácia tímov, samotná súťaž a vyhlásenie výsledkov.

#### Registrácia tímov

Každý tím si určí vedúceho tímu, ktorý vyplní registračný formulár za celý tím. Na jeho e-mailovú adresu mu bude zaslané heslo, prostredníctvom ktorého bude mať tím prístup do systému. Tým je vyriešená autorizácia a ochrana údajov.

#### Priebeh súťaže

Po prihlásení tímu sa účastníkom zobrazia ich zadania. Od tejto chvíle môžu jednotlivé tímy pracovať na riešení zadaných problémov. Súťažiaci majú možnosť predbežnej kontroly implementácie. Účastník odošle kód na server. Následne mu bude oznámený výsledok predbežnej kontroly. Počas samotnej súťaže sa každému účastníkovi zobrazuje čas do ukončenia súťaže. V priebehu súťaže je nutné zamedziť prístup súťažiacich na stránky, ktoré by mohol použiť nedovoleným spôsobom. Riešením je konfigurácia systému.

#### Vyhlásenie výsledkov

Po uplynutí stanoveného času systém automaticky ukončí súťaž, odhlási užívateľov a odošle hodnotenia jednotlivých tímov nielen organizátorom, ale aj súťažiacim.

- Predpokladané zdroje

Zdroje sú obmedzené prostriedkami dostupnými v softvérovom štúdiu. Na funkčnosť systému je potrebný jeden počítač slúžiaci ako WEB server. Pre činnosť klienta je potrebný prehliadač, pomocou ktorého bude komunikovať so serverom. Kvôli uchovávaniu údajov je potrebné využiť voľnú databázu.

Prostredia:

OS WINDOWS, OS LINUX a ostatné operačné systémy na ktorých bežia kompatibilné WEB prehliadače.

Softvérové nároky:

- PHP,

- MySQL, Postgres,

- Kawa, Multiedit,

- JDK, JBuilder

Aj keď väčšina členov tímu nemá praktické skúsenosti s programovacím jazykom Java, navrhujeme jeho použitie pre jeho platforomovú nezávislosť. Taktiež znalosť tohto jazyka je výzvou pre každého člena nášho tímu. Nami vybrané vývojové prostredia sú voľne dostupné, alebo bezplatne použiteľné pre akademickú komunitu.

- Prílohy

  - Zaradenie tém podľa priority

  - Počítačová podpora programátorskej súťaže

- ROBOCUP

- Softvérová podpora organizovania vedeckej konferencie

  - Rozvrh výučby tímu

| Hodina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deň |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pondelok |  |  |  | TK - DJ, OR, WT |  |  |  | NS - DJ, OR, WT |  | ns - DJ, OR, WT |  |  |  |  |
| Utorok | APS2 - všetci |  |  | Najviac preferovaný termín |  |  | RPVI - všetci |  |  | Menej preferovaný termín |  |  |  |  |
| Streda | op - SM |  |  |  | DP - DJ |  |  | ZK-KuRo,KoRa,SM, |  | DP-KoRa | op - WT |  |  |  |
|  |  | ASS - KoRa, Kuro, Or, WT, DJ |  |  |  |  |  | WT |  |  |  |  |  |  |
| Štvrtok |  |  | PP-KuRo, KoRa, SM |  | zk-KoRa,KuRo, SM |  |  | pp - KuRo, KoRa, SM |  |  | pp - KuRo, KoRa, SM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WT |  | op - DJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Piatok | tk - Or, DJ |  | mrth - KuRo |  | MRTH - KuRo, SM |  | mrth - SM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MARK - OR |  | mark - OR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky:

Skratky pre študentov:			Skratky pre predmety:

Kostelník Rado – KoRa			TK – Teória kódovania				MRTH -  Metódy rozhodovania a teória hier

Kubaščík Roman – KuRo			NS – Neurónové siete					MARK – Marketing

Otipka Radoslav – OR			APS2 – Architektúra počítačových systémov 2

Spál Martin – SM				RPVI – Riadenie projektov v informatike

Weissensteiner Anton – WT			op – Odborné praktikum

Drgoňa Jozef – DJ				ASS – Architektúra softvérových systémov

DP – Diplomový projekt

ZK – Základy kryptológie

PP – Paralelné programovanie

- Zápisy zo stretnutí

Zápis zo stretnutia č. 1

Dátum: 16.10.2001
Miestnosť: D211, KIVT, FEI STU
Prítomní:

Autor: Bc. Anton Weissensteiner
Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík
Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Vyhodnotenie ponuky, pridelenie témy

Opis stretnutia

- rozdelenie úloh v tíme

- vedúcim tímu sa stal Rado Kostelník

- integráciu dokumentácie má na starosti Jožo Drgoňa

- zodpovedným za tvorbu internetovej prezentácie je Martin Spál

- systém hráča vytvorený tímom číslo 4 pri riešení projektu simulácie robotického zápasu minulý rok pozostáva z troch vlákien

- vlákno vizualizácie

- komunikačné vlákno

- vlákno inteligencie hráča

- ďalšie možné úlohy v tíme

- ladenie a zabezpečovanie chodu hráča

- návrh vnútorného modelu sveta, zdokonaľovanie rozhodovania hráča

- implementácia

- p.Kapustík dohodol možnosť využiť pri riešení projektu pomôcky a prostriedky, ktoré vytvorí tím číslo 2

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- vypracovať plán projektu na zimný semester (zodpovedný Rado Kostelník)

- vytvoriť štruktúru internetovej prezentácie projektu (zodpovedný Martin Spál)

- vytvoriť jednotnú šablónu štýlov projektovej dokumentácie (zodpovedný Jozef Drgoňa, stačí pracovnú verziu)

- dohodnúť sa na rozdelení bodov z hodnotenia ponuky

- preštudovať dokumentáciu tímu číslo 4 zo šolského roku 2000/2001

- oboznámiť sa so systémom tvorby dokumentácie Oxygen

Poznámky

- Práca v tíme bude pozostávať z riešenia zadaných úloh. Ku každej úlohe treba vypracovať dokument – správu o riešení úlohy, ktorá musí obsahovať nasledujúce položky:

- názov úlohy

- špedifikáciu / zadanie úohy

- mená osôb zodpovedných za úlohu

- dátum zadania úlohy

- dátum jej predpokladaného ukončenia

- dátum ukončenia

- spôsob riešenia úlohy

- V dokumentácii je potrebné uviesť aj tie postupy, ktoré neviedli k požadovaným výsledkom.

Zápis zo stretnutia č. 2

Dátum: 18.10.2001

Miestnosť: D208, KIVT, FEI STU

Prítomní:

Autor:  Bc. Anton Weissensteiner

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,			   Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner (Bc. Martin Spál mal 		   v čase stretnutia cvičenia z predmetu Paralelné Programovanie)

Téma stretnutia

Názov tímu, termín neformálnych stretnutí tímu

Opis stretnutia

- po živej diskusii sme sa dohodli na názve tímu "Kolenný pás doktora Levina"

- Tono predložil návrh postera, ktorým sa bude tím prezentovať v predmete Riadenie projektov v informatike

- neformálne stretnutia tímu sa budú konať vo štvrtok, v prípade odovzdávania výstupov projektu (podľa harmonogramu tímového projektu) je možné dohodnúť stretnutie aj v pondelok

- hodnotenie za ponuku sme si rozdelili nasledovne

- Rado Kostelník a Jožo Drgoňa po 20% (prezentovali našu ponuku)

- Rado Otipka, Roman Kubaščík, Martin Spál a Tono Weissensteiner po 15%

Úlohy

- do budúceho utorka vytvoriť poster tímu formátu A3 (zodpovedný Tono Weissensteiner)

- priniesť vytlačené zápisy zo stretnutí v dvoch kópiách (zodpovedný Tono Weissensteiner)

- priebežne si spisovať poznámky, ako by sa dal existujúci systém (tímu 4/2000) rozšíriť a doplniť (úloha pre všetkých)

- preštudovať a analyzovať systém hráčov čínskeho družstva, ktorý zvíťazil v súťaži RoboCup soccer 2001(zodpovedný Rado Otipka, stačí do dvoch týždňov)

- preštudovať a analyzovať systém hráčov portugalského družstva, ktorý sa v súťaži RoboCup soccer 2001 umiestnil na druhom mieste (zodpovedný Roman Kubaščík, stačí do dvoch týždňov)

Zápis zo stretnutia č. 3

Dátum: 23.10.2001

Miestnosť: softvérové štúdio, KIVT, FEI STU

Prítomní:

Autor: Bc. Anton Weissensteiner

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Analýza problému, rozdelenie úloh

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

- P.Kapustík má zaktualizovanú stránku

- odkaz na víťazov minuloročného kola súťaže RoboCup Soccer (majú aj najnovše verzie softvéru)

- posledné verzie hračov („ostrý“ aj ladiaci)

- prezentácia výsledkov dosiahnutých na našej fakulte na poli RoboCupu

- Tono predložil konečnú verziu postera a zápisy z predchádzajúcich stretnutí v dvoch kópiách (úloha splnená 23.10.2001)

- máme vytvorenú základnú štruktúru internetovej prezentácie (úloha splnená 23.10.2001)

- Rado Kostelník prezentoval plán projektu, ktorý zverejnenil v pavučinovej prezentácii projektu (úloha splnená 23.10.2001)

- šablóna dokumentácie je hotová, treba ju ešte spripomienkovať

Opis stretnutia

- pripomienky k projektovému plánu na zimný semester

- treba uvažovať dostatočnú časovú rezervu na kompletizáciu dokumentácie

- etape návrh architektúry prototypu lepšie zodpovedá názov špecifikácia častí systému, ktoré sa budú prototypovať

- štruktúry výslednej dokumentácie za zimný semester by sme mali definovať už v 10. týždni

- etapu implemenácie prototypu presunúť na 11. týždeň (podetapy integrácia a testovanie prototypu)

- 12. týždeň rezervovať už len na integráciu dokumentácie

- p. Kapustík prezentoval výsledky dosiahnuté v RoboCupe na našej fakulte

- hráč má definovaný cieľ – vyhrať, ktorý je možné dosiahnuť pomocou cieľov na nižších úrovniach – zaútočiť, brániť, presunúť sa

- vnútornú predstavu o svete má uloženú v pamäti

- na splenie cieľov musí mať hráč definované určité schopnosti

- schopnosti na nižšej úrovni – sú väčšinou matematické záležitosti; hráč ich zabezpečuje samostatne

- kolektívne schopnosti hráča

- na mikroúrovni – rýchle a efektívne ohodnotenie situácie (reaktívne správanie), zabezpečované najmä rozhodovacími stromami

- na vyšších úrovniach váhovanie vstupov (pomocou neurónových sietí, dynamického rozhodovacieho stromu)

- herné formácie – definujú rolu hráča, rola pozíciu a spôsob hry; ovplyvňujú teda priority pri rozhodovaní

- na najvyššej úrovni taktika, ktorá určuje preferované pozície

- ukazuje sa, že tímy, ktoré mali dobre prepracované nižšie úrovne schopností, dosahovali lepšie výsledky v súťaži RoboCup Soccer

- modularita na úrovni schopností umožňuje efektívne rozširovanie a modifikáciu hráča

- predchádzajúci tím sa sústredil hlavne na návrh architektúry systému (nižších úrovní hráča a modelu vnútorného sveta)

- Rado Otipka analyzoval správanie hráčov víťaznov súťaže RoboCup 2001 a hráčov tímu číslo 4

- na rozdiel od hráčov tímu 4 číňania dokázali podstatne lepšie viesť loptu (hráč si pri pohybe drží loptu pri tele, má nad ňou dobrú kontrolu), je to patrične rozpracované aj v ich dokumentácii

- na rozhodovanie na vyšších úrovniach bola použitá neurónová sieť

- mali by sme pokračovať v dvoch vývojových verziách hráča

- vývojové prostredie Microsoft Visual C++, nakoľko je dostatočne blízke všetkým členom tímu a použil ho aj tím 4 na

- na neurčitosť by sme sa mali pozerať skôr z logickej stránky (prihrávka niekde do blízkosti spoluhráča) ako ju striktne matematicky počítať

Zameranie členov v tíme

- Rado Otipka – oblasť základných schopností hráča

- identifikovať čo najviac základných schopností

- definovať ich vstupy a výstupy z vnútorného sveta hráča, ich vzťahy k vyšším schopnostiam

- Jožo Drgoňa – oblasť dynamických rolí hráčov v tíme

- zistiť, ako k problematike pristupujú tímy v zahraničí

- Rado Kostelník – oblasť vyšších schopností hráčov

- navrhnúť pokiaľ možno čo najväčšie množstvo schopností

- špecifikovať stromy prepojenia na nižšie schopnosti

- zobraziť stromy, identifikovať vstupy informácií, spôsob ohodnocovania situácií

- Tono Weissensteiner

- analýza a zdokonalenie schopností existujúcich hráčov tímu číslo 4;

- možnosť využitia neurónových sietí pri ohodnocovaní situácie (evolučné algoritmy na zdokonaľovanie hráča)

- Martin Spál – oblasť vyšších stratégií a štýlu hry

- analyzovať aj stratégie a štýly mužstiev v reálnom futbale

- Roman Kubaščík

- zdokonaľovanie modelu sveta a jeho zobrazovanie,

- analýza a zhodnotenie programátorského štýlu predchádzajúceho tímu

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- upraviť projektový plán podľa pripomienok (zodpovedný Rado Kostelník)

- uviesť pripomienky na šablónu dokumentácie (vyjadriť by sa mal každý, za rozoslanie šablóny a zapracovanie pripomienok zodpovedný Jožo)

- vypracovať dokument analýzy v rozsahu 3 až 4 strán (každý, podľa svojho zamerania)

Poznámky

- zápisy zo stretnutí by sa mali objaviť na pavučinovej prezentácii už na druhý deň

- strany v dokumentácii môžeme číslovať podľa čísla príslušnej časti dokumentácie resp. označenia prílohy, vždy od 1 pre každú novú sekciu

- pokračovať aj v zápisoch neformálnych stretnutí

- v dokumentácii k riadeniu projektu môžeme zhodnotiť tímovú komunikáciu, hlavne z pohľadu efektivity použitých komunikačných prostriedkov pri riešení úloh

- správu o práci na projekte počas týždňa je vhodné doniesť na stretnutie vytlačenú

- v tohoročnej fakultnej RoboCup-ovej lige sa budú brať do úvahy aj obmedzené množstvo energie a off-side

Zápis zo stretnutia č. 4

Dátum: 31.10.2001

Miestnosť: Softvérové štúdio, FEI STU

Prítomní:

Autor: Rado Kostelník

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc.

Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Analýza problémových oblastí

Úlohy z minulého stretnutia

- zapracovanie zmien do plánu projektu - zodpovedný Rado Kostelník - splnené

- vytvorenie šablóny výslednej dokumentácie - zodpovedný Jožo Drgoňa - splnené (pozri pripomienky k šablóne v časti Pripomienky)

Pripomienky

- doplniť prílohy k zápisom na webe

- šablóna výslednej dokumentácie - Tónove pripomienky

- formát bibliografických odkazov

- formát popiskov k obrázkom

Opis stretnutia

- Tono prezentoval svoju verziu štruktúry výslednej dokumentácie

- Dohodlo sa, že obsah bude číslovaný rímskymi číslicami, ostatné časti budú mať formát čísla Heading 1 - číslo strany v kapitole

- Použité pramene - formát odkazu bude [AutorRok], a budú zoradené podľa abecedy

- Tonove pripomienky k štruktúre:

- Prehodiť zadanie do časti Projektová dokumentácia

- Pripomienky p. Kapustíka

- do časti 2.3 vložiť úplne na začiatok Architektonický návrh

- používateľská príručka - zmena názvu na Referenčnú príručku, ktorá bude obsahovať vlastnosti produktu, ktoré časti fungujú, čo je otestované

- Tímová stránka

- pripomienky k stránke

- doplniť linky na Tím 4 2000/2001, na stránku p. Kapustíka, Doxygen

- do časti Na stiahnutie doplniť všetky free veci (soccerserver, soccermonitor), takisto produkty Tímu z minulého roku (Player ver 52, 2.11)

- časť na stiahnutie prípadne rozčleniť na časti Dokumentácia, Nástroje, Produkty

- Do časti Úlohy doplniť linky na dokumenty, plán projektu

- V úlohách doplniť dátum ukončenia úlohy, aktuálny stav, dokumenty a medziprodukty, ktoré sa k danej úlohe viažu

- Ďalej nasledovala analýza jednotlivých pridelených častí, ktorej podorbný opis je v nasledujúcej časti

Analýza

- Maťo Spál

- oblasť analýzy: analýza vyšších stratégií hráča

- vychádzal z dokumentácie Tímu č.4

- Návrh systémov tímov 4A a 4B

- Zimný semester - žiadne vyššie stratégie v návrhu, je treba zistiť, čo z nich Tím 4 implementoval

- Letný semester

    - Formácie hráčov (Formation Data a Formation Skills)

    - Dynamická zmena formácie

- navrhuje zamerať sa na zlepšenie schopností brankára (chytanie lopty, nahrávky spoluhráčom)

- vylepšenie funkcií obrancov - obsadzovanie protihráčov

- analyzoval aj info o reálnom futbale - dá sa využiť napr. pri návrhu vedenia lopty

- Rado Otipka

- analyzoval čínsky tím z roku 2001

- stanovili si podmienky: lopta musí byť v každom cykle v kickable area hráča a súčasne nesmie byť v kickable area protihráča

- prihrávky: pomocou A* algoritmu prehľadávali strom možností odkopávania lopty

- predpovede pohybu hráčov

- analýza základných schopností hráčov

- hrubý návrh postupnosti voľby akcií

- delenie akcií do tried - 1. jednoduché (Kick, Dash), 2. vyžadujúce postupnosť akcií

- ohodnotenie situácie

- Pripomienky p. Kapustíka

- treba si dávať pozor na ohodnotenie situácie

- minimálne 2 vstupy do rozhodovania o ďalšej akcii - 1. priame vnemy - vizuálna informácia, 2. vyšší zámer

- určenie kritickej podmienky na prerušenie alebo ukončenie vyššieho plánu

- Roman Kubaščík

- analyzoval tím FC Portugal - novinky, ktoré zaviedol tento tím

- rozhodovacie stromy (vyššie stratégie)

- rozlišovanie medzi strategickými a útočnými pozíciami

- typy správania hráčov

    - má loptu,

    - snaží sa ju získať

    - ...

- dynamické prideľovanie roly

- zmena niektorých nízkoúrovňových funkcií oproti CMUnited

- modelovanie súpera - NS, strojové učenie

- programátorkský štýl tímu č.4

- Poznámka: dôležitá je najmä čitateľnosť programov

- nemali autorstvo modulov

- model sveta

- statické a dynamické objekty

- časová značka pre objekty

    - Pozn.: vek informácie pre každý objekt, uvažovať neurčitosť

- Jožo Drgoňa

- dynamické zmeny stratégií

- míňajúca sa stamina -> zmena role

- centralizované vs. decentralizované informácie

- prepínanie rolí v závislosti od skóre a času, novšie tímy používajú rozhodovacie stromy s viacerými faktormi

- formácie

- útočný - obranný mód

    - role hráča v závislosti od blízkosti k lopte

- locker-room agreement

    - riešenie situácií dead-ball

- Tono Weissensteiner

- analýza - sledovanie lopty

- nevidené objekty - zvyšovanie miesty neistoty - dá sa predpokladať, že hráč nezmení prudko svoj pohyb - viem jeho priblížnú pozíciu

- aplikovanie NS - ohodnotenie protihráčov

- Pozn.:

    - dynamický koeficient učenia (zmena počas hry)

    - dynamické prispôsobovanie view-angle

    - zahrnúť zmenu view-angle do plánovň

- vytvorenie tímového manažéra

- spúštanie hráčov

- vizualizácia z jedného miesta

- možnosť spätne analyzovať vnútorný model sveta hráčov

- Rado Kostelník

- kolektívne schopnosti hráčov

- predpokladajú dobre zvládnuté základné a nižšie schopnosti - beh na určené miesto, beh s loptou, nahrávky

- na mikroúrovni

    - situácie s pár hráčmi - rozhodovanie o nasledujúcej akcii pomocou rozhodovacieho stromu

    - reaktívne správanie - ide hlavne o rýchlosť rozhodnutia

- na vyššej úrovni

    - podobne ako mikroúroveň, beriem však do úvahy plán

- najvyššia úroveň

    - berie sa do úvahy tímová stratégia

      - napr. vedenie útoku po strede alebo po kraji

    - tímové formácie

- pripomienky

- viac rozviť rozhodovacie stromy

- brať do úvahy viac možností ako ÁNO-NIE

- parametrizované predikáty (napr. tímová stratégia)

- uvažovať rolu hráča počas celého rozhodovania, polohu lopty pred a za hráčom

- uvažovať aj alternatívy, ktoré nemusia hrať úlohu

Úlohy

- napísať dokument k svojej časti Analýzy a špecifikácie (všetci) a priniesť ho na budúce stretnutie 6.11.2001

- web (Rado Kostelník)

- doplniť autora zápisu do zápisov zo stretnutí

- napísať pridelenú časť úvodnej dokumentácie podľa rozdelenia

- Rado Kostelník - Úvod

- Tono Weissensteiner - O Robocupe

- Maťo Spál - O riešiteľskom tíme

- Roman Kubaščík - Projektová dokumentácia

- Programátorský štýl - dlhodobá úloha

- vytvoriť systém popisu modulov (autor, zmeny, obsah, ...)

- zaviesť DOxygen od začiatku

- odsadzovanie, zátvorky - jednotná forma

Poznámky

- každý dokument (aj medziprodukt) by mal mať v hlavičke minimálne autora, prípadne iné údaje (dátum vzniku, poslednej modifikácie)

- Preštudovať si úlohy online a offline coach-ov:

- off-line coach môže prerušiť hru, dodať energiu

- on-line coach môže kričať na hráčov (len raz za 300 cyklov, s oneskorením 50 cyklov)

- jedným z cieľov nášho projektu by malo byť vylepšenie hry vo formáciách - meniť pozíciu zadnej línie, stavať sa do dobrej pozície (aj mimo strategických)

- čitateľnosť programov je veľmi dôležitá

Zápis zo stretnutia č. 5

Dátum: 6. 11. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Jozef Drgoňa

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.

Úlohy z minulého stretnutia

- napísať dokument k svojej časti Analýzy a špecifikácie (všetci) a priniesť ho na budúce stretnutie 6.11.2001 - splnené

- web (Rado Kostelník)

- doplniť autora zápisu do zápisov zo stretnutí - splnené

- napísať pridelenú časť úvodnej dokumentácie podľa rozdelenia

- Rado Kostelník - Úvod  - splnené

- Tono Weissensteiner - O Robocupe  - splnené

- Maťo Spál - O riešiteľskom tíme  - splnené

- Roman Kubaščík - Projektová dokumentácia – splnené

- Radoslav Otipka – História Robocup-u na Fakulte – splnené

- Jozef Drgoňa – Zadanie projektu, Úprava šablóny, Úprava štruktúry dokumentácie – splnené

Opis stretnutia

- Pán Ing. Kapustík nám odporučil prečítať dokumentáciu, ktorej autor je Millind Tanbe. Tento dokument získal ocenenie za prínos do problematiky RoboCup. Linka na stránku s daným dokumentom sa nachádza v zozname liniek.

- Taktiež pán Kapustík priniesol časopis AI magazine, ktorého niektoré čísla sa venovali problematike RoboCup.

- Opis základných zručností

- Bránenie

    - Aktívne

    - Pasívne

    - Pomocne

- Útok

    - Aktívny

    - Pasívny

    - Pomocný

- Automated coach

- Celkove štatistické výsledky tímov

V ďalšej časti každý z členov tímu prezentoval svoju prácu, na dokumentácii počas minulého týždňa:

- Radoslav Otipka

- Vypracoval úvod o histórii RoboCupu na našej fakulte

- Do dokumentácie pridal časti z prezentácie nachádzajúcej sa na stránke p. Kapustíka

- Správanie sa hráča

- Ciele, schopnosti, znalosti,

- Tímová stratégia

- Prezentoval návrh nových základných činností agenta

- Zmena uhlu pohľadu od konkrétnej situácie

- Otáčanie hlavy slúžiace na obnovenie informácie vo vnútornom modeli sveta

- Premiestnenie hráča z ofsajdu

- Prihrávka

    - Prihrávka po čiare

    - Prihrávka domov

- V dokumentácii zhodnotil prácu tímu 4 z minulého roka(čo vytvoril, čo sa nepodarilo implementovať)

- Analyzoval základné schopnosti hráča

- Jozef Drgoňa

- Opisoval dynamické prideľovanie úloh agentom

- Zdôvodnil potrebu dynamického prideľovania úloh

- Šetrenie staminy

- Lepšie pokrytie ihriska

- Redukcia komplexnosti vnímaných informácií

- Načrtol problém s mierou znalosti hráča o konaní ostatných hráčov

- Čím väčšia znalosť, tým menšia nutnosť hlasovej komunikácie

- Opísal spôsob prepínania úloh v reálnom čase

- Závislé od skóre, pozície lopty a pod.

- Vymenoval možné úlohy hráčov v závislosti od módu v ktorom tím hrá

- Brankár, obranca, strednopoliar, útočník

- Prezentoval blokovú štruktúru systému hráča

- Rado Kostelnik

- Analyzoval futbalový tím Portugalcov

- Spomenul stratégiu umiestňovania hráčov použitú v tomto tíme (Situation based position strategy)

- Tento tím ma 9 typov hráča pre každú formáciu

- Vymenoval základné schopnosti, ktoré bude potrebovať pri uplatňovaní stratégie

- Doplnil rozhodovacie stromy, ktoré prezentoval minulý týždeň

- Stromy už nie sú binárne

- Vo vyššej úrovni je potrebne vytvorenie plánovania, ktoré bude zohľadňovať extrapoláciu do budúcnosti

- Tono Weissensteiner

- Popísal motiváciu súťaže RoboCup

- Analyzoval sledovanie lopty v závislosti od situácii na ihrisku

- Neurónové siete sa môžu použiť na vylepšenie existujúceho systému

- Vo vnútornom modeli treba zabezpečiť spôsob predikcie. Treba nájsť analytické vzťahy na zlepšenie predikcie.

- Schopnosti hráčov redukujú priestor optimálnych stratégií, z ktorých sa dá vyberať.

- Známkové učenie je vhodne na trénovanie agentov.

- Analyzoval použitie neurónových sieti na predikciu polohy hráča. Agent sa musí snažiť udržať si informáciu o čísle hráča vtedy, ak je od neho tak ďaleko, keď nevidí na jeho dres

- Roman Kubaščík

- Popísal notácie použité v dokumentoch.

- Bude sa používať notifikácia UML.

- Martin Spál

- Z dôvodu choroby nebol prítomný, ale poslal dokumentáciu o pôvode názvu nášho tímu.

Úlohy

- Všetci

- podoplňovať dokumentáciu v závislosti od pripomienok a požiadaviek na stránke p. Bielikovej.

- zo svojich dokumentov vypísať body, ktoré budú slúžiť na vytvorenie špecifikácie

- Jozef Drgoňa

- integrácia dokumentov do celku a rozposlať ostatným

- vytvoriť preberací protokol

Zápis zo stretnutia č. 6

Dátum: 6. 11. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Rado Kostelník

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Hrubý návrh systému, špecifikácia požiadaviek.

Opis stretnutia

- špecifikácia požiadaviek

- dohodli sme, sa ako bude vyzerať špecifikácia požiadaviek v dokumentácii. Každý člen napíše krátky článok (1-2) odstavce k svojej časti (tú, ktorú analyzoval). Tieto články sa potom spoja do jedného celku.

- hrubý návrh systému

- najprv sme sa dohodli, akú časť návrhu systému prevezmeme od tímu č.4 – zrejme to bude celý základ systému (komunikácia, vizualizácia), najväčšie zmeny budú na úrovni jednotlivých častí

- výber obrázkov, ktoré budú vo výslednej dokumentácii – kontext systému, konceptuálna schéma a hrubý návrh systému rozhodovania hráča

- najväčšia diskusia bola okolo systému rozhodovania hráča – ako detailne rozpracovať tento systém pri hrubom návrhu tak, aby to bolo dosť voľné pre ďalšie rozhodovanie.

- Možnosti: centralizovaný model sveta alebo viac modelov sveta pre rôzne úrovne rozhodovania, návrh systému z pohľadu údajov (zámery, ciele, plány) alebo procesov (strategické rozhodovanie, kolektívne schopnosti,…)

- dohodli sme sa na centralizovanom modeli sveta, ktorý bude využívaný všetkými časťami pomocou filtrov pre konkrétnu oblasť a návrh z hľadiska procesov, pretože teraz ešte neviem, ako reprezentovať zámery atď.

- opis návrhu – integráciu dokumentov k návrhu bude robiť Tono, Rado K. a Rado O. mu pošlú materiály k svojim častiam – základné a vyššie schopnosti.

Úlohy

- Všetci

- Napísať dokument – špecifikácia požiadaviek, pre svoju časť systému a poslať to do piatka večera Jožovi.

- Jožo

- Integrovať dokumentáciu od jednotlivých členov, vytvoriť prvú verziu čo najrýchlejšie, aby sa dala okomentovať a rozposlať

- Tono

- Nakresliť obrázky k návrhu systému

- Rado K. a Rado O.

- Napísať dokumentáciu k návrhu systému a poslať Tónovi

Zápis zo stretnutia č. 7

Dátum: 13. 11. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Radoslav Otipka

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

- kompletizácia dokumentácie

- príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie

- vypracovanie posudkov

Úlohy z minulého stretnutia:

- napísať dokument – špecifikácia požiadaviek, pre svoju časť systému a poslať to Jožovi

- splnené

- integrovať dokumentáciu od jednotlivých členov, vytvoriť prvú verziu (Jožo)

- splnené

- nakresliť obrázky k návrhu systému (Tóno)

- splnené

- napísať dokumentáciu k návrhu systému a poslať Tónovi (Rado K. a Rado O.)

- splnené

Opis stretnutia:

- Na začiatku pán Kapustík  vzniesol pripomienku, že zápisy zo stretnutí, z toho istého dňa, by mali byť odlíšené časom konania stretnutia.

- Jozef Drgoňa doniesol zatiaľ dokončenú dokumentáciu a oboznámil nás s jej obsahom a nedostatkami:

- neboli zatiaľ očíslované obrázky

- chýbali niektoré obrázky

- chýbala analýza tímu FC Portugal od Romana Kubaščíka

- Návrhy a pripomienky pána Kapustíka k dokumentácii:

- do dokumentácii k riadeniu projektu by sme mali zaradiť aj časti opisujúce:

- neoficiálne stretnutia

- spoločný mail

- komunikáciu v tíme

- stručne náš tím

- mali by sme popísať diagramy (DFD), ktoré sme použili v návrhu

- pripomienky ku kapitole Hrubý návrh systému:

- názov obrázku “kontext systému“, na ktorom je znázornený konfigurácia soccerservera a hráčov, nie je vhodne zvolený

- ani názov obrázku „Diagram správania hráča“ nie je dostatočne výstižný

- pri obrázku „Koncepcia hráča“ nám pán Kapustík vysvetlil, že používateľ môže zasahovať do správania hráča, niektoré tímy to používajú napr. magmaFreiburg,  používateľ môže meniť role hráčov

- hotovú dokumentáciu by sme mali zverejniť, po odovzdaní aj na našej stránke, aby k nej mali prístup členovia konkurenčné tímu

- Rady pána Kapustíka k posudku na dokumentáciu konkurenčného týmu, ktorý začneme vypracovávať už tento štvrtok (15. 11. 2001):

- mali by sme si všímať:

- formálnu stránku dokumentácie

- prehľadnosť, zrozumiteľnosť textu

- obsahovú stránku projektovej dokumentácie aj dokumentácie k riadeniu projektu

- dokumentáciu konkurenčného by sme si mali rozdeliť na časti, každý z nás by mal vypracovať posudok na určitú časť, ale prečítať, by mal každý celú dokumentáciu

- v posudku máme opísať dobré aj zlé stránky dokumentácie

- Posudok by mal obsahovať:

- čo posudzujeme

- kto to posudzuje

- posudok k projektovej dokumentácii

- posudok k časti o riadení projektu

- zhrnutie

- Roman Kubaščík referoval o tom, čo sa dozvedel z časopisov AI magazine, ktorých čísla sa venovali robotickému futbalu, a ktoré nám požičal pán Kapustík:

- časopisy boli z roku 98 a 99 a tímy, ktoré tam boli opísané už analyzoval tím4  a my sme analyzovali novšie verzie týchto tímov

- Jozef Drgoňa vypracoval preberacie protokoly

Úlohy:

Radovan Kostelník– dopísať kapitolu o komunikácii v tíme, do 14. 11. a poslať Jožovi

Anton Weissensteiner– prerobiť obrázky k hrubému návrhu, do 14. 11. a poslať Jožovi

Jozef Drgoňa – skompletizovať dokumentáciu, do 14. 11. do 22:00  a poslať Radovi Kostelníkovi

Rado Kostelník- vytvoriť z kompletnej dokumentácie súbor formátu PDF, poslať Tónovi

Anton Weissensteiner– 15.11. ráno, vytlačiť, predierkovať

Zápis zo stretnutia č. 8

Dátum: 20. 11. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Martin Spál

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:

Diskusia k posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 2, zhodnotenie odovzdanej dokumentácie, špecifikácia prototypu.

Úlohy z minulého stretnutia:

- dopísať kapitolu o komunikácii v tíme (Radovan Kostelník) a poslať Jožovi - splnené

- prerobiť obrázky k hrubému návrhu (Anton Weissensteiner) a poslať Jožovi - splnené

- skompletovať dokumentáciu (Jozef Drgoňa) a poslať Radovi Kostelníkovi - splnené

- vytvoriť z kompletnej dokumentácie súbor formátu PDF (Rado Kostelník) a poslať Tónovi - splnené

- vytlačiť, predierkovať (Anton Weissensteiner) – splnené

Opis stretnutia:

- pán Kapustík hodnotil odovzdanú dokumentáciu nášho týmu, obsahovo bol s ňou spokojný, pripomienky mal zatiaľ len k formálnej stránke:

- V celom dokumente

- množné číslo od „rola“ ako úloha hráča je roly, nie role

- dokumentácia má vysvetľovať problematiku tak, aby k textu nebol potrebný ďalší dodatočný výklad

- používať pojem „hráč“ namiesto „agent“

- obrázky by mali názorne ilustrovať výklad v texte, aspoň štvrtina výkladu by sa mala nachádzať na obrázku

- V časti „Úvod“:

- v kapitole „Koncepcia vytváraného hráča“ oddeliť nesúvisiace sady odrážok, pre kvalitnejšie členenie textu a vyššiu zrozumiteľnosť v kapitole; zjednotiť formulácie v jednotlivých odrážkach.

- odstrániť neistotu v kapitole „O tom ako vznikol názov tímu“

- opraviť typ písma v kapitole „Použité notácie“ – nie „Neproporcionálne“, ale „Bezpätkové“, túto stranu nahradíme v odovzdanej dokumentácii

- V časti „Projektová dokumentácia“:

- zrozumiteľnejšie popísať „Generátor akcií“ v kapitole „Tím TsinghuAeolus“; dopracovať obrázok ku kapitole tak, aby sedel s výkladom

- doplniť obrázky do podkapitoly „Hráči tímu číslo 4“

- opraviť názvy obrázkov 2-7. a 2-8.

- V časti „Riadenie projektu“:

- zmeniť názov „Plán projektu“ na „Plán projektu na zimný semester“

- rozdelenie úloh písať všeobecnejšie, nie po týždňoch ale po menách

- prepracované kapitoly umiestniť ako prílohu za reakciu na posudok

- Nasledovali prezentácie jednotlivých členov tímu o práci na projekte počas minulého týždňa

- Rado Kostelník oboznámil prítomných so svojou časťou posudku na dokumnetáciu Tímu 2 zameranou na Riadenie projektu (príloha)

- Jožo Drgoňa zhodnotil formálnu stránku projektovej dokumentácie Tímu 2 (príloha)

- Tóno Weissensteiner hodnotil projektovú dokumentáciu Tímu 2 z obsahovej stránky (príloha)

- Roman Kubaščík oboznámil s pravidlami Soccer servera 7.07 (príloha)

- Tím 4 vychádzal z verzie 7.04 s protokolom 5.

- rozhodli sme sa vychádzať z verzie 7.10 (dohoda s tímom 2)

- Rado Otipka študoval zdrojový kód Tímu 4 k základným schopnostiam. Pri prototype navrhuje sa zamerať na

- prerobiť funkciu Deliberate – rozhodovanie hráča

- dorobiť základnú schopnosť hráča vedenie lopty

- v základných schopnostiach uvažovať staminu

- rozdeliť základné schopnosti do samostatných tried

- dodefinovať plány pre ďalšie základné schopnosti

- plán je sekvencia krokov, ktoré môžu byť parametrizované

- pridať rôzne typy kopov – slabé, stredné a silné kopy

- otestovať kopy aj z rozbehu

- Maťo Spál študoval zdrojový kód Tímu 4 k formáciám a navrhuje

- zmeniť statickú pozíciu, na ktorú sa hráč vracia za dynamicky sa meniacu podľa role hráča a strany na ktorej sa nachádza,

- pridať obranu a obsadzovanie protihráčov

- Diskutovali sme prototyp systému

- vytvoriť prototyp interpretra pravidiel

- pri každom pravidle si

    - zadefinovať prioritu (ako sa budú vyhodnocovať)

    - určiť podmienky pravidla

    - určiť akcie pravidla

- akciami pravidla môže byť

    - ďalšia sada pravidiel (metaakcia)

    - konkrétna akcia (jednoduchá elementárna akcia alebo ich sekvencia)

- vyhodnocovať maximálne 7 pravidiel v jednom cykle

- určiť kedy a ako uvažovať staminu (zjemniť strom rozhodovania)

- podmienky v pravidlách musi byť parametrizovateľné

- ak má hráč málo energie (menej ako 2000), mal by prihrať (mal by vložiť „dušu“ do hry)

- prioritou je kvalitná nahrávka (ak hráč nahrá spoluhráčovi s výhodnejšou pozíciou, je aj väčšia pravdepodobnosť, že získa čas na oddych)

- mal by oznámiť ostatným, že oddychuje

- základné schopnosti realizovať analyticky, neurónové siete si z nedostatku času necháme na leto

- využiť vedomosti, ktoré nadobudli Karlsruhe Brainstormers pri trénovaní neurónových sietí, pri realizácii základných schopností analytickou metódou (naučené optimálne postupy)

- v systéme hráča využiť skúsenosti Rada Kováča so stratégiami z jeho diplomovej práce (v letnom semestri)

Úlohy:

- Radovan Kostelník – dopracovať svoju časť posudku a poslať Jožovi (do 21.11.2001), návrh interpretera pravidiel a zjemniť podmienky v navrhnutom strome rozhodovania (do 4.12.2001)

- Anton Weissensteiner – dokončiť svoju časť posudku a poslať Jožovi (do 21.11.2001), napísať reakciu na posudok (do 27.11.2001)

- Jozef Drgoňa – zintegrovať posudok a poslať Maťovi (do 21.11.2001 22:00), dopracovať pripomienky do dokumentácie (do 27.11.2001), prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly

- Radoslav Otipka – návrh základných schopností, využiť analytický prístup (do 4.12.2001)

- Roman Kubaščík – vytvoriť štandardy kódovania (do 27.11.2001), dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10 (do 27.11.2001), napisať dokument o účeli prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania (do 27.11.2001)

- Martin Spál – vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách (do 22.11.2001 do 12:00), spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti (do 4.12.2001), s Romanom napisať dokument o účeli prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania (do 27.11.2001)

Poznámky:

- časť „Riadenie projektu“ by mala byť napísaná tak, aby nový manažér tímu vedel po jej naštudovaní a krátkej diskusii s členmi tímu pokračovať v manažovaní projektu

- podobné by malo platiť o projektovej dokumentácii pre nových riešiteľov projektu

Zápis zo stretnutia č. 9

Dátum: 27. 11. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Roman Kubaščík

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:

Hodnotenie dokumentácie, webovej stránky, posudku (nášho aj konkurenčného), interpret pravidiel, hierarchia tried, popis nového soccer servera, plán postupu pri implementácií.

Úlohy z minulého stretnutia:

- Radovan Kostelník

- dopracovať svoju časť posudku a poslať Jožovi 21.11.2001 - splnené

- návrh interpretera pravidiel a zjemniť podmienky v navrhnutom strome rozhodovania 4.12.2001 – z väčšej časti splnené

- Anton Weissensteiner

- dokončiť svoju časť posudku a poslať Jožovi 21.11.2001

- napísať reakciu na posudok 27.11.2001

- Jozef Drgoňa

- zintegrovať posudok a poslať Maťovi 21.11.2001 22:00

- Jozef Drgoňa dopracovať pripomienky do dokumentácie, prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly 27.11.2001

- Radoslav Otipka

- návrh základných schopností, využiť analytický prístup 4.12.2001

- Roman Kubaščík

- vytvoriť štandardy kódovania 27.11.2001

- dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10 27.11.2001

- napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania 27.11.2001

- Martin Spál

- vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách 22.11.2001 do 12:00

- Martin Spál spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti 4.12.2001

- Martin Spál s Romanom napísať dokument o účele prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania 27.11.2001

Opis stretnutia:

- Výsledné ohodnotenie našej dokumentácie podobne ako posudku p. Kapustíkom bolo stupňom výborný a webová prezentácia stupňom vynikajúci.

- Nasledovali prezentácie jednotlivých členov tímu o práci na projekte počas minulého týžna

- Tono Weissensteiner vypracoval reakciu na posudok. Posudok na našu dokumentáciu od konkurenčného tímu je vcelku pozitívny. Výhrady boli iba k niekoľkým veciam. Prílišná zameranosť na formálnu a nie obsahovú stránku dokumentu. Chýbala kapitola vysvetľujúca používane pojmy. Nahradenie pojmu na rozlišovanie modulov rôznych úrovní (nie modul zložený z modulov ale modul zložený zo sub-modulov alebo komponent). Neoprávnená kritika, že naša dokumentácia je málo vedecká ale je len odborná.

- Radovan Kostelník zapísal v jazyku XML niekoľko rozhodovacích stromov. Na prácu s nimi navrhol a čiastočne implemetoval interpret rozhodovacích pravidiel.

- Radoslav Otipka

- Navrhol základnú hierarchiu tried v jazyku UML

- Navrhol uvažovanie s energiou hráča až na vyšších úrovniach rozhodovania (podobne aj vyhnutie sa ofsajdu)

- Presadzoval použitie neurónových sietí na hľadanie postupnosti nízko úrovňových zručností hráča (v zimnom semestri len analytické metódy)

- Uvažoval o použití viacerých druhov kopov do lopty (krátky, stredný, dlhý)

- Roman Kubaščík analyzoval nové vlastnosti a správy soccer servera 7.11, navrhol dynamický spôsob rozmiestňovania hráčov na ihrisku na testovanie implementovaných základných schopností a stratégií. Spoločne s Martinom Spálom navrhol štandardy kódovania, ktoré by sa mali dodržiavať

- Martin Spál opísal účel prototypu, ktorý sa chystáme implemetovať do konca semestra. Uvažoval o použití exploratívneho (prieskumného) modelu prototypu. Ako účel uviedol oboznámenie sa s vývojovými prostriedkami, prostredím, s ktorým budeme spolupracovať (server, monitor) a overenie tímového programovacieho štýlu.

- Konkretizácia plánov na letný semester

- Vytvoríme aplikáciu tréner

- bude koordinovať proces učenia tým že bude hodnotiť akcie hráčov, pre ktoré sa sami rozhodli.

- Čo sa týka testovania sme sa zhodli na dvoch možných prístupoch a to buď drag and drop hráčov na modifikovanom monitore alebo zmenou parametrov hráča a reštartovaním hry

- Náhodné rozmiestňovanie hráčov na ihrisku, na trénovaniu špecifických herných situácií

- Porovnáme oba použité prístupy k rozhodovaniu hráča (analytické metódy a neurónové siete)

- Prijali sme navrhnutý spôsob komentovania funkcií, tried a súborov

- Dohodli sme sa na uverejňovaní aj rozpracovaných úloh aj s ich stavom na Internete a nie len tých dokončených

Úlohy:

- Jozef Drgoňa

- Návrh a implementácia analytických metód rozhodovania

- Opraví chyby v dokumentácií

- Radovan Kostelník

- Model rozhodovania a jeho spolupráca s interpretom pravidiel

- Navrhnúť rozdelenie bodovania

- Roman Kubaščík

- Upraviť nízkoúrovňové funkcie hráča tak aby uvažovali aj s novými vlastnosťami protokolu 7

- Anton Weissensteiner

- Doplní do reakcie na posudok kapitolu o použitých pojmoch

- Martin Spál, Radoslav Otipka, Roman Kubaščík

- Implementácia navrhnutej hierarchie tried

- Tono Weissensteiner, Martin Spál

- Navrhnúť a implementovať rozhranie medzi vnútorným svetom a rozhodovacím modulom

- Všetci

- Zhodnotenie reakcie

- Vyskúšať prácu s Doxygen

Zápis zo stretnutia č. 10

Dátum: 4. 12. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Martin Spál

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Diskusia k implementácii prototypu vybraných častí, čiastočná integrácia prototypu.

Úlohy z minulého stretnutia:

- Jožo Drgoňa

- upraviť dokumentáciu na základe pripomienok a posudku - splnené

- Rado Kostelník

- napísať základy k používaniu DOxygen-u – splnené

- pripraviť plán projektu na letný semester – splnené

- Roman Kubaščík

- doplniť parser správ pre protokol soccerserver-a verzia 7

- Tóno Weissensteiner, Maťo Spál

- implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča - splnené

- Rado Otipka

- implementácia základných schopností hráča – splnené

Opis stretnutia:

- Rado K. má poslať p. Kapustíkovi rozdelenie bodov.

- Tóno dopracoval zmeny do reakcie na posudok.

- Prebehla diskusia o pripomienkach p. Bielikovej k organizácii dokumentu, ktorá priniesla nasledujúce závery:

- zmeniť názov časti „Projektová dokumentácia“ za „Dokumentácia k produktu“ alebo niečo podobné,

- ostatné jej pripomienky len zaevidovať.

- Tóno dorobil obrázky, ktoré chýbali v dokumentácii.

- Rado K. prezentoval prvú verziu plánu na letný semester, vytvoril dokument o štandardoch a opravil bugy v makre na komentáre.

- Rado O. informoval o procese implementácie základných schopností a na základe toho prebehla diskusia o interfejse na vyššie schopnosti.

- Ohodnotenie situácie by malo prebiehať na vyššej úrovni a iba sem-tam na nižšej.

- Tóno navrhol presunúť načítanie pravidiel, faktov a akcií do jednej funkcie kvôli kompatibilite, Rado K. vysvetlil, prečo to radšej nechať tak ako to je.

- Jožo dokončil dokumentáciu, pomáhal Radovi O. so StopBall-om, navrhol to a pokračuje v implementácii.

- Roman dokončil dokument o zmenách vo verzii soccerservera, analyzoval a pracoval na odstránení chyby, ktorá vzniká pri zápise kopu lopty do vnútorného sveta.

- P. Kapustík navrhol zakomponovať aktuálnu situáciu do modelu sveta.

- Maťo dokončil úvodný dokument k prototypu a pracoval s Tónom na implementácii rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča.

- P. Kapustík nám prezentoval čiastočné výsledky diplomovej práce Rada Kováča.

Úlohy:

- Rado Kostelník

- implementácia prevodu medzi rozhodovaním a schopnosťami (do 14.12.2001)

- Anton Weissensteiner, Maťo Spál

- triedy CQuery* pre získavanie informácií z modelu sveta pre rozhodovanie (do 14.12.2001)

- Rado Otipka, Roman Kubaščík, Jožo Drgoňa

- triedy implementujúce základné schopnosti hráča (do 14.12.2001)

Zápis zo stretnutia č. 11

Dátum: 11. 12. 2001

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Roman Kubaščík

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

Sumarizácia implementovaných častí prototypu.

Úlohy z minulého stretnutia

- Rado K. Navrhol riešenie prevodu medzi rozhodovacím modulom a schopnosťami hráča zapísanými v rozhodovacom strome.

- Tono W. a Martin S. Navrhli a implemetovali triedy Cquery, ktorá je určená na získavanie informácií z modelu sveta. Zmeny v metóde určenej na získavanie informáciách o najbližšom hráčovi by mala vracať objekt, kvôli komplexnosti. Presadzuje pri návrhu použitie dátovej zviazanosti pred objektovou.

- Jožo D. Naštudoval, navrhol iné riešenie zastavenia lopty hráčom. Riešenie aj implementoval a otestoval, ale je nutné ešte doladenie.

- Roman K. Napísal dokument o rozdieloch a spoločných vlastnostiach trénera a onlajn kouča. Všetkých správach ktoré môžu serveru poslať a od neho prijať.

- Rado O. Navrhol a prediskutoval interfejs modulu základných schopností a vyšších modulov, ktoré s ním komunikujú. Pracoval na zlepšení vedenia lopty a tiež obchádzanie protihráčov. Uvažoval aj nad problémom náhodného strácania lopty poi vedení alebo po prihrávke.

- Opis stretnutia

- Predbežný termín prezentácie bol navrhnutý na utorok 18.12. o 16:00 v SŠ. Na túto prezentáciu a na dokumentáciu k prototypu budeme vypracovávať posudok.

- Prezentácia bude pozostávať z používateľskej a technickej časti. Prezentovať sa budú nové vlastnosti prototypu hráča. Trvanie 20-25 minút.

- Pán Kapustík navrhol doplnenie formy výstupu ku každej úlohe. Výsledkom môže byť dokument, zdrojový kód alebo komentár. Aby bolo jasné akým spôsobom bola úloha dokončená.

- Odovzdanie dokumentácie a prototypu v pondelok 17.12. do 12:00 a tiež ju sprístupniť na webe.

Úlohy

- Všetci

- Dodajú dokumentácie k svojim častiam v termíne do Piatku 14.12.

- Jožo D

- skompletizuje dokumentáciu k prototypu do Nedele 22:00 16.12.

- Tóno W

- Napíše úvodnú a záverečnú kapitolu k dokumentácií k prototypu do Piatku 14.12.

- RomanK

- Napíše dokument v ktorom opíše ciele prototypu.do Piatku 14.12.

- Posudok dokumentácie Roztoče

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo

Tím 3 - Kolenný pás doktora Levina

Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník,
Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, 
Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Posudok dokumentácie tímu 2 - Roztoče

RoboCup – inteligencia hráča

Tímový projekt

Vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík						   2001/2002

- Úvod

Cieľom tohto posudku je zhodnotiť doterajšiu prácu tímu 2 - Roztoče, ktorý pracuje na projekte RoboCup – inteligencia hráča, rovnako ako náš tím.

Posudzovaná dokumentácia mala:

- 91 strán aj s prílohami,

- 10 obrázkov a

- 19 tabuliek.

Posudok sme rozdelili na dve časti. Prvá časť hodnotí prácu na projektovej dokumentácii. Druhá časť je venovaná samotnému riadeniu projektu. V každej časti sme oddelene posudzovali formálnu a obsahovú stránku.

Tie časti posudku, ktoré sa odvolávajú na posudzovanú dokumentáciu, citujú jej pasáže, alebo preberajú terminológiu, sú napísané kurzívou. Zvyšné časti posudku, v ktorých hodnotíme ich prístup, alebo vyjadrujeme vlastný názor, sú napísané normálnym písmom.

- Projektová dokumentácia

V tejto kapitole je zhodnotená práca tímu Roztoče na projektovej dokumentácii. V prvej časti je posudzovaná formálna stránka dokumentácie. Druhá časť sa podrobne venuje obsahovej stránke analýzy, špecifikácie a návrhu ich produktu.

- Formálna stránka

Formálna stránka dokumentácie je na prvý pohľad dostatočne prepracovaná. Pri podrobnejšom preštudovaní poskytnutej dokumentácie sme si všimli určité nedostatky, na ktoré by sme chceli upozorniť.

Hneď na začiatok musíme konkurenčnému tímu vytknúť väzbu dokumentácie, v akej nám bola odovzdaná. Hrebeňová väzba je pre tento projekt nevhodná, pretože sťažuje prikladanie nových kapitol do pôvodného textu.

V samotnej dokumentácii k riadeniu už na začiatku chýba opis štruktúry dokumentu. Táto kapitola by čitateľovi umožnila urobiť si prehľad o členení dokumentu a obsahoch jednotlivých kapitol. Taktiež by sa v úvode mohla nachádzať pasáž, ktorá by zjednocovala spôsob zvýrazňovania dôležitých pojmov. V texte sa niektoré slová zvýrazňujú kurzívou, iné sú zvýraznené podčiarknutím. Preto by bolo vhodné v texte spomenúť štandard používania zvýraznenia textu.

Prehľadnosť dokumentácie je postačujúca. K zlepšeniu prehľadnosti by prispelo použitie väčšieho odsadenia prvého riadku v odstavci. Použité odsadenie o jeden znak sa nám javí ako nepostačujúce. Odsadenie by malo byť v celom dokumente jednotné.

Výrazným nedostatkom dokumentu je absencia zoznamu použitej literatúry a odkazov na ňu. Taktiež v dokumente chýbajú odkazy na väčšinu obrázkov. Niektoré obrázky sú v texte len zobrazené, pričom chýba ich opis v texte (hlavne v analýze už existujúcich systémov). Niektoré obrázky sa v texte nachádzajú ešte pred svojím odkazom. Lepšie by bolo, keby obrázok nasledoval až po svojom odkaze.

V texte sa vyskytuje zoskupenie nadpisov, medzi ktorými sa nenachádza žiadny text (napr. kapitola Hrubý návrh, kde za sebou nasledujú tri nadpisy). Po každom nadpise by mal nasledovať aspoň krátky odstavec, ktorý by objasňoval štruktúru nasledujúcej kapitoly. Taktiež v niektorých nadpisoch sa vyskytuje viacnásobné použitie toho istého slova. Napr. kapitola Analýza obsahuje podkapitoly s názvami: Analýza problematiky, Analýza servera a pod. V týchto nadpisoch sa už nemusí používať slovo analýza, keďže všetky tieto kapitoly patria do spomínanej časti. Obdobne je to s kapitolou Špecifikácia požiadaviek. Autori v niektorých kapitolách na štvrtej úrovni používajú číslované nadpisy, v inej časti dokumentu sú nadpisy na rovnakej úrovni nečíslované. Takáto nejednoznačnosť sťažuje orientáciu v dokumente ako celku.

Dokumentácia obsahuje výrazné množstvo gramatických a syntaktických chýb, ktoré je pravdepodobne spôsobené nedostatkom času na opätovné prekontrolovanie dokumentu.

V kapitole Analýza servera sa autori odvolávajú na server iba číslom verzie, ktoré je umiestnené v zátvorkách. Z kontextu nebolo na prvý pohľad jasné, čo dané číslo znamená.

K zvýrazneniu prehľadnosti prispieva umiestnenie výsledkov experimentov do tabuliek, ktoré sú ľahko čitateľné, čo hodnotíme pozitívne.

V kapitolách Analýza Coach-a a Analýza aplikácie „tréner“ sa vyskytuje odkaz na kapitolu, ktorej číslo nesúhlasí s číslom uvedenom pred názvom kapitoly.

Príkazy pre coach-a v kapitole Analýza Coach-a by mohli byť od textu odlíšené kurzívou, čo by sprehľadnilo celú kapitolu.

V kapitole Analýza aplikácie „tréner“ sa vyskytuje spojenie „ja opisujem“, pričom v texte by malo byť použité „my opisujeme“.

V obrázkoch, ktoré sa nachádzajú v časti Hrubý návrh nie je zrejmé, akú notáciu použili (napr. UML, SSADM).

- Obsahová stránka

Projektová dokumentácia tímu číslo 2 – Roztoče sa venuje analýze, špecifikácii a návrhu aplikácií pre simulačnú futbalovú ligu v rámci celosvetového snaženia RoboCup. Ich cieľom je vyvinúť úspešný tím umelých hráčov – autonómnych agentov, ktorí by svojou hrou obstáli aj v silnej zahraničnej konkurencii. Nezameriavajú sa len na vývoj samotného hráča, ale aj na pomocné aplikácie kouč a tréner.

#### Analýza

V prvej časti pomerne rozsiahlej analýzy sa autori venujú zmenám v jednotlivých verziách komunikačných protokolov simulačného prostredia – soccerservera, voči jeho predchádzajúcej verzii, od verzie 6.xx až po najnovšiu verziu 8.xx. Používajú strohý, takmer odrážkový štýl textu, mnohé pojmy a vlastnosti sú iba spomenuté a nie sú dostatočne vysvetlené (napríklad hetero player). Vzhľadom na to, že projektová dokumentácia by mala slúžiť hlavne ľuďom, ktorí sa budú problematikou RoboCup zaoberať v budúcnosti – jednak vylepšovaním a rozširovaním produktu tímu Roztoče a jednak pri vývoji vlastného hráča, kapitola Analýza servera nie je pre nich dostatočne vysvetľujúca. Bolo by vhodné ju dopracovať.

V ďalšej časti (kapitola Analýza existujúcich systémov) autori analyzujú RoboCup-ový turnaj, ktorý sa konal na katedre informatiky a výpočtovej techniky v predchádzajúcom roku. Podrobne si všímajú priebeh jednotlivých zápasov a vlastnosti hráčov zúčastnených tímov. Uvádzajú aj podmienky (najmä zjednodušenia), za ktorých sa turnaj odohrával.

Dostatočný priestor venujú analýze hráča tímu 4, ktorý je východiskom tímového projektu. Zameriavajú sa na základnú úroveň hráča (komunikácia so soccerserverom, synchronizácia), ale aj na schopnosti hráča a stratégiu, pričom sa pokúsili identifikovať jeho nedostatky.

V ďalšej časti sa venujú analýze architektúry a prístupov používaných dvoma svetovými tímami – TsinghuAeolus (reaktívny hráč) a Helli Respina (Dynamic Multi-Behavior Assessment). Tím TsinghuAeolus je víťaz simulačnej ligy šampionátu RoboCup z roku 2001. V tejo časti možno chýba zmienka o tom, čo vyplýva zo štúdia uvedených systémov pre vývoj hráčov tímu Roztoče, čo zo spomínaných architektúr autori prevezmú a čím sa inšpirujú.

Veľkú časť analýzy zaberá štúdium základných algoritmov hráča tímu číslo 4 – komunikácia, spracovanie správ, generovanie príkazov, zistenie správneho okamihu pre rozhodovanie, synchronizácia, vytváranie vnútornej reprezentácie a lokalizácia (autori ich označujú v dokumentácii ako nízkoúrovňové schopnosti). Uvádzajú tu aj alternatívy vlastných vylepšení, ktoré dostatočne analyticky alebo experimentálne zdôvodnili. Z uvedeného textu nie je úplne jasné, akého hráča použili pri konkrétnych experimentoch (algoritmy synchronizácia a lokalizácia). Tabuľka Experiment s presnosťou lokalizácie je možno zbytočne obsiahla a neprehľadná. Podľa nás by stačilo v tabuľke uviesť len niektoré významné hodnoty a experiment radšej slovne opísať. Publikovanú rozsiahlu tabuľku by bolo vhodnejšie uviesť ako ďalšiu prílohu.

Dôležitou časťou systému hráča tímu Roztoče je modul podpory ladenia. Autori kladú z pochopiteľných dôvodov vysoké požiadavky na podporu ladenia v systéme ich hráča. V tejto časti si všímajú riešenie, ktoré použil tím číslo 4 a porovnávajú ho s prístupom tímu FC Portugal. Autori sa zamerali iba na opis riešení, neuvádzajú tu ich nedostatky ani ďalšie alternatívy.

Poslednú časť analýzy tvorí podrobný prehľad možností ale hlavne syntaxe a sémantiky príkazov aplikácií kouč a tréner.

#### Špecifikácia požiadaviek

Tím Roztoče špecifikovali požiadavky ku všetkým analyzovaným systémom (hráč, kouč, tréner). Požiadavky sú opodstatnené, dostatočne podrobné a pokrývajú celú problematiku. K tejto časti nemáme pripomienky.

#### Návrh

Tím Roztoče sa rozhodli pre modulárnu architektúru. Systém hráča je rozdelený na množinu niekoľkých spolupracujúcich modulov. Každý z modulov realizuje úlohu – ucelenú časť činnosti hráča. Dušou systému je modul riadenia, ktorý po registrácii ostatných modulov zabezpečí ich inicializáciu. Ak sa niektorý dôležitý modul nezaregistruje, aplikácia hráč sa ukončí predčasne. Aplikácie kouč aj tréner budú zdieľať niektoré moduly s aplikáciou hráč.

Jednotlivé moduly sú reprezentované ako objekty tried pomocou objektovo-orientovaného prístupu. Komunikujú medzi sebou pomocou rozhraní, ktoré sú reprezentované rovnako pomocou tried. Základnou triedou, z ktorej sú odvodené všetky moduly, je trieda CModule a základnou triedou pre rozhrania je trieda CInterface. Autori v návrhu používajú triedu CControlInterface odvodenú z triedy CInterface a triedu CMain odvodenú z tried CControlInterface a CModule, ktorých význam nie je ďalej vysvetlený.

V obrázku 5.3.1-a, ktorý vysvetľuje objektovú koncepciu hráča, sa ďalej používa označenie C… resp. C…Interface pre ostatné, zatiaľ neidentifikované moduly a rozhrania aplikácie hráča. Bolo by názornejšie v takomto prípade uviesť konkrétne príklady predpokladaných tried (aj s príslušným komentárom v nasledujúcom texte), alebo potom neodporúčame uvedené „bodkové“ označenia používať (podobne obrázok 5.2-a).

Vzhľadom na to, že autori používajú objektový prístup a všetky identifikované moduly sú potrebné pre správnu činnosť hráča (teda na to, aby bolo vôbec možné hráča spustiť), zdá sa nám mechanizmus registrovania modulov v riadiacom module zbytočne komplikovaný. Podľa nás by v tomto prípade úplne stačilo využiť polymorfizmus tried objektovo-orientovanej paradigmy, t.j. pristupovať k vytvoreným špecifickým objektom realizujúcim požadovanú funkcionalitu cez inštancie resp. smerníky na ich všeobecné abstraktné rozhrania.

Obrázok 5.1.2-a znázorňuje závislosti medzi jednotlivými modulmi hráča. Podľa nás závislosť úlohy synchronizácie od úlohy základných schopností nie je opodstatnená, pretože akcie môže uschovávať aj úloha základných schopností priamo. Tým sa zníži počet závislostí v systéme. Naopak, úloha správania aj úloha rozhodovania sú závislé od úlohy vnútornej pamäte.

Hráč tímu Roztoče je reaktívny. Z tohto dôvodu autori vylúčili potrebu viacerých vlákien, takže celý výpočet rozhodovania hráča prebieha v jedinom vlákne. Tomuto prispôsobili autori aj základné prostredie hráča. Myslíme si, že striktné odmietanie viacvláknového výpočtu pri realizácii činností hráča nie je správne. Aj keď sú reaktívni hráči v súčasnej dobe viac preferovaní, z hľadiska rozširovateľnosti sa môže ľahko stať, že v budúcnosti sa vývoj zameria na hráčov uvažujúcich stratégiu alebo učiacich sa hráčov, kde sú viacvláknové výpočty nevyhnutné.

V ďalšej časti sa autori podrobne venujú návrhu systému pre podporu ladenia. Ladiaci systém pozostáva z troch základných modulov: modul Debug-Run nahrádza modul Main pre potreby ladenia, modul Debug spravuje zápis do log súborov a modul FileSocket emuluje pripojenie k soccerserveru. Obrázok 5.2-a ilustruje vzťahy medzi ladiacimi modulmi. Obsahuje objekt Main, aj keď v predchádzajúcom texte sa autori odvolávajú na modul Debug-Run, ktorý by sa teda mal nachádzať na jeho mieste.

Metódy GetLogData, SetLogData ani GetLogString nie sú ďalej vysvetlené. Funkčnosť modulu FileSocket je podľa nás sporná, pretože priebeh zápasu závisí aj od konkrétnej akcie hráča v danom simulačnom kroku. Modul by sa dal využiť skôr v spolupráci s modulom vizualizácie pri prehrávaní priebehu zápasu z pohľadu analyzovaného hráča pri spätnej analýze jeho rozhodovania.

V poslednej časti sa autori venujú návrhu aplikácií kouč a tréner. Podľa nás by mal byť návrh jednotlivých častí podrobnejší, s názornou schémou. Máme pocit, že text uvedený v tejto časti návrhu sa týka viac analýzy resp. zjemnenej špecifikácie požiadaviek.

- Zhodnotenie

Tím číslo 2 – Roztoče vytvorili pomerne rozsiahlu, ale ucelenú dokumentáciu k vyvíjanému produktu. Analýza systému hráča má jasnú koncepciu, je podrobná a zmysluplná. Vidno, že tím Roztoče má prehľad o problematike a dostatok skúseností, ktoré získali už pri riešení podobného problému v rámci predmetu Umelá Inteligencia. V analýze sa mohli venovať aj základným a kolektívnym schopnostiam hráča a stratégiám.

Špecifikované požiadavky vyjadrujú jasne a stručne priority tímu pri vývoji systému. Návrh hráča je pomerne rozpracovaný, v prípade systémov trénera a kouča zostáva zatiaľ otvorený.

V celej projektovej dokumentácii autori s obľubou používajú citácie (k manuálu a zdrojovému kódu soccerservera, k výsledkom projektu tímu číslo 4 z predchádzajúceho roka, k systémom niektorých svetových futbalových hráčov, napríklad TsighuAeolus), ale neuviedli k nim žiadne referencie. Podobne, odporúčame zjednotiť terminológiu (hráč – player, kouč – coach, tréner – trainer).

Aj napriek spomínaným nedostatkom urobil tím Roztoče v predchádzajúcej etape mnoho práce, čo odráža odborná úroveň ich dokumentácie. Výsledok ich snaženia spĺňa požiadavky, ktoré sa kladú na vytvorený produkt.

- Riadenie projektu

Nasledujúce kapitoly sa venujú zhodnoteniu dokumentácie k riadeniu projektu. V prvej časti sa hodnotí formálna úroveň. Druhá časť sa už venuje obsahovej stránke.

- Formálna stránka

Po formálnej stránke nemá tím č. 2 - Roztoče vo svojej dokumentácii k riadeniu projektu výraznejšie nedostatky. Text je prehľadne členený s primeranými medzerami pred a za nadpismi. V hlavičke každej strany je uvedená aktuálna kapitola.

Pri odsekoch používajú odsadenie prvého riadku o jeden znak, čo je síce neštandardné a nelahodí to oku, ale závisí to zrejme od dohody v tíme. Menším problémom pri formátovaní odstavcov je, že občas odsadenie prvého riadku chýba, ale to je zrejme len typografická alebo formátovacia chyba.

Prvé kapitoly sú sporé na súvislý text a obsahujú len tabuľky, ktoré sú popísané jedným – dvoma odsekmi. Tabuľky sú však prehľadné, takže väčšinou nie je iný text ani potrebný. Formátovanie tabuliek ušlo iba v časti Úlohy členov tímu, kde sa zrazu zmenil font oproti štandardnému Times New Roman na Verdana, ale to sa dá pripísať na vrub rýchlosti pri vytváraní dokumentácie. Pozitívom je, že formát tabuliek je rovnaký v celom dokumente, čo na čitateľa pôsobí konzistentným dojmom.

Tabuľky sú číslované systémom Tab. <číslo kapitoly>-<poradové písmeno>, čo umožňuje ich ľahké zaradenie do textu a prípadné pridanie novej. Chybou je, že na žiadnu z tabuliek sa autori neodkazujú v texte.

Zápisy zo stretnutí sú po formálnej stránke dobre zvládnuté, možno by to ešte chcelo dopracovať sa k trochu vyššej prehľadnosti, ale to je zrejme pri meniacom sa autorovi zápisu nie je triviálna úloha.

- Obsahová stránka

V stručnom úvode autori spomínajú, že informácie k tejto časti dokumentácie boli čerpané zo stránky tímu, bohužiaľ v celom dokumente som nenašiel zoznam použitej literatúry, kde by sa dal nájsť odkaz [www]. Táto časť z dokumentácie vypadla nedopatrením, ale vo finálnej dokumentácii by nemala chýbať, pretože môže autorom spôsobiť nemalé problémy.

#### Riešiteľský tím

V kapitole o riešiteľskom tíme sa čitateľ dozvie mená členov tímu a ich aktuálne pôsobenie na fakulte. Trochu tam chýba bližšie predstavenie členov, ktoré sa nevyskytuje v celom dokumente.

#### Plán projektu

Členovia tímu Roztoče si vytýčili dva plány: plán projektu, ktorý zahŕňa úlohy spojené s konkrétnymi produktmi, ktoré chcú vyvíjať a plán riadenia, ktorý by mal odrážať dôležité body v postupe vývoja projektu. Prvý plán je vypracovaný veľmi detailne a je vidno, že tím má jasnú predstavu o tom, čo a kedy chce dosiahnuť v zimnom semestri.

Naproti tomu plán riadenia neobsahuje to, čo by čitateľ predpokladal podľa názvu. Podľa svojho obsahu by mu viac sedel názov Dokumentačný plán, pretože obsahuje zachytené významné body projektu z pohľadu vypracovania dokumentácie. Najviac asi čitateľa zaskočia prázdne riadky 4, 5 a 10, pretože ak by bral do úvahy názov plánu, vyzeralo by to, že v uvedených týždňoch sa projekt neriadi. V týchto prípadoch by bolo asi lepšie tieto riadky do plánu nedať alebo zlúčiť s nasledujúcimi.

#### Úlohy členov tímu

V časti Úlohy členov tímu autori uvádzajú akú časť problémovej oblasti majú jednotliví členovia tímu na starosti. Čitateľ sa však nedozvie, kto z tímu má za úlohu spravovať prezentáciu tímu na webe alebo dokumentáciu.

Plusom sú podrobne rozpracované úlohy členov tímu za uplynulé týždne semestra. Trochu tento dojem kazí to, že tabuľky s úlohami majú nejednotný formát číslovania dátumov resp. týždňa v semestri, ale to je zrejme dané nepozornosťou pri vytváraní dokumentácie.

#### Autori kapitol dokumentácie

V tejto časti sú uvedení autori jednotlivých častí dokumentácie a to až na úroveň kapitoly. Toto členenie je veľmi podrobné, možno by pre budúcnosť stačil menej detailný popis, ale to už je samozrejme na členoch tímu. Menšou chybou je to, že názvy v tomto popise sa nezhodujú s názvami kapitol v dokumentácii (číňania, ...).

V prílohe C – Použitá literatúra je uvedený autor JH. Trochu to čitateľa asi prekvapí, pretože to vyzerá ako keby ostatní autori nepoužívali odkazy. JH je pravdepodobne dokumentátor a v tom prípade ho nie je nutné uvádzať pri tejto kapitole. Horšie je však to, že táto kapitola úplne absentuje v dokumentácii.

#### Používané štandardy

V časti Notácie v programoch autori opísali štandardy, ktoré používajú a/alebo budú používať pri implementácii. Je napísaná veľmi prehľadne a nemožno k nej vzniesť námietky. Naproti tomu časť Prideľovanie a značenie verzií podáva veľmi neprehľadný opis, pričom ani príklady veľmi neosvetlia ako číslovať verzie, tobôž čo znamená formulácia prideľovanie verzií. Autori takisto nepíšu, ako sa budú dohadovať o prechode na vyššie číslo kompilácie.

#### Príloha A – záznamy zo stretnutí

Záznamy zo stretnutí sú štruktúrované a obsahujú v hlavičke väčšinu potrebných informácií. Ich text je rozdelený na viacero častí, ktoré sú oddelené nadpisom, čo zvyšuje jeho čitateľnosť.

Od záznamu č.3 a 4 sa zmenilo rozdelenie textu. Text nie je písaný chronologicky, ale zoradený podľa jednotlivých členov s ich príspevkami k stretnutiu. V závere záznamov sú uvedené prílohy, nie je však celkom jasné, odkiaľ ich vziať. V týchto dvoch záznamoch sa okrem formy zmenilo aj to, že neobsahujú meno autora.

- Zhodnotenie

Dokumentácia tímu č.2 v časti Riadenie projektu obsahuje väčšinu dôležitých častí, ktoré viac či menej spĺňajú svoj účel. Chyby, ktoré sa týkajú formálnej stránky dokumentácie k riadeniu projektu sa dajú pripísať na vrub rýchlosti a nemajú podstatný vplyv na hodnotenie práce.

Po obsahovej stránke má dokumentácia niekoľko nedostatkov. Chýba v nej slovný opis komunikácie v tíme – či má tím zavedenú spoločnú e-mailovú konferenciu alebo si e-maily posielajú individuálne a približné štatistiky komunikácie. Bližšie by bolo treba predstaviť, ako tím komunikuje pomocou tímovej web stránky, čo stránka obsahuje a ako ju členovia využívajú.

V dokumentácii nie je bližšie predstavený tím ani skúsenosti jeho členov s vyvíjaním podobných projektov a prácou v tíme. Podrobnejšie by bolo treba uviesť, kto má akú úlohu v tíme, okrem rozdelenia úloh na problémových oblastiach.

Veríme, že po dopracovaní týchto pripomienok sa z dokumentácie tímu č.2 k riadeniu projektu stane kvalitný materiál, ktorý odzrkadľuje prácu členov tímu na projekte.

- Posudok tímu 2 – Roztoče na našu dokumentáciu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo

Bc. Daniel Novomeský, Bc. Marek Lehuta, Bc. Peter Flimmel,

Bc. Peter Diko, Bc. Martin Zuzčák, Bc. Jozef Hudec

- Posudok dokumentácie tímu 3

Simulácia robotického futbalu

Tímový projekt

Tím 4

- Úvod

Cieľom tohto posudku je zhodnotiť prácu tímu č. 3 pri analýze, špecifikácii a návrhu riešenia hráča simulovaného robotického futbalu. Posudok sa skladá z troch častí. V prvej časti posudku sa nachádza hodnotenie dokumentu po formálnej, v druhej časti po obsahovej stránke a v tretej časti je zhodnotenie dokumentu ako celku.

- Formálna stránka dokumentu

Dokument pozostáva z 56 strán, 17 obrázkov a dvoch príloh, ktorými sú ponuka a zápisy zo stretnutí. Zoznam použitej literatúry obsahuje 7 odkazov, pričom 4 sú odkazy na zdroje na internete. Použitá literatúra zahŕňa dokumentáciu predchádzajúcich tímov a stránok zaoberajúcimi sa problematikou RoboCupu. Jeden odkaz je na knihu o Neurónových sieťach.

Práca je rozdelená na tri základné časti: úvod, projektovú dokumentáciu a riadenie projektu. Každá z týchto častí má svoje delenie závislé na požiadavkách na danú časť. Toto členenie je veľmi dobre spracované, v úvode každej časti je jej krátky popis a základné rozdelenie.

K formálnej stránke dokumentu máme tieto pripomienky:

Tím 3 už v úvode, pred zadaním témy a analýzou hráča tímu 4 z minuloročného tímového projektu, definoval vlastnosti hráča, ktorý implementoval tím 4. Zároveň bolo rozhodnuté, ktoré jeho časti sa budú vylepšovať. A to bez dovtedy bližšie určenej analýzy a špecifikácie hráča.

Časť o určení mena tímu je zaujímavou ale nie vhodnou vložkou v inak vedeckej a technickej dokumentácii k projektu.

Kontext systému, ktorý je v hrubom návrhu systému by mal byť definovaný skôr v analýze systému, keďže sa v ňom hovorí o všeobecnej architektúre systému RoboCup a nie o hráčovi, ktorého ide tím 3 vytvárať.

V analýze nie je viditeľný prechod z analýzy tímov na analýzu jednotlivých schopností hráčov. Analýza hráča FC Portugal je v kapitole 2.2.3 a analýza sledovania situácie na ihrisku je v kapitole 2.2.4. V rámci analýzy jednotlivých schopností sú ďalej rozoberané postupy jednotlivých, niekedy už analyzovaných, tímov. Čitateľ potom nevie, kde hľadať jednotlivé informácie. Lepšie by bolo analyzovať problematiku z pohľadu jednotlivých hráčov alebo z pohľadu problémových oblastí, ale nie obidvoma spôsobmi zároveň.

- Obsahová stránka dokumentu

Vzhľadom na to, že členovia tímu 3 sa v predchádzajúcom štúdiu ešte nestretli s projektom RoboCup, predstavuje pre nich tímový projekt zoznámenie s touto témou. Z toho aj vyplýva väčšina nepresností, nezrovnalostí, prípadne chýb, ktoré sa v dokumente nachádzajú. Rovnako pre krátky časový úsek je náročné komplexne sa oboznámiť s tak rozsiahlou témou, akou nepochybne RoboCup, a to vďaka rozmanitosti, rozdielnosti riešení ako aj vďaka možnostiam, ktoré tento projekt prináša, je.

Najväčší priestor na zlepšovanie hráča a najlepšia dokumentácia jednotlivých tímov je k nižším a vyšším úrovniam hráča, teda k základným schopnostiam, rozhodovaniu, taktike a stratégii hráča. Tím 3 čerpal najviac informácií práve z takýchto dokumentov. V dokumente majú dobre analyzované hlavne vyššie schopnosti hráčov.

Tím 3 nemá úplne jasno v pomenovaní častí systému. V niektorých pasážach napríklad definuje prihrávku, nahranie lopty spoluhráčovi, ktorý sa nachádza v najvýhodnejšej pozícii ako základnú vlastnosť (2.2.5 - základné schopnosti) a inde prihrávke spoluhráčovi venuje časť rozhodovacieho stromu, ktorý podľa nich patrí do mikroúrovne nižších schopností (2.2.7 - rozhodovacie stromy) hráčov. Rovnako kapitoly vyššie schopnosti hráčov a kolektívne schopnosti hráčov, ktoré tvoria oddelené časti pravdepodobne hovoria o tom istom, keďže o kolektívnych schopnostiach hovoria ako o vyšších schopnostiach.

Dve nezávislé a pritom podstatné časti celého systému - aplikácie tréner a coach, spomínajú len povrchne (2.4.1 - kontext systému), pričom na aplikáciu coach sa raz odvolávajú ako na coacha a raz ako na trénera.

Pri návrhu systému používa tím 3 pomenovanie modul raz v zmysle aplikácie (hráč, coach, tréner) (2.4.1 - kontext systému), raz ako časť jednej aplikácie (2.4.2 - konceptuálna úroveň) a raz ako časť tejto jednej z týchto častí (2.4.3 - diagram správania hráča). Lepšie by bolo, v rámci prehľadnosti, nazývať modul hráč aplikáciou alebo systémom hráč, jej časť modulom a časť modulu funkčnosťou.

Až pri návrhu systému je prvýkrát spomenutá otázka vlákien (2.4.2 - konceptuálna úroveň), pritom tím 4 má celú svoju architektúru (jej návrh) postavenú na vláknach. Práve táto architektúra doviedla minuloročný tím k problémom. Celkovo tím 3 zabudol na analýzu architektúry systému, pričom v špecifikácii si ako jednu z úloh stanovujú vytvoriť dobrú architektúru systému.

O tom, že jednotlivé časti dokumentu písali rôzni členovia, ktorí sa nedohodli na jednotnom pomenovávaní svedčí časť, kde jeden člen akcie typu zistenie, či hráč môže kopnúť do lopty, nazval elementárne ohodnotenie situácie (2.2.5 - základné schopnosti) a určil, že tieto akcie budú takto pomenovávať všetci a v nasledujúcej sekcii (2.2.7 - nižšie schopnosti hráčov) ich iný člen definoval ako rozpoznávacie schopnosti.

Pri návrhu tím 3 počíta s tým, že informácia o pozícii hráča v rámci formácie hráčov na ihrisku sa získa z vizuálnej informácie obsiahnutej v modeli sveta. Táto informácia ale na základe ďalšieho návrhu môže byť poskytnutá len funkčnosťou Zhodnotenie globálnej situácie.

Informácia o tom, že v júni 2001 sa konala druhá súťaž v simulačnom futbale na našej fakulte je zavádzajúca, keďže tento turnaj sa hral 23. mája 2001. Aj informácia o tom, že prvá súťaž sa konala v júni 2001 je chybná, pravdepodobne sa jednalo o jún 2000. Rovnako informácia o tom, že akciu TurnNeck tím 4 neuvažoval, lebo soccer server ju nepodporoval je mylná, lebo akcia TurnNeck je podporovaná servermi od verzie 5.00 a tím 4 od začiatku používal server verzie 5.24.

Tím 3 sa venoval hlavne analýze problému a na návrh neostalo jeho členom pravdepodobne veľa času. To vyplýva z toho, že základ návrhu je z veľkej časti prebratý od tímu 4, pričom ale vôbec nie je zohľadnené použitie vlákien, o ktorých je v návrhu jedna zmienka. Rovnako v časti návrh sa vyskytuje najviac gramatických a logických chýb. Miesto výrazu "výstup z modulu" je použitý výraz "vstup z modulu", ďalej sú použité výrazy ako "na dvoch častí", "na základne pozorovania" a podobne.

V časti riadenie projektu v kapitole Rozdelenie úloh (3.3) sa nachádza tabuľka s úlohami pre jednotlivých členov na obdobie medzi stretnutiami. V tejto tabuľke sú ale úlohy zadelené vždy len niekoľkým členov tímu. Je tam aj položka všetci, ale členovia mali za týždeň asi aj iné úlohy ako len napríklad „predbežne spisovaťpoznámky, ako by sa dal súčasný systém rozšíriť“.

- Záver

Dokumentácia je po formálnej stránke spracovaná výborne. Po obsahovej stránke má malé nedostatky, ktoré sú zapríčinené, ako bolo spomenuté v obsahovej stránke dokumentu, väčšinou nedostatkom času na naštudovanie pomernej komplexnej a náročnej problematiky.

- Reakcia na posudok tímu 2 - Roztoče

- Reakcia na posudok

V tomto dokumente reagujeme na pripomienky, ktoré uviedol tím Roztoče v posudku k dokumentácii k nášmu projektu v stave, v akom bola v ôsmom týždni zimného semestra 2001 (obsahovala časti analýza, špecifikácia a návrh a osobitnú časť o riadení projektu).

V úvodnej časti dokumentu sme chceli podať prehľad súčasného stavu RoboCupu na Katedre informatiky a výpočtovej techniky. Tvorba hráča na predmete Tímový projekt je dlhodobý a systematický proces. A práve z koncepcie vývoja hráča, ktorú určili naši mentori, vyplýva, že sa máme venovať hlavne podsystému správania sa hráča. Stavať máme na základe, ktorý vytvoril Tím 4 počas minulého roka na predmete Tímový projekt.

V úvode dokumentu sme ďalej chceli čitateľovi predstaviť náš tím. Zvolili sme na to kapitolu Ako vznikol názov tímu, keďže predstavenie jednotlivých členov sa nachádza v časti Dokumentácia k riadeniu projektu. Chystáme sa ju zverejniť aj na našej pavučinovej prezentácii. Aj keď je napísaná trochu iným štýlom než ostatné časti dokumentácie, myslíme si, že to je v úvode dokumentu ešte akceptovateľné. V každom prípade projektová dokumentácia nie je vedecká práca, ale odborný text.

V časti Analýza sa venujeme najmä analýze problémovej oblasti. Východiskom pre ňu je zadanie projektu a koncepcia vývoja hráča z úvodu dokumentu, kde je kontext systému opísaný slovne. Kvôli prehľadnosti sme ho uviedli v grafickom tvare aj v časti Návrh, kde podrobnejšie opisujeme vyvíjaný systém.

Pri analýze pracoval každý z členov nášho tímu samostatne. Problematiku sme rozdelili na niekoľko zmysluplných oblastí, ktoré potom analyzovali jednotliví členovia tímu. V rámci svojej práce niektorí členovia vytvorili komplexný prehľad systému svetovo úspešných hráčov. Vzhľadom na to, že sa jedná o ucelené časti, rozhodli sme sa ich uviesť na začiatku kapitoly analýza, ešte pred analýzu spomínaných oblastí.

Podsystém rozhodovania hráča sme rozdelili do troch úrovní: úroveň základných schopností, úroveň reaktívneho správania a úroveň strategického rozhodovania. Nižšia úroveň vytvára stavebné prvky pre vyššiu úroveň. Niektoré podobné schopnosti hráča sa môžu nachádzať na viacerých úrovniach – napríklad kopnutie lopty na určenú pozíciu sa nachádza na úrovni základných schopností, prihratie lopty konkrétnemu spoluhráčovi na úrovni reaktívneho správania a prihratie lopty najvýhodnejšie postavenému spoluhráčovi na úrovni strategického rozhodovania, podľa toho, aká časť reality sa berie pri rozhodovaní do úvahy.

V návrhu používame pojem modul na úrovni funkcie alebo procedúry programovacieho jazyka, aj na úrovni knižnice funkcií, podsystému alebo celej aplikácie, keďže sa logicky vždy jedná o moduly. Z takéhoto označenia pri odkazoch na časti systému ale nie je jasné, na ktorej úrovni sa konkrétna časť nachádza, čo sme si pri písaní dokumentácie neuvedomili. Rozhodli sme sa teda moduly na jednotlivých úrovniach systému pojmovo odlíšiť.

Rozdelenie aplikácie hráč na jednotlivé vlákna sme v dokumentácii neuviedli, pretože to podľa nás patrí k podrobnému návrhu, ktorému sme sa z časového dôvodu – aj kvôli rozsahu problematiky RoboCup – nemohli ešte venovať. Pod pojmom architektúra systému si v časti Návrh predstavujeme konceptuálnu úroveň, resp. úroveň správania sa hráča, ktorej sa primárne venujeme.

Nepresné údaje, ktoré sme v dokumentácii uviedli v súvislosti s aplikáciami kouč a tréner, ako aj s dátumom konania turnaja na katedre a komunikačným protokolom, vyplývajú z nedostatočnej znalosti problematiky. Chybné údaje samozrejme podľa návrhu tímu Roztoče opravíme tak, aby sa zhodovali so skutočnosťou.

- Záver

Chyby, ktorých sme sa dopustili, boli väčšinou spôsobené nedôslednou integráciou dokumentu, napriek tomu, že sme integrácii venovali pomerne veľa času. Pri integrácii sme sa zamerali hlavne na formálnu stránku – jednotný vzhľad dokumentu, ale omnoho menej na obsahovú stránku. Vysvetlenia, ktoré v reakcii na posudok uvádzame, sa mali nachádzať v úvodoch k príslušným kapitolám v projektovej dokumentácii.

Aby sme sa vyhli nejednoznačnej terminológii, rozhodli sme sa zaviesť slovník pojmov. Slovník bude obsahovať zoznam pojmov používaných v dokumentácii aj s ich stručným vysvetlením. Slovník zverejníme na pavučinovej prezentácii k nášmu projektu a podľa potreby ho budeme priebežne dopĺňať. Pojmy uvedené v slovníku budú ďalej pre všetkých členov tímu pri písaní dokumentácie záväzné.

- Opravené časti dokumentácie podľa pripomienok