Plán projektu na zimný semester 2001/2002

Radovan Kostelník

vedúci tímu č.3

Plán projektu na zimný semester 2001/2002

| 1 | 24.9. – 28.9. | ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1.10 – 5.10 | vypracovanie ponuky – všetci členovia tímu |
| 3 | 8.10 – 12.10 | odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím |
| 4 | 15.10 – 19.10 | prvé stretnutie členov tímu a vedúceho, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky), vytvorenie základu www stránky tímu |
| 5 | 22.10 – 26.10 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - vymyslenie názvu pre tím - definovanie úloh pre etapu analýzy existujúcich projektov - rozdelenie oblastí štúdia medzi členov - vytvorenie jednotnej šablóny pre projektovú dokumentáciu |
| 6 | 29.10 – 2.11 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - diskusia o získaných poznatkoch - vytvorenie dokumentu analýzy a špecifikácie požiadaviek - rozdelenie prác na jednotlivých častiach dokumentácie |
| 7 | 5.11 – 9.11 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia - vytvorenie konečnej podoby dokumentu analýzy a špecifikácie požiadaviek riešenia |
| 8 | 12.11 – 16.11 | odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom - kompletizácia dokumentácie - príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie - vypracovanie posudkov |
| 9 | 19.11 – 23.11 | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu - odovzdanie posudkov vedúcemu tímu a ich analýza - rozdelenie úloh pre etapu návrhu - návrh jednotlivých častí prototypu |
| 10 | 26.11 – 30.11 | dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí - odovzdanie reakcií na posudky vedúcemu projektu - detailnejšia špecifikácia častí systému, ktoré sa budú prototypovať - implementácia prototypu vybraných častí - definovanie štruktúry výslednej dokumentácie |
| 11 | 3.12 – 7.12 | implementácia prototypu vybraných častí - implementácia prototypu vybraných častí - integrácia a testovanie prototypu |
| 12 | 10.12 – 14.12 | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu - vytlačenie finálnej dokumentácie k prototypu a odovzdanie vedúcemu projektu - prezentácia |