Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky a výpočtovej techniky

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo

Tím 3 - Kolenný pás doktora Levina

Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník,
Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, 
Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Posudok dokumentácie tímu 2

RoboCup – inteligencia hráča

Tímový projekt

Vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík							   2001/2002

# Úvod

Cieľom tohto posudku je zhodnotiť doterajšiu prácu tímu 2 - Roztoče, ktorý pracuje na projekte RoboCup – inteligencia hráča, rovnako ako náš tím.

Posudzovaná dokumentácia mala:

- 91 strán aj s prílohami,

- 10 obrázkov a

- 19 tabuliek.

Posudok sme rozdelili na dve časti. Prvá časť hodnotí prácu na projektovej dokumentácii. Druhá časť je venovaná samotnému riadeniu projektu. V každej časti sme oddelene posudzovali formálnu a obsahovú stránku.

Tie časti posudku, ktoré sa odvolávajú na posudzovanú dokumentáciu, citujú jej pasáže, alebo preberajú terminológiu, sú napísané kurzívou. Zvyšné časti posudku, v ktorých hodnotíme ich prístup, alebo vyjadrujeme vlastný názor, sú napísané normálnym písmom.

# Projektová dokumentácia

V tejto kapitole je zhodnotená práca tímu Roztoče na projektovej dokumentácii. V prvej časti je posudzovaná formálna stránka dokumentácie. Druhá časť sa podrobne venuje obsahovej stránke analýzy, špecifikácie a návrhu ich produktu.

## Formálna stránka

Formálna stránka dokumentácie je na prvý pohľad dostatočne prepracovaná. Pri podrobnejšom preštudovaní poskytnutej dokumentácie sme si všimli určité nedostatky, na ktoré by sme chceli upozorniť.

Hneď na začiatok musíme konkurenčnému tímu vytknúť väzbu dokumentácie, v akej nám bola odovzdaná. Hrebeňová väzba je pre tento projekt nevhodná, pretože sťažuje prikladanie nových kapitol do pôvodného textu.

V samotnej dokumentácii k riadeniu už na začiatku chýba opis štruktúry dokumentu. Táto kapitola by čitateľovi umožnila urobiť si prehľad o členení dokumentu a obsahoch jednotlivých kapitol. Taktiež by sa v úvode mohla nachádzať pasáž, ktorá by zjednocovala spôsob zvýrazňovania dôležitých pojmov. V texte sa niektoré slová zvýrazňujú kurzívou, iné sú zvýraznené podčiarknutím. Preto by bolo vhodné v  texte spomenúť štandard používania zvýraznenia textu.

Prehľadnosť dokumentácie je postačujúca. K zlepšeniu prehľadnosti by prispelo použitie väčšieho odsadenia prvého riadku v odstavci. Použité odsadenie o jeden znak sa nám javí ako nepostačujúce. Odsadenie by malo byť v celom dokumente jednotné.

Výrazným nedostatkom dokumentu je absencia zoznamu použitej literatúry a odkazov na ňu. Taktiež v dokumente chýbajú odkazy na väčšinu obrázkov. Niektoré obrázky sú v texte len zobrazené, pričom chýba ich opis v texte (hlavne v analýze už existujúcich systémov). Niektoré obrázky sa v texte nachádzajú ešte pred svojím odkazom. Lepšie by bolo, keby obrázok nasledoval až po svojom odkaze.

V texte sa vyskytuje zoskupenie nadpisov, medzi ktorými sa nenachádza žiadny text (napr. kapitola Hrubý návrh, kde za sebou nasledujú tri nadpisy). Po každom nadpise by mal nasledovať aspoň krátky odstavec, ktorý by objasňoval štruktúru nasledujúcej kapitoly. Taktiež v niektorých nadpisoch sa vyskytuje viacnásobné použitie toho istého slova. Napr. kapitola Analýza obsahuje podkapitoly s názvami: Analýza problematiky, Analýza servera  a pod. V týchto nadpisoch sa už nemusí používať slovo analýza, keďže všetky tieto kapitoly patria do spomínanej časti. Obdobne je to s kapitolou Špecifikácia požiadaviek. Autori v niektorých kapitolách na štvrtej úrovni používajú číslované nadpisy, v inej časti dokumentu sú nadpisy na rovnakej úrovni nečíslované. Takáto nejednoznačnosť sťažuje orientáciu v dokumente ako celku.

Dokumentácia obsahuje výrazné množstvo gramatických a syntaktických chýb, ktoré je pravdepodobne spôsobené nedostatkom času na opätovné prekontrolovanie dokumentu.

V kapitole Analýza servera sa autori odvolávajú na server iba číslom verzie, ktoré je umiestnené v zátvorkách. Z kontextu nebolo na prvý pohľad jasné, čo dané číslo znamená.

K zvýrazneniu prehľadnosti prispieva umiestnenie výsledkov experimentov do tabuliek, ktoré sú ľahko čitateľné, čo hodnotíme pozitívne.

V kapitolách Analýza Coach-a a Analýza aplikácie „tréner“ sa vyskytuje odkaz na kapitolu, ktorej číslo nesúhlasí s číslom uvedenom pred názvom kapitoly.

Príkazy pre coach-a v kapitole Analýza Coach-a  by mohli byť od textu odlíšené kurzívou, čo by sprehľadnilo celú kapitolu.

V kapitole Analýza aplikácie „tréner“ sa vyskytuje spojenie „ja opisujem“, pričom v texte by malo byť použité „my opisujeme“.

V obrázkoch, ktoré sa nachádzajú v časti Hrubý návrh nie je zrejmé, akú notáciu použili (napr. UML, SSADM).

## Obsahová stránka

Projektová dokumentácia tímu číslo 2 – Roztoče sa venuje analýze, špecifikácii a návrhu aplikácií pre simulačnú futbalovú ligu v rámci celosvetového snaženia RoboCup. Ich cieľom je vyvinúť úspešný tím umelých hráčov – autonómnych agentov, ktorí by svojou hrou obstáli aj v silnej zahraničnej konkurencii. Nezameriavajú sa len na vývoj samotného hráča, ale aj na pomocné aplikácie kouč a tréner.

#### Analýza

V prvej časti pomerne rozsiahlej analýzy sa autori venujú zmenám v jednotlivých verziách komunikačných protokolov simulačného prostredia – soccerservera, voči jeho predchádzajúcej verzii, od verzie 6.xx až po najnovšiu verziu 8.xx. Používajú strohý, takmer odrážkový štýl textu, mnohé pojmy a vlastnosti sú iba spomenuté a nie sú dostatočne vysvetlené (napríklad hetero player). Vzhľadom na to, že projektová dokumentácia by mala slúžiť hlavne ľuďom, ktorí sa budú  problematikou RoboCup zaoberať v budúcnosti – jednak vylepšovaním a rozširovaním produktu tímu Roztoče a jednak pri vývoji vlastného hráča, kapitola Analýza servera nie je pre nich dostatočne vysvetľujúca. Bolo by vhodné ju dopracovať.

V ďalšej časti (kapitola Analýza existujúcich systémov) autori analyzujú RoboCup-ový turnaj, ktorý sa konal na katedre informatiky a výpočtovej techniky v predchádzajúcom roku. Podrobne si všímajú priebeh jednotlivých zápasov a vlastnosti hráčov zúčastnených tímov. Uvádzajú aj podmienky (najmä zjednodušenia), za ktorých sa turnaj odohrával.

Dostatočný priestor venujú analýze hráča tímu 4, ktorý je východiskom tímového projektu. Zameriavajú sa na základnú úroveň hráča (komunikácia so soccerserverom, synchronizácia), ale aj na schopnosti hráča a stratégiu, pričom sa pokúsili identifikovať jeho nedostatky.

V ďalšej časti sa venujú analýze architektúry a prístupov používaných dvoma svetovými tímami – TsinghuAeolus (reaktívny hráč) a Helli Respina (Dynamic Multi-Behavior Assessment). Tím TsinghuAeolus je víťaz simulačnej ligy šampionátu RoboCup z roku 2001. V tejo časti možno chýba zmienka o tom, čo vyplýva zo štúdia uvedených systémov pre vývoj hráčov tímu Roztoče, čo zo spomínaných architektúr autori prevezmú a čím sa inšpirujú.

Veľkú časť analýzy zaberá štúdium základných algoritmov hráča tímu číslo 4 – komunikácia, spracovanie správ, generovanie príkazov, zistenie správneho okamihu pre rozhodovanie, synchronizácia, vytváranie vnútornej reprezentácie a lokalizácia (autori ich označujú v dokumentácii ako nízkoúrovňové schopnosti). Uvádzajú tu aj alternatívy vlastných vylepšení, ktoré dostatočne analyticky alebo experimentálne zdôvodnili. Z uvedeného textu nie je úplne jasné, akého hráča použili pri konkrétnych experimentoch (algoritmy synchronizácia a lokalizácia). Tabuľka Experiment s presnosťou lokalizácie je možno zbytočne obsiahla a neprehľadná. Podľa nás by stačilo v tabuľke uviesť len niektoré významné hodnoty a experiment radšej slovne opísať. Publikovanú rozsiahlu tabuľku by bolo vhodnejšie uviesť ako ďalšiu prílohu.

Dôležitou časťou systému hráča tímu Roztoče je modul podpory ladenia. Autori kladú z pochopiteľných dôvodov vysoké požiadavky na podporu ladenia v systéme ich hráča. V tejto časti si všímajú riešenie, ktoré použil tím číslo 4 a porovnávajú ho s prístupom tímu FC Portugal. Autori sa zamerali iba na opis riešení, neuvádzajú tu ich nedostatky ani ďalšie alternatívy.

Poslednú časť analýzy tvorí podrobný prehľad možností ale hlavne syntaxe a sémantiky príkazov aplikácií kouč a tréner.

#### Špecifikácia požiadaviek

Tím Roztoče špecifikovali požiadavky ku všetkým analyzovaným systémom (hráč, kouč, tréner). Požiadavky sú opodstatnené, dostatočne podrobné a pokrývajú celú problematiku. K tejto časti nemáme pripomienky.

#### Návrh

Tím Roztoče sa rozhodli pre modulárnu architektúru. Systém hráča je rozdelený na množinu niekoľkých spolupracujúcich modulov. Každý z modulov realizuje úlohu – ucelenú časť činnosti hráča. Dušou systému je modul riadenia, ktorý po registrácii ostatných modulov zabezpečí ich inicializáciu. Ak sa niektorý dôležitý modul nezaregistruje, aplikácia hráč sa ukončí predčasne. Aplikácie kouč aj tréner budú zdieľať niektoré moduly s aplikáciou hráč.

Jednotlivé moduly sú reprezentované ako objekty tried pomocou objektovo-orientovaného prístupu. Komunikujú medzi sebou pomocou rozhraní, ktoré sú reprezentované rovnako pomocou tried. Základnou triedou, z ktorej sú odvodené všetky moduly, je trieda CModule a základnou triedou pre rozhrania je trieda CInterface. Autori v návrhu používajú triedu CControlInterface odvodenú z triedy CInterface a triedu CMain odvodenú z tried CControlInterface a CModule, ktorých význam nie je ďalej vysvetlený.

V obrázku 5.3.1-a, ktorý vysvetľuje objektovú koncepciu hráča, sa ďalej používa označenie C… resp. C…Interface pre ostatné, zatiaľ neidentifikované moduly a rozhrania aplikácie hráča. Bolo by názornejšie v takomto prípade uviesť konkrétne príklady predpokladaných tried (aj s príslušným komentárom v nasledujúcom texte), alebo potom neodporúčame uvedené „bodkové“ označenia používať (podobne obrázok 5.2-a).

Vzhľadom na to, že autori používajú objektový prístup a všetky identifikované moduly sú potrebné pre správnu činnosť hráča (teda na to, aby bolo vôbec možné hráča spustiť), zdá sa nám mechanizmus registrovania modulov v riadiacom module zbytočne komplikovaný. Podľa nás by v tomto prípade úplne stačilo využiť polymorfizmus tried objektovo-orientovanej paradigmy, t.j. pristupovať k vytvoreným špecifickým objektom realizujúcim požadovanú funkcionalitu cez inštancie resp. smerníky na ich všeobecné abstraktné rozhrania.

Obrázok 5.1.2-a znázorňuje závislosti medzi jednotlivými modulmi hráča. Podľa nás závislosť úlohy synchronizácie od úlohy základných schopností nie je opodstatnená, pretože akcie môže uschovávať aj úloha základných schopností priamo. Tým sa zníži počet závislostí v systéme. Naopak, úloha správania aj úloha rozhodovania sú závislé od úlohy vnútornej pamäte.

Hráč tímu Roztoče je reaktívny. Z tohto dôvodu autori vylúčili potrebu viacerých vlákien, takže celý výpočet rozhodovania hráča prebieha v jedinom vlákne. Tomuto  prispôsobili autori aj základné prostredie hráča. Myslíme si, že striktné odmietanie viacvláknového výpočtu pri realizácii činností hráča nie je správne. Aj keď sú reaktívni hráči v súčasnej dobe viac preferovaní, z hľadiska rozširovateľnosti sa môže ľahko stať, že v budúcnosti sa vývoj zameria na hráčov uvažujúcich stratégiu alebo učiacich sa hráčov, kde sú viacvláknové výpočty nevyhnutné.

V ďalšej časti sa autori podrobne venujú návrhu systému pre podporu ladenia. Ladiaci systém pozostáva z troch základných modulov: modul Debug-Run nahrádza modul Main pre potreby ladenia, modul Debug spravuje zápis do log súborov a modul FileSocket emuluje pripojenie k soccerserveru. Obrázok 5.2-a ilustruje vzťahy medzi ladiacimi modulmi. Obsahuje objekt Main, aj keď v predchádzajúcom texte sa autori odvolávajú na modul Debug-Run, ktorý by sa teda mal nachádzať na jeho mieste. Metódy GetLogData, SetLogData ani GetLogString nie sú ďalej vysvetlené. Funkčnosť modulu FileSocket je podľa nás sporná, pretože priebeh zápasu závisí aj od konkrétnej akcie hráča v danom simulačnom kroku. Modul by sa dal využiť skôr v spolupráci s modulom vizualizácie pri prehrávaní priebehu zápasu z pohľadu analyzovaného hráča pri spätnej analýze jeho rozhodovania.

V poslednej časti sa autori venujú návrhu aplikácií kouč a tréner. Podľa nás by mal byť návrh jednotlivých častí podrobnejší, s názornou schémou. Máme pocit, že text uvedený v tejto časti návrhu sa týka viac analýzy resp. zjemnenej špecifikácie požiadaviek.

## Zhodnotenie

Tím číslo 2 – Roztoče vytvorili pomerne rozsiahlu, ale ucelenú dokumentáciu k vyvíjanému produktu. Analýza systému hráča má jasnú koncepciu, je podrobná a zmysluplná. Vidno, že tím Roztoče má prehľad o problematike a dostatok skúseností, ktoré získali už pri riešení podobného problému v rámci predmetu Umelá Inteligencia. V analýze sa mohli venovať aj základným a kolektívnym schopnostiam hráča a stratégiám.

Špecifikované požiadavky vyjadrujú jasne a stručne priority tímu pri vývoji systému. Návrh hráča je pomerne rozpracovaný, v prípade systémov trénera a kouča zostáva zatiaľ otvorený.

V celej projektovej dokumentácii autori s obľubou používajú citácie (k manuálu a zdrojovému kódu soccerservera, k výsledkom projektu tímu číslo 4 z predchádzajúceho roka, k systémom niektorých svetových futbalových hráčov, napríklad TsighuAeolus), ale neuviedli k nim žiadne referencie. Podobne, odporúčame zjednotiť terminológiu (hráč – player, kouč – coach, tréner – trainer).

Aj napriek spomínaným nedostatkom urobil tím Roztoče v predchádzajúcej etape mnoho práce, čo odráža odborná úroveň ich dokumentácie. Výsledok ich snaženia spĺňa požiadavky, ktoré sa kladú na vytvorený produkt.

# Riadenie projektu

Nasledujúce kapitoly sa venujú zhodnoteniu dokumentácie k riadeniu projektu. V prvej časti sa hodnotí formálna úroveň. Druhá časť sa už venuje obsahovej stránke.

## Formálna stránka

Po formálnej stránke nemá tím č. 2 - Roztoče vo svojej dokumentácii k riadeniu projektu výraznejšie nedostatky. Text je prehľadne členený s primeranými medzerami pred a za nadpismi. V hlavičke každej strany je uvedená aktuálna kapitola.

Pri odsekoch používajú odsadenie prvého riadku o jeden znak, čo je síce neštandardné a nelahodí to oku, ale závisí to zrejme od dohody v tíme. Menším problémom pri formátovaní odstavcov je, že občas odsadenie prvého riadku chýba, ale to je zrejme len typografická alebo formátovacia chyba.

Prvé kapitoly sú sporé na súvislý text a obsahujú len tabuľky, ktoré sú popísané jedným – dvoma odsekmi. Tabuľky sú však prehľadné, takže väčšinou nie je iný text ani potrebný. Formátovanie tabuliek ušlo iba v časti Úlohy členov tímu, kde sa zrazu zmenil font oproti štandardnému Times New Roman na Verdana, ale to sa dá pripísať na vrub rýchlosti pri vytváraní dokumentácie. Pozitívom je, že formát tabuliek je rovnaký v celom dokumente, čo na čitateľa pôsobí konzistentným dojmom.

Tabuľky sú číslované systémom Tab. <číslo kapitoly>-<poradové písmeno>, čo umožňuje ich ľahké zaradenie do textu a prípadné pridanie novej. Chybou je, že na žiadnu z tabuliek sa autori neodkazujú v texte.

Zápisy zo stretnutí sú po formálnej stránke dobre zvládnuté, možno by to ešte chcelo dopracovať sa k trochu vyššej prehľadnosti, ale to je zrejme pri meniacom sa autorovi zápisu nie je triviálna úloha.

## Obsahová stránka

V stručnom úvode autori spomínajú, že informácie k tejto časti dokumentácie boli čerpané zo stránky tímu, bohužiaľ v celom dokumente som nenašiel zoznam použitej literatúry, kde by sa dal nájsť odkaz [www]. Táto časť z dokumentácie vypadla nedopatrením, ale vo finálnej dokumentácii by nemala chýbať, pretože môže autorom spôsobiť nemalé problémy.

#### Riešiteľský tím

V kapitole o riešiteľskom tíme sa čitateľ dozvie mená členov tímu a ich aktuálne pôsobenie na fakulte. Trochu tam chýba bližšie predstavenie členov, ktoré sa nevyskytuje v celom dokumente.

#### Plán projektu

Členovia tímu Roztoče si vytýčili dva plány: plán projektu, ktorý zahŕňa úlohy spojené s konkrétnymi produktmi, ktoré chcú vyvíjať a plán riadenia, ktorý by mal odrážať dôležité body v postupe vývoja projektu. Prvý plán je vypracovaný veľmi detailne a je vidno, že tím má jasnú predstavu o tom, čo a kedy chce dosiahnuť v zimnom semestri.

Naproti tomu plán riadenia neobsahuje to, čo by čitateľ predpokladal podľa názvu.  Podľa svojho obsahu by mu viac sedel názov Dokumentačný plán, pretože obsahuje zachytené významné body projektu z pohľadu vypracovania dokumentácie. Najviac asi čitateľa zaskočia prázdne riadky 4, 5 a 10, pretože ak by bral do úvahy názov plánu, vyzeralo by to, že v uvedených týždňoch sa projekt neriadi. V týchto prípadoch by bolo asi lepšie tieto riadky do plánu nedať alebo zlúčiť s nasledujúcimi.

#### Úlohy členov tímu

V časti Úlohy členov tímu autori uvádzajú akú časť problémovej oblasti majú jednotliví členovia tímu na starosti. Čitateľ sa však nedozvie, kto z tímu má za úlohu spravovať prezentáciu tímu na webe alebo dokumentáciu.

Plusom sú podrobne rozpracované úlohy členov tímu za uplynulé týždne semestra. Trochu tento dojem kazí to, že tabuľky s úlohami majú nejednotný formát číslovania dátumov resp. týždňa v semestri, ale to je zrejme dané nepozornosťou pri vytváraní dokumentácie.

#### Autori kapitol dokumentácie

V tejto časti sú uvedení autori jednotlivých častí dokumentácie a to až na úroveň kapitoly. Toto členenie je veľmi podrobné, možno by pre budúcnosť stačil menej detailný popis, ale to už je samozrejme na členoch tímu. Menšou chybou je to, že názvy v tomto popise sa nezhodujú s názvami kapitol v dokumentácii (číňania, ...).

V prílohe C – Použitá literatúra je uvedený autor JH. Trochu to čitateľa asi prekvapí, pretože to vyzerá ako keby ostatní autori nepoužívali odkazy. JH je pravdepodobne dokumentátor a v tom prípade ho nie je nutné uvádzať pri tejto kapitole. Horšie je však to, že táto kapitola úplne absentuje v dokumentácii.

#### Používané štandardy

V časti Notácie v programoch autori opísali štandardy, ktoré používajú a/alebo budú používať pri implementácii. Je napísaná veľmi prehľadne a nemožno k nej vzniesť námietky. Naproti tomu časť Prideľovanie a značenie verzií podáva veľmi neprehľadný opis, pričom ani príklady veľmi neosvetlia ako číslovať verzie, tobôž čo znamená formulácia prideľovanie verzií. Autori takisto nepíšu, ako sa budú dohadovať o prechode na vyššie číslo kompilácie.

#### Príloha A – záznamy zo stretnutí

Záznamy zo stretnutí sú štruktúrované a obsahujú v hlavičke väčšinu potrebných informácií. Ich text je rozdelený na viacero častí, ktoré sú oddelené nadpisom, čo zvyšuje jeho čitateľnosť.

Od záznamu č.3 a 4 sa zmenilo rozdelenie textu. Text nie je písaný chronologicky, ale zoradený podľa jednotlivých členov s ich príspevkami  k stretnutiu. V závere záznamov sú uvedené prílohy, nie je však celkom jasné, odkiaľ ich vziať. V týchto dvoch záznamoch sa okrem formy zmenilo aj to, že neobsahujú meno autora.

## Zhodnotenie

Dokumentácia tímu č.2 v časti Riadenie projektu obsahuje väčšinu dôležitých častí, ktoré viac či menej spĺňajú svoj účel. Chyby, ktoré sa týkajú formálnej stránky dokumentácie k riadeniu projektu sa dajú pripísať na vrub rýchlosti a nemajú podstatný vplyv na hodnotenie práce.

Po obsahovej stránke má dokumentácia niekoľko nedostatkov. Chýba v nej slovný opis komunikácie v tíme – či má tím zavedenú spoločnú e-mailovú konferenciu alebo si e-maily posielajú individuálne a približné štatistiky komunikácie. Bližšie by bolo treba predstaviť, ako tím komunikuje pomocou tímovej web stránky, čo stránka obsahuje a ako ju členovia využívajú.

V dokumentácii nie je bližšie predstavený tím ani skúsenosti jeho členov s vyvíjaním podobných projektov a prácou v tíme. Podrobnejšie by bolo treba uviesť, kto má akú úlohu v tíme,  okrem rozdelenia úloh na problémových oblastiach.

Verím, že po dopracovaní týchto pripomienok sa z dokumentácie tímu č.2 k riadeniu projektu stane kvalitný materiál, ktorý odzrkadľuje prácu členov tímu na projekte.