| Názov: | Posudok na časť Riadenie projektu dokumentácie tímu č.2 |
| --- | --- |
| Autor: | Rado Kostelník |
| Dátum vytvorenia: | 17.11.2001 12:53 |
| Posledná zmena: | 17.11.2001 14:56 |
| Čas editácie: | 134 min |

## Riadenie projektu

### Formálne zhodnotenie

Po formálnej stránke nemá tím č.2 vo svojej dokumentácii k riadeniu projektu výraznejšie nedostatky. Text je prehľadne členený s primeranými medzerami pred a za nadpismi. V hlavičke každej strany je uvedená aktuálna kapitola.

Pri odsekoch používajú odsadenie prvého riadka o jeden znak, čo je síce neštandardné a nelahodí to oku, ale závisí to zrejme od dohody v tíme. Menším problémom pri formátovaní odstavcov je, že občas odsadenie prvého riadka chýba, ale to je zrejme len typografická alebo formátovacia chyba.

Prvé kapitoly sú sporé na súvislý text a obsahujú len tabuľky, ktoré sú popísané jedným – dvoma odsekmi. Tabuľky sú však prehľadné, takže väčšinou nie je iný text ani potrebný. Formátovanie tabuliek ušlo iba v časti Úlohy členov tímu, kde sa zrazu zmenil font oproti štandardnému Times New Roman na Verdana, ale to sa dá pripísať na vrub rýchlosti pri vytváraní dokumentácie. Pozitívom je, že formát tabuliek je rovnaký v celom dokumente, čo na čitateľa pôsobí konzistentným dojmom.

Tabuľky sú číslované systémom Tab. <číslo kapitoly>-<poradové písmeno>, čo umožňuje ich ľahké zaradenie do textu a prípadné pridanie novej. Chybou je, že na žiadnu z tabuliek sa autori neodkazujú z textu.

Zápisy zo stretnutí sú po formálnej stránke dobre zvládnuté, možno by to ešte chcelo dopracovať sa k trochu vyššej prehľadnosti, ale to je zrejme pri meniacom sa autorovi zápisu netriviálna úloha.

### Obsahová stránka

V úvode stručnom úvode autori spomínajú, že informácie k tejto časti dokumentácie boli čerpané zo stránky tímu, bohužiaľ v celom dokumente som nenašiel zoznam použitej literatúry, kde by sa dal nájsť odkaz [www]. Táto časť z dokumentácie vypadla nedopatrením, ale vo finálnej dokumentácii by nemal chýbať, pretože môže autorom spôsobiť nemalé problémy.

#### Riešiteľský tím

V kapitole o riešiteľskom tíme sa čitateľ dozvie mená členov tímu a ich aktuálne pôsobenie na fakulte. Trochu tam chýba bližšie predstavenie členov, ktoré sa nevyskytuje v celom dokumente.

#### Plán projektu

Členovia tímu č.2 si vytýčili dva plány: plán projektu, ktorý zahŕňa úlohy spojené s konkrétnymi produktmi, ktoré chcú vyvíjať a plán riadenia, ktorý by mal odrážať dôležité body v postupe vývoja projektu. Prvý plán je vypracovaný veľmi detailne a je vidno, že tím má jasnú predstavu o tom, čo a kedy chce dosiahnuť v zimnom semestri.

Naproti tomu plán riadenia neobsahuje to, čo by čitateľ predpokladal podľa názvu.  Podľa svojho obsahu by mu viac sedel názov Dokumentačný plán, pretože obsahuje zachytené významné body projektu z pohľadu vypracovania dokumentácie. Najviac asi čitateľa zaskočia prázdne riadky 4,5 a 10, pretože ak by bral do úvahy názov plánu, vyzeralo by to, že v uvedených týždňoch sa projekt neriadi. V týchto prípadoch by bolo asi lepšie tieto riadky to plánu nedať alebo zlúčiť s nasledujúcimi.

#### Úlohy členov tímu

V časti Úlohy členov tímu autori uvádzajú akú časť problémovej oblasti majú jednotliví členovia tímu na starosti. Čitateľ sa však nedozvie, kto z tímu má za úlohu spravovať prezentáciu tímu na webe alebo dokumentáciu.

Plusom sú podrobne rozpracované úlohy členov tímu za uplynulé týždne semestra. Trochu tento dojem kazí to, že tabuľky s úlohami majú nejednotný formát číslovania dátumov resp. týždňa v semestri, ale to je zrejme dané nepozornosťou pri vytváraní dokumentácie.

#### Autori kapitol dokumentácie

V tejto časti sú uvedení autori jednotlivých častí dokumentácie a to až na úroveň kapitoly. Toto členenie je veľmi podrobné, možno by pre budúcnosť stačil menej detailný popis, ale to už je samozrejme na členoch tímu. Menšou chybou je to, že názvy v tomto popise sa nezhodujú s názvami kapitol v dokumentácii (číňania, ...).

V prílohe C – Použitá literatúra je uvedený autor JH. Trochu to čitateľa asi prekvapí, pretože to vyzerá ako keby ostatní autori nepoužívali odkazy. JH je pravdepodobne dokumentátor a v tom prípade ho nie je nutné uvádzať pri tejto kapitole. Horšie je však to, že táto kapitola úplne absentuje v dokumentácii.

#### Používané štandardy

V časti Notácie v programoch autori opísali štandardy, ktoré používajú a/alebo budú používať pri implementácii. Je napísaná veľmi prehľadne a nemožno k nej vzniesť námietky. Naproti tomu časť Prideľovanie a značenie verzií podáva veľmi neprehľadný popis, pričom ani príklady veľmi neosvetlia ako číslovať verzie, tobôž čo znamená formulácia prideľovanie verzií. Autori takisto nepíšu, ako sa budú dohadovať o prechode na vyššie číslo kompilácie.

#### Príloha A – záznamy zo stretnutí

Záznamy zo stretnutí sú štruktúrované a obsahujú v hlavičke väčšinu potrebných informácií. Ich text je rozdelený na viacero častí, ktoré sú oddelené nadpisom, čo zvyšuje jeho čitateľnosť.

Od záznamu č.3 a 4 sa zmenilo rozdelenie textu. Text nie je písaný chronologicky, ale zoradený podľa jednotlivých členov s ich príspevkami  k stretnutiu. V závere záznamov sú uvedené prílohy, nie je však celkom jasné, odkiaľ ich vziať. V týchto dvoch záznamoch sa okrem formy zmenilo aj to, že neobsahujú meno autora.

### Zhodnotenie

Dokumentácia tímu č.2 v časti Riadenie projektu obsahuje väčšinu dôležitých častí, ktoré viac či menej spĺňajú svoj účel. Chyby, ktoré sa týkajú formálnej stránky dokumentácie k riadeniu projektu sa dajú pripísať na vrub rýchlosti a nemajú podstatný vplyv na hodnotenie práce.

Po obsahovej stránke má dokumentácia niekoľko nedostatkov. Chýba v nej slovný popis komunikácie v tíme – či má tím zavedenú spoločnú e-mailovú konferenciu alebo si e-maily posielajú individuálne a približné štatistiky komunikácie. Bližšie by bolo treba predstaviť ako tím komunikuje pomocou tímovej web stránky, čo stránka obsahuje a ako ju členovia využívajú.

V dokumentácii nie je bližšie predstavený tím ani skúsenosti jeho členov s vyvíjaním podobných projektov a prácou v tíme. Podrobnejšie by bolo treba uviesť kto má akú úlohu v tíme okrem rozdelenia úloh na problémových oblastiach.

Verím, že po dopracovaní týchto pripomienok sa z dokumentácie tímu č.2 k riadeniu projektu stane kvalitný materiál, ktorý odzrkadľuje prácu členov tímu na projekte.