### Plán projektu na letný semester

- 1. etapa: Vyššie schopnosti hráča (týždne 1-4)

  - Návrh

    - navrhnúť abstrakcie pre základné schopnosti hráča

    - návrh algoritmov pre implementáciu základných schopností analyticky

    - návrh rozhraní medzi jednotlivými úrovňami hráča

    - vytvoriť základ pre reaktívne rozhodovanie hráča

    - vytvoriť triedy pre získavanie faktov z modelu sveta hráča a identifikovať typy údajov potrebné pre rozhodovanie na základnej a vyššej úrovni

    - navrhúť základ aplikácie tréner

    - strategické pozície hráčov

  - Implementácia a testovanie

    - vytvorenie prvej (spoločnej) verzie hráča

    - základné schopnosti hráča pomocou elementárnych a ich ladenie a testovanie

    - komunikačný protokol 7

    - implementovať triedy pre získavanie faktov

    - kostra aplikácie tréner

  - Dokumentácia

    - dokumentovať rozhrania medzi rozhodovacími vrstvami hráča

    - vytvoriť dokumentáciu k analytickým algoritmom použitým pri implementácii základných schopností

- 2. etapa: Stratégia hráča (týždne 5-10)

  - Návrh

    - návrh spôsobu rozhodovania na kolektívnej úrovni a úrovni tímu

    - identifikácia faktov potrebných pre rozhodovanie na tejto úrovni a návrh algoritmov potrebných na ich získanie

    - návrh použitia neurónových sietí pri rozhodovaní (identifikácia situácií, výber akcie)

    - vytváranie plánov akcií a ich vykonávanie

    - formácie hráčov a dynamická zmena rolí

    - pokrývanie protihráčov a možností prihrávky

    - vylepšovanie „zraku“ hráča – lepšie rozhliadanie

  - Implementácia a testovanie

    - implementácia rozhodovania na kolektívnej úrovni (triedy zabezpečujúce získavanie faktov z modelu sveta a rozhodovanie)

    - neurónové siete a ich trénovanie

    - implementácia tried, ktoré zabezpečujú vykonávanie a prehodocovanie plánu akcií

    - implementácia rolí hráčov vo formácii + rozhodovanie na základe rolí

    - dlhodobá úloha – testovanie a ladenie základných schopností hráča a reaktívneho rozhodovania

    - algoritmy pre výpočet pozície hráča na základe rôznych kritérií

  - Dokumentácia

    - popis rozhodovania hráča na vyšších úrovniach

    - použitie neurónových sietí

    - formácie hráčov

- 3. etapa: Testovanie a ladenie logiky hráča (týždne 9-11)

  - Návrh

  - Implementácia

    - rozhodovanie na kolektívnej úrovni – stratégie – útok/obrana

    - plánovanie – vytvorenie plánu a prehodnotenie plánu – identifikácia lepších plánov alebo podmienok pre ukončenie plánu

  - Dokumentácia

    - integrovanie dokumentácie k jednotlivým častiam hráča

      - základné schopnosti

      - reaktívne rozhodovanie

      - strategické rozhodovanie

      - plánovanie

    - popis testovania a integrácie hráča

    - tvorba dokumentácie k riadeniu projektu

- 4. etapa: Záver implementácie (týždne 10-12)

  - Implementácia a testovanie

    - záverečná integrácia a testovanie

    - ladenie pred záverečným zápasom

  - Dokumentácia

    - integrácia a finalizácia dokumentácie

- 5. etapa: Ukončenie projektu (týždeň 12)

  - Záverečný zápas a prezentácia výsledkov projektu