Zápis zo stretnutia číslo 6

| Tím | 3 |
| --- | --- |
| Dátum | 6.11.2001 |
| Miestnosť | Softvérové štúdio, FEI STU |
| Autor | Rado Kostelník |
| Pedagóg |  |
| Členovia tímu | Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner |

Téma stretnutia

Hrubý návrh systému, špecifikácia požiadaviek

Opis stretnutia

- špecifikácia požiadaviek

        - dohodli sme, sa ako bude vyzerať špecifikácia požiadaviek v dokumentácii. Každý člen napíše krátky článok (1-2) odstavce k svojej časti (tú, ktorú analyzoval). Tieto články sa potom spoja do jedného celku.

      - hrubý návrh systému

        - najprv sme sa dohodli, akú časť návrhu systému prevezmeme od tímu č.4 – zrejme to bude celý základ systému (komunikácia, vizualizácia), najväčšie zmeny budú na úrovni jednotlivých častí

        - výber obrázkov, ktoré budú vo výslednej dokumentácii – kontext systému, konceptuálna schéma a hrubý návrh systému rozhodovania hráča

        - najväčšia diskusia bola okolo systému rozhodovania hráča – ako detailne rozpracovať tento systém pri hrubom návrhu tak, aby to bolo dosť voľné pre ďalšie rozhodovanie.

          - Možnosti: centralizovaný model sveta alebo viac modelov sveta pre rôzne úrovne rozhodovania, návrh systému z pohľadu údajov (zámery, ciele, plány) alebo procesov (strategické rozhodovanie, kolektívne schopnosti,…)

          - dohodli sme sa na centralizovanom modeli sveta, ktorý bude využívaný všetkými časťami pomocou filtrov pre konkrétnu oblasť a návrh z hľadiska procesov, pretože teraz ešte neviem, ako reprezentovať zámery atď.

        - popis návrhu – integráciu dokumentov k návrhu bude robiť Tono, Rado K. a Rado O. mu pošlú materiály k svojim častiam – základné a vyššie schopnosti.

Úlohy

| Kto | Popis | Dátum ukončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Napísať dokument – špecifikácia požiadaviek, pre svoju časť systému a poslať to do piatka večera Jožovi | 9.11.2001 |
| Jožo | Integrovať dokumentáciu od jednotlivých členov, vytvoriť prvú verziu čo najrýchlejšie, aby sa dala okomentovať a rozposlať | 12.11.2001 |
| Tono | Nakresliť obrázky k návrhu systému | 12.11.2001 |
| Rado K. a Rado O. | Napísať dokumentáciu k návrhu systému a poslať Tonovi | 12.11.2001 |