Zápis zo stretnutia č. 8

Dátum: 20. 11. 2001

Čas: 11:10 – 13:30

Zapisoval: Martin Spál

Miestnosť: Softvérové štúdio

Pedagóg:  Ing. Ivan Kapustík

Prítomní: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:

Diskusia k posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu tímu číslo 2, zhodnotenie odovzdanej dokumentácie, špecifikácia prototypu

Úlohy z minulého stretnutia:

- dopísať kapitolu o komunikácii v tíme (Radovan Kostelník) a poslať Jožovi - splnené

- prerobiť obrázky k hrubému návrhu (Anton Weissensteiner) a poslať Jožovi - splnené

- skompletovať dokumentáciu (Jozef Drgoňa) a poslať Radovi Kostelníkovi - splnené

- vytvoriť z kompletnej dokumentácie súbor formátu PDF (Rado Kostelník) a poslať Tónovi - splnené

- vytlačiť, predierkovať (Anton Weissensteiner) - splnené

Opis stretnutia:

- pán Kapustík hodnotil odovzdanú dokumentáciu nášho týmu, obsahovo bol s ňou spokojný, pripomienky mal zatiaľ len k formálnej stránke:

  - V celom dokumente

    - množné číslo od „rola“ ako úloha hráča je roly, nie role

    - dokumentácia má vysvetľovať problematiku tak, aby k textu nebol potrebný ďalší dodatočný výklad

    - používať pojem „hráč“ namiesto „agent“

    - obrázky by mali názorne ilustrovať výklad v texte, aspoň štvrtina výkladu by sa mala nachádzať na obrázku

  - V časti „Úvod“:

    - v kapitole „Koncepcia vytváraného hráča“ oddeliť nesúvisiace sady odrážok, pre kvalitnejšie členenie textu a vyššiu zrozumiteľnosť v kapitole; zjednotiť formulácie v jednotlivých odrážkach.

    - odstrániť neistotu v kapitole „O tom ako vznikol názov tímu“

    - opraviť typ písma v kapitole „Použité notácie“ – nie „Neproporcionálne“, ale „Bezpätkové“, túto stranu nahradíme v odovzdanej dokumentácii

  - V časti „Projektová dokumentácia“:

    - zrozumiteľnejšie popísať „Generátor akcií“ v kapitole „Tím TsinghuAeolus“; dopracovať obrázok ku kapitole tak, aby sedel s výkladom

    - doplniť obrázky do podkapitoly „Hráči tímu číslo 4“

    - opraviť názvy obrázkov 2-7. a 2-8.

  - V časti „Riadenie projektu“:

    - zmeniť názov „Plán projektu“ na „Plán projektu na zimný semester“

    - rozdelenie úloh písať všeobecnejšie, nie po týždňoch ale po menách

  - prepracované kapitoly umiestniť ako prílohu za reakciu na posudok

- Nasledovali prezentácie jednotlivých členov tímu o práci na projekte počas minulého týždňa

  - Rado Kostelník oboznámil prítomných so svojou časťou posudku na dokumnetáciu Tímu 2 zameranou na Riadenie projektu (príloha)

  - Jožo Drgoňa zhodnotil formálnu stránku projektovej dokumentácie Tímu 2 (príloha)

  - Tóno Weissensteiner hodnotil projektovú dokumentáciu Tímu 2 z obsahovej stránky (príloha)

  - Roman Kubaščík oboznámil s pravidlami Soccer servera 7.07 (príloha)

    - Tím 4 vychádzal z verzie 7.04 s protokolom 5.

    - rozhodli sme sa vychádzať z verzie 7.10 (dohoda s tímom 2)

  - Rado Otipka študoval zdrojový kód Tímu 4 k základným schopnostiam. Pri prototype navrhuje sa zamerať na

    - prerobiť funkciu Deliberate – rozhodovanie hráča

    - dorobiť základnú schopnosť hráča vedenie lopty

    - v základných schopnostiach uvažovať staminu

    - rozdeliť základné schopnosti do samostatných tried

    - dodefinovať plány pre ďalšie základné schopnosti

    - plán je sekvencia krokov, ktoré môžu byť parametrizované

    - pridať rôzne typy kopov – slabé, stredné a silné kopy

  - otestovať kopy aj z rozbehu

  - Maťo Spál študoval zdrojový kód Tímu 4 k formáciám a navrhuje

    - zmeniť statickú pozíciu, na ktorú sa hráč vracia za dynamicky sa meniacu podľa role hráča a strany na ktorej sa nachádza,

    - pridať obranu a obsadzovanie protihráčov

- Diskutovali sme prototyp systému

- vytvoriť prototyp interpretra pravidiel

  - pri každom pravidle si

    - zadefinovať prioritu (ako sa budú vyhodnocovať)

    - určiť podmienky pravidla

    - určiť akcie pravidla

  - akciami pravidla môže byť

    - ďalšia sada pravidiel (metaakcia)

    - konkrétna akcia (jednoduchá elementárna akcia alebo ich sekvencia)

  - vyhodnocovať maximálne 7 pravidiel v jednom cykle

  - určiť kedy a ako uvažovať staminu (zjemniť strom rozhodovania)

  - podmienky v pravidlách musi byť parametrizovateľné

    - ak má hráč málo energie (menej ako 2000), mal by prihrať (mal by vložiť „dušu“ do hry)

  - prioritou je kvalitná nahrávka (ak hráč nahrá spoluhráčovi s výhodnejšou pozíciou, je aj väčšia pravdepodobnosť, že získa čas na oddych)

  - mal by oznámiť ostatným, že oddychuje

    - základné schopnosti realizovať analyticky, neurónové siete si z nedostatku času necháme na leto

    - využiť vedomosti, ktoré nadobudli Karlsruhe Brainstormers pri trénovaní neurónových sietí, pri realizácii základných schopností analytickou metódou (naučené optimálne postupy)

- v systéme hráča využiť skúsenosti Rada Kováča so stratégiami z jeho diplomovej práce (v letnom semestri)

Úlohy:

- Radovan Kostelník – dopracovať svoju časť posudku a poslať Jožovi (do 21.11.2001), návrh interpretera pravidiel a zjemniť podmienky v navrhnutom strome rozhodovania (do 4.12.2001)

- Anton Weissensteiner – dokončiť svoju časť posudku a poslať Jožovi (do 21.11.2001), napísať reakciu na posudok (do 27.11.2001)

- Jozef Drgoňa – zintegrovať posudok a poslať Maťovi (do 21.11.2001 22:00), dopracovať pripomienky do dokumentácie (do 27.11.2001), prípadne nejasnosti konzultovať s autorom konkrétnej kapitoly

- Radoslav Otipka – návrh základných schopností, využiť analytický prístup (do 4.12.2001)

- Roman Kubaščík – vytvoriť štandardy kódovania (do 27.11.2001), dopracovať dokument o zmenách komunikačného protokolu po verziu 7.10 (do 27.11.2001), napisať dokument o účeli prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania (do 27.11.2001)

- Martin Spál – vytlačiť a priniesť posudok v 5 kópiách (do 22.11.2001 do 12:00), spolu s Radom O. navrhovať základné schopnosti (do 4.12.2001), s Romanom napisať dokument o účeli prototypu, jeho rozsahu a navrhnúť spôsob jeho testovania (do 27.11.2001)

Poznámky:

- časť „Riadenie projektu“ by mala byť napísaná tak, aby nový manažér tímu vedel po jej naštudovaní a krátkej diskusii s členmi tímu pokračovať v manažovaní projektu

- podobné by malo platiť o projektovej dokumentácii pre nových riešiteľov projektu