Zápis zo stretnutia č. 10

Dátum: 4. 12. 2001

Čas: 11:10 – 13:00

Zapisoval: Martin Spál

Miestnosť: Softvérové štúdio

Pedagóg:  Ing. Ivan Kapustík

Prítomní: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:

Diskusia k implementácii prototypu vybraných častí, čiastočná integrácia prototypu

Úlohy z minulého stretnutia:

- Jožo Drgoňa

  - upraviť dokumentáciu na základe pripomienok a posudku - splnené

- Rado Kostelník

  - napísať základy k používaniu DOxygen-u – splnené

  - pripraviť plán projektu na letný semester – splnené

- Roman Kubaščík

  - doplniť parser správ pre protokol soccerserver-a verzia 7

- Tóno Weissensteiner, Maťo Spál

  - implementácia rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča - splnené

- Rado Otipka

  - implementácia základných schopností hráča - splnené

Opis stretnutia:

- Rado K. má poslať p. Kapustíkovi rozdelenie bodov.

- Tóno dopracoval zmeny do reakcie na posudok.

- Prebehla diskusia o pripomienkach p. Bielikovej k organizácii dokumentu, ktorá priniesla nasledujúce závery:

  - zmeniť názov časti „Projektová dokumentácia“ za „Dokumentácia k produktu“ alebo niečo podobné,

  - ostatné jej pripomienky len zaevidovať.

- Tóno dorobil obrázky, ktoré chýbali v dokumentácii.

- Rado K. prezentoval prvú verziu plánu na letný semester, vytvoril dokument o štandardoch a opravil bugy v makre na komentáre.

- Rado O. informoval o procese implementácie základných schopností a na základe toho prebehla diskusia o interfejse na vyššie schopnosti.

- Ohodnotenie situácie by malo prebiehať na vyššej úrovni a iba sem-tam na nižšej.

- Tóno navrhol presunúť načítanie pravidiel, faktov a akcií do jednej funkcie kvôli kompatibilite, Rado K. vysvetlil, prečo to radšej nechať tak ako to je.

- Jožo dokončil dokumentáciu, pomáhal Radovi O. so StopBall-om, navrhol to a pokračuje v implementácii.

- Roman dokončil dokument o zmenách vo verzii soccerservera, analyzoval a pracoval na odstránení chyby, ktorá vzniká pri zápise kopu lopty do vnútorného sveta.

- P. Kapustík navrhol zakomponovať aktuálnu situáciu do modelu sveta.

- Maťo dokončil úvodný dokument k prototypu a pracoval s Tónom na implementácii rozhrania medzi modelom sveta a rozhodovaním hráča.

- P. Kapustík nám prezentoval čiastočné výsledky diplomovej práce Rada Kováča.

Úlohy:

- Rado Kostelník

  - implementácia prevodu medzi rozhodovaním a schopnosťami (do 14.12.2001)

- Anton Weissensteiner, Maťo Spál

  - triedy CQuery* pre získavanie informácií z modelu sveta pre rozhodovanie (do 14.12.2001)

- Rado Otipka, Roman Kubaščík, Jožo Drgoňa

  - triedy implementujúce základné schopnosti hráča (do 14.12.2001)