Stretnutie:	11

Dátum:		11.12.2001 11:10 – 12:00

Zapisoval:	Roman Kubaščík

Miestnosť:	Softvérové štúdio

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu:	Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík, Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia:	Sumarizácia implementovaných častí prototypu.

Úlohy z minulého stretnutia:

Rado K. Navrhol riešenie prevodu medzi rozhodovacím modulom a schopnosťami hráča zapísanými v rozhodovacom strome.

Tono W. a Martin S. Navrhli a implemetovali triedy Cquery, ktorá je určená na získavanie informácií z modelu sveta. Zmeny v metóde určenej na získavanie informáciách o najbližšom hráčovi by mala vracať objekt, kvôli komplexnosti. Presadzuje pri návrhu použitie dátovej zviazanosti pred objektovou.

Jožo D. Naštudoval, navrhol iné riešenie zastavenia lopty hráčom. Riešenie aj implementoval a otestoval, ale je nutné ešte doladenie.

Roman K. Napísal dokument o rozdieloch a spoločných vlastnostiach trénera a onlajn kouča. Všetkých správach ktoré môžu serveru poslať a od neho prijať.

Rado O. Navrhol a prediskutoval interfejs modulu základných schopností a vyšších modulov, ktoré s ním komunikujú. Pracoval na zlepšení vedenia lopty a tiež obchádzanie protihráčov. Uvažoval aj nad problémom náhodného strácania lopty poi vedení alebo po prihrávke.

Opis stretnutia:

Predbežný termín prezentácie bol navrhnutý na utorok 18.12. o 16:00 v SŠ. Na túto prezentáciu a na dokumentáciu k prototypu budeme vypracovávať posudok.

Prezentácia bude pozostávať z používateľskej a technickej časti. Prezentovať sa budú nové vlastnosti prototypu hráča. Trvanie 20-25 minút.

Pán Kapustík navrhol doplnenie formy výstupu ku každej úlohe. Výsledkom môže byť dokument, zdrojový kód alebo komentár. Aby bolo jasné akým spôsobom bola úloha dokončená.

Odovzdanie dokumentácie a prototypu v pondelok 17.12. do 12:00 a tiež ju sprístupniť na webe.

Úlohy:

Všetci:	Všetci dodajú dokumentácie k svojim častiam v termíne		do Piatku 14.12.

Jožo D:	Skompletizuje dokumentáciu k prototypu				do Nedele 22:00 16.12.

Tóno W:	 Napíše úvodnú a záverečnú kapitolu k dokumentácií k prototypu	do Piatku 14.12.

RomanK:	Napíše dokument v ktorom opíše ciele prototypu.		do Piatku 14.12.