Zápis zo stretnutia č. 3

Dátum: 14.2.2002

Miestnosť: CD-35, KIVT, FEI STU

Prítomní:

Autor: Bc. Jozef Drgoňa

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Vyhodnotenie práce za zimný semester, plány na letný semester.

Opis stretnutia

- p. Kapustík prezentoval svoje pripomienky k dokumentácii.

  - Opravená časť dokumentácie by mala byť na začiatku dokumentu. Pôvodnú časť je potrebné umiestniť do prílohy

  - V časti Riadenie projektu je potrebné urobiť nasledovné zmeny, pričom je možné nahradiť pôvodné kapitoly novými:

    - dve kapitole opisujúce autorstvo kapitol zjednotiť do jednej kapitoly,

    - do úvodu umiestniť odvolávku na dokumenty umiestnené na webe,

    - pridať kapitolu opisujúcu, čo sa prepracovalo, ako sa to prepracovalo a kto to prepracoval,

    - ostručniť rozdelenie úloh a pridať dlhodobé úlohy.

  - Na oddelenie jednotlivých príloh pridať farebné strany.

  - K zápisom je potrebné pridať úvodnú stránku, kde bude odvolávka na dokumenty, ktoré sa nachádzajú na webe, spomenuté v zápisoch.

  - V reakcii na posudok treba spomenúť, že sa prerába časť riadenia projektu.

- Radovan Kostelník prezentoval plán na najbližšie dva týždne

  - Je potrebné rozšíriť jazyk, ktorým sa pýtame na hodnoty vnútorného modelu sveta.

    - Získavanie atribútov bude na úrovni textu.

  - Navrhnúť model rozhodovania na vyšších úrovniach.

    - Na základe stratégie tímu sa má zvoliť zodpovedajúci strom.

  - Implementovať parser pre správy protokolu verzie 7.

    - Je potrebné sa dohodnúť s tímom Roztoče, aby sme zjednotili postup pri využívaní protokolu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Prácu na projekte rozpočítať na 10 týždňov vratáne tvorby dokumentácie.

- Odhadnúť, čo je reálne urobiť v priebehu tohto časového intervalu.

- Vypracovať podrobnejší plán na celý letný semester.

Radovan Kostelník

- Navrhnúť model interfejsu pre získavanie atribútov.

- Navrhnúť model strategického rozhodovania.

Radoslav Otipka

- Doimplementovať základnú schopnosť driblovanie.

Jozef Drgoňa

- Zapracovať pripomienky do dokumentácie.

- Doimplementovať základnú schopnosť STOP_BALL.

Anton Weissensteiner, Martin Spál

- Návrh jazyka termov.

Roman Kubaščík

- Implementovať parser pre protokol verzie 7.