Zápis zo stretnutia č. LS-3

Dátum: 28.2.2002, 11:10 – 11:45

Miestnosť: Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU

Prítomní: všetci

Autor: Bc. Roman Kubaščík

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Reorganizácia zdrojových súborov, nové vlastnosti hráča, modifikácia a používanie logovacích súborov, spracovanie správ protokolu č.7, odstránenie závažných chýb.

Opis stretnutia

- Jožo

  - Zreorganizoval dokumentáciu, starú verziu presunúl do prílohy a novú na začiatok.

  - Pokračoval na vývoji schopnosti hráča umožňujúcu zastaviť si loptu za rôznych okolností.

  - Spolu s RadomO pracovali na odstránení chyby zlej predstavovanej pozície hráča.

- Rado K.

  - Zhrnul jeho prácu na rozhraní pre prístup k atribútom z modelu sveta. Doplnil objekt me, ball a ďaľšie.

  - Opísal jednoduchosť pridávanie atribútov.

- Tono + Mato

  - Pracovali na revízii zdrojového kódu. Objavili niekoľko neošetrených akcií, spôsobujúcich pád aplikácie. Niektoré odstránili.

  - Analyzovali manažéra logovacích súborov. Zistili, že pre nás bude postačovať existujúci manažér s isými rozšíreniami. Tento umožňuje pridávanie súborov a určovanie priority správ.

- Roman

  - Navrhol nepridávat novú triedu pre protokol verzie 7, pretože správy obsahujú len doplnené informácie a je teda spätne kompatibilný.

  - Implementoval spracovanie týchto informácií.

  - Navrhol metódu na filtrovanie logovania správ.

- Rado O.

  - Doplnil do hráča schopnosť meniť uhol pohľadu.

  - Doplnil do hráča schopnosť komunikovať

  - Implementoval funkciu na usporiadanie akcií, ktoré sa môžu vykonať paralelne.

  - Spolu s Tonom spájali ich projekty

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- Pokračuje na vylepšovaní rozhodovacieho stromu, kvoli lepšiemu prístupu.

- Spresní plán na letný semester

Radoslav Otipka

- Dopracovanie základnej schopnosti otáčanie krkom,

- Návrh a implemetácia schopností na reaktívnej úrovní.

- Dopracovanie schopnosti vedenia lopty. Taktiež všeobecné testovanie.

Jozef Drgoňa

- Dopracovanie schopnosti hráča StopBall.

- Doplnenie dodaných častí od ostatných členov tímu do dokumentácie.

Roman Kubaščík

- Preskúma možnosti automatizovať činnosti spojené s pripájaním monitora.

- Doplní logovanie do hráča možnosť logovania základných schopností.

Anton Weissensteiner, Martin Spál

- Špecifikujú zmeny, ktoré je potrebné vykonať na manažerovi logovacích súborov

- Odstránia problém tvorby priveľkých logovacích súborov

- Pokračujú na „čistení“ zdrojových textov