- Zápis zo stretnutia Č. LS-5

Dátum: 14.3.2002, 11:10 –12:50

Miestnosť: Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU

Prítomní: všetci

Autor: Bc. Anton Weissensteiner

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Informovanie o priebežnom stave rozpracovaných úloh.

Úlohy z minulého stretnutia

Rado K.

- pripravil stránku o priebežnom stave jednotlivých modulov hráča (úloha je splnená)

- vytvoril kostru pre modul strategického rozhodovania, treba ju ‘naplniť’ pravidlami

Maťo

- vytvoril modul WorldModel, v ktorom sa nachádza vnútorný model sveta (úloha ešte zostáva otvorená)

- triedu CLocalAgent premiestnil do samostatného súboru Player.cpp a Player.h v projete KPDLPlayer, čím odstránil väčšinu závislostí modulu WorldModel od zvyšku aplikácie

t0n0

- dokončil modul LogManager, umožňujúci selektívne logovanie (úloha je ukončená)

- zvýšil efektívnosť modulu RuleParser, doplnil vytváranie logov o vyhodnocovaní pravidiel (úloha je ukončená)

- odstránil podstatnú časť memory leakov v kóde hráča, spôsobených tým, že reaktívne schopnosti hráča higherSkills neboli nakonci deštruované. Memory leaky sa v kóde ešte nachádzajú, úloha zostáva otvorená.

- vytvoril modul NeuralNetwork a začal práce na integrácii neurónových sietí do aplikácie hráča (úloha zostáva otvorená)

Rado O.

- pracoval na algoritme vedenia lopty. Hráč kope do lopty tak, aby v nasledujúcom kroku zostala ešte v jejho kickable area, potom sa za ňou rozbehne. Stáva sa, že mu lopta utečie. Poradie akcií by preto bolo vhodné vymeniť (úloha zostáva otvorená)

Jožo

- overil synchronizáciu rozhodovania hráča voči správe sense_body. Doplnil obnovovanie stavu sveta na základe správy sense_body, hráč sa zrýchlil približne o 10%  (úloha splnená)

Roman

- dopracoval dokument k správam protokolu 7 (úloha splnená)

- vytvoril modul s nískoúrovňovými funkciami hráča (úloha zostáva otvorená)

Opis stretnutia

- pri otáčaní hráč stráca na približne jeden cyklus orientáciu na ihrisku (vizerá to tak, ako keby bol ešte otočený niekam inam)

- metóda Deliberate triedy CLocalAgent vykonáva dve nesúvisiace činnosti, ktoré by bolo vhodné oddeliť

  - obnova údajov v modeli sveta

  - rozhodovanie hráča

- pán Kapustík nám ponúkol možnosť spolupráce s jeho diplomantom Jánom Pidychom, ktorý vo svojej diplomovke rieši strategické rozhodovanie. Ján Pidych analyzoaval formácie, ktoré rozdelil na

  - globálne

  - skupinové; tieto sú efektívne pri rozohrávaní

- zintegrovali sme hráča verzie 2.10

Poznámky

- do dvoch týždňov by sme mali začať dokumentovať časti hráča, ktoré sú už hotové

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- kontaktovať Jána Pidycha ohľadom našej spolupráce

- pracovať strategickom rozhodovacom strome

- vytvoriť formácie

Radoslav Otipka

- pracovať na algoritme vedenia lopty

- publikovanie stavu základných schopností

Jozef Drgoňa

- odstrániť problém straty orientácie hráča na ihrisku počas otáčania

- pracovať na schopnosti vedenia lopty

Roman Kubaščík

- dorobiť modul nízkoúrovňových funkcií hráča

- spolu s Maťom vytvoriť modul pre vizualizáciu stavu vnútorného sveta

Martin Spál

- dorobiť modul WorldModel

- spolu s Maťom vytvoriť modul pre vizualizáciu stavu vnútorného sveta

Anton Weissensteiner

- pracovať na integrácii neurónovej siete

- pracovať na odstránení memory leakov, ktoré vznikajú počas spustenia aplikácie hráča