- Zápis zo stretnutia Č. LS-6

Dátum: 21.3.2002, 11:10 –12:10

Miestnosť: Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU

Prítomní: všetci

Autor: Bc. Martin Spál

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Informovanie o priebežnom stave rozpracovaných úloh.

Úlohy z minulého stretnutia

Rado K.

- kontaktoval Jána Pidicha, ktorý pošle materiály

- presunul formácie do externého súbora

- nastavil aktuálne informácie v statickom rozhodovacom strome

- našiel knižku a futbale s hracími formáciami

Maťo

- optimalizoval modul WorldModel, v ktorom sa nachádza vnútorný model sveta (úloha ešte zostáva otvorená)

- súbory ModelObjects.cpp a ModelObjekts.h, ktoré obsahovali implementáciu a deklaráciu tried modelu sveta, nahradil viacerými súbormi obsahujúcimi deklaráciu alebo implementáciu konkrétnej triedy

- odstránil funkcie Get... a Set... z tried modelu sveta a nahradil ich volania vo všetkých projektoch príslušnými členskými premennými

- upravil pomenovania členských premenných

t0n0

- dokončil doprednú neurónovú sieť a pracuje na jej implementácii do hráča

- vytvoril model vizualizácie

Rado O.

- implementoval a otestoval funkciu FindBall

- pracoval na vedení lopty, hráč ju kope pred sebou ale sem-tam ju ešte stráca

Jožo

- dokončil StopBall

- pracuje na rýchlosti ako kopnúť do lopty

Roman

- vytvoril modul Dispatch

- začal pracovať na module Skills

Opis stretnutia

- treba sa venovať brankárovi

  - musí vedieť, ktorý tím má loptu

  - zaradiť loptu do vzdialenosti, jej x-ovu a y-ovu súradnicu

  - rozostavenie vlastných hráčov (hlavne obrancov)

  - najyaujímavejší je hráč s loptou

- v rozhodovacom strome by mali pribudnúť podmienky pre obrancu a útočníka

- hráč by mal reagovať na stav hry

- treba pridať na internet informácie o moduloch, ich plusy (+) a mínusy (-)

- zintegrovali sme hráča verzie 2.11

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- pokračovať v práci na formáciách a strategických pozíciách

Radoslav Otipka

- pracovať na algoritme driblovania

Jozef Drgoňa

- pracovať na brankárovi

- vytvoriť špeciálne rozhodovanie pre útočníkov a obrancov

Roman Kubaščík

- pomôcť Jožovi s brankárom

- vytvoriť špeciálne rozhodovanie pre útočníkov a obrancov

Martin Spál

- pokračovať na optimalizácii modulu WorldModel

Anton Weissensteiner

- pracovať na integrácii neurónovej siete

- dokončiť modul vizualizácie

- s Maťom pracovať na oprave modelu sveta

Poznámka

Budúce stretnutie bude v stredu o 13.00 !!!