Zápis zo stretnutia č. 7

Dátum: 27. 03. 2002

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Autor: Bc. Jozef Drgoňa

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Anton Weissensteiner, Bc. Martin Spál

Téma stretnutia

- Informovanie o stave implementácie a rozdelenie práce na ďalší týždeň.

Opis stretnutia:

- Anton Weissensteiner

  - Opísal svoju prácu na modeli sveta, ktorý momentálne ešte nie je kompletne upravený podľa nami navrhnutej architektúry.

  - Spomenul, že zatiaľ nezačal pracovať na neurónovej sieti.

  - Kontroloval, či všetky implementované triedy sú potrebné.

  - Zaviedol novú hodnotu – neplatný vektor, čo umožňuje priamo vo vektore udržiavať informáciu o jeho platnosti. Toto zjednoduší testovanie platnosti vektora.

  - Taktiež odstraňuje používanie difúzneho vektora.

- Martin Spál

  - Momentálne prerába komunikáciu hráča so serverom.

  - Rozdelil triedy do vlastných súborov v tom prípade, keď viacero tried bolo implementovaných v jednom.

  - Momentálne je oddelený ServerMessageTranslator

  - ServerCommunicator komunikuje už priamo so ServerConnection

  - Prezentoval svoj záujem oddeliť závislosti v zdrojovom kóde.

- Radoslav Otipka

  - Pokračoval v implementácii driblovania. Vyskytol sa problém s tým, že hráč vidí loptu tam, kde sa vôbec nenachádza.

  - Zistil, že nadmerné točenie hráča je spôsobené tým, že sa dva krát vyhodnocuje strom.

  - Okrem toho bola implementovaná ďalšia verzia základnej schopnosti See.

- Radovan Kostelník

  - Implementoval nastavovanie pozícií počas free Kick.

  - Odstraňoval chybu so synchronizáciou. Stará verzia hráča obnovuje vnútorný svet podľa toho, čo sa odosiela na server a nie podľa toho, čo server zasiela.

  - Prezentoval názor oddeliť knižnicu obsahujúcu triedu Cdispatch.

- Roman Kubaščík, Jozef Drgoňa

  - Pracovali na rozhodovaní brankára uloženého v spoločnom rozhodovacom strome.

  - Implementovali termy a triedy potrebné pre realizáciu rozhodovania.

  - Vznikla prvá verzia rozhodovacieho stromu, ktorá zatiaľ umožňuje iba nastavovanie na pozíciu predpokladaného zachytenia lopty.

Úlohy:

Radovan Kostelník – implementovať stratégie pri FreeKick. Riešiť situáciu, keď v hre sa neinkrementuje  čas.

Anton Weissensteiner – odstrániť difúzne vektory. Prerobiť vnútorný model sveta a s ním súvisiace triedy.

Jozef Drgoňa – implementovať rozhranie umožňujúce rozhodovanie brankára. Vytvoriť rozhodovací strom, ktorý bude realizovať rovnaké činnosti ako predchádzajúci brankár.

Martin Spál – pokračovať v prerábaní komunikácie so serverom.

Radoslav Otipka – Pokračovanie v implementácii základnej schopnosti driblovania a ostatných. Prerobenie základných schopností podľa novovytvoreného modelu sveta.

Roman Kubaščík – Implementácia hľadania lopty pre brankára. Spolupráca s Jozefom Drgoňom