- Zápis zo stretnutia č. LS-8

Dátum: 11.4.2002, 11:10 –12:30

Miestnosť: C117, KIVT, FEI STU

Prítomní: všetci

Autor: Bc. Martin Spál

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Informovanie o priebežnom stave rozpracovaných úloh, spojenie implementovaných častí do jedného celku.

Opis stretnutia

Rado K.

- vytvoril samostatný modul rozhodovania, ktorý

  - má nastarosti vyššie schopnosti

  - závisí od modelu sveta a od základných schopností

- implementoval plánovanie akcií

- oddelil kostru hráča, čím zanikol CLocalAgent

Maťo

- navrhol a následne implementoval novú architektúru tried v module na komunikáciu so serverom

  - základná trieda CPerception stratila časť svojej funkčnosti a preniesla ju na triedy z nej zdedené – CSeeMsg, CHearMsg, CSenceBody a CInitMsg

  - vznikla nová trieda CSeeMsg

- upravoval a zjednodušoval aj ostatné triedy tohto modulu

- zmenil funkčnosť v triede CServerMsgTranslator – parsovanie správ

- upravil modul tak, že iba CserverMsgTranslator vie, na ktorej skutočnej strane hrá hráč a ostatné časti si myslia, že hrajú vždy iba vľavo a pohybujú sa v superlatívoch Home a Opponent

- spolu s Romanom pripravil prezentáciu na RPvI a prezentoval

t0n0

- zmenil architektúru systému, aby systém podľa nastavenia pracoval buď ako multithread alebo singlethread

- pracoval na modele sveta a oddelil ho do samostatného threadu

- koordinoval prácu ostatných členov v tíme

Rado O.

- spolu s Tónom pracoval na modele sveta a úprave architektúry

- upravoval triedy CServerConnection a CServerCommunicator v module Communication

Jožo

- venoval sa brankárovi a vylepšoval jeho vlastnosti

  - doteraz mu iba stál, teraz sa mu už aj hýbe

  - vie rozhodnúť, či vybehnúť

  - počíta si vzdialenosť, kam až vybehnúť

- vytvoril vrchný strom rozhodovania pre brankára

Roman

- pracoval na obrancovi

- spolu s Jožom vytvoril rozhodovací strom pre brankára

- spolu s Maťom pripravil prezentáciu na RPvI s prezentoval aj dosiahnuté výsledky na projekte

Priebeh stretnutia

- p. Kapustík nás upozornil na uvažovanie voľných hráčov vo formáciách

- Roman zohnal knihu k futbalu z knižnice FTVŠ a na základe toho, čo sa z nej dozvedel, navrhol

  - či by sme nemali zakomponovať do projektu rady brankára obrancom

  - uvažovať zmenu obrancov na útočníkov po nejakom čase

- p. Kapustík nám vysvetľoval zmeny voči reálnemu futbalu a nasledovala búrlivá diskusia na túto tému

- na základe nej sme sa dohodli, že navrhované veci nemá význam uvažovať

- p. Kapustík nám rozprával o výsledkoch práce Jána Pidicha a navrhol, aby sme mu napísali a požiadali ho o najnovšiu verziu jeho práce – mohla by nám pomôcť pri nastavení našich rozhodovacích stromov

- najúspešnejšie formácie u Pidicha boli prekvapivo 5-3-2 a 4-4-2

- termín zápasu by mal byť niekedy medzi 15. a 21. májom, presne sa zatial nevie

- tým sme ukončili oficiálne stretnutie, p. Kapustík odišiel a my sme sa vrhli na pospájanie jednotlivých častí kódu, aby tak vznikla konečne skompilovateľná verzia aktuálneho systému

- vznikla verzia 3.00

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- pripraviť podklad pre výber akcií

Radoslav Otipka

- pracovať na algoritme driblovania

- prepracovať základné schopnosti na nový model plánovania akcií

- pracovať na integrácii nového modelu sveta do existujúceho kódu

Jozef Drgoňa

- vytvoriť osnovu na druhú časť dokumentácie (nadpisy kapitol)

- pomôcť Romanovi s brankárom a stromami

Roman Kubaščík

- pokračovať na brankárovi a rozhodovacích stromoch

- komentovať zdrojové súbory

Martin Spál

- pomocť Tónovi s modelom sveta

- pokračovať na vylepšovaní architektúry hráča

- napísať dokument k upravenej komunikácii hráča so serverom

Anton Weissensteiner

- pokračovať na modele sveta a zakomponovať do neho nové zmeny

- riadiť zmeny v architektúre hráča