- Zápis zo stretnutia č. LS-10

Dátum: 18.4.2002, 11:10 –12:45

Miestnosť: C117, FEI STU

Prítomní: všetci

Autor: Bc. Radoslav Otipka

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Informovanie o priebežnom stave rozpracovaných úloh, súťaž ROBOCUP

Opis stretnutia

Rado K.

- Testoval novú architektúru hráča. V hráčovi už funguje komunikácia so serverom, rozhodovanie a vykonávanie akcií.

- Navrhol a z časti aj implementoval novú metódu vyhodnocovania stromov. Jednotlivým pravidlám v strome sa priradí určitá váha. Pri rozhodovaní, sa vykoná akcia pravidla s najvyššou váhou. Ak majú dve pravidlá rovnakú váhu, vykoná sa akcia pravidla, ktoré sa vyhodnotí ako prvé.

Rado O.

- Modul základné schopnosti  prispôsobil novej verzii modelu sveta, na ktorej pracuje Tóno. Prispôsobil základné schopností na nový modul plánovania akcií.

- Do základných schopností pridal manažment staminy. Z vyšších schopností príde do modulu základných schopností informácia o tom, s akým úsilím sa má základná schopnosť vykonať:

  - Maximum – na vykonanie akcie sa použije celá dostupná stamina hráča, ak je to potrebné

  - Medium – na vykonanie akcie sa použije toľko staminy, aby nedošlo k zníženie parametra, ktorý určuje silu hráča (effort)

  - Minimum – na vykonanie akcie sa použije také množstvo staminy, aby dochádzalo k zvyšovaniu parametru effort.

Maťo

- Dokumentovanie  a upravovanie  modulu Komunikácia (Communication)

t0n0

- Dokončovanie modelu sveta:

  - Prerobenie všetkých uhlov v hráčovi zo stupňov na radiány

  - Dorobil nastavovanie neviditeľných objektov za neplatné. Ak hráč určitý čas nevidí napr. loptu, nastaví sa objekt, ktorý loptu reprezentuje za neplatný.

  - Dopracovanie funkčnosti, ktorá zabezpečí hráčovi, aby vedel o veľmi blízkych objektoch (do 3 metrov), aj keď sa nenachádzajú v jeho zornom uhle.

- Tónove návrhy:

  - Z modulu komunikácia, ktorý zabezpečuje komunikáciu so serverom a synchronizáciu, by sa mohol oddeliť samostatný modul synchronizácia.

  - Presunutie funkcií z triedy CEstimateSituation v základných schopnostiach, do  modelu sveta. Tieto funkcie slúžia na vyhodnotenie situácie na ihrisku a používajú iba objekty modelu sveta.

  - Oddelenie synchronizácie a presunutie funkcií sa uskutoční, až po dokončení modelu sveta.

Jožo

- Navrhol štruktúru dokumentácie: opis architektúry hráča, opisy modulov (model sveta, komunikácia, základné schopnosti, rozhodovanie, vizualizácia, log manager, ...), inštalácia, ..

- V dokumentácii opísal architektúru hráča, na tej najvyššej úrovni.

Roman

- Písal dokumentáciu k základným schopnostiam (opis tried, opis metód, ...). Komentoval zdrojové kódy základných schopností.

Návrhy a pripomienky Ing. Kapustíka

- K dokumentácii:

  - Inštalačná príručka by mala obsahovať okrem popisu inštalácie aj zoznam softvéru, ktorý je potrebný pre správne fungovanie aplikácie hráča (napr. rule parser).

  - Do dokumentácie by sa mala pridať časť o znovupoužití kódu (reengineering)

    - Z čoho sme vychádzali (opis hráča tímu4 2000/2001)

    - Aké problémy boli s modelom sveta, so základnými schopnosťami ...

    - Nakoľko bol hráč tímu4 2000/2001 modulárny

    - Stanoviť históriu zmien, ktoré bolo nevyhnutné na hráčovi urobiť. Rozdelenie hráča do modulov, prepracovanie komunikácie, modelu sveta, základných schopností ...

    - Opísať naše vylepšenia architektúry, modelu sveta, základných schopností, komunikácie ...

- K súťaži ROBOCUP, ktorá sa bude konať 17. mája na FEI STU

  - Súťaž bude začínať o 8.00 hod. Do 9.00 by si jednotlivé tímy mali nainštalovať a rozchodiť hráča. Od 9.00 do 12.00 by mali prebiehať zápisy. Poobede by mali byť prezentácia hráčov.

    - Prezentácia by mala byť skôr používateľská, malo by sa v nej opísať správanie hráčov, príčiny správania hráčov na základe zápasov, ktoré sa odohrali.

- K prezentácii tímového projektu, ktorá sa bude konať niekedy v júny

  - Mala by to byť skôr technická prezentácia, mala by obsahovať

    - detailný opis architektúry

    - metódy implementácie

    - prezentovanie zápasov

    - ...

- K základnej schopnosti prihraj loptu

  - Pri vykonávaní prihrávke by mal hráč zakričať číslo spoluhráča hráča, ktorému prihráva, najlepšiu pozíciu, kde môže spoluhráč zachytiť loptu, ...

  - Prihrávka by mala byť kopnutá tak, aby ju neboli schopný chytiť protihráči.

  - Treba vypracovať postupnosť krokov, ktoré hráč musí vykonať, keď chce vykonať prihrávku (nastavenie lopty, otočenie hráča v smere prihrávky,..).

  - Inšpirovať sa simuláciami zápasov, ktoré robí Bc. Ján Pidych  na diplomový projekt

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- Doimplementovať nové vyhodnocovanie pravidiel.

- Tvorba dokumentácie k modulu rozhodovanie.

Radoslav Otipka

- Dopracovať základnú schopnosť prihrávka, podľa pripomienok.

- Keď bude hotový model sveta, testovať základné schopnosti.

Jozef Drgoňa

- Úprava štruktúry dokumentácie, pokračovať pri opisovaní modulov

- Pomôcť Radovi o. s prihrávkou

Roman Kubaščík

- Ďalej komentovať zdrojové súbory

- Spolu s Maťom  opísať modul Komunikácia

Martin Spál

- Pokračovať v komentovaní a úpravách modelu komunikácia

- Vytvoriť dokumentáciu k modulu Komunikácia

Anton Weissensteiner

- Dokončiť model sveta.