- Zápis zo stretnutia č. LS-11

Dátum: 25.4.2002, 11:10 –12:45

Miestnosť: C117, FEI STU

Prítomní: všetci – Bc. Roman Kubaščík

Autor: Bc. Jozef Drgoňa

Pedagóg: Ing. Ivan Kapustík

Členovia tímu: Bc. Jozef Drgoňa, Bc. Radovan Kostelník, Bc. Roman Kubaščík,

Bc. Radoslav Otipka, Bc. Martin Spál, Bc. Anton Weissensteiner

Téma stretnutia

Informovanie o priebežnom stave rozpracovaných úloh.

Opis stretnutia

Rado K.

- Implementoval rozhodovanie x pravidiel podľa priority. Ak je viac pravidiel s rovnakou prioritou, vyberá sa pravidlo na základe časovej známky.

- Dá sa zvoliť používaný systém vyhodnocovania pravidiel.

- Cachovanie termov, ktoré sa vyhodnocujú v jednom cykle. (Zatiaľ sa cache maže manuálne – vždy predtým, ako sa bude používať)

Rado O.

- Venoval sa prihrávke.

- Analýza algoritmov z CM_UNITED

  - Sleduje sa 174 parametrov, ktoré majú vplyv na prihrávku

  - Preberaný ich rozhodovací strom.

- Zostavený algoritmus, kde sa nepriatelia usporiadávajú podľa uhla a podľa vzdialenosti.

- Je potrebné vytvoriť rozhodovací algoritmus, na základe ktorého sa rozhodne, ktorému hráčovi bude smerovať nahrávka.

- Treba zahrnúť aj pozíciu protivníkovej brány.

Maťo

- Analyzoval nové herné metódy, ktoré poskytuje server a v našom hráčovi sa nepoužívali.

- Dve skupiny herných módov

  - neboli uvažované,

  - neboli monitorované – v súčasnej implementácii sú už monitorované.

- Treba sa opýtať Dana Novomeského, či pri portovaní servera neboli tieto herné formácie odstranené.

t0n0

- Pracoval na modeli sveta.

- Opravil termy – priradil správnym objektom.

- Zahrnul parametre do konfiguračného súboru.

- Začal prerábať funkcie na zisťovanie polohy hráča, ktorý sa rozhoduje.

Jožo

- Vytváral dokumentáciu opisujúcu históriu úprav pôvodného kódu a dôvody, ktoré k nim viedli.

- Spolupracoval s RadoO na návrhu algoritmu na prihrávanie spoluhráčom.

Roman

- Vytváral dokumentáciu opisujúcu jednotlivé moduly

Opis stretnutia

- Do budúceho stretnutia je potrebné mať vytvorený draft dokumentácie.

  - Moduly treba opisovať z hľadiska implementácie a rozdelenia hráča na základe architektúry.

  - Je potrebné okomentovať zdrojový kód.

  - Upraviť makro na okomentovanie kódu.

  - Okomentovanie modulov čo robia.

- Netreba držať spätnú kompatibilitu s predchádzajúcim serverom.

- Treba pridať informáciu, že server indikoval nejakú kolíznu situáciu. Bude to textová správa – nová trieda.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Radovan Kostelník

- Vytvoriť dokument o zmenách v pravidlovom systéme.

- Vytvoriť dokument o riadení projektu

  - prehľad úloh,

  - komunikácie v tíme.

Radoslav Otipka

- Vytvoriť dokument o základných schopnostiach, modelu sveta a KPDL player.

- Keď bude hotový model sveta, testovať základné schopnosti.

Jozef Drgoňa

- Vytvoriť dokumentáciu  k threadovému modelu + zvyšné časti.

- Vytvoriť dokumentáciu k riadeniu projektu

  - zápisy,

Roman Kubaščík

- Vytvoriť dokumentáciu k modulom vizualizácie, logovania a základných schopností.

Martin Spál

- Vytvoriť dokumentáciu k modulu Communication.

- Pridať informáciu, že server indikoval nejakú kolíznu situáciu.

Anton Weissensteiner

- Dokončiť model sveta.