#### Zápis zo stretnutia č. 8							tím č. 9

| Dátum stretnutia: 28. 11. 2001 | Čas stretnutia: 11:10 |
| --- | --- |
| Téma stretnutia: www prezentácia algoritmu DES |  |
| Pedagóg: Ing. Ján Hudec | Miesto: FEI STU, soft. štúdio |
| Zúčastnení: Marcel Baláž balaz_m@pobox.sk Peter Kosztolányi kosztola@decef.elf.stuba.sk Tomáš Pikula tomasp@pobox.sk Ferdinand Rezník reznik@seal.sk |  |
| Vypracoval: Bc. Marcel Baláž |  |

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie tímu otvoril Tomáš prezentáciou prvej verzie príručky používateľa pre www prezentáciu algoritmu. Tímu sa vcelku pozdávala. Treba len doplniť niektoré drobnosti ako: konkrétne názvy tlačidiel v prezentácii. Zhodli sme sa, že príručka nebude len pre flash prezentáciu, ale mala by byť pre celú stránku. Táto prvá verzia príručky je uvedená ako príloha A v tomto zápise.

- Otvorila sa diskusia o samotnej prezentácii algoritmu DES. Ferdo navrhol, aby sa oproti pôvodnému zámeru (v sekcii šifra DES mal byť opis samotného štandardu a jeho možnosti využitia) do sekcie šifra DES dal len opis štandardu a jeho využitie by malo byť v samotnom úvode prezentácie. Taktiež bude pridaná stránka o šifrovaní ako takom.

- Tomáš navrhol, aby sa v samotnej Flash prezentácii prerobili niektoré maličkosti:

- tvar tlačidla Stop

- „poslovenčiť“ tlačidlá ovládania

- prepísať záverečný text

- pokus o vytvorenie tlačidla na rýchly presun na posledný stupeň šifry.

- Ferdo ukázal prvotný úvod pre www prezentáciu.

- Peter predstavil novšiu verziu prezentácie – obsahuje aj text v „šifra DES“. Táto stránka je ako príloha B.

- Dohoda o zmenách v dokumentácii:

- prílohy presunieme z 3 kapitoly do každej sekcie – riadenie a projekt samotný

- zmena názvu kapitoly 1 z Tímový projekt na Dokumentácia projektu

- zmeniť špecifikáciu

- užívateľská príručka bude do dokumentácie pridaná do príloh pre Dokumentáciu projektu.

- zmena formátovania obsahov – nadpisy druhej úrovne širokým písmom.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Fero	Doplnenie užívateľskej príručky pre www prezentáciu algoritmu DES. Zmeniť špecifikáciu.

Marcel	Reakcia na posudok

Tomáš	Zmeny vo FLASH prezentácii

Peter	Doplnenie www prezentácie pre algoritmus DES

| # Všetky zadané úlohy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov úlohy |  | Riešiteľ | Termín zadania | Stav | Predpokl. termín ukončenia | Termín ukončenia |
| Prvotný návrh implementácie |  | Marcel, Tomáš | 10.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvorenie prvej verzie www prezentácie |  | Marián, Peter | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Vytvoriť plagát tímu |  | Fero | 17.10.2001 | Uk. | 24.10.2001 | 24.10.2001 |
| Web. podpora analýzy problému. (FLASH) |  | Marcel | 17.10.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Práca na web stránke 1. |  | Marián | 24.10.2001 | Uk. | 31.10.2001 | 31.10.2001 |
| Hrubý návrh implementácie |  | Tomáš | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Špecifikácia požiadaviek |  | Fero | 24.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Šablóna pre dokumentáciu |  | Peter | 24.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza DES štandardu |  | Peter, Marián | 31.10.2001 | Uk. | 7.11.2001 | 7.11.2001 |
| Analýza DES štandardu – výhody, nevýhody |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Doplniť šablónu pre dokumentáciu |  | Peter | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza. web. Podpory |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Návrh web. Prezentácie |  | Marián | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza implementácie do čipu |  | Marcel | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza existujúcich implementácií DES v prog. ob. |  | Tomáš | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza zabezpečenia dát a šifrovania |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Analýza VHDL |  | Fero | 31.10.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 9.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Fero | 9.11.2001 | Uk. | 9.11.2001 | 10.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marián | 9.11.2001 | Uk. | 10.11.2001 | 11.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Marcel | 9.11.2001 | Uk. | 11.11.2001 | 12.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Tomáš | 9.11.2001 | Uk. | 12.11.2001 | 13.11.2001 |
| Korekcia dokumentácie |  | Peter | 9.11.2001 | Uk. | 13.11.2001 | 13.11.2001 |
| Tlač dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Odovzdanie dokumentácie |  | Ferdo | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Aktualizovať web |  | Marcel | 14.11.2001 | Uk. | 15.11.2001 | 15.11.2001 |
| Dokončenie web prezentácie |  | Tomáš | 14.11.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Dokončiť dokumentáciu, opravy, zmeny |  | Peter | 14.11.2001 | Uk. | 14.11.2001 | 14.11.2001 |
| Štúdium konkurenčnej dokumentácie |  | všetci | 14.11.2001 | Uk. | 20.11.2001 | 20.11.2001 |
| Dopracovanie posudku |  | Ferdo, Tomáš | 21.11.2001 | Uk. | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
| Začať s tvorbou užívateľskej príručky - web prezentácie |  | Tomáš | 21.11.2001 | Uk. | 5.12.2001 | 28.11.2001 |
| Práca na vzhľade stránky www prezentácie |  | Peter, Marcel | 21.11.2001 | Uk. | 28.11.2001 | 28.11.2001 |
| Odovzdať posudok v 3 exemplároch |  | všetci | 21.11.2001 | Uk. | 22.11.2001 | 22.11.2001 |
| Doplnenie užívateľskej príručky pre www prezentáciu algoritmu DES |  | Ferdo | 28.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Zmeniť špecifikáciu |  | Ferdo | 28.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Zmeny vo FLASH prezentácii |  | Tomáš | 28.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Doplnenie www prezentácie pre algoritmus DES |  | Peter | 28.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Reakcia na posudok |  | Marcel | 28.11.2001 | Zad. | 5.12.2001 |  |
| Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne |  |  |  |  |  |  |
|  | – žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť) |  |  |  |  |  |
|  | – červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené |  |  |  |  |  |

Príloha A je dostupná na tímovej stránke http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team09/pril_8a.zip

Príloha B je dostupná na tímovej stránke http://www2.dcs.elf.stuba.sk/~team09/pril_8b.zip